администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 08.09.2014 г. Нижневартовск | № 1793 |
| --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Нижневартовского района в концессию или долгосрочную аренду (более года)

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.10.2011 № 571-рп «О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

1. Утвердить

1.1. План мероприятий (дорожную карту) по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Нижневартовского района в концессию или долгосрочную аренду (более года) согласно приложению  1.

1.2. График передачи объектов коммунальной сферы муниципального образования Нижневартовский район в концессию или долгосрочную аренду (более года) согласно приложению  2.

2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 08.09.2014 № 1793

План мероприятий (дорожная карта)

по передаче объектов коммунальной инфраструктуры Нижневартовского района в концессию или долгосрочную аренду (более года)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры для заключения концессионных соглашений | 01.10.2014 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 2. | Оформление прав собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которые являются бесхозяйными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке | 30.12.2015 | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; служба муниципальной собственности администрации района |
| 3. | Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | 01.10.2015 | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; служба муниципальной собственности администрации района |
| 4. | Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, выписка из государственного земельного кадастра, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру | 01.10.2015 | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; служба муниципальной собственности администрации района |
| 5. | Разработка и утверждение схем теплоснабжения поселений муниципального образования Нижневартовский район | 01.07.2014 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 6. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений муниципального образования Нижневартовский район | 01.09.2014 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 7. | Проведение оценки эффективности деятельности предприятий коммунального комплекса | 31.12.2014 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 8. | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | 01.10.2015 | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; служба муниципальной собственности администрации района |
| 9. | Оформление конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения | 01.10.2015 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 10. | Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения | 01.12.2015 | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 08.09.2014 № 1793

График

передачи объектов коммунальной сферы муниципального образования Нижневартовский район в концессию или долгосрочную аренду

(более года)

| № п/п | Объект коммунальной сферы и энергетики | Концессия или долгосрочная аренда | Сроки передачи в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | П. Ваховск |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | концессия |  | + |  |  |
| 1.2. | Водоснабжение | концессия |  | + |  |  |
| 1.3. | Водоотведение | концессия |  | + |  |  |
| 1.4. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + | + |  |  |
| 2. | С. Охтеурье |  |  |  |  |
| 2.1. | Теплоснабжение | концессия |  | + |  |  |
| 2.2. | Водоснабжение | концессия |  | + |  |  |
| 2.3. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + | + |  |  |
| 3. | С. Большетархово |  |  |  |  |
| 3.1. | Теплоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 3.2. | Водоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 3.3. | Водоотведение | концессия |  |  | + |  |
| 3.4. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + |  | + |  |
| 4. | П. Аган |  |  |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 4.2. | Водоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 4.3. | Водоотведение | концессия |  |  |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + |  | + |  |
| 5. | С. Ларьяк |  |  |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 5.2. | Водоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 5.3. | Водоотведение | концессия |  |  | + |  |
| 5.4. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + |  | + |  |
| 6. | С. Корлики |  |  |  |  |
| 6.1. | Теплоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 6.2. | Водоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 6.3. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + |  | + |  |
| 7. | Сельское поселение Покур |  |  |  |  |
| 7.1. | Теплоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 7.2. | Водоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 7.3. | Водоотведение | концессия |  |  | + |  |
| 7.4. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + |  | + |  |
| 8. | Сельское поселение Вата |  |  |  |  |
| 8.1. | Водоснабжение | концессия |  |  | + |  |
| 8.2. | Электроснабжение | долгосрочная аренда | + |  | + |  |