Опубликован в официальном бюллетене НП № 4(113) от 26.01.2012 г.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

(Тюменская область)

##### Нижневартовский муниципальный район

### Администрация

### Сельского поселения  Вата

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01. 2012                                                                                         		№ 3

д. Вата

Об утверждении плана-графика по переходу на предоставление  первоочередных муниципальных  функций (услуг) сельского поселения Вата в электронном виде

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в редакции от 07.09.2010 № 1506-р):

- Утвердить:

1.1.План - график по переходу на предоставление первоочередных муниципальных функций (услуг) сельского поселения Вата в электронном виде согласно приложению 1.

1.2.Этапы перехода на предоставление первоочередных муниципальных функций (услуг) Сельского  поселения Вата в электронном виде согласно приложению 2.

2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новости Приобья» и разместить на официальном веб-сайте Нижневартовского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста общего отдела Функ Е.В.

Глава сельского поселения Вата                                     Х.Ж.  Абдуллин

Приложение 1 к постановлению

администрации поселения от 19.01.2012 г. № 3

П Л А Н – Г Р А Ф И К

по переходу на предоставление первоочередных муниципальных функций (услуг) сельского  поселения Вата в электронном виде

| № п/п | Наименование функции (услуги) | Ответственные исполнители | Заключительный этап предоставления услуги в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- |
| Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | М.В. Функ , (общий отдел администрации поселения) | IV этап |
| 2. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | М.В. Функ , (общий отдел администрации поселения) | IV этап |
| Услуги в сфере имущественных отношений |
| 3. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | М.В. Функ , (общий отдел администрации поселения) | I этап |
| 4. | Выдача документов (единого жилищного документа, выписки из домой книги, карточки учёта собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Т.П. Михайлова специалист 1 категории администрации поселения | IV этап |
| 5. | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, экспликации к поэтажному плану, и иных документов) | М.В. Функ , (общий отдел администрации поселения) | IV этап |
| 6. | Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях | М.В. Функ , (общий отдел администрации поселения) | I этап II этап III этап IV этап V этап |
| 7. | Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | М.В. Функ , (общий отдел администрации поселения) | V этап |
| Услуги в сфере записи актов гражданского состояния |
| 8. | Приём и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, установления отцовства, смерти | Т.П. Михайлова специалист 1 категории администрации поселения | I этап II этап III этап IV этап |
| Услуги в сфере культуры |
| 9. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Л.И. Заева Директор МКУ СДК с.п. Вата | I этап |

Приложение 2 к постановлению

администрации поселения

19.01.2012 г. № 3

Э Т А П Ы

перехода на предоставление первоочередных муниципальных функций (услуг) сельского  поселения Вата в электронном виде

| Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- |
| I этап | размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | до 01 декабря 2010 года |
| II этап | размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 01 января 2011 года |
| III этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | до июля 2012 года |
| IV этап | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 01 января 2013 года |
| V этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | до 01 января 2014 года |