**Информация о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Плановое значение показателя на 2022 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 08.12.2022[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | 9% | 15% | 18% | 20% | 20,5% | 102,5% |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100% |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |  | 90% | 100% | 90% | 100% | 111% |
| Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100% |

Сведения о расходах Нижневартовского района в целях достижения результатов реализации регионального проекта в 2022 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Предусмотрено средств на реализацию показателя/мероприятия, тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 08.12.2022, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 08.12.2022,**  **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 08.12.2022,**  **тыс. рублей** |
| (результат) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 24 205,91 | 4 189,23 | 20 455,74 | 3 750,17 |
| *Итого по показателям/мероприятиям, в том числе:* | *24 205,91* | *4 189,23* | *20 455,74* | 3 750,17 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 2 555,43 | 2 555,43 | 2 555,43 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 1 633,80 | 1 633,80 | 1 633,80 | 0,00 |
| Объём софинансирования (%) | 80% |  |  |  |
| Местный бюджет,  в том числе: | 20 016,68 | 0,00 | 16 266,51 | 3 750,17 |
| бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 16 377,31 | 0,00 | 12 627,14 | 3 750,17 |
| бюджет поселений | 3 639,37 | 0,00 | 3 639,37 | 0,0 |

1. В соответствии с соглашением №2021-F10058-8 от 20.04.2021, дата достижения результата – 31.12.2022 [↑](#footnote-ref-1)