администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 13.09.2019 г. Нижневартовск | № 1805 |
| --- | --- |

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская средав Нижневартовском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района                                 от 06.08.2018 № 1748 «О модельной муниципальной программе Нижневартовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Нижневартовского района, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ Нижневартовского района в соответствии с национальными целями развития», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» (с изменениями от 25.12.2018 № 3007; от 07.02.2019 № 302; от 15.03.2019 № 576; от 29.03.2019 № 721; от 30.04.2019 № 937; от 14.05.2019 № 976; от 16.05.2019                     № 994; от 28.05.2019 № 1067; от 25.06.2019 № 1285; от 22.07.2019 № 1455;                              от 02.08.2019 № 1538; от 21.08.2019 № 1673) следующие изменения:

1.1. Разделы «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения | портфель проектов «Жилье и городская среда» − 46 462,7 тыс. рублей: региональный проект «Формирование комфортной городской среды» − 46 462,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2019−2030 годах составит 2 485 839,7 тыс. рублей, из них: 2019 год – 482 100,3 тыс. рублей; 2020 год – 219 326,0 тыс. рублей; 2021 год – 243 085,6 тыс. рублей; 2022 год – 170,865,9 тыс. рублей; 2023 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2024 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2025 год – 170 866,9 тыс. рублей; в 2026−2030 годах – 857 863,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета: 2019 год – 408 013,0 тыс. рублей; 2020 год – 154 661,8 тыс. рублей; 2021 год – 176 561,2 тыс. рублей; 2022 год – 170,865,9 тыс. рублей; 2023 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2024 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2025 год – 170 866,9 тыс. рублей; в 2026−2030 годах – 857 863,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа: 2019 год – 65 288,1 тыс. рублей; 2020 год – 64 664,2 тыс. рублей; 2021 год – 66 524,4 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; в 2026−2030 годах – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета: 2019 год – 2 248,7 тыс. рублей; в 2026−2030 годах – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселений: 2019 год – 6 550,5 тыс. рублей; в 2020−2030 годах – 0,0 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

1.2. Таблицу 1 дополнить пунктом 8 согласно приложению 1.

1.3. В таблице 2 строки 1.1, 1.1.3, 1.1.9, 1.1.16, 1.1.17,«Итого по мероприятию 1.1»; 1.2, 1.2.19,1.2.20, 1.2.21, 1.2.22,«Итого по мероприятию 1.2»;  1.3, 1.3.1,«Итого по мероприятию 1.3»; «Итого по подпрограмме 1»; 5.1, 5.1.5,«Итого по мероприятию 5.1»; «Итого по подпрограмме 5»; «Всего по муниципальной программе»; «Инвестиции в объекты муниципальной собственности»; «Прочие расходы»;«Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района»; «Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»; «Соисполнитель: администрации городских и сельских поселений; управление экологии и природопользования администрации района»изложить в новой редакции; дополнить строкой 1.3.8 согласно приложению 2.

1.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Приложение 13 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4.

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление               на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству М.Ю. Канышеву.

# Исполняющий обязанности

# главы района                                                                                 Т.А. Колокольцева

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 13.09.2019 № 1805

Изменения, которые вносятся в таблицу 1 приложения к постановлению администрации района

от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс

и городская средав Нижневартовском районе»

«

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

».

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 13.09.2019 № 1805

Изменения, которые вносятся в таблицу 2приложения к постановлению администрации района

от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс

и городская средав Нижневартовском районе»

«

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026− 2030 годы |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения (1; 5; 6) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее − МКУ УКС); администрация городского (сельского) поселения | всего | 100 782,8 | 100 782,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 100 782,8 | 100 782,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 5 300,0 | 5 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Газопровод в п. ВаховскеНижневартовского района | МКУ УКС | всего | 2 961,9 | 2 961,9 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 961,9 | 2 961,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Сети теплоснабжения по ул. Таежной и ул. Лесной в с.п.АганНижневартовского района (ПИР) | МКУ УКС | всего | 1 242,3 | 1 242,3 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 242,3 | 1 242,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Канализационные очистные сооружения в с.Корлики | МКУ УКС | всего | 3 523,0 | 3 523,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 523,0 | 3 523,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Водоотвод в с.ПокурНижневартовского района (ПИР) | МКУ УКС | всего | 813,4 | 813,4 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 813,4 | 813,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1 |  |  | всего | 100 782,8 | 100 782,8 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 100 782,8 | 100 782,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 5 300,0 | 5 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (4) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; МКУ УКС | всего | 671 384,1 | 50 173,0 | 63 188,4 | 63 022,7 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 275 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 25 383,9 | 9 172,8 | 8 188,4 | 8 022,7 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 646 000,1 | 41 000,1 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 275 000,0 |
| 1.2.19. | Замена водогрейного котла с горелкой в котельной в с.пПокур | МКУ УКС | всего | 4 014,6 | 4 014,6 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 014,6 | 4 014,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. | Замена 2-х котлов в котельной в с.пВаховск | МКУ УКС | всего | 5 630,7 | 5 630,7 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 630,7 | 5 630,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Бурение артезианской скважины в с.п.Ларьяк | МКУ УКС | всего | 2 900,0 | 2 900,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 900,0 | 2 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. | Замена котла в котельной в с.п. Ваховск | МКУ УКС | всего | 2 598,7 | 2 598,7 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 598,7 | 2 598,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2 |  |  | всего | 671 384,1 | 50 173,0 | 63 188,4 | 63 022,7 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 275 000,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 25 383,9 | 9 172,8480 | 8 188,4 | 8 022,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 646 000,1 | 41 000,1 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 275 000,0 |
| 1.3. | Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (4) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, администрация городского (сельского) поселения | всего | 7 718,6 | 7 301,6 | 208,5 | 208,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 612,5 | 1 195,5 | 208,5 | 208,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 6 106,1 | 6 106,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 5 036,1 | 5 036,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 2 091,2 | 1 674,2 | 208,5 | 208,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 625,5 | 208,5 | 208,5 | 208,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 465,7 | 1 465,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.8. | Услуги по предоставлению статистической информации | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3 |  |  | всего | 7 718,6 | 7 301,6 | 208,5 | 208,5 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1 612,5 | 1 195,5 | 208,5 | 208,5 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 6 106,1 | 6 106,1 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 5 036,1 | 5 036,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 1 624 789,2 | 312 426,2 | 106 324,1 | 127 658,6 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 600 670,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 26 996,4 | 10 368,3 | 8 396,9 | 8 231,2 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 597 792,7 | 302 057,8 | 97 927,2 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 600 670,7 |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 10 336,1 | 10 336,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (2; 3; 7) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения; управление экологии и природопользования администрации района | всего | 46 462,7 | 38 699,6 | 4 286,6 | 3 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 793,8 | 4 583,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 500,0 | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.5. | Обустройство: пляжной зоны отдыха оз. Магылорпгт. Новоаганска | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения; управление экологии и природопользования администрации района | всего | 1 750,0 | 1 750,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 292,5 | 292,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 457,5 | 457,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 5.1 |  |  | всего | 46 462,7 | 38 699,6 | 4 286,6 | 3 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 793,8 | 4 583,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 500,0 | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 71 740,2 | 53 977,1 | 9 286,6 | 8 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10 793,8 | 4 583,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 52 147,3 | 40 594,6 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 52 147,3 | 40 594,6 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 2 485 839,7 | 482 100,3 | 219 326,0 | 243 085,6 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 196 476,7 | 65 288,1 | 64 664,2 | 66 524,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 2 280 563,8 | 408 013,0 | 154 661,8 | 176 561,2 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 62 483,4 | 50 930,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 83 464,3 | 83 464,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 83 464,3 | 83 464,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы |  |  | всего | 2 402 375,4 | 398 636,0 | 219 326,0 | 243 085,6 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 196 476,7 | 65 288,1 | 64 664,2 | 66 524,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 2 197 099,5 | 324 548,7 | 154 661,8 | 176 561,2 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 62 483,4 | 50 930,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего | 1 142 470,3 | 218 657,6 | 106 764,5 | 131 499,9 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 382 430,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 159 312,0 | 50 545,0 | 53 046,5 | 55 720,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 983 158,3 | 168 112,6 | 53 718,0 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 382 430,7 |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего | 1 262 893,0 | 200 729,4 | 103 274,9 | 103 109,2 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 087,5 | 475 432,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 25 383,9 | 9 172,8 | 8 188,4 | 8 022,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 237 509,1 | 191 556,6 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 087,5 | 475 432,5 |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель: администрации городских и сельских поселений; управление экологии и природопользования администрации района |  |  | всего | 80 476,4 | 62 713,2 | 9 286,6 | 8 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 11 780,8 | 5 570,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 59 896,4 | 48 343,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 62 483,4 | 50 930,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |

».

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 13.09.2019 № 1805

«Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,

направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026− 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Портфели проектов, проекты, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (2; 3, 7; 8) | 5.1 | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 2019− 2024 | всего | 46 462,7 | 38 699,6 | 4 286,6 | 3 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 10 793,8 | 4 583,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений | 6 500,0 | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по портфелю проектов |  |  |  |  | всего | 46 462,7 | 38 699,6 | 4 286,6 | 3 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 10 793,8 | 4 583,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений | 6 500,0 | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | всего | 46 462,7 | 38 699,6 | 4 286,6 | 3 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 10 793,8 | 4 583,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 920,3 | 25 367,6 | 857,3 | 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений | 6 500,0 | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | - |

».

Приложение 4 к постановлению

администрации района

от 13.09.2019 № 1805

«Приложение 13 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 24 в 2018 году до 101 ед. к 2024 году | 101 ед. | 2024 год | Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды, основное мероприятие 5.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 46 462,7 |
| 2. | Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, с 65,8% в 2018 году до 78,0% к 2030 году | 78% | 2030 год | подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, основное мероприятие 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | 101 282,8 |

».