администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.10.2019 г. Нижневартовск | № 2157 |
| --- | --- |

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская средав Нижневартовском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района                                 от 06.08.2018 № 1748 «О модельной муниципальной программе Нижневартовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Нижневартовского района, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ Нижневартовского района в соответствии с национальными целями развития», решением Думы района от 16.10.2019 № 448 «О внесении изменений в решение Думы района от 22.11.2018 № 342 «О бюджете района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская средав Нижневартовском районе» (с изменениями от 25.12.2018 № 3007, от 07.02.2019 № 302, от 15.03.2019 № 576, от 29.03.2019 № 721, от 30.04.2019 № 937, от 14.05.2019 № 976, от 16.05.2019                     № 994, от 28.05.2019 № 1067, от 25.06.2019 № 1285, от 22.07.2019 № 1455,           от 02.08.2019 № 1538, от 21.08.2019 № 1673, от 13.09.2019 № 1805, от 26.09.2019 № 1927, от 22.10.2019 № 2097) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы, в том числе целевые показатели, направленные на достижение национальных проектов» изложить в следующей редакции:

| «Целевые показатели муниципальной программы, в том числе целевые показатели, направленные на достижение национальных проектов | 1. Увеличение доли населения Нижневартовского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 65,7% до 99%. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, с 15 ед. до 55 ед. 2.1.В рамках мероприятия «Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды», с 0 ед. до 40 ед. 3. Количество благоустроенных мест общего пользования, с 9 ед. до 49 ед. 3.1. В рамках мероприятия «Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды», с 0 ед. до 26 ед. 3.2. В рамках мероприятия «Инициативное бюджетирование», с 0 ед. до 14 ед. 4. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, с 65,8% до 78%. 5. Повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, с 91,2% до 93,2%. 6. Повышение обеспеченности населения централизованными услугами теплоснабжения, с 92,0% до 93,9%. 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, с 6% до 30%. 8.Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, с 0 ед. до 4 ед. Показатели, направленные на достижение национальных проектов: 2, 3, 7, 8.». |
| --- | --- |

1.1.2. Раздел «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2019–2030 годах составит 2 527 689,4 тыс. рублей, из них: 2019 год – 523 950,0 тыс. рублей; 2020 год – 219 326,0 тыс. рублей; 2021 год – 243 085,6 тыс. рублей; 2022 год – 170,865,9 тыс. рублей; 2023 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2024 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2025 год – 170 866,9 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 857 863,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета: 2019 год – 448 983,7 тыс. рублей; 2020 год – 154 661,8 тыс. рублей; 2021 год – 176 561,2 тыс. рублей; 2022 год – 170,865,9 тыс. рублей; 2023 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2024 год – 170 865,9 тыс. рублей; 2025 год – 170 866,9 тыс. рублей; в 2026 - 2030 годах – 857 863,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета автономного округа: 2019 год – 66 167,1 тыс. рублей; 2020 год – 64 664,2 тыс. рублей; 2021 год – 66 524,4 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета: 2019 год – 2 248,7 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселений: 2019 год – 6 550,5 тыс. рублей; в 2020–2030 годах – 0,0 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

1.2. В таблице 1 строки 2, 3, 8 изложить в новой редакции; дополнить строками 2.1, 3.1, 3.2 согласно приложению 1.

1.3. В таблице 2 строки 1.4,1.4.1,«Итого по мероприятию 1.4»,«Итого                   по подпрограмме 1», 4.1,«Итого по мероприятию 4.1», «Итого по подпрограмме 4»,«Всего по муниципальной программе», «Инвестиции в объекты муниципальной собственности», «Прочие расходы», в том числе: «Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района», «Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», «Соисполнитель: администрации городских и сельских поселений»изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4.Приложение 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Приложение 13 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4.

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление               на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству М.Ю. Канышеву.

Глава района                                                                                     Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 30.10.2019 № 2157

| Изменения, которые вносятся в таблицу 1 приложения к постановлению администрации района от 26.10.2018 № 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы (2030 год) |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. <2>, в том числе: | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 |  |  |  | 55 |
| 2.1. | в рамках мероприятия «Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды», ед. | 0 | 10 | 12 | 8 | 10 |  |  |  | 40 |
| 3. | Количество благоустроенных мест общего пользования, ед. <3>, в том числе: | 9 | 14 | 12 | 6 | 8 |  |  |  | 49 |
| 3.1. | в рамках мероприятия «Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды», ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 |  |  |  | 26 |
| 3.2. | в рамках мероприятия «Инициативное бюджетирование», ед. | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

».

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 30.10.2019 № 2157

Изменения, которые вносятся в таблицу 2 приложения к постановлению администрации района от 26.10.2018

№ 2452 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская средав Нижневартовском районе»

«

| Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026–2030 годы |
| Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (4) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 894 861,0 | 204 126,1 | 42 927,2 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 325 670,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 894 861,0 | 204 126,1 | 42 927,2 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 325 670,7 |
| 1.4.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период на территории района, включающих приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) и убытки, связанные с предоставлением услуги по теплоснабжению для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами, не учтенные Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | 606 606,2 | 173 881,3 | 21 007,2 | 40 818,4 | 40 818,4 | 40 818,4 | 40 818,4 | 40 818,4 | 207 625,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 606 606,2 | 173 881,3 | 21 007,2 | 40 818,4 | 40 818,4 | 40 818,4 | 40 818,4 | 40 818,4 | 207 625,7 |
|  | П. Аган |  | всего | 1 273,6 | 1 273,6 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 273,6 | 1 273,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Вата |  | всего | 261,4 | 261,4 | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 261,4 | 261,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  | всего | 239 258,3 | 86 564,5 | 5 645,5 | 14 704,8 | 14 704,8 | 14 704,8 | 14 704,8 | 14 704,8 | 73 524,2 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 239 258,3 | 86 564,5 | 5 645,5 | 14 704,8 | 14 704,8 | 14 704,8 | 14 704,8 | 14 704,8 | 73 524,2 |
|  | П. Зайцева Речка, д. Вамугол |  | всего | 69 046,5 | 26 757,2 | 3 368,8 | 3 538,7 | 3 538,7 | 3 538,7 | 3 538,7 | 3 538,7 | 21 227,1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 69 046,5 | 26 757,2 | 3 368,8 | 3 538,7 | 3 538,7 | 3 538,7 | 3 538,7 | 3 538,7 | 21 227,1 |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  | всего | 157 063,4 | 28 001,5 | 6 186,7 | 12 287,5 | 12 287,5 | 12 287,5 | 12 287,5 | 12 287,5 | 61 437,6 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 157 063,4 | 28 001,5 | 6 186,7 | 12 287,5 | 12 287,5 | 12 287,5 | 12 287,5 | 12 287,5 | 61 437,6 |
|  | С. Покур |  | всего | 139 703,1 | 31 023,3 | 5 806,3 | 10 287,4 | 10 287,4 | 10 287,4 | 10 287,4 | 10 287,4 | 51 436,8 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 139 703,1 | 31 023,3 | 5 806,3 | 10 287,4 | 10 287,4 | 10 287,4 | 10 287,4 | 10 287,4 | 51 436,8 |
| Итого по мероприятию 1.4 |  |  | всего | 894 861,0 | 204 126,1 | 42 927,2 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 325 670,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 894 861,0 | 204 126,1 | 42 927,2 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 64 427,4 | 325 670,7 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 1 675 625,5 | 363 262,5 | 106 324,1 | 127 658,6 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 600 670,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 27 875,4 | 11 247,3 | 8 396,9 | 8 231,2 | - | - | - |  | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 647 750,0 | 352 015,1 | 97 927,2 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 119 427,4 | 600 670,7 |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 9 349,1 | 9 349,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (1; 4; 5; 6) | МКУ УКС | всего | 487 039,6 | 46 087,1 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 087,5 | 200 432,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 487 039,6 | 46 087,1 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 087,5 | 200 432,5 |
| Итого по мероприятию 4.1 |  |  | всего | 487 039,6 | 46 087,1 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 087,5 | 200 432,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | местный бюджет | 487 039,6 | 46 087,1 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 087,5 | 200 432,5 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 487 039,6 | 46 087,1 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 087,5 | 200 432,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 487 039,6 | 46 087,1 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 086,5 | 40 087,5 | 200 432,5 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  | всего | 2 527 689,4 | 523 950,0 | 219 326,0 | 243 085,6 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 197 355,7 | 66 167,1 | 64 664,2 | 66 524,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 2 321 534,5 | 448 983,7 | 154 661,8 | 176 561,2 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 61 496,4 | 49 943,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 83 464,3 | 83 464,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 83 464,3 | 83 464,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы |  |  | всего | 2 444 225,2 | 440 485,8 | 219 326,0 | 243 085,6 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 197 355,7 | 66 167,1 | 64 664,2 | 66 524,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 2 238 070,3 | 365 519,5 | 154 661,8 | 176 561,2 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 865,9 | 170 866,9 | 857 863,2 |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 61 496,4 | 49 943,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего | 1 190 827,6 | 267 014,9 | 106 764,5 | 131 499,9 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 382 430,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 159 312,0 | 50 545,0 | 53 046,5 | 55 720,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 031 515,6 | 216 469,9 | 53 718,0 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 75 779,4 | 382 430,7 |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение«Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего | 1 253 906,5 | 191 742,9 | 103 274,9 | 103 109,2 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 087,5 | 475 432,5 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 25 383,9 | 9 172,8 | 8 188,4 | 8 022,7 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 1 228 522,5 | 182 570,0 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 086,5 | 95 087,5 | 475 432,5 |
|  |  |  | в т.ч. безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 65 694,0 | 65 694,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Соисполнитель: администрации городских и сельских поселений |  |  | всего | 82 955,4 | 65 192,2 | 9 286,6 | 8 476,5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | 2 248,7 | 2 248,7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 659,8 | 6 449,3 | 3 429,3 | 2 781,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 61 496,4 | 49 943,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч. иные межбюджетные трансферты из местного бюджета | 61 496,4 | 49 943,8 | 5 857,3 | 5 695,3 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | 6 550,5 | 6 550,5 | - | - | - | - | - | - | - |

».

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 30.10.2019 № 2157

«Приложение 10 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Адресный перечень благоустройства дворовых и

общественных территорий поселений Нижневартовского района

на период 2019−2024 годов

| Год | № п/п | Дворовые территории |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, д. 3, пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, д. 5, пгт. Излучинск |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, 16, пгт. Излучинск |
|  | 4. | Обустройство: Завершение мероприятий по благоустройству придомовой территории по ул.Мира, д. 7-12 пгт. Новоаганск |
|  | 5. | Благоустройство дворовой территории по ул. Центральной, 2, пгт. Новоаганск |
|  | 6. | Благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д. 1, д. 2, д. 3, пгт. Новоаганск |
|  | 7. | Благоустройство дворовой территории, ул. Школьная, д. 4, п. Ваховск |
|  | 8. | Благоустройство дворовой территории ул. Агапова, д.12, с.п. Ваховск |
|  | 9. | Благоустройство дворовой территории ул. Агапова, д. 14, с.п. Ваховск |
|  | 10. | Благоустройство дворовой территории по ул. 1 МКР, д.1, д.4, д.5, д.7, с.п. Ваховск |
|  | 11. | Благоустройство дворовой территории по ул.Школьная, д. 2 с.п.Ваховск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2019 | 1. | Реконструкция набережной реки Окуневка (проектирование), пгт. Излучинск |
|  | 2. | Устройство пешеходных тротуаров - по ул. Набережной, Энергетиков, Школьной (проектирование), пгт. Излучинск |
|  | 3. | Обустройство пляжной зоны отдыха оз. Магылор, пгт. Новоаганск |
|  | 4. | Изготовление, доставка и монтаж (установка) въездного знака в с. Былино |
|  | 5. | Благоустройство общественной территории по ул. Чумина в д. Чехломей |
|  | 6. | Благоустройство общественной территории по ул. Дружбы с. Корлики |
|  | 7. | Разработка проекта благоустройства общественной территории в с.Корлики (площадь для проведения культурно-массовых мероприятий и сквер «Родов») |
|  | 8. | Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, д. 2 с.п.Ваховск |
|  | 9. | Благоустройство общественной территории, ул. Таежная д. 17б, п. Ваховск |
|  | 10. | Обустройство сквера по ул. Центральной, д. 9 в с. Охтеурье (общественная территория) |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2020 | 1. | Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 2, пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Таежной, д. 5, пгт. Излучинск |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д. 16−19, пгт. Новоаганск |
|  | 4. | Благоустройство дворовой территории по ул. Титова, д. 18а, с. Ларьяк |
|  | 5. | Благоустройство дворовой территории по ул. Титова, д. 20, с. Ларьяк |
|  | 6. | Благоустройство дворовой территории, ул. Школьная, д. 9, п. Ваховск |
|  | 7. | Благоустройство дворовой территории, ул. Спортивная, д. 1, п. Ваховск |
|  | 8. | Благоустройство дворовой территории, ул. Школьная, д. 4, п. Ваховск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2020 | 1. | Благоустройство сквера по ул. Энергетиков в пгт. Излучинске (благоустройство и озеленение, устройство тротуаров, устройство уличного освещения) |
|  | 2. | Устройство спортивной площадки по ул. Лесной в с. Большетархово |
|  | 3. | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережной, Энергетиков, Школьной в пгт. Излучинске |
|  | 4. | Устройство сквера, ул. Центральная, д. 14, пгт. Новоаганск |
|  | 5. | Благоустройство футбольного поля в с. Ларьяк, ул. Осипенко |
|  | 6. | Благоустройство общественной территории, ул. Таежная, д. 29, п. Ваховск |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2021 | 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19, пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, д. 18, пгт. Излучинск |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск |
|  | 4. | Благоустройство дворовой территории, ул. Агапова, д. 12−14, п. Ваховск |
|  | 5. | Благоустройство дворовой территории, ул. Таежная, д.8−10, п. Ваховск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2021 | 1. | Благоустройство сквера по ул. Энергетиков в пгт. Излучинске (благоустройство и озеленение, устройство тротуаров, устройство уличного освещения) |
|  | 2. | Устройство пешеходных тротуаров по ул. Набережной, Энергетиков, Школьной в пгт. Излучинске |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энтузиастов, д. 5, д. 8, д. 12, д. 13, пгт. Новоаганск |
|  | 4. | Устройство уличного ограждения по ул. Кедровой, Набережной, Чумина в д. Чехломей |
|  | 5. | Устройство площади в с. Корлики |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2022 | 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19б, пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 19а, пгт. Излучинск |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Лесной, д. 1−3, пгт. Новоаганск |
|  | 4. | Благоустройство дворовой территории по ул. Мирюгина, д. 13, с. Ларьяк |
|  | 5. | Обустройство газонов с устройством пешеходных дорожек в с. Ларьяк, ул. Осипенко, ул. Кооперативная, ул. Гагарина |
|  | 6. | Благоустройство дворовой территории, ул. Школьная, д. 11, п. Ваховск |
|  | 7. | Благоустройство дворовой территории, ул. Школьная, д. 2, п. Ваховск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2022 | 1. | Реконструкция набережной реки Окуневка в пгт. Излучинске (1 этап) |
|  | 2. | Капитальный ремонт детских площадок в с. Корлики, ул. Дружбы, д. 14, в с. Чехломей, ул. Кедровая |
|  | 3. | Установка аншлагов с номерами домов и улиц в сп. Ларьяк |
|  | 4. | Благоустройство общественной территории, ул. Таежная, д. 29, п. Ваховск |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2023 | 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, д. 12, пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство дворовой территории по пер. Молодежный, д. 6, пгт. Излучинск |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Транспортной, д. 1−2, пгт. Новоаганск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2023 | 1. | Реконструкция набережной реки Окуневка в пгт. Излучинске (2 этап) |
|  | 2. | Строительство набережной в с. Ларьяк |
|  | 3. | Установка уличного ограждения по ул. Мирюгина, Осипенко, Красный Луч, Кербунова, Куликовой, Кооперативной, Набережной в с. Ларьяк |
|  | 4. | Благоустройство общественной территории, ул. Таежная, д. 8−10, п. Ваховск |
| Год | № п/п | Дворовые территории |
| 2024 | 1. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, д. 9, пгт. Излучинск |
|  | 2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Пионерной, д. 2, пгт. Излучинск |
|  | 3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Мелик-Карамова, д. 4, д. 5, д. 7, пгт. Новоаганск |
| Год | № п/п | Общественные территории |
| 2024 | 1. | Реконструкция набережной реки Окуневка в пгт. Излучинске (3 этап) |
|  | 2. | Благоустройство общественной территории, ул. Спортивная д.1, п. Ваховск |

».

Приложение 4 к постановлению

администрации района

от 30.10.2019 № 2157

«Приложение 13 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование результата | Значение результата (ед. измерения) | Срок исполнения | Наименование мероприятия (подпрограммы) муниципальной программы, направленного на достижение результата | Объем финансирования мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий с 24 в 2018 году до 101 ед. к 2024 году | 101 ед. | 2024 год | подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды, основное мероприятие 5.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 46 462,7 |
| 2. | Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, с 65,8% в 2018 году до 78,0% к 2030 году | 78% | 2030 год | подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, основное мероприятие 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | 100 782,8 |

».