Отчет о ходе выполнения работ

по  ремонту, капитальному ремонту автодорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 сентября 2018 года

| № п/п | Название автомобильной дороги | Владелец автомобильной дороги | Участок автомобильной дороги | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Выполненные объемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Земляные работы, м3 | Основание, м2 | Покрытие |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний слой, м2 | Нижний слой, м2 |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % | План | Факт | % |
| 1 | ул. Пионерная | Администрация г.п. Излучинск | ул. Пионерная | Ремонт дорог по ул. Пионерная и пер. Строителей в пгт. Излучинск | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 10985 | 10985 | 100 |  |  |  |
|  | пер. Строителей |  | пер. Строителей |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 2100 | 100 |  |  |  |
| 2 | ул. Мирюгина ул. Осипенко ул. Октябрьская ул. Кербунова | Администрация с.п. Ларьяк | ул. Мирюгина ул. Осипенко ул. Октябрьская ул. Кербунова | Ремонт внутрипоселковых дорог с.п. Ларьяк | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 324 | 324 | 100 |  |  |  |
| 3 | ул. Центральная | Администрация с.п. Вата | ул. Центральная | Ремонт внутрипоселковых дорог с.п. Вата | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1400 | 100 |  |  |  |
|  | ул. Лесная ул. Лесная (в районе школы) ул. Кедровая площадка в районе администрации поселения переулок к ул. Береговая |  | ул. Лесная ул. Лесная (в районе школы) ул. Кедровая площадка в районе администрации поселения переулок к ул. Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  | 1219 | 1219 | 100 |  |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога п. Вах - п. Охтеурье | Администрация Нижневартовского района | Автомобильная дорога п. Вах - п. Охтеурье | Ремонт автомобильной дороги п. Вах - п. Охтеурье | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 3857 | 3857 | 100 |  |  |  |