Администрация района КОНТРОЛЬ 31.12.2020

администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 02.12.2013 г. Нижневартовск | № 2553 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014−2020 годы», руководствуясь постановлениями администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района»,от 18.09.2013 № 1946 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нижневартовского районана 2014−2020 годы, решением Думы районаот 10.10.2013 № 384 «Об осуществлении части полномочий»,в целях создания условий для обеспечения потребителей качественными жилищно-коммунальными услугами, а также повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Нижневартовском районе:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективностив Нижневартовском района на 2014–2020 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять за счет средств бюджета округа, района, поселений и внебюджетных источников.

3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 2 189 346,78 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 717,06 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района – 1 652 389,57тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 534 261,39 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 978,76 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы..

4. Департаменту финансов администрации района (А.И. Кидяева) включить муниципальную программу в Перечень муниципальных программ района на 2014−2020 годы, подлежащих финансированию, для утверждения предельных объемов ассигнований в бюджете района в размере 562 908,6 тыс. рублей,в том числе:

в 2014 году – 118 920,7 тыс. руб.;

в 2015 году – 90 367,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 89 852,8 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 192,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 65 892,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 65 842,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.;

из них:

за счет средств бюджета округа:

в 2014 году – 39 765,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 47 189,6 тыс. руб.;

в 2016 году – 48 818,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

в 2014 году – 79 104,5 тыс. руб.;

в 2015 году – 43 099,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 40 973,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 192,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 65 892,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 65 842,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 62 842,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений:

в 2014 году – 50,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 78,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 60,9 тыс. руб.

5. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава районаБ.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 16.10.2015 № 2074

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в Нижневартовском районе

на 2014–2020 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе в 2014–2020 годах» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| «Соисполнители муниципальной программы |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»; администрации городских и сельских поселений района; товарищества собственников жилья; управляющие организации; управление организации деятельности администрации района.». |
| Цели муниципальной программы |  | повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; повышение уровня благоустройства территории городских и сельских поселений района |
| Задачи муниципальной программы |  | обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг; повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов; повышение уровня благоустройства дворовых территорий городских и сельских поселений район |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия муниципальной программы |  | подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; подпрограмма 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»; подпрограмма 3. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»; подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики»; подпрограмма 5. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»; подпрограмма 6. «Формирование комфортной городской среды» |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) |  | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, ‒ 100%; доля объема тепловой энергии, расчетыза которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ‒ с 61,00% до 62,00%; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, ‒ с 28,30% до 28,3%; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, ‒ с 61,9% до 61,9%; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, ‒ 0% (целевой показатель равен нулю ввиду того, что Нижневартовский район не газифицирован); доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, ‒ до 5,5%; обеспечение благоустройства 5 дворовых территорий многоквартирных домов» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы |  | общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 2 189 346,78 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 463 020,56 тыс. руб.; в 2015 году – 401 134,80 тыс. руб.; в 2016 году – 374 415,33 тыс. руб.; в 2017 году – 575 699,70 тыс. руб.; в 2018 году – 161 430,30 тыс. руб.; в 2019 году – 147 804,10 тыс. руб.; в 2020 году – 65 842,00 тыс. руб.; из них: за счет средств федерального бюджета: в 2017 году – 1 717,06 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа: в 2014 году – 73 051,81 тыс. руб.; в 2015 году – 83 674,51 тыс. руб.; в 2016 году – 97 164,02 тыс. руб.; в 2017 году – 144 021,16 тыс. руб.; в 2018 году – 76 315,90 тыс. руб.; в 2019 году – 60 034,00 тыс. руб. за счет средств бюджета района: в 2014 году – 389 968,75 тыс. руб.; в 2015 году – 317 460,29 тыс. руб.; в 2016 году – 277 251,31 тыс. руб.; в 2017 году – 428 982,72 тыс. руб.; в 2018 году – 85 114,40 тыс. руб.; в 2019 году – 87 770,10 тыс. руб.; в 2020 году – 65 842,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселений: в 2016 году – 0,00 тыс. руб.; в 2017 году – 978,76 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) |  | удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) ‒с 87,4 кВт ч до 82,28 кВт ч; удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ‒ с 0,14 Гкал до 0,132 Гкал; удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) ‒ с 1,43 куб. м до 1,42 куб. м; удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) ‒ с 0,031 куб. мдо 0,03 куб. м; удельный расход природного газа на снабжение муниципальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека) ‒ 0 куб. м/чел.; количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ‒ 0 шт.; отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы ‒ 0%; удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ‒ с 750,0 кВт ч до 705 кВт ч; удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ‒ с 0,11 Гкал до 0,103 Гкал; удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) ‒ с 13,0 куб. м до 12,22 куб. м; удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека) ‒с 6,3 куб. м до 5,931 куб. м; удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) ‒ 0 тыс. куб. м/кв. м; удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 человека) ‒0 тыс. куб. м/чел.; удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ‒ с 0,536 т.у.т./кв. м до 0,509 т.у.т./кв. м; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных ‒ с 176,4 т.у.т. до 170,1 т.у.т.; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ‒ с 0,7896 тыс. кВт ч/тыс. куб. м до 0,789 тыс. кВт ч/тыс. куб. м;удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) ‒ с 1,332 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м до 1,3 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) ‒ с 2,138 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м до 2,1 тыс. кВт*ч/тыс. куб. м; удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) ‒ с 1,87 кВт*ч/кв. м до 1,87 кВт*ч/кв. м; повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения ‒ с 91,1% до 93,2%; повышение обеспеченностинаселения централизованными услугами теплоснабжения ‒ с 91,5% до 93,9%; удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям ‒ с 32,8% до 4,0%; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, ‒ с 20% до 5,4%; доля уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, ‒ с 26,7% до 9,2%; доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, ‒ с 78,9% до 97,8%; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ‒ с 13,6% до 8,0%; доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ‒ с 13,9% до 7,8%; уровень газификации котельных ‒ с 30,8% до 69%; доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда ‒ с 71,0% до 78,0%. |

I. Краткая характеристика текущего состояния сферы

социально-экономического развития Нижневартовского района

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного секторак управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги,с другой стороны, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по Нижневартовскому району составляет более 50 процентов. Потери и утечки водыи тепловой энергии значительно превышают допустимый уровень. Величина потерь в водоснабжении составляет более 15,1 процента. Потери тепловой энергии в процессе производства и транспортировки составляют до 36 процентов.

Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для района.

Количество водоочистных сооружений в районе составляет 13 единиц суммарной производительностью 20 тыс. куб. м/сут. Однако имеется дефицит водоочистных сооружений в сельских малочисленных населенных пунктахи дефицит мощности водоочистных сооружений в некоторых поселениях. Действующие станции водоподготовки работают неэффективно. Требуется проведение реконструкции с применением современных методов очистки.

В настоящее время для очистки воды в районе применяются технологиис участием и без участия реагентов. Удаление из питьевой воды соединений железа и марганца сопряжено со значительными трудностями. Распространенная в районе безреагентная очистка питьевой воды методом упрощенной аэрации не всегда дает положительные результаты. Эффект очистки зависит от состава и количества содержащихся загрязнений в исходной воде и соблюдения технологического регламента работы обслуживающим персоналом.

В районе разводящие сети водопровода построены по лучевой тупиковой схеме, что способствует застою воды на концевых участках сетей. Так как водопроводная труба идет в одной изоляции с обратным трубопроводом теплоснабжения, происходит нагрев холодной воды, и в процессе химической реакции порождаются бактерии, ухудшающие гигиенические показатели питьевой воды: появляется запах, изменяется цветность, взвесь соединений железа.

Для того, чтобы качество воды не ухудшалось при прохождении через разводящую сеть, необходимо провести реконструкцию водопроводов, которая включала бы в себя исполнение трубопроводов из высокотехнологичных материалов с закольцовкой и раздельной теплоизоляцией.

Большую озабоченность в районе вызывает состояние поверхностных источников, относящихся к категории рыбохозяйственного назначения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды являются источником загрязнения поверхностных водоемов органическими веществами, биогенными элементами (соединения азота, фосфора, кремния), поверхностно-активными веществами.

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных канализационных сетей составляет 53 км, что ничтожно мало. Сети канализации имеются только в поселках городского типа Излучинске, Новоаганске, и частично в селе Варьёган, поселке Ваховске.

Актуальной остается проблема строительства сетей в населенных пунктах таких, как поселок Ваховск, поселок Аган, где построены канализационные очистные сооружения.

На сегодняшний день в районе насчитывается 13 канализационных станций (КНС) и 5 сооружений очистки сточных вод общей производительностью 18,7 тыс. куб. м в сутки. Очистку проходят 5,3 тыс. куб. м/сутки сточных вод.

Таким образом, несмотря на имеющиеся резервные мощности, продолжается сброс ненормативно очищенных вод, так как канализационные очистные сооружения выполнены по проектам 80-х годов. На канализационных станциях принята традиционная схема – биологическая и механическая очистка.

Не предусмотрены сооружения доочистки от органических, взвешенных веществ.

По состоянию на 1 января 2013 года в районе источниками теплоснабжения являются 18 котельных установок. Общая протяженность тепловых сетейв двухтрубном исчислении составляет 124,19 км.

Ежегодно в планах мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период предусматривается замена инженерных сетей не менее 4 процентов от общей протяженности. Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей с 2013 года предусматривается ежегодная замена не менее 5 процентов от их общей протяженности.

Муниципальная программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработкуи внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоенияи развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

В Нижневартовском районе много дожигаемого попутного нефтяного газа, который в качестве топлива для котельных не требует подготовки и значительно дешевле сырой, а тем более товарной нефти. Высокая себестоимость производства 1 Гкал при невозможности ее реализовать приводит к убыточности предприятий жилищно-коммунальной сферы. Выходом из сложившейся ситуации может быть перевод нефтяных котельных на более стабильное газовое топливо.

Для решения задачи газификации населенных пунктов и перевода отопительных котельных с нефтяного топлива на попутный газ необходимо новое строительство газопроводов и котельных. В 2007 году за счет средств бюджета Нижневартовского района в полном объеме выполнены проектно-изыскательские работы на строительство газовых котельных и газопроводов попутного нефтяного газа для населенных пунктов Ваховск, Аган, Покури Варьёган.

В связи с возможностью снижения тарифа на тепловую энергию за счет уменьшения стоимости топливной составляющей, минимизации вредного воздействия нефтяных котельных на окружающую среду и необходимостью соблюдения требований законодательства в сфере проектирования и капитального строительства реализация данных проектов представляется крайне желательной.

Жилищный фонд района по состоянию на 1 января 2013 года составил 601,5 тыс. кв. м общей площади, или 2 227 жилых домов, в том числе 952 многоквартирных дома.

Уровень их физического износа составляет:

от 0 до 30 процентов – 77,0 процентов (403 многоквартирных дома);

от 31 до 65 процентов – 16,4 процентов (380 многоквартирных дома);

от 66 до 70 процентов – 6,6 процентов (169 многоквартирных домов).

Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов возложена на собственников помещений в таких домах.

Предусмотрено создание условий для возможности накопления средств собственников, обеспечивающих их сохранность. Аккумулирование накоплений возможно как на индивидуальном банковском счете, открываемом для отдельно взятого дома, так и на счетах специализированной некоммерческой организации, создаваемой субъектом Российской Федерации. При этом в отношении последней субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за все убытки, причиненные собственникам помещений многоквартирного дома, как в связи с некачественным управлением средствами, таки в связи с некачественным либо несвоевременно проведенным ремонтом.

Одновременно с этим существует закрепленная статьей 16 Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фондав Российской Федерации» обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления (как бывших наймодателей) выполнять капитальный ремонт домов в соответствии с нормами содержания, эксплуатациии ремонта жилищного фонда. Таким образом, сохраняется обязанность государства по финансированию капитального ремонта всех жилых домов, в которых права собственности на жилые помещения возникли в результате приватизации в случае, если такой капитальный ремонт не проведен с даты приватизации первого жилого помещения в данном доме.

Вышесказанное требует предусматривать предоставление мер государственной и муниципальной поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе Российской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыот 01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы благоустройства населенных пунктов относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

Однако данному вопросу органы местного самоуправления не всегда уделяют должное внимание. Помимо дефицита бюджета, одной из основных причин этого является отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей порядок осуществления содержания дворовых территорий многоквартирных домов.

Проблемы благоустройства населенных пунктов рассматривались на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 05.09.2010. По итогам заседания Совета был подготовлен перечень поручений Президента Российской Федерации, в том числе Правительству Российской Федерации совместно с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, разработать правовые механизмы регулирования отношений в сфере строительства, содержанияи капитального ремонта внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов к ним.

Правовой пробел в части определения пределов придомовой территории, за благоустройство которой несет ответственность управляющая организация,в условиях, когда земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован, не поставлен на кадастровый учет, привел к тому, что техническое состояние дворовых территорий многоквартирных домовне отвечает требованиям безопасности и комфорта для жителей многоквартирного дома.

Таким образом, анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников.

Конечные цели реформы – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда – на сегодняшний день не достигнуты.

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух задач.

Первая задача заключается в проведении в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов государственной поддержки инициативных собственников жильяв энергоэффективной модернизации многоквартирных домов. Решение этой задачи позволит создать более комфортную среду обитания граждан, снизить расходы на оплату энергоресурсов за счет повышения энергоэффективности жилых зданий.

Вторая задача связана с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуги оплату по факту их потребления. Решение этой задачи связано с принципиальным улучшением инвестиционного климата в коммунальном секторе.

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и для муниципального образования Нижневартовский район в частности, поэтому решение вопросов повышения энергоэффективности экономики имеет приоритетное значение.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета района, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, инженерной инфраструктуры и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

II.Стимулирование инвестиционной и инновационной

деятельности, развитие конкуренции и негосударственного

сектора экономики

2.1. Развитие материально-технической базы.

Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы предусмотрены следующие мероприятия:

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (подпрограмма I):

строительство газовой котельной в п. Аган;

строительство газовой котельной в с. Варьеган;

изготовление и монтаж въездного знака (стелы) в д. Вампугол, д. Пасол.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия муниципальной программы по снижению и устранению административных барьеров в сфере градостроительства, в том числе улучшения целевых показателей «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения», «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения», оказывают положительное влияние на создание благоприятных условий для деловой среды.

В соответствии с пунктом 1.1 плана мероприятий «дорожной карты», утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года № 671-рп, с пунктом 1.6 протокола № 9 от 20.09.2016 заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, паспортом проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства» от 12.02.2016 внесены изменения в приложение к постановлению администрации района от 23.06.2015 № 1102 «Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство» в части уменьшения сроков и количества процедур:

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, жилищного строительства – 5 ед.;

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, жилищного строительства – 77 дней. 4

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

При реализации мероприятий муниципальной программы оказывается поддержка инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализуется выполнение строительно-монтажных работ на объектах:

строительство газовой котельной в п. Аган;

строительство газовой котельной в с. Варьеган.

изготовление и монтаж въездного знака (стелы) в д. Вампугол, д. Пасол.

2.4. Развитие конкуренции в районе.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных задач в полном объеме.

Одним из основных целевых показателей муниципальной программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих муниципальную программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет предварительную оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

2.5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района несет персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.».

III. Цели, задачи и показатели их достижения

Целями муниципальной программы являются: повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, повышение уровня благоустройства территорий городских и сельских поселений района.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным Стратегией социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030года;

приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, приоритетам государственной политики, определенным Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию, и приоритетным проектам от 21 ноября 2016 года № 10.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих основных мероприятий:

реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;

капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду;

проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйстваи социальной сферы; повышение уровня благоустройства дворовых территорий городских и сельских поселений района;

обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы при работе в осенне-зимний период;

повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов;

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения; обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;

создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются по Методикерасчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399.

Показатель «Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %» рассчитывается как отношение показателя площади жилых помещений, оборудованных централизованным водопроводом, и показателя общей площади жилых помещений. Источник информации: Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Обеспеченность населения централизованными услугами теплоснабжения, %» рассчитывается как отношение показателя площади жилых помещений, оборудованных централизованным теплоснабжением, и показателя общей площади жилых помещений. Источник информации: Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведенияо жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, %» рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям, не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Доля уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей тепловых сетей, нуждающихсяв замене, и протяженности тепловых сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений,в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %» рассчитывается как отношение показателя нормативно очищенных сточных вод и показателя пропущенных сточных вод через очистные сооружения. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной, %»,определяется по формуле:

(%),

где:

ОПмо вс передача ‒ объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

ОПмо гвс. общий ‒ общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

ОПмо хвс. общий ‒ общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

Показатель «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %» определяется по формуле:

Д = Жо/Ж x 100 (%),

где:

Д – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда;

Жо– общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами;

Ж– общая площадь жилищного фонда.

Показатель «Уровень газификации котельных, %» рассчитывается от базового показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения.

Показатель «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями» рассчитывается исходя из фактически заключенных энергосервисных договоров (контрактов) и равен нулю ввиду отсутствия положительной практики реализации энергосервисных договоров (контрактов) в Нижневартовском районе.

Показатель «Отношение экономии энергетических ресурсов и водыв стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных контрактов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы, % », определяется по формуле:

Оэконом мо = (ПЛАНэконом мо/МПба) х 100 (%),

где:

ПЛАНэконом мо – планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. рублей;

МПба – объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. рублей.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе не рассчитывались ввиду отсутствия транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, равно как и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых планируется проведение замещения используемого топлива либо применение автономных источников электрического питания.

IV. Характеристика основных мероприятиймуниципальной

программы

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических и организационно-управленческих мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:

мероприятие 1.1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения» предполагает реализацию мероприятий, связанных со строительством канализационных очистных сооружений, реконструкцией водоочистных комплексов, газовых котельных, газопроводов, сетей тепловодоснабжения;

мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» предусматривается с целью обеспечения бесперебойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем замены ветхих сетей тепловодоснабжения;

мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предполагает реализацию следующих мероприятий:

вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол,д. Соснина);

уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол;

содержание памятника в д. Вампугол;

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человекаи животных;

мероприятие 1.4. «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы при работе в осенне-зимний период» предусматривает предоставление субсидий, связанных с приобретением энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках подпрограммы 2. «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов», связанного с оказанием установленных законодательством автономного округа мер финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов и благоустройством дворовых территорий из средств бюджета автономного округа и средств бюджетов городских и сельских поселений.

В рамках подпрограммы 3. «Обеспечение равных прав потребителейна получение энергетических ресурсов» предполагается реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения», направленного на недопущение роста платы населения, и приравненных к ним категориям потребителей (предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы) за поставляемые ресурсы:

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам;

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии прочим потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения;

обеспечение населенных пунктов района круглосуточным электроснабжением в зоне децентрализованного энергоснабжения.

В рамках подпрограммы 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» предполагается реализация основного мероприятия «Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики», направленного на уменьшение потребления энергетических ресурсовв различных отраслях экономики, бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе района.

Мероприятие 4.1. «Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики» включает реализацию следующих мероприятий:

обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков);

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрическойи тепловой энергии, воды с момента выявления таких объектов;

информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района, направленная, в том числе, на повышение энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов)и об особенностях их заключения, об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности либо применяется добровольная маркировка энергетической эффективности;

модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций;

мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;

мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабженияи электроснабженияна объектах коммунальной инфраструктуры;

разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района;

разработка схем теплоснабжения населенных пунктов Нижневартовского района;

мероприятия по обучению в областиэнергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках подпрограммы 5. «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» предлагается реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», направленного на обеспечение условий для выполнения функций и полномочий,возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

В рамках подпрограммы 6. «Формирование комфортной городской среды» предлагается реализация основного мероприятия 1 «Создание условий для формирования комфортной городской среды», направленного на повышение уровня благоустройства дворовых территорий городских и сельских поселений района.

V. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами района.

5.2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий муниципальной программы;

передачу при необходимости части функций ответственного исполнителя соисполнителям и подведомственным учреждениям (организациям), которым ответственный исполнитель может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

5.3. Реализация основных мероприятий подпрограммы 1.

Реализация основного мероприятия 1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Предоставление субсидий на реализацию мероприятия муниципальной программы, включенного в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 1 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 80 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 20 процентов.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований                 на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений, будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 18                к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 95 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 5 процентов.

Реализация основного мероприятия 2. «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 95 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 5 процентов.

Реализация основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района с помощью мероприятий 1.3.1.‒1.3.8.; муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» и управлением организации деятельности администрации района с помощью мероприятий 1.3.9.

Реализация мероприятий 1.3.1–1.3.5, 1.3.7, 1.3.8 будет осуществляться посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Реализация мероприятия 1.3.6. будет осуществляться в соответствии                 с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п «О Порядке расходования субвенций, предоставленных их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Порядком предоставления субсидий из бюджета района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 5 к муниципальной программе.

Реализация мероприятия 1.3.9 будет осуществляться в соответствии                      с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы», планом основных мероприятий по подготовке и проведению юбилейных дат населенных пунктов в 2016 году на межселенной территории района.

Субсидии из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов на реализацию мероприятий по установке объектов монументально-декоративного искусства (памятники, монументы, памятные знаки, мемориальные доски, стелы, скульптурные композиции), обустройству и оборудованию спортивных и детских площадок, парков, скверов, площадей, тротуаров, проведению ремонтных работ фасадов зданий, культурно-исторических объектов к юбилейным датам населенных пунктов. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 99 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 1 процент.

Реализация основного мероприятия 4. «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики                        и строительства администрации района посредством заключения договоров на предоставление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района с помощью мероприятий:

мероприятие 1.4.1 «Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период в части возмещений убытков на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства» будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к муниципальной программе;

мероприятие 1.4.2 «Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги» будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к муниципальной программе;

мероприятие 1.4.3. «Прочие мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период»;

мероприятие 1.4.4. «Резерв на развитие жилищно-коммунального комплекса района»осуществляется в соответствии с Порядком использования зарезервированных в составе расходов бюджета района бюджетных ассигнований на развитие жилищно-коммунального комплекса района согласно приложению 14 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия «Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов» подпрограммы 2 осуществляется с помощью мероприятий:

мероприятие 2.1.3 «Благоустройство домовых территорий» – администрациями городских и сельских поселений района в соответствии                 с Порядком, приведенным в приложении 4 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Субсидии из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов по благоустройству домовых территорий многоквартирных домов. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета автономного округа составляет 90 процентов.

Перечисление денежных средств в поселение будет производиться на основании соглашения, заключенного между администрацией района и администрацией поселения.

Реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения» подпрограммы 3 осуществляется с помощью мероприятий:

мероприятие 3.1.1 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Предоставление субвенции на реализацию мероприятия будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 9 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Мероприятие 3.2.1 «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии прочим потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Предоставление субсидий на реализацию мероприятия будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 10 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п, Порядком предоставления субсидий из бюджета района на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 3 к муниципальной программе.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 60 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 40 процентов.

Реализация основного мероприятия «Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики» подпрограммы 4 осуществляется с помощью мероприятий:

мероприятие 4.1.3 «Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района» в 2014 году осуществлено муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» в соответствии                      с Порядком, приведенным в приложении 14 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 60 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 40 процентов.

Реализация мероприятий в 2014 году осуществляется за счет местного бюджета посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ):

мероприятия 4.1.1–4.1.2, 4.1.4–4.1.31 осуществляются муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» подпрограммы 5 осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

Реализация основного мероприятия «Создание условий для формирования комфортной городской среды» подпрограммы 6 осуществляется с помощью мероприятий:

мероприятие 6.1 «Создание условий для формирования комфортной городской среды» – администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с Правилами, приведенными в приложении 22                                     к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Субсидии из бюджета автономного округа предоставляются                               на софинансирование расходов по благоустройству дворовых территорий городских и сельских поселений района. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составляет 90 процентов.

Перечисление денежных средств в поселение будет производиться                      на основании соглашения, заключенного между администрацией района и администрацией поселения.

5.4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку; координирует деятельность муниципальных заказчиков по реализации основных мероприятий муниципальной программы; осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает взаимодействие всех соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации, контролирует целевое использование выделенных денежных средств и выполнение программных мероприятий соисполнителями муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»;

администрации городских и сельских поселений района;

управляющие организации, товарищества собственников жилья.

Администрации городских и сельских поселений района:

обеспечивают за счет бюджета поселения долю софинансирования расходов по благоустройству дворовых территорий городских и сельских поселений района в соответствии с условиями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений с администрацией района о реализации программ;

организуют работу по реализации муниципальной программы в рамках своих полномочий, принимают правовые акты в пределах своей компетенции, контролируют ход реализации мероприятий муниципальной программы поселения, рассматривают и проводят экспертизу дополнительных предложений и проектов;

вносят предложения по корректировке муниципальной программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами реализации муниципальной программы;

осуществляют мониторинг целевых показателей к муниципальной программе в рамках соответствующих муниципальных программ поселений и ежеквартально представляют в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района результаты мониторинга, а также представляют отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Управляющие организации и товарищества собственников жилья:

осуществляют заполнение электронных паспортов многоквартирных домов, находящихся в управлении организации;

представляют информацию, необходимую для осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов, в администрацию района.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение 2 к муниципальной программе), в полном объеме, качественно и в срок.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

5.5. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы ежемесячно до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель направляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе исполнения графика реализации муниципальной программы (сетевой график).

Отчет представляется в следующие сроки:

ежемесячно до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования;

ежегодно до 25-го января года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования.

5.6. Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный (обязательный) перечень работ включает: ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн для мусора.

Дополнительный перечень работ выполняется в территориях, где обеспечен минимальный перечень работ, и включает: оборудование детских и спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; обустройство контейнерных площадок; озеленение территории; иные работы.

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обязательным условием является финансовое и (или) трудовое участие собственников жилья и иных заинтересованных лиц, а в случае выполнения дополнительных работ обязательным условием является финансовое участие собственников жилья.

Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц составляет не менее 5% от общей стоимости работ по благоустройству.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется с размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройству и их  исполнение рассматриваются на заседаниях общественных советов, созданных при администрациях поселений района и при администрации района.

«Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы на 01.01.2014 | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы, 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,50 | 61,50 | 61,50 | 62,00 |
| 1.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
| 1.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 91,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 |
| 1.1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, % | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 2. Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных бюд-жетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВт*ч | 87,4 | 87,4 | 86,53 | 85,66 | 84,80 | 83,96 | 83,12 | 82,28 | 82,28 |
| 2.1.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,139 | 0,137 | 0,136 | 0,134 | 0,132 | 0,132 |
| 2.1.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение муници-пальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,428 | 1,427 | 1,425 | 1,423 | 1,42 | 1,42 |
| 2.1.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение муници-пальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), куб. м | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.5. | Удельный расход природного газа на снабжение муници-пальных бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека),куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении,дости-жение которой планируется в результате реализации энергосервисных контрактов (договоров), заклю-ченных муниципаль-ными бюджетными учреждениями к общему объему фи-нансирования муни-ципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными бюджетными учреждениями, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч | 750,00 | 750,00 | 742,5 | 735,075 | 727,725 | 720,455 | 713,25 | 705,00 | 705,00 |
| 2.2.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,103 | 0,103 |
| 2.2.3. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), куб. м | 13,00 | 13,00 | 12,87 | 12,742 | 12,614 | 12,488 | 12,363 | 12,22 | 12,22 |
| 2.2.4. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), куб. м | 6,30 | 6,30 | 6,237 | 6,175 | 6,113 | 6,052 | 5,991 | 5,931 | 5,931 |
| 2.2.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивиду-альными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади), тыс. куб. м/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснаб-жения (в расчете на 1 человека),тыс. куб. м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многок-вартирных домах, т.у.т./кв. м | 0,536 | 0,536 | 0,534 | 0,525 | 0,520 | 0,515 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| 2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т. | 176,4 | 176,4 | 174,2 | 174,2 | 172,6 | 172,6 | 170,1 | 170,1 | 170,1 |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, тыс.кВт*ч/тыс. куб. м | 0,7896 | 0,7896 | 0,7896 | 0,7896 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
| 2.3.3. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс. куб. м | 1,332 | 1,332 | 1,332 | 1,331 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,3 | 1,3 |
| 2.3.4. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс. куб. м | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 2,13 | 2,13 | 2,1 |
| 2.3.5. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 2.3.7. | Повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, % | 91,1 | 91,1 | 91,5 | 91,8 | 92,2 | 92,5 | 92,8 | 93,2 | 93,2 |
| 2.3.8. | Повышение обеспеченности населения централизованными услугами теплоснабжения, % | 91,5 | 91,5 | 91,9 | 92,3 | 92,7 | 93,1 | 93,5 | 93,9 | 93,9 |
| 2.3.9. | Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, % | 32,8 | 30,8 | 24,6 | 20,6 | 16,8 | 12,9 | 7,9 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3.10. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 20 | 18 | 14,4 | 12,6 | 10,8 | 9 | 7,2 | 5,4 | 5,4 |
| 2.3.11. | Доля уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, % | 26,7 | 24,2 | 21,7 | 19,2 | 16,7 | 14,2 | 11,7 | 9,2 | 9,2 |
| 2.3.12. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 78,9 | 78,9 | 84,3 | 87 | 89,7 | 92,4 | 95,1 | 97,8 | 97,8 |
| 2.3.13. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной, % | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 8,0 |
| 2.3.14. | Доля потерь тепловой энергии при ее передачи в общем объеме, % | 13,9 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 9,8 | 9,1 | 8,5 | 8,0 | 7,8 |
| 2.3.15. | Уровень газификации котельных, % | 30,8 | 30,8 | 38,5 | 38,5 | 46,2 | 46,2 | 69 | 69 | 69 |
| 2.3.16. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |

.».

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммуналь-ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

| № п.п | Наименование основного ме-роприятия му-ниципальной программы (на-именование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Номер показа-теля из таблицы «Целе-вые показа-тели муници-пальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Цель 1 "Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | непо-средст-венный 2.3.15, 2.3.7; конеч-ный 2.3.8, 2.3.1- 2.3.5, | 378 734,75 | 117 785,47 | 66 099,78 | 30120,02 | 143 972,48 | 20 757,00 | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 49 137,10 | 29 418,00 | - | 0,00 | - | 19 719,10 | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 329 597,65 | 88 367,47 | 66 099,78 | 30120,02 | 143 972,48 | 1 037,90 | - | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 187 259,08 | 248,23 | 36 819,34 | 12929,39 | 137 262,11 | - | - | - |
| 1.1.1 | П.Аган: наружный газопровод (Лукойл ЗС) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 53 095,0510 | - | 35 356,58 | 1806,46 | 15 932,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 53 095,05 | - | 35 356,58 | 1806,46 | 15 932,01 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 53 095,05 | - | 35 356,58 | 1806,46 | 15 932,01 |  |  |  |
| 1.1.2 | С. Варьеган: газопровод | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 19 509,46 | 1 650,81 | 17 748,28 | 27,87 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 19 509,455 | 1 650,81 | 17 748,28 | 27,87 | 82,50 |  |  |  |
| 1.1.3 | С. Ваховск: газопровод (корректировка ПИР) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 516,45 | 1 417,99 | 465,41 | 631,85 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 516,45 | 1 417,99 | 465,41 | 631,85 | 1,20 |  |  |  |
| 1.1.4 | С. Аган: газовая котельная (корректировка ПИР) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 102,93 | 102,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 102,93 | 102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | С. Аган: газовая котельная | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 74 895,79 | - | 745,99 | 9530,57 | 64 619,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 74 895,79 | - | 745,99 | 9530,57 | 64 619,23 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц | х | 74 600,00 | - | 745,99 | 9530,57 | 64 323,44 |  |  |  |
| 1.1.6 | П. Ваховск: газовая котельная | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 031,46 | 1 250,00 | 750,00 | 0,00 | 31,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 031,46 | 1 250,00 | 750,00 | 0,00 | 31,46 |  |  |  |
| 1.1.7 | С. Варьеган: газовая котельная | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 53 225,60 | 1 622,21 | 0,00 | 58,87 | 51 544,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 53 225,60 | 1 622,21 | 0,00 | 58,87 | 51 544,52 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц | х | 51 400,00 |  |  |  | 51400,00 |  |  |  |
| 1.1.8 | П. Аган: наружный газопровод | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 994,50 | 994,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 994,50 | 994,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция сетей водоснабжения с закольцовкой трассы в с.Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реконструкция сетей водоснабжения с закольцовкой трассы в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 048,78 | 1 048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 048,78 | 1 048,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | С. Ларьяк: строительство Канализационные очистные сооружения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 19 814,63 | 16 827,13 | 2 987,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 13 454,00 | 13 454,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 360,63 | 3 373,13 | 2 987,50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | С. Покур: строительство Канализационные очистные сооружения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 20 745,68 | 18 804,81 | 234,94 | 214,83 | 1 491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 15 964,00 | 15 964,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 781,68 | 2 840,81 | 234,94 | 214,83 | 1 491,10 |  |  |  |
| 1.1.13 | С. Охтеурье: берегоукрепление р. Вах | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Пгт. Новоаганск: строительство Канализационные очистные сооружения с инженерными сетями | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Пгт.Новоаганск: строительство Накопительные резервуары чистой воды на водоочистных сооружениях (2 шт.) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 27 491,90 | 27 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27 491,90 | 27 491,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 248,23 | 248,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | П.Аган: канализационные очистные сооружения 200 м3/сут. (Лукойл ЗС) |  | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет района | х | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | С. Большетрахово: строительство Артезианская скважина |  | всего | х | 4 910,08 | 4 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 910,08 | 4 910,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Зона санитарной охраны источников подземного водоснабжения в населенных пунктах Нижневартовского района |  | всего | х | 449,40 | 449,40 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 449,40 | 449,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Зона санитарной охраны источников подземного водоснабжения в населенных пунктах Нижневартовского района (2,3 пояс) |  | всего | х | 1 638,90 | 1 638,90 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 638,90 | 1 638,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | С.Ларьяк: капитальный ремонт подземных водозаборов |  | всего | х | 636,67 | 636,67 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 636,67 | 636,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | С. Ларьяк: реконструкция водоочистных комплексов |  | всего | х | 2 560,00 | 2 560,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 560,00 | 2 560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Пгт. Новоаганск: капитальный ремонт КОС-600 и КОС-200 |  | всего | х | 25 799,41 | 20 541,76 | 716,77 | 4540,89 | - | - | - | - |
|  |  | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 25 799,41 | 20 541,76 | 716,77 | 4540,89 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 2 309,13 |  | 716,77 | 1592,36 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Нижневартовского района" | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 650,00 | 600,00 | 1 435,00 | 0,00 | 615,00 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 650,00 | 600,00 | 1 435,00 | 0,00 | 615,00 |  |  |  |
| 1.1.24 | С. Охтеурье: модернизация водоочистного комплекса | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 459,30 | 2 459,30 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | С. Покур: реконструкция сетей ТВС с закальцовкой трассы | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 020,00 | 852,00 | - | 1168,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 020,00 | 852,00 | 0,00 | 1168,00 |  |  |  |  |
| 1.1.26 | П. Ваховск: водопонижение паводковых и грунтовых вод на участке жилых домов по ул.Школьной, ул.Спортивной | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 57,54 | 57,54 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 57,54 | 57,54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | С. Охтеурье: поставка, монтаж и пуско-наладка двух накопительных резервуаров чистой воды объемомпо 50 м3 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 393,00 | 4 393,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 393,00 | 4 393,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | С. Былино: модернизация системы водоснабжения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 600,00 | 100,00 | 2 500,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 600,00 | 100,00 | 2 500,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Пгт.Новоаганск: модернизация существующих водоочистных комплексов (бурение 2 артезианских скважин) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 600,00 | 5 600,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | П. Ваховск: реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сут. | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 527,07 | 875,00 | - | 0,00 | 1 652,07 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 527,07 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652,07 |  |  |  |
| 1.1.31 | С. Ларьяк: модернизация водоочистных комплексов | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 459,30 | - | 2 459,30 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 459,30 | - | 2 459,30 |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Модернизация водоочистного комплекса "Импульс" в д. Вата | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 250,00 | - | 250,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 250,00 | - | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Модернизация водоочистного комплекса "Импульс" в с. Покур | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 250,00 | - | 250,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 250,00 | - | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Сети тепловодоснабжения и канализации по ул. Советской в с. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 500,00 | - | 100,00 | 0,00 | 400,00 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 500,00 | - | 100,00 | 0,00 | 400,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 400,00 |  |  |  | 400,00 |  |  |  |
| 1.1.35 | С. Охтеурье: замена участка трубопровода ливневой канализации | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 100,00 | - | 100,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | - | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Замена внутри-квартальных вет-хих сетей теплово-доснабжения в с. Покур | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Замена насоса ВОК "Импульс" в с. Покур | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 1.1.38 | С. Корлики: Монтаж системы пожаротушения и оповещения людей при пожаре на объекте:"Дизельная электростанция" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 732,60 | - | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 732,60 | - |  | 732,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.39 | Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Покур | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 110,00 | - | 0,00 | 1110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 110,00 | - |  | 1110,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.40 | Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Большетархово | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 990,00 | - | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 990,00 | - |  | 990,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.41 | Канализационная насосная станцияс подключением к существующим наружным сетям канализациив пгт Излучинск | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 9 108,09 | - | 0,00 | 9108,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 108,09 | - |  | 9108,09 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.42 | Субсидия концессионеру на реализацию концессионного соглашения по строительству газовой котельной с. Варьёган Нижневартовского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.43 | Субсидия концессионеру на реализацию концессионного соглашения по строительству газовой котельной п. Ваховск Нижневартовского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 20 757,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 757,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 19 719,10 |  |  |  |  | 19 719,10 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 037,90 | - |  |  |  | 1 037,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.44 | Модернизация водоочистного комплекса "Импульс" с.п.Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 080,00 | - | 0,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 080,00 | - |  | 0,00 | 4 080,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 4 080,00 |  |  | 0,00 | 4 080,00 |  |  |  |
| 1.1.45 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры поселений района. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 460,00 | - | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 460,00 | - |  | 0,00 | 460,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.46 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.47 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Нижневартовского района | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.48 | Обустройство септика на объекте "Административное здание по ул.60 лет Октября, д.14 литер Б, г.Нижневартовск" | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 626,04 | - | 0,00 | 0,00 | 1 626,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 626,04 | - |  | 0,00 | 1 626,04 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.49 | Дожимная насосная станция в с.п.Ваховск (ПИР) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 576,67 | - | 0,00 | 0,00 | 576,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 576,67 | - |  | 0,00 | 576,67 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 576,67 |  |  | 0,00 | 576,67 |  |  |  |
| 1.1.50 | Дожимная насосная станция между котельной "Центральная" и котельной "Техснаб" по ул. Транспортная в пгт.Новоаганск (ПИР) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 550,00 | - | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 550,00 | - |  | 0,00 | 550,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 550,00 |  |  | 0,00 | 550,00 |  |  |  |
| 1.1.51 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в гп. Новоаганск | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 81,70 | - | 0,00 | 0,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 81,70 | - |  | 0,00 | 81,70 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.52 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в сп. Аган | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 30,00 | - | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 30,00 | - |  | 0,00 | 30,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.53 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в сп. Покур | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 34,00 | - | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 34,00 | - |  | 0,00 | 34,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.54 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в д. Вата | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 25,00 | - | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 25,00 | - |  | 0,00 | 25,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.55 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в сп. Зайцева Речка | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 46,00 | - | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 46,00 | - |  | 0,00 | 46,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.56 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в сп. Ларьяк | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 44,00 | - | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 44,00 | - |  | 0,00 | 44,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.57 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры в сп. Ваховск | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 50,00 | - | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 50,00 | - |  | 0,00 | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1 |  |  | всего | х | 378 734,75 | 117 785,47 | 66 099,78 | 30120,02 | 143 972,48 | 20 757,00 | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 49 137,10 | 29 418,00 | - | 0,00 | - | 19 719,10 | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 329 597,65 | 88 367,47 | 66 099,78 | 30120,02 | 143 972,48 | 1 037,90 | - | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 187 259,08 | 248,23 | 36 819,34 | 12929,39 | 137 262,11 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | непо-средст-венный 2.3.10; конеч-ный 2.3.14 | 357 905,20 | 84 432,50 | 61 624,78 | 67788,21 | 90 536,22 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 179 038,62 | 3 925,51 | 43 957,10 | 52628,12 | 62 383,70 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 178 866,59 | 80 506,99 | 17 667,68 | 15160,10 | 28 152,52 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 18 595,51 |  |  |  | 18 595,51 |  |  |  |
| 1.2.1. | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 53 523,53 | - | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 16 144,20 |  | 0,00 | 0,00 | - | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 37 379,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| 1.2.2 | С. Ларьяк: замена оборудования на котельной | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 572,55 | 1 572,55 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 572,55 | 1 572,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | С. Покур: замена оборудования на котельной | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 403,27 | 1 403,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 403,27 | 1 403,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | П. Ваховск: Капитальный ремонт системы водоотведения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 415,46 | 415,46 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 415,46 | 415,46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Пгт.Излучинск: замена участка магистральной водопроводной сети на трубы ПВХ | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 10 800,89 | 10 800,89 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 800,89 | 10 800,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Замена участка тепловой сети d426 в ППУ изоляции от УТ9-1а - УТ9-2 в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 590,16 | 1 590,16 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 590,16 | 1 590,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Замена участка тепловой сети d426 в ППУ изоляции от УТ9-3 - УТ9-4 в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 881,74 | 3 881,74 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 881,74 | 3 881,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Замена тепловой изоляции тепловых сетей и монтаж кожуха из стали по утеплителю ППУ d426 мм, d325мм, d219 мм в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 454,91 | 1 454,91 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 454,91 | 1 454,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Замена теплоизоляции теплотрассы КОС надземного исполнения d80 - 100 мм (225*5) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 458,37 | 458,37 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 458,37 | 458,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ул. Мирюгина до ул. Чкалова с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 033,32 | 1 033,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 033,32 | 1 033,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 243,76 | 2 243,76 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 243,76 | 2 243,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Ремонт сетей теплоснабжения на участках от котельной до школы, от котельной до ВОК Импульс, от котельной до ул. Лесная с. Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 410,06 | 5 410,06 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 410,06 | 5 410,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Ремонт сетей теплоснабжения от ТК по ул. Белорусская до ул. Юбилейная, 2 с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 836,98 | 1 836,98 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 836,98 | 1 836,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Замена подземного перехода сетей теплоснабжения ул. Зеленая, 29 - ул. Интернациональная п.Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 601,72 | 601,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 601,72 | 601,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Ремонт сетей теплоснабжения ул. Центральная д 20-д 34 в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 483,80 | 2 483,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 483,80 | 2 483,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 069,00 | 3 069,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Ремонт сетей теплоснабжения в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 000,19 | 4 000,19 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 000,19 | 4 000,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Первомайская 1А - ул. Первомайская 1Б в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 627,06 | 627,06 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 595,71 | 595,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 31,35 | 31,35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Первомайская №№8, 9, 14, 16 (вагон-городок) в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 517,05 | 1 517,05 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 517,05 | 1 517,05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Первомайская 15 - ул. Первомайская 16 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 590,92 | 590,92 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 590,92 | 590,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Центральная в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 848,98 | 848,98 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 848,98 | 848,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Транспортная 12 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 703,17 | 1 703,17 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 703,17 | 1 703,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Мира 2 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 582,76 | 582,76 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 582,76 | 582,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Лесная, 4 - ул. Лесная,102 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 465,82 | 1 465,82 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 465,82 | 1 465,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Мира, 11А - ул. Мира 13А в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 393,82 | 393,82 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 393,82 | 393,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Энтузиастов 4 - ул. Энтузиастов 12 с вводами в дома в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 110,31 | 2 110,31 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 110,31 | 2 110,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Техснаб - ул. Транспортная34 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 894,07 | 894,07 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 849,36 | 849,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 44,70 | 44,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Геофизиков 1 - ул. Геофизиков 6 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 388,08 | 1 388,08 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 311,35 | 1 311,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 76,72 | 76,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 | Замена внутридворовых сетей ТВС ул. Первомайская 101А - ул. Первомайская 102 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 549,06 | 549,06 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 521,61 | 521,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,45 | 27,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Замена внутридворовых сетей ТВС от ТК1 по ул. Айваседа Мэру (левая сторона) в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 204,41 | 5 204,41 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 204,41 | 5 204,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 | Замена внутридворовых сетей ТВС от пер. Лесной - пер. Музейный в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 781,55 | 1 781,55 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 781,55 | 1 781,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 | Замена дымовых труб в п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 434,36 | 434,36 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 434,36 | 434,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 | Замена двух котлов, горелок, дымовых труб в котельной п.Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 6 526,70 | 6 526,70 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 526,70 | 6 526,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 | Сетевая наладка котельной №2 в с. Корлики | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 880,00 | 880,00 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 880,00 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 | Пгт. Излучинск: замена технологического оборудования на ЦТП-13 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 912,25 | 5 912,25 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 912,25 | 5 912,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 | Пгт. Излучинск: замена насосного оборудования и автоматизация КНС-4 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 134,26 | 3 134,26 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 134,26 | 3 134,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 | Пгт. Излучинск: замена иловых насосов КОС | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 847,41 | 847,41 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 847,41 | 847,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 | Модернизация и автоматизация РУ 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ №92 КОС пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 732,30 | 732,30 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 732,30 | 732,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 | Замена оборудования КИПиА на ЦТП-2 пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 182,09 | 182,09 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 182,09 | 182,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 | Замена оборудования КИПиА, автоматизация артскважин №№3,5 пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 550,21 | 550,21 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 550,21 | 550,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 | Установка насосной станции на закольцованных сетях в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 681,55 | 681,55 | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 647,47 | 647,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 34,08 | 34,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 | Замена насоса НРСв электролизной ВОС в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 155,17 | 155,17 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 155,17 | 155,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 | Поставка насосного оборудования пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, п. Зайцева Речка, с. Покур, с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 482,96 | 2 482,96 | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 482,96 | 2 482,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 | Замена сетевых насосов на котельной Техснаб в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 838,90 | - | 4 838,90 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 179,10 |  | 1179,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 659,80 |  | 3659,80 |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 | Утепление емкости V=1000 м3, ВОС "Водолей-30", ул. Центральная, 101А в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 977,34 | - | 977,34 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 977,34 |  | 977,34 |  |  |  |  |  |
| 1.2.46 | Замена подземных сетей ТВС ул. Геологов 9 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 283,32 | - | 283,32 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 283,32 |  | 283,32 |  |  |  |  |  |
| 1.2.47 | Замена технологического оборудования на ЦТП-47, пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 6 787,50 | - | 6 787,50 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 6 448,13 |  | 6448,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 339,38 |  | 339,38 |  |  |  |  |  |
| 1.2.48 | Замена котлов в котельных п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 148,00 | - | 3 148,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 990,60 |  | 2990,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 157,40 |  | 157,40 |  |  |  |  |  |
| 1.2.49 | Замена сетевых насосов в котельной с. Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 628,00 | - | 628,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 596,60 |  | 596,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 31,40 |  | 31,40 |  |  |  |  |  |
| 1.2.50 | Пгт. Излучинск: замена участка тепловой сети в ППУ изоляции диаметром до 100 мм от ТК13 УТ2 до поликлиники | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 700,00 | - | 2 700,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 565,00 |  | 2565,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 135,00 |  | 135,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.51 | Пгт. Излучинск: замена перемычки между магистральными тепловыми сетями УТ11-ВОС-КОС и Пионерная база | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 750,00 |  | 4750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 250,00 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.52 | С. Ларьяк: ремонт сетей тепловодоснабжения на участке по ул. Кербунова | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 894,03 | - | 894,03 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 849,33 |  | 849,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 44,70 |  | 44,70 |  |  |  |  |  |
| 1.2.53 | С. Большетархово: ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной - ул. Новая 10- до ул. Новая 30 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 621,72 | - | 4 621,7210 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 390,63 |  | 4390,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 231,09 |  | 231,09 |  |  |  |  |  |
| 1.2.54 | С. Охтеурье: замена внутриквартальных ветких сетей тепловодоснабжения | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 596,08 | - | 596,08 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 596,08 |  | 596,08 |  |  |  |  |  |
| 1.2.55 | Пгт. Новоаганск: ремонт наружных сетей ТВС ул. Магылорская с вводами в дома | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 818,67 | - | 4 818,67 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 538,04 |  | 4538,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 280,63 |  | 280,63 |  |  |  |  |  |
| 1.2.56 | Пгт. Новоаганск: ремонт внутриквартальных сетей ТВС ул. Центральная, 1 - ул. Геологов | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 602,93 | - | 1 602,93 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 602,93 |  | 1602,93 |  |  |  |  |  |
| 1.2.57 | Пгт. Новоаганск: ремонт внутриквартальных сетей ТВС от ТК13 - ул. Первомайская, 14 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 651,88 | - | 651,88 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 651,88 |  | 651,88 |  |  |  |  |  |
| 1.2.58 | Д.Пасол: ремон отопительной системы в квартире 2 дома по ул.Кедровая 8 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 150,00 | - | 150,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.59 | Замена тепловой изоляции тепловых сетей и монтаж кожуха из оцинкованной стали по утеп-лителю ППУ d426 мм, d325мм, d219 мм на участках УТ11-УТ15, УТ18-КОС в пгт. Излу-чинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 814,45 | - | 814,45 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 773,73 |  | 773,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 40,72 |  | 40,72 |  |  |  |  |  |
| 1.2.60 | Ремонт сетей теп-ловодоснабжения по ул. Титова в с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 282,81 | - | 1 282,81 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 282,81 |  | 1282,81 |  |  |  |  |  |
| 1.2.61 | Ремонт сетей теп-лоснабжения от котельной до шко-лы в д. Чехломей | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 505,74 | - | 505,74 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 505,74 |  | 505,74 |  |  |  |  |  |
| 1.2.62 | Замена внутри-квартальных вет-хих сетей теплово-доснабжения в с. Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 880,71 | - | 880,71 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 880,71 |  | 880,71 |  |  |  |  |  |
| 1.2.63 | Замена внутри-квартальных вет-хих сетей теплово-доснабжения в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 299,29 | - | 1 299,29 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 299,29 |  | 1299,29 |  |  |  |  |  |
| 1.2.64 | Замена внутри-квартальных вет-хих сетей тепло-снабжения в с. Корлики | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 268,24 | - | 268,24 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 268,24 |  | 268,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.65 | Ремонт сетей во-доснабжения в д. Вампугол | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 621,72 | - | 621,72 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 621,72 |  | 621,72 |  |  |  |  |  |
| 1.2.66 | Ремонт внутри-квартальных сетей ТВС ул. Геологов 15- ул. Геологов 22 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 161,64 | - | 3 161,64 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 003,55 |  | 3003,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 158,08 |  | 158,08 |  |  |  |  |  |
| 1.2.67 | Ремонт внутри-квартальных сетей ТВС ул. Геологов 11 - ул. Геологов 12 в пгт. Ново-аганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 493,72 | - | 493,72 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 493,72 |  | 493,72 |  |  |  |  |  |
| 1.2.68 | Ремонт наружных сетей ТВС по ул. Цветная 1 - ул. Цветная 10 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 310,58 | - | 3 310,58 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 141,16 |  | 3141,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 169,42 |  | 169,42 |  |  |  |  |  |
| 1.2.69 | Ремонт внутри-квартальных ветхих сетей тепловодоснабжения в п. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 075,85 | - | 2 075,85 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 972,06 |  | 1972,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 103,79 |  | 103,79 |  |  |  |  |  |
| 1.2.70 | Ремонт внутри-квартальных сетей ТВС от ТК85 - ул. 70 лет Октября, 25 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 666,61 | - | 1 666,61 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 583,28 |  | 1583,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 83,33 |  | 83,33 |  |  |  |  |  |
| 1.2.71 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС ул. Первомайская 102 - Первомайская, 107 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 995,95 | - | 995,95 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 995,95 |  | 995,95 |  |  |  |  |  |
| 1.2.72 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС от ТК72 - ул. Энтузиастов 14 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 347,53 | - | 2 347,53 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 230,16 |  | 2230,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 117,38 |  | 117,38 |  |  |  |  |  |
| 1.2.73 | Ремонт внутри-квартальных сетей ТВС ул. Транс-портная 1а - ул. Озерная 50 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 540,79 | - | 540,79 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 540,79 |  | 540,79 |  |  |  |  |  |
| 1.2.74 | Замена дымовых труб в котельной № 2 в п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 290,51 | - | 290,51 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 290,51 |  | 290,51 |  |  |  |  |  |
| 1.2.75 | Замена дымовых труб в котельной в с. Болшетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 269,49 | - | 269,49 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 269,49 |  | 269,49 |  |  |  |  |  |
| 1.2.76 | Замена насоса ВОК "Импульс" в с. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.77 | Замена котлов в котельных с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 100,78 | - | 3 100,78 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 945,74 |  | 2945,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 155,04 |  | 155,04 |  |  |  |  |  |
| 1.2.78 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Лесная 4 до ул.Лесная 12 в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 325,59 | - | - | 2325,59 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 209,31 |  |  | 2209,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 116,28 |  |  | 116,28 |  |  |  |  |
| 1.2.79 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Мира 13 до ул.Мира 14 в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 830,52 | - | - | 1830,52 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 738,99 |  |  | 1738,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 91,53 |  |  | 91,53 |  |  |  |  |
| 1.2.80 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Береговая 10 до ул.Береговая 18в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 035,36 | - | - | 1035,36 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 983,59 |  |  | 983,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 51,77 |  |  | 51,77 |  |  |  |  |
| 1.2.81 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Первомайская 12 до ул.Первомайская 101 в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 608,00 | - | - | 1608,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 527,60 |  |  | 1527,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 80,40 |  |  | 80,40 |  |  |  |  |
| 1.2.82 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Транспортная 20 до ул.Транспортная 23 в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 567,89 | - | - | 1567,89 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 489,50 |  |  | 1489,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 78,39 |  |  | 78,39 |  |  |  |  |
| 1.2.83 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.Транспортная 2 до ул.Озерная 55 в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 056,41 | - | - | 1056,41 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 003,59 |  |  | 1003,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 52,82 |  |  | 52,82 |  |  |  |  |
| 1.2.84 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС подземной теплотрассы от ул.ТК до ул.ГП-77 40 в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 895,86 | - | - | 4895,86 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 651,07 |  |  | 4651,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 244,79 |  |  | 244,79 |  |  |  |  |
| 1.2.85 | Замена внутриквартальных сетей ТВС ул.Ягельная 4 до ул.Грошева 4 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Д= 108,89,76,57 мм; В- трубы полиэтиленовые Д=76,57,38мм) в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 652,59 | - | - | 2652,59 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 739,57 |  |  | 1739,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 913,02 |  |  | 913,02 |  |  |  |  |
| 1.2.86 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Большетархово на участке ул. Новой | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 273,44 | - | - | 3273,44 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 240,70 |  |  | 3240,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 32,73 |  |  | 32,73 |  |  |  |  |
| 1.2.87 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.Охтеурье на участке котельная до распределительного узла расположенного в районе гаража | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 850,53 | - | - | 1850,53 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 832,02 |  |  | 1832,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18,51 |  |  | 18,51 |  |  |  |  |
| 1.2.88 | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье по ул. Летная, 23 - ул. Центральная, 24 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 032,55 | - | - | 1032,55 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 022,23 |  |  | 1022,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10,33 |  |  | 10,33 |  |  |  |  |
| 1.2.89 | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье, ул. Цветочная - пер. Кооперативный | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 199,12 | - | - | 3199,12 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 167,13 |  |  | 3167,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 31,99 |  |  | 31,99 |  |  |  |  |
| 1.2.90 | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье ул. Цветочная, 1 - ул. Цветочная, 11 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 723,92 | - | - | 2723,92 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 696,68 |  |  | 2696,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,24 |  |  | 27,24 |  |  |  |  |
| 1.2.91 | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье, пер. Кооперативный, 4 - ул. Цветочная, 29 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 826,37 | - | - | 1826,37 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 808,11 |  |  | 1808,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18,26 |  |  | 18,26 |  |  |  |  |
| 1.2.92 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.п. Ларьяк от ТК по ул.Октябрьская до ул. Северная | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 999,24 | - | - | 1999,24 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 979,25 |  |  | 1979,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 19,99 |  |  | 19,99 |  |  |  |  |
| 1.2.93 | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Большетархово на участках: ВОК -Школьная 12-Школьная 8- Школьная 11, Школьная2-Набережная 10 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 460,25 | - | - | 3460,25 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 425,65 |  |  | 3425,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 34,60 |  |  | 34,60 |  |  |  |  |
| 1.2.94 | Замена участка магистральной т/сети от УТ9 до узла учета т/энергии d426 мм х 8мм в ППУ изоляции в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 785,95 | - | - | 785,95 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 746,65 |  |  | 746,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 39,30 |  |  | 39,30 |  |  |  |  |
| 1.2.95 | Замена кожуха из оцинкованной стали на магистральных т/сетях d426, d325, d273 по утеплителю ППУ в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 218,04 | - | - | 218,04 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 207,13 |  |  | 207,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10,90 |  |  | 10,90 |  |  |  |  |
| 1.2.96 | Замена квартальной т/сети от ЦТП-1 на учатске 1УТ-8 - 1УТ-10 -1УТ-10А до вводов в ж/д по ул. Школьная, 4,6, Энергетиков,5 d114 мм х 6мм, d57 мм х 3,5мм, в ППУ изоляци в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 816,35 | - | - | 4816,35 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 575,53 |  |  | 4575,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 240,82 |  |  | 240,82 |  |  |  |  |
| 1.2.97 | Замена квартальной т/сети от ЦТП-13 на участке от 13УТ-6 - д.Пионерная 1,3 d57 мм х 3,5 мм, в ППУ изоляции в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 937,40 | - | - | 2937,40 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 790,53 |  |  | 2790,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 146,87 |  |  | 146,87 |  |  |  |  |
| 1.2.98 | Замена водовода Ду200мм на трубу ПЭ Ду100 мм от ВОС до Савкино в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 934,86 | - | - | 934,86 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 888,12 |  |  | 888,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 46,74 |  |  | 46,74 |  |  |  |  |
| 1.2.99 | Замена участка водовода Ду100 на трубу ПЭ от камеры В-1 до спортзала п..Савкино в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 764,31 | - | - | 764,31 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 726,09 |  |  | 726,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 38,22 |  |  | 38,22 |  |  |  |  |
| 1.2.100 | Замена участка водовода Ду100 на трубу ПЭ от камеры ПГ-3 до ж/д Савкинская, 6 в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 498,09 | - | - | 498,09 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 473,19 |  |  | 473,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 24,90 |  |  | 24,90 |  |  |  |  |
| 1.2.101 | Замена участка трубопровода канализации Д150 мм от КК3-24 до КК3-20 (ж.д. Набережная, 5) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 145,38 | - | - | 1145,38 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 033,98 |  |  | 1033,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 111,41 |  |  | 111,41 |  |  |  |  |
| 1.2.102 | Замена участка трубопровода канализации Д150 мм от КК5-17 до КК5-18 (ж.д. Энергетиков, 1) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 515,06 | - | - | 1515,06 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 269,87 |  |  | 1269,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 245,19 |  |  | 245,19 |  |  |  |  |
| 1.2.103 | Замена участка трубопровода канализации Д150 мм от КК12-1 до КК12-7 (ж.д. Энергетиков 6а) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 700,85 | - | - | 700,85 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 665,81 |  |  | 665,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 35,04 |  |  | 35,04 |  |  |  |  |
| 1.2.104 | Замена участка трубопровода канализации Д200 мм от КК8 до КК10 в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 720,62 | - | - | 720,62 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 684,59 |  |  | 684,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 36,03 |  |  | 36,03 |  |  |  |  |
| 1.2.105 | Замена участка трубопровода канализацииД150 мм от КК15 до КК18 (ул. Автомобилистов) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 278,30 | - | - | 1278,30 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 278,30 |  |  | 1278,30 |  |  |  |  |
| 1.2.106 | Ремонт перемычки трубопроводов канализационных Д150, от КК3-49 до КК5-10 (ж.д. ул. Набережная, 2,4) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 851,90 | - | - | 851,90 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 851,90 |  |  | 851,90 |  |  |  |  |
| 1.2.107 | Замена котлов в котельных сп. Аган и сп. Покур | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 7 355,30 | - | - | 7355,30 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 355,30 |  |  | 7355,30 |  |  |  |  |
| 1.2.108 | Замена сетей ТВС от котельной до ТК-1 по ул.Рыбников в п.Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 054,28 | - | - | 3054,28 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 901,57 |  |  | 2901,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 152,71 |  |  | 152,71 |  |  |  |  |
| 1.2.109 | Замена сетей ТВС по ул.Набережная - 4 участка в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 221,30 | - | - | 1221,30 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 150,07 |  |  | 1150,07 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 71,23 |  |  | 71,23 |  |  |  |  |
| 1.2.110 | Замена 3-х сетевых насоса на котельной "Центральная" в пгт. Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 6 910,98 | - | - | 2642,57 | 4 268,41 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 910,98 |  |  | 2642,57 | 4268,41 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 4 268,41 |  |  |  | 4268,41 |  |  |  |
| 1.2.111 | Установка и монтаж аварийной электро-станции 100кВт в здании МБОУ «Чехломе-евская основная школа» в д. Чехломей Ниж-невартов-ского рай-она (дет-ский сад) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 330,46 | - | - | 2,00 | 328,46 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 330,46 |  |  | 2,00 | 328,46 |  |  |  |
| 1.2.112 | Установка и монтаж аварийной электро-станции 100кВт в здании МБОУ «Чехломе-евская основная школа» в д. Чехломей Ниж-невартов-ского рай-она | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 336,78 | - | - | 8,00 | 328,78 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 336,78 |  |  | 8,00 | 328,78 |  |  |  |
| 1.2.113 | Ремонт внутриквартальных подземных сетей ТВС по ул.70 лет Октября от ТК 63 до ул.70 лет Октября, д.27 в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 8 191,98 | - | - | 0,00 | 8 191,98 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7 782,38 |  | - | 0,00 | 7782,38 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 409,60 |  | - | 0,00 | 409,60 |  |  |  |
| 1.2.114 | Ремонт внутриквартальных подземных сетей ТВС от ул.Мира д.12 до ул.Мира д.20 в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 064,52 | - | - | 0,00 | 3 064,52 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 911,29 |  | - | 0,00 | 2 911,29 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 153,23 |  | - | 0,00 | 153,23 |  |  |  |
| 1.2.115 | Ремонт внутриквартальных подземных сетей ТВС по ул.Ягельная от ТК14 до ТК7 (детский сад-СДК) в с.Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 590,73 | - | - | 0,00 | 2 590,73 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 461,20 |  | - | 0,00 | 2 461,20 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 129,54 |  | - | 0,00 | 129,54 |  |  |  |
| 1.2.116 | Ремонт внутриквартальных надземных сетей ТВС по ул.Техснаб от поликлиники ТК 50 до ул.Техснаб д. 48 ТК2 в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 076,55 | - | - | 0,00 | 4 076,55 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 872,72 |  | - | 0,00 | 3 872,72 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 203,83 |  | - | 0,00 | 203,83 |  |  |  |
| 1.2.117 | Ремонт внутриквартальных подземных сетей ТВС от ул.Центральная стр.105 ТК3 до ул.Центральная д.108 ТК4 в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 778,51 | - | - | 0,00 | 2 778,51 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 639,58 |  | - | 0,00 | 2 639,58 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 138,93 |  | - | 0,00 | 138,93 |  |  |  |
| 1.2.118 | Ремонт внутриквартальных надземных сетей ТВС от ВОС "Импульс" по ул.Центральная от ТК 15 до ТК 10 в с.Варьеган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 706,63 | - | - | 0,00 | 3 706,63 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 521,30 |  | - | 0,00 | 3 521,30 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 185,33 |  | - | 0,00 | 185,33 |  |  |  |
| 1.2.119 | Замена сетей тепловодоснабжения от гаража до ул.Летная 2 в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 806,49 | - | - | 0,00 | 2 806,49 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 666,17 |  | - | 0,00 | 2 666,17 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 140,32 |  | - | 0,00 | 140,32 |  |  |  |
| 1.2.120 | Замена сетей тепловодоснабженияот ул.Центральная 26 до ул.Центральная 42 в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 6 102,14 | - | - | 0,00 | 6 102,14 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 797,04 |  | - | 0,00 | 5 797,04 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 305,11 |  | - | 0,00 | 305,11 |  |  |  |
| 1.2.121 | Замена сетей тепловодоснабжения от ул.Школьная д.1 до ул.Школьная д.9 до ул.Учительская д.12 в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 820,01 | - | - | 0,00 | 5 820,01 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 529,01 |  | - | 0,00 | 5 529,01 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 291,00 |  | - | 0,00 | 291,00 |  |  |  |
| 1.2.122 | Замена сетей тепловодоснабжения от ул.Летная д.2 до ул.Летная д.18 в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 988,13 | - | - | 0,00 | 4 988,13 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 738,72 |  | - | 0,00 | 4 738,72 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 249,41 |  | - | 0,00 | 249,41 |  |  |  |
| 1.2.123 | Замена сетей тепловодоснабжения от ул.Новая д.19 до детского сада до гаража в с.п.Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 398,62 | - | - | 0,00 | 1 398,62 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 328,01 |  | - | 0,00 | 1 328,01 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 70,61 |  | - | 0,00 | 70,61 |  |  |  |
| 1.2.124 | Замена сетей тепловодоснабжения по участку от ул.Школьная д.38 до ул.Школьная д.27 в с.Большетархово | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 453,05 | - | - | 0,00 | 1 453,05 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 380,40 |  | - | 0,00 | 1 380,40 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 72,65 |  | - | 0,00 | 72,65 |  |  |  |
| 1.2.125 | Замена сетей тепловодоснабжения на участках по ул.Лесная, от СДК до Лесхоза, по ул.Центральная д.6 в с.п.Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 675,26 | - | - | 0,00 | 675,26 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 641,50 |  | - | 0,00 | 641,50 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 33,76 |  | - | 0,00 | 33,76 |  |  |  |
| 1.2.126 | Замена сетей тепловодоснабжения от ул.Летная д.18 до ул.Летная д.31 с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 056,05 | - | - | 0,00 | 3 056,05 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 903,25 |  | - | 0,00 | 2 903,25 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 152,80 |  | - | 0,00 | 152,80 |  |  |  |
| 1.2.127 | Замена трубопроводов внутриквартальной тепловой сети от ТК 1УТ-3а-ТК УТ-5,7 до вводов в жилой дом по ул. Энергетиков 1, пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 271,55 | - | - | 0,00 | 4 271,55 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 057,97 |  | - | 0,00 | 4 057,97 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 213,58 |  | - |  | 213,58 |  |  |  |
| 1.2.128 | Административное здание по ул.Ленина, д.6 (Ремонт наружных сетей ТВС, ПИР) г. Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 787,05 | - | - | 0,00 | 3 787,05 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 837,81 |  | - | 0,00 | 837,81 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 949,25 |  | - |  | 2 949,25 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 1 284,87 |  |  |  | 1 284,87 |  |  |  |
| 1.2.129 | Монтаж кожуха из оцинкованной стали на трубопроводах d273, d325, d426 мм по утеплителю ППУ в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 397,37 | - | - | 0,00 | 1 397,37 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 327,50 |  | - | 0,00 | 1 327,50 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 69,87 |  | - |  | 69,87 |  |  |  |
| 1.2.130 | Замена участка квартальной сети от т/к 2УТ-2 - 2УТ-2а от ЦТП-2 в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 547,91 | - | - | 0,00 | 1547,91 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 470,51 |  | - | 0,00 | 1470,51 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 77,40 |  | - |  | 77,40 |  |  |  |
| 1.2.131 | Замена участка водовода Ду100 мм от камеры ПГ4 до камеры В-3 п. Савкино (кольцо) в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 329,67 | - | - | 0,00 | 329,67 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 313,18 |  | - | 0,00 | 313,18 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 16,48 |  | - |  | 16,48 |  |  |  |
| 1.2.132 | Замена перемычки между камерами ВВК1-ВВК6 (2 ввод ХПВ на п. Излучинск) в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 094,87 | - | - | 0,00 | 1 094,87 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 040,12 |  | - | 0,00 | 1 040,12 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 54,74 |  | - |  | 54,74 |  |  |  |
| 1.2.133 | Замена трубопровода холодного водоснабжения от камеры ПГ35 в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 120,92 | - | - | 0,00 | 120,92 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 114,87 |  | - | 0,00 | 114,87 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6,05 |  | - |  | 6,05 |  |  |  |
| 1.2.134 | Замена трубопровода на территории водозабора участка водоснабжения в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 215,65 | - | - | 0,00 | 3215,65 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 054,86 |  | - | 0,00 | 3054,86 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 160,78 |  | - |  | 160,78 |  |  |  |
| 1.2.135 | Замена водовода от ул. Савкинская 6 до ПГ в пгт.Излучинск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 099,28 | - | - | 0,00 | 2099,28 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 994,31 |  | - | 0,00 | 1994,31 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 104,96 |  | - |  | 104,96 |  |  |  |
| 1.2.136 | Замена трех насосов первого контура и двух подпиточных насосов котельной "Техснаб" в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 413,42 | - | - | 0,00 | 4413,42 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 413,42 |  | - |  | 4413,42 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 4 413,42 |  |  |  | 4413,42 |  |  |  |
| 1.2.137 | Замена двух насосов на канализационной насосной станции по ул.Транспортная 32, ул.Энтузиастов 4 в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 678,92 | - | - | 0,00 | 678,92 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 678,92 |  | - |  | 678,92 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 678,92 |  |  |  | 678,92 |  |  |  |
| 1.2.138 | Ремонт утепления дымовых труб котельной "Центральная" в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 858,03 | - | - | 0,00 | 858,03 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 858,03 |  | - |  | 858,03 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 858,03 |  |  |  | 858,03 |  |  |  |
| 1.2.139 | Разработка проектной документации для строительства дожимной насосной станции между котельной "Центральная" и котельной "Техснаб" по ул.Транспортная в пгт.Новоаганск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  | - |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.140 | Замена котла в котельной в с.п. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 854,86 | - | - | 0,00 | 1 854,86 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 854,86 |  | - |  | 1 854,86 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 1 772,18 |  |  |  | 1 772,18 |  |  |  |
| 1.2.141 | Капитальный ремонт котла с заменой горелки на газовой котельной в с. Охтеурье | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 930,03 | - | - | 0,00 | 930,03 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 930,03 |  | - |  | 930,03 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 930,03 |  |  |  | 930,03 |  |  |  |
| 1.2.142 | Замена сетевых насосов (с частотными преобразователями) в котельной с.п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 616,35 | - | - | 0,00 | 2 616,35 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 616,35 |  | - |  | 2 616,35 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  |  |  |  | 2 553,37 |  |  |  |
| 1.2.143 | Замена канализационных насосов на КОС -200 (объекты КНС 1, КНС-2) в с.п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 785,48 | - | - | 0,00 | 785,48 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 785,48 |  | - |  | 785,48 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 785,48 |  |  |  | 785,48 |  |  |  |
| 1.2.144 | Гуммирование РЧВ объемом 700м3 в с.п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 150,81 | - | - | 0,00 | 1 150,81 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 150,81 |  | - |  | 1 150,81 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 1 050,81 |  |  |  | 1 050,81 |  |  |  |
| 1.2.145 | Административное здание по ул.Ленина, д,6 (ремонт узла учета регулирования тепла) г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 784,55 | - | - | 0,00 | 784,55 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 784,55 |  | - |  | 784,55 |  |  |  |
| 1.2.146 | Разработка документации по ликвидации объекта "Склад ГСМ" РВС-2000 куб.м. в с.п.Ларьяк | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 565,17 | - | - | 0,00 | 565,17 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 565,17 |  | - |  | 565,17 |  |  |  |
| 1.2.147 | Капитальный ремонт артезианской скважины в сп. Аган | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 400,00 | - | - | 0,00 | 2 400,00 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 400,00 |  | - |  | 2 400,00 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2 |  |  | всего | х | 357 905,21 | 84 432,50 | 61 624,78 | 67788,21 | 90 536,22 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 179 038,62 | 3 925,51 | 43 957,10 | 52628,12 | 62 383,70 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 178 866,58 | 80 506,99 | 17 667,68 | 15160,10 | 28 152,52 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 16 042,15 | - | - | 0,00 | 18 595,51 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | непо-средст-венный 2.3.16.. | 14 146,74 | 3 846,75 | 2 821,69 | 2204,18 | 1 864,12 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 572,62 | 1 292,20 | 880,20 | 886,90 | 833,32 | 340,00 | 340,00 | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 9 574,12 | 2 554,55 | 1 941,49 | 1317,28 | 1 030,80 | 690,00 | 690,00 | 1 350,00 |
| 1.3.1. | Вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 1 509,64 | 379,24 | 347,50 | 430,30 | 137,87 | - | - | 214,72 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 081,79 | 327,72 | 346,70 | 346,90 | 60,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 427,86 | 51,52 | 0,80 | 83,40 | 77,41 | 0,00 | 0,00 | 214,72 |
| 1.3.2. | Уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 1 937,72 | 401,82 | 403,12 | 403,97 | 208,59 | 0,00 | 0,00 | 520,23 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 667,06 | 361,78 | 169,20 | 100,00 | 36,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 270,66 | 40,04 | 233,92 | 303,97 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | 520,23 |
| 1.3.3. | Техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина)Т в д. Вампугол; | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 741,34 | 155,20 | 161,24 | 173,70 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | 164,35 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 695,04 | 108,90 | 161,24 | 173,70 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | 164,35 |
| 1.3.4. | Техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 2 481,35 | 363,96 | 334,99 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 382,40 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 295,95 | 178,56 | 334,99 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 382,40 |
| 1.3.5. | Содержание памятника в д. Вампугол | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 260,81 | 62,10 | 65,21 | 65,20 | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 260,81 | 62,10 | 65,21 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,30 |
| 1.3.6. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 6 381,82 | 2 232,43 | 1 429,39 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 095,30 | 371,00 | 364,30 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 286,52 | 1 861,43 | 1 065,09 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |  |
| 1.3.7. | Приобретение контейнеров для хранения твердо-бытовых отходов в сельских поселениях района | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 252,00 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | С. Охтеурье: ремонт лестницы к причалу | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 80,23 | - | 80,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 80,23 | - | 80,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9 | Субсидии на реализацию мероприятий по изготов-лению и установке объектов монумен-тально-декоратив-ного искус-ства (стелы в д. Вампугол, д. Пасол) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района; "Управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 400,81 | - | 0,00 | 0,00 | 400,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 396,77 |  |  | 0,00 | 396,77 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4,04 | - |  | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.10 | С. Корлики: Монтаж системы пожаротушения и оповещения людей при пожаре на объекте:"Дизельная электростанция" | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11 | Субсидии на реализацию мероприятий по обустрой-ству и (или) оборудова-нию скверов, площадей, тротуаров (обустрой-ство и обо-рудование площадки для проведе-ния куль-турно-массовых мероприятий в д. Соснина) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района; "Управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 101,01 | - | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1,01 | - |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12 | Субсидии на реализацию мероприятий на обустройство и (или) оборудование спортивных площадок или детских площадок д. Вампугол | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района; "Управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.3 |  |  | всего | х | 14 146,74 | 3 846,75 | 2 821,69 | 2204,18 | 1 864,12 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 572,62 | 1 292,20 | 880,20 | 886,90 | 833,32 | 340,00 | 340,00 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 574,12 | 2 554,55 | 1 941,49 | 1317,28 | 1 030,80 | 690,00 | 690,00 | 1 350,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 845 094,16 | 182 513,18 | 184 596,58 | 185071,61 | 214 068,38 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 24666,5 | - | - | 0,00 | 24 666,50 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 820427,657 | 182 513,18 | 184 596,58 | 185071,61 | 189 401,88 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период на территории района, а именно приобретение энергоносителей в целях обеспечения надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 582 388,48 | 141 459,42 | 140 547,37 | 124311,66 | 138 911,74 | 8 410,92 | 8 747,37 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 582 388,48 | 141 459,42 | 140 547,37 | 124311,66 | 138 911,74 | 8 410,92 | 8 747,37 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 15 000,00 |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |
|  | Пгт. Новоаганск |  | всего | х | 100 288,75 | 18 996,78 | 19 356,70 | 29420,00 | 27 280,27 | 0,00 | 0,00 | 5 235,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100 288,75 | 18 996,78 | 19 356,70 | 29420,00 | 27 280,27 |  |  | 5 235,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 15 000,00 |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |
|  | Пгт. Излучинск |  | всего | х | 12 594,04 | 2 640,00 | 9 954,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 12 594,04 | 2 640,00 | 9 954,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П. Аган |  | всего | х | 47 379,04 | 13 153,09 | 12 551,38 | 9894,96 | 10 343,61 | 0,00 | 0,00 | 1 436,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 47 379,04 | 13 153,09 | 12 551,38 | 9894,96 | 10 343,61 |  |  | 1 436,00 |
|  | С. Большетархово |  | всего | х | 54 213,89 | 9 317,41 | 9 790,87 | 9006,59 | 8 048,73 | 8 410,92 | 8 747,37 | 892,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 54 213,89 | 9 317,41 | 9 790,87 | 9006,59 | 8 048,73 | 8 410,92 | 8 747,37 | 892,00 |
|  | Д. Вата |  | всего | х | 3 019,05 | 920,00 | 1 030,93 | 452,96 | 363,16 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 019,05 | 920,00 | 1 030,93 | 452,96 | 363,16 |  |  | 252,00 |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  | всего | х | 151 261,96 | 35 846,41 | 31 640,45 | 31814,09 | 43 802,02 | 0,00 | 0,00 | 8 159,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 151 261,96 | 35 846,41 | 31 640,45 | 31814,09 | 43 802,02 |  |  | 8 159,00 |
|  | П. Зайцева Речка, Д. Вамугол |  | всего | х | 46 722,04 | 11 379,63 | 12 752,45 | 8203,82 | 13 341,14 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 46 722,04 | 11 379,63 | 12 752,45 | 8203,82 | 13 341,14 |  |  | 1 045,00 |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  | всего | х | 83 095,78 | 29 401,44 | 19 142,10 | 15722,37 | 17 011,87 | 0,00 | 0,00 | 1 818,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 83 095,78 | 29 401,44 | 19 142,10 | 15722,37 | 17 011,87 |  |  | 1 818,00 |
|  | С. Покур |  | всего | х | 79 761,69 | 17 767,78 | 23 328,46 | 18985,50 | 18 720,94 | 0,00 | 0,00 | 959,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 79 761,69 | 17 767,78 | 23 328,46 | 18985,50 | 18 720,94 |  |  | 959,00 |
|  | Д. Вампугол, д. Пасол |  | всего | х | 4 052,24 | 2 036,88 | 1 000,00 | 811,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 052,24 | 2 036,88 | 1 000,00 | 811,36 |  |  |  | 204,00 |
| 1.4.2. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению района услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 238 039,17 | 41 053,76 | 44 049,21 | 60759,95 | 50 490,14 | 21 011,28 | 20 674,83 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 238 039,17 | 41 053,76 | 44 049,21 | 60759,95 | 50 490,14 | 21 011,28 | 20 674,83 | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 10 000,00 | - | - | 10000,00 | - | - | - | - |
|  | Пгт. Новоаганск |  | всего | х | 29 259,24 | - | 0,00 | 14865,20 | 4 061,69 | 5 064,88 | 5 267,47 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 29 259,24 |  |  | 14865,20 | 4 061,69 | 5 064,88 | 5 267,47 |  |
|  | П. Аган |  | всего | х | 17 106,49 | 3 313,47 | 4 468,98 | 3563,50 | 3 538,51 | 1 089,23 | 1 132,80 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 17 106,49 | 3 313,47 | 4 468,98 | 3563,50 | 3 538,51 | 1 089,23 | 1 132,80 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 894,10 |  |  | 894,10 |  |  |  |  |
|  | С. Большетархово |  | всего | х | 24 630,97 | 3 810,65 | 3 399,09 | 4084,10 | 4 258,61 | 4 450,25 | 4 628,27 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 24 630,97 | 3 810,65 | 3 399,09 | 4084,10 | 4 258,61 | 4 450,25 | 4 628,27 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 957,00 |  |  | 957,00 |  |  |  |  |
|  | Д. Вата |  | всего | х | 2 717,30 | 537,13 | 555,97 | 592,40 | 650,77 | 186,78 | 194,25 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 717,30 | 537,13 | 555,97 | 592,40 | 650,77 | 186,78 | 194,25 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  | всего | х | 97 362,65 | 20 618,47 | 18 781,14 | 23736,60 | 23 347,32 | 5 909,82 | 4 969,30 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 97 362,65 | 20 618,47 | 18 781,14 | 23736,60 | 23 347,32 | 5 909,82 | 4 969,30 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 4 762,85 |  |  | 4762,85 |  |  |  |  |
|  | П. Зайцева Речка |  | всего | х | 18 796,41 | 4 144,44 | 4 208,38 | 4350,15 | 3 632,40 | 1 206,39 | 1 254,65 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18 796,41 | 4 144,44 | 4 208,38 | 4350,15 | 3 632,40 | 1 206,39 | 1 254,65 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 938,05 |  |  | 938,05 |  |  |  |  |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  | всего | х | 17 825,70 | 3 703,04 | 4 338,25 | 3717,50 | 3 893,37 | 1 065,46 | 1 108,08 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 17 825,70 | 3 703,04 | 4 338,25 | 3717,50 | 3 893,37 | 1 065,46 | 1 108,08 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 750,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |
|  | С. Покур |  | всего | х | 27 264,33 | 4 657,94 | 7 522,68 | 5254,00 | 6 162,52 | 1 797,64 | 1 869,55 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27 264,33 | 4 657,94 | 7 522,68 | 5254,00 | 6 162,52 | 1 797,64 | 1 869,55 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 1 410,00 |  |  | 1410,00 |  |  |  |  |
|  | Д. Вампугол, д. Пасол |  | всего | х | 3 076,10 | 268,62 | 774,74 | 596,50 | 944,95 | 240,83 | 250,46 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 076,10 | 268,62 | 774,74 | 596,50 | 944,95 | 240,83 | 250,46 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Прочие мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Резерв на развитие жилищно-коммунального комплекса найона | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Предоставления субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на погашение кредиторской задолженности по приобретению энергоносителей (нефти), за счет средств, вы-деленных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского ав-тономного округа – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 24 666,50 | - | 0,00 | 0,00 | 24 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 24 666,50 |  |  |  | 24 666,50 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Ваховск |  | всего | х | 20 013,53 | - | 0,00 | 0,00 | 20 013,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 20 013,53 |  |  |  | 20 013,53 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Зайцева Речка |  | всего | х | 4 652,97 | - | 0,00 | 0,00 | 4 652,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4 652,97 |  |  |  | 4 652,97 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4 |  |  | всего | х | 845 094,16 | 182 513,18 | 184 596,58 | 185071,61 | 214 068,38 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 24 666,50 | - | - | 0,00 | 24 666,50 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 820 427,66 | 182 513,18 | 184 596,58 | 185071,61 | 189 401,88 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 25 000,00 | - | - | 25000,00 | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  | всего | х | 1 595 880,85 | 388 577,90 | 315 142,82 | 285184,03 | 450 441,20 | 66 468,10 | 48 716,80 | 41 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 257 414,84 | 34 635,71 | 44 837,30 | 53515,02 | 87 883,52 | 28 131,20 | 8 412,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 338 466,01 | 353 942,19 | 270 305,53 | 231669,01 | 362 557,68 | 38 336,90 | 40 304,70 | 41 350,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 228 301,22 | 248,23 | 36 819,34 | 37929,39 | 155 857,62 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1: Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов | управляющие организации, товарищества собственников жилья | всего | непо-средст-венный 2.2.1; конеч-ный 2.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Представление информации, необходимой для осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов | управляющие организации, товарищества собственников жилья | всего | х | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка краткосрочных планов проведения капитального ремонта многоквартирных домов | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Благоустройство дворовых территорий | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | - |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2.1. |  |  | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по Подпрограмме 2 |  |  | всего | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 328 333,93 | 44 282,10 | 45 831,20 | 50669,00 | 59 186,13 | 57 524,20 | 61 649,30 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 268 002,43 | 36 892,10 | 38 837,20 | 43649,00 | 48 817,53 | 48 184,70 | 51 621,90 | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 60 331,50 | 7 390,00 | 6 994,00 | 7020,00 | 10 368,60 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| 3.1.1. | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по социально ориентированным тарифам | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 189 652,70 | 25 807,80 | 28 346,20 | 33119,00 | 31 623,00 | 34 175,80 | 36 580,90 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 189 652,70 | 25 807,80 | 28 346,20 | 33119,00 | 31 623,00 | 34 175,80 | 36 580,90 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по цене электрической энергии зоны централизованного | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 137 039,50 | 18 474,30 | 17 485,00 | 17550,00 | 25 921,40 | 23 348,40 | 25 068,40 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 76 708,00 | 11 084,30 | 10 491,00 | 10530,00 | 15 552,80 | 14 008,90 | 15 041,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 60 331,50 | 7 390,00 | 6 994,00 | 7020,00 | 10 368,60 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| 3.1.3. | Предоставление субсидии на возмещение организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пункта Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 1 641,73 |  |  |  | 1 641,73 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 641,73 |  |  |  | 1 641,73 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3.1. |  |  | всего | х | 328 333,93 | 44 282,10 | 45 831,20 | 50669,00 | 59 186,13 | 57 524,20 | 61 649,30 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 268 002,43 | 36 892,10 | 38 837,20 | 43649,00 | 48 817,53 | 48 184,70 | 51 621,90 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 60 331,50 | 7 390,00 | 6 994,00 | 7020,00 | 10 368,60 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| Итого по Подпрограмме 3 |  |  | всего | х | 328 333,93 | 44 282,10 | 45 831,20 | 50669,00 | 59 186,13 | 57 524,20 | 61 649,30 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 268 002,43 | 36 892,10 | 38 837,20 | 43649,00 | 48 817,53 | 48 184,70 | 51 621,90 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 60 331,50 | 7 390,00 | 6 994,00 | 7020,00 | 10 368,60 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| Цель 2 "Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. "Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | непо-средст-венный 2.1.1-2.1.7; конеч-ный 1.1.1-1.1.6. | 49 616,48 | 30 160,55 | 2 246,97 | 983,38 | 925,59 | - | - | 15 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 524,00 | 1 524,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 48 092,48 | 28 636,55 | 2 246,97 | 983,38 | 925,59 |  | - | 15 300,00 |
| 4.1.1. | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 5 300,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 300,00 |
| 4.1.2. | Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 10 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 000,00 |
| 4.1.3. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 064,00 | 4 064,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Разработка схем теплоснабжения населенных пунктов Нижневартовского района | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 1 650,00 | 1 650,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 650,00 | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | С. Корлики Замена оборудования на электростанции (2 дизель-генераторные установки) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 9 550,00 | 9 550,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 550,00 | 9 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | С.п. Зайцева Речка Установка узлов учета. Здание котельной по ул. Лесная строение 2 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 903,31 | 880,13 | 23,18 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 903,31 | 880,13 | 23,18 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Г. Нижневартовск Установка узлов учета. Административное здание РОМУ МКДК "Арлекино"по ул. 60 лет Октября | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 237,76 | 237,76 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 237,76 | 237,76 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Г. Нижневартовск Административное зда-ние ул. Ленина, 6. Строительство сетей тепло-, водоснабжения к гаражам. Ремонт пожарного водовода и мягкой кровли здания. | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 2 146,09 | 1 205,24 | 940,85 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 146,09 | 1 205,24 | 940,85 |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Пгт. Излучинск ЗАГС администрации района, ремонт кровли, ремонт входной группы, замена осветительного прибора | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 4 998,17 | 4 998,17 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 998,17 | 4 998,17 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. | с. Покур Административное зда-ние по ул. Центральная, д. 42 А . Замена оконных и дверных блоков, утепление наружных стен фасадов здания и обшивка профильным листом, устройство по-жарного резервуара. | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 265,08 | 3 265,08 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 265,08 | 3 265,08 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Ремонт системы отопления 1 этажа административного здания, расположенного г.Нижневартовск,ул.Таежная ,19 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 219,00 | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 219,00 | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. | Ремонт тепловых сетей ведущим к административным гаражам, расположенных г.Нижневартовск, ул.Проспект Победы,4 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 450,60 | 450,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 450,60 | 450,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. | Ремонт системы отопления в гаражах под номерами с 1 по 45, расположенных по адресу г.Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 14 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 168,24 | 168,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 168,24 | 168,24 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. | Ремонт системы теплоснабжения, вентиляции и косметический ремонт помещения, расположенного в административном здании г.Нижневартовск, ул.Ленина, 6 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 3 226,51 | 3 226,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 226,51 | 3 226,51 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15. | Ремонт входной группы административного здания, расположенного г.Нижневартовск, ул. Таежная, 19 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 218,00 | 218,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 218,00 | 218,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. | Пгт. Новоаганск, установка приборов учета электрической энергии в жилых помещениях, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность и помещений, составляющих муниципальную казну | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 27,82 | 27,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,82 | 27,82 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17. | П.Аган Административное здание по ул. Рыбников, д.21 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 621,93 | - | 621,93 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 621,93 | - | 621,93 |  |  |  |  |  |
| 4.1.18. | Пгт.Излучинск Административное здание по ул. Энергетиков, д.6 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.19. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20. | Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района направленная, в том числе на повышение энергетической эффективности, информирование потребителей о возможности заключения | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.22. | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.23. | Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.24. | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.25. | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.26. | Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.27. | Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.28. | Ремонт административного здания (ремонт кровли запасного выхода столовой, мягкой кровли и кровли козырька центрального входа), расположенного г.Нижневартовск, ул. Таежная, д.19 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 247,00 | - | 247,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 247,00 |  | 247,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.29. | Ремонт фасада здания, кровли над крыльцом и 3 этажом в административном здании, расположенного г.Нижневартовск, ул. Индустриальная, д.16 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 150,00 | - | 150,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 150,00 |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.30. | Ремонт гаражей (ремонт полов, ворот, мягкой кровли), расположенных г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 14 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 199,00 | - | 199,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 199,00 |  | 199,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.31. | Замена узла учета тепловой энергии в ЗАГС администрации района в пгт. Излучинск | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 65,00 | - | 65,00 | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 65,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.32. | Обустройство септика административного здания по ул. 60 лет Октября, д. 14 (ПИР) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 92,92 | - | - | 92,92 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 92,92 |  |  | 92,92 |  |  |  |  |
| 4.1.33. | Ремонт цокольного этажа административного здания по ул. Ленина, д. 6 (ПИР) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 4.1.34. | Ремонт наружных сетей ТВС к административному зданию по ул. Ленина, д. 6 (ПИР) | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 85,00 | - | - | 85,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 85,00 |  |  | 85,00 |  |  |  |  |
| 4.1.35. | Устройство сетей водоснабжения и канализации к гаражам по ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 549,73 | - | - | 549,73 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 549,73 |  |  | 549,73 |  |  |  |  |
| 4.1.36. | Ремонтые работы в здании пекарни по ул. Нова, 18А, с. Покур | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 55,73 | - | - | 55,73 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 55,73 |  |  | 55,73 |  |  |  |  |
| 4.1.37. | Обустройство септика на объекте "Административное здание по ул.60 лет Октября, д.14 литер Б, г.Нижневартовск" | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.38. | Административное здание по ул.Индустриальная, д,16 (ремонт сетей канализации) г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 122,84 | - | - | 0,00 | 122,84 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 122,84 |  |  |  | 122,84 |  |  |  |
| 4.1.39. | Административное здание по ул.Ленина, д,6 (замена водопровода в гараже цокольного этажа) г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 138,79 | - | - | 0,00 | 138,79 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 138,79 |  |  |  | 138,79 |  |  |  |
| 4.1.40. | Административное здание по ул.Таежная, д,19 (ремонт кровли, чердака) г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 663,96 | - | - | 0,00 | 663,96 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 663,96 |  |  |  | 663,96 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4.1 |  |  | всего |  | 49 616,48 | 30 160,55 | 2 246,97 | 983,38 | 925,59 | - | - | 15 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 524,00 | 1 524,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 48 092,48 | 28 636,55 | 2 246,97 | 983,38 | 925,59 | - | - | 15 300,00 |
| Итого по Подпрограмме 4 |  |  | всего | х | 49 616,48 | 30 160,55 | 2 246,97 | 983,38 | 925,59 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 48 092,48 | 28 636,55 | 2 246,97 | 983,38 | 925,59 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения"Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | х | 205 499,58 | - | 37 913,80 | 37578,93 | 55 130,85 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 205 499,58 | - | 37 913,80 | 37578,93 | 55 130,85 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
| Итого по мероприятию 5 |  |  | всего | х | 205 499,58 | - | 37 913,80 | 37578,93 | 55 130,85 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 205 499,58 | - | 37 913,80 | 37578,93 | 55 130,85 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
| Итого по Подпрограмме 5 |  |  | всего | х | 205 499,58 | - | 37 913,80 | 37578,93 | 55 130,85 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 205 499,58 | - | 37 913,80 | 37578,93 | 55 130,85 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
| Цель 3"Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Нижневартовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Нижневартовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 6.1. Создание условий для формирования комфортной городской среды | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 10 015,94 | - | - | 0,00 | 10 015,94 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 1 717,06 |  |  |  | 1 717,06 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7 320,12 | - | - | 0,00 | 7 320,12 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 978,76 | - | - | 0,00 | 978,76 | - | - | - |
| 6.1.1. | Межбюджетные трансферты администрации пгт. Новоаганск на поставку и монтаж спортивной площадки с уличными тренажерами в пгт. Новоаганск по ул. Транспортная 18 | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 2 500,00 | - | - | 0,00 | 2 500,00 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 427,50 |  |  |  | 427,50 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 822,50 |  |  |  | 1 822,50 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |  |
| 6.1.2. | Межбюджетные трансферты администрации с.п. Зайцева Речка на благоустройство территории сквера в районе памятника воинам Великой Отечественной Войны в сп. Зайцева Речка по ул. Центральная 10 | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 3 008,66 | - | - | 0,00 | 3 008,66 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 514,48 |  |  |  | 514,48 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 193,32 |  |  |  | 2 193,32 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 300,86 |  |  |  | 300,86 |  |  |  |
| 6.1.3. | Межбюджетные трансферты администрации сп. Покур на поставку и монтаж детской игровой площадки в с. Покур по ул. Киевская 1А,1Б | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 1 553,52 | - | - | 0,00 | 1 553,52 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 267,27 |  |  |  | 267,27 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 139,43 |  |  |  | 1 139,43 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 146,82 |  |  |  | 146,82 |  |  |  |
| 6.1.4. | Межбюджетные трансферты администрации сп. Ваховск на поставку и монтаж детской площадки в сп. Ваховск по ул. 1 мкр | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 1 771,58 | - | - | 0,00 | 1 771,58 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 302,52 |  |  |  | 302,52 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 289,69 |  |  |  | 1 289,69 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 179,38 |  |  |  | 179,38 |  |  |  |
| 6.1.5. | Межбюджетные трансферты администрации сп. Ларьяк на выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки в с. Ларьяк | администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 1 182,18 | - | - | 0,00 | 1 182,18 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 205,29 |  |  |  | 205,29 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 875,18 |  |  |  | 875,18 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | х | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 101,70 |  |  |  | 101,70 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 6.1. |  |  | всего | х | 10 015,94 | - | - | 0,00 | 10 015,94 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 1 717,06 | - | - | 0,00 | 1 717,06 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7 320,12 | - | - | 0,00 | 7 320,12 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 978,76 | - | - | 0,00 | 978,76 | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 6 |  |  | всего | х | 10 015,94 | - | - | 0,00 | 10 015,94 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 1 717,06 | - | - | 0,00 | 1 717,06 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7 320,12 | - | - | 0,00 | 7 320,12 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 978,76 | - | - | 0,00 | 978,76 | - | - | - |
| всего по муниципальной Программе |  |  | всего | х | 2 189 346,78 | 463 020,56 | 401 134,80 | 374415,33 | 575 699,70 | 161 430,30 | 147 804,10 | 65 842,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 1 717,06 | - | - | 0,00 | 1 717,06 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 534 261,39 | 73 051,81 | 83 674,51 | 97164,02 | 144 021,16 | 76 315,90 | 60 034,00 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 1 652 389,58 | 389 968,75 | 317 460,29 | 277251,31 | 428 982,72 | 85 114,40 | 87 770,10 | 65 842,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 228 301,22 | 248,23 | 36 819,34 | 37929,39 | 155 857,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 978,76 | - | 0,00 | 0,00 | 978,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего | х | 287 981,19 | 75 947,37 | 55 301,21 | 21378,54 | 135 354,08 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 418,00 | 29 418,00 | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 258 563,19 | 46 529,37 | 55 301,21 | 21378,54 | 135 354,08 | - | - | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 180 469,95 | 248,23 | 36 102,58 | 11337,03 | 132 782,11 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| прочие расходы |  |  | всего | х | 1 901 365,58 | 387 073,19 | 345 833,59 | 353036,79 | 440 345,61 | 161 430,30 | 147 804,10 | 65 842,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 717,06 | - | - | 0,00 | 1 717,06 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 504 843,39 | 43 633,81 | 83 674,51 | 97164,02 | 144 021,16 | 76 315,90 | 60 034,00 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 1 393 826,39 | 343 439,38 | 262 159,09 | 255872,78 | 293 628,63 | 85 114,40 | 87 770,10 | 65 842,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 47 831,27 | - | 716,77 | 26592,36 | 23 075,51 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 978,76 | - | - | 0,00 | 978,76 | - | - | - |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" |  |  | всего | х | 970 782,56 | 232 350,70 | 167 965,55 | 136571,55 | 290 195,25 | 52 696,90 | 55 702,60 | 35 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 210 477,39 | 34 867,51 | 43 957,10 | 52728,12 | 62 780,47 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 760 305,16 | 197 483,19 | 124 008,45 | 83843,44 | 227 414,78 | 44 624,80 | 47 630,50 | 35 300,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 203 301,22 | 248,23 | 36 819,34 | 12929,39 | 155 857,62 | - | - | - |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего | х | 1 217 585,49 | 230 669,87 | 233 169,25 | 237843,78 | 284 525,69 | 108 733,40 | 92 101,50 | 30 542,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 1 717,06 |  |  |  | 1 717,06 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 323 784,01 | 38 184,30 | 39 717,41 | 44435,90 | 81 240,69 | 68 243,80 | 51 961,90 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 892 084,42 | 192 485,56 | 193 451,84 | 193407,88 | 201 567,94 | 40 489,60 | 40 139,60 | 30 542,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 25 000,00 | - | - | 25000,00 | - | - | - | - |
| администрация городского (сельского) поселения |  |  | всего | х | 978,76 | - | - | 0,00 | 978,76 | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 978,76 | - | - | 0,00 | 978,76 | - | - | - |

«Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Порядок

предоставления субсидий из бюджета района на возмещение

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального

и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего

предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне

децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района,

на текущий финансовый год, очередной финансовый год

и плановый период

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1.Порядок предоставления субсидий из бюджета района на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее ‒ Порядок) определяет основные правила предоставления субсидий из бюджета района на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района (далее ‒ субсидии), из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» и настоящим Порядком.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета района, бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств бюджета района является администрация Нижневартовского района.

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов получателя субсидии, возникающих в связи с реализацией электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района.

1.5. Право на получение субсидии имеют юридические лица, осуществляющие реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района (далее ‒ получатели субсидии).

1.6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на безвозвратной и безвозмездной основе.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

2.2. Основанием для предоставления субсидий является договор, заключенный между администрацией района и получателями субсидий.

2.3. Для заключения договора получатель субсидии представляет в администрацию района следующие документы:

письменное заявление на заключение договора;

копии учредительных документов;

информационную карту организации по форме согласно приложению 1 к Порядку;

расчет плановой суммы субсидии организации в разбивке по кварталам по населенным пунктам муниципального образования Нижневартовский район;

документы, подтверждающие наличие договорных отношений на поставку электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в децентрализованной зоне электроснабжения муниципального образования: реестры прочих потребителей по заключенным договорам с указанием наименования организации, адреса, реквизитов договора, номера прибора учета, величины потребления электрической энергии и мощности на отчетный период, в разрезе по населенным пунктам, с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток;

согласие организации на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их представления, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.4. Заявление и документы, установленные Порядком для заключения договора, рассматривает отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее − отдел).

2.5. В день получения документов для заключения договора отдел запрашивает:

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

уведомление органа государственной статистики (ОКВЭД).

2.6. В течение 10 календарных дней со дня представления (получения) полного пакета документов для заключения договора отдел принимает одно из решений:

решение о заключении договора в виде заключения, подписанного заместителем главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;

решение об отказе в заключении договора в виде уведомления.

2.7. Основания для отказа в заключении договора:

юридическое лицо не является организацией, осуществляющей реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района;

организацией не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка;

организация не соответствует требованиям пункта 2.12 Порядка.

2.8. По результатам рассмотрения документов для заключения договора отдел в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения направляет получателю субсидии договор о предоставлении субсидии, а в случае принятия решения об отказе в заключении договора направляет соответствующее уведомление.

2.9. Недополученные доходы электроснабжающих организаций определяются как разница между установленным тарифом на электрическую энергию в зоне централизованного электроснабжения автономного округа, рассчитанным на соответствующий период для муниципального образования, и тарифом на электрическую энергию в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры на соответствующий период для потребителей муниципального образования.

2.10. Размер субсидии определяется по формуле в разрезе населенных пунктов Нижневартовского района:

Рсуб.=(Тiдецентр.‒Тi центр.)xVэл.потр., где:

Рсуб. ‒ расчетный размер субсидии по муниципальному образованию;

Тiцентр. ‒ тариф на электрическую энергию в зоне централизованного электроснабжения автономного округа, рассчитанный на соответствующий период для муниципального образования (руб./кВтч);

Тiдецентр‒ тариф на электрическую энергию в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, установленный Региональной службой Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры на соответствующий период для потребителей муниципального образования (руб./кВтч);

Vэл.потр. ‒ объем реализованной электрической энергии потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения на соответствующий период по муниципальному образованию.

2.11. Договор о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации района.

Договор на предоставление субсидии должен содержать:

сведения о планируемом к реализации объеме электрической энергии потребителям по населенным пунктам Нижневартовского района;

сведения о размере предоставляемой субсидии;

сроки перечисления субсидии;

сроки и формы представления сведений получателем субсидии о фактических объемах потребления электрической энергии потребителями;

обязательство получателя субсидии покупать у производителя электрическую энергию в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа на соответствующий период;

согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ                  в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком;

порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

порядок возврата субсидии в бюджет Нижневартовского района в случае нарушения получателем субсидии условий договора;

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

2.12. Юридические лица, претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, должны отвечать следующим требованиям:

2.12.1. Не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.12.2. Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

2.12.3. Не должны получать средства из бюджета района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

2.12.4. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.13. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в отдел следующие документы:

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, расчет суммы субсидии с разбивкой по населенным пунктам Нижневартовского района;

сводный акт объема потребления электрической энергии потребителями в разрезе наименований организаций по населенным пунктам Нижневартовского района;

сводные акты объемов потребления электрической энергии потребителями в соответствии с заключенными договорами по показаниям приборов учета или расчетным путем (с приложением расчета) с указанием наименования организации, адреса, реквизитов договора, номера прибора учета электрической энергии, величины потребления электрической энергии и мощности на отчетный период с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток по форме, установленной договором.

2.14. Отдел рассматривает документы в течение пяти дней с даты их поступления и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии.

2.15. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:

непредставление всех документов, необходимых для получения субсидии;

наличие недостоверной информации в представленных документах.

2.16. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, отдел готовит информацию к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Нижневартовского района под фактическую потребность (далее - заявка), которую направляет в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для согласования.

Согласованная заявка предоставляется в департамент финансов администрации района для дальнейшего предоставления в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с реестром заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Юргы.

2.17. Получатель субсидии обязан использовать полученную субсидию на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

2.18. Субсидии ежемесячно перечисляются администрацией района на расчетный счет организации  по факту реализации электрической энергии на основании счета (счета-фактуры) в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

Перечисление денежных средств за декабрь производится до 20 декабря в размере до 90% от  плана декабря, обозначенного в договоре, на основании выставленного счета в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.

Окончательный расчет с получателем субсидии за последний месяц текущего финансового года производится в соответствии с фактически сложившимся предельным уровнем цен на электрическую энергию по централизованной зоне электроснабжения Нижневартовского района в течение I квартала года, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый год.

III. Требования к отчетности.

3.1. Администрация района устанавливает в договоре о предоставлении субсидии сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности

за их нарушение

4.1. Администрация района и Контрольно-счетная палата района проводят проверки получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет района в полном объеме в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении.

В случае неполного использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан возвратить в бюджет района неиспользованные денежные средства.

4.3. Требование о возврате субсидии в бюджет района направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня установления случаев, указанных в пункте 4.2 Порядка.

Получатель субсидии в течение 7 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести ее возврат в бюджет района.

В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии, взыскание средств субсидии в бюджет района производится в судебном порядке.

4.4. Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых в администрацию района сведений и документов.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета района на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

На официальном бланке

Информационная карта организации

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Электронный адрес |  |
| Электронная страница |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| Главный бухгалтер |  |

Руководитель ______________________________________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2к Порядку предоставления субсидийиз бюджета района на возмещениенедополученных доходов организациям,осуществляющим реализацию электрической энергиипредприятиям жилищно-коммунальногои агропромышленного комплексов, субъектаммалого и среднего предпринимательства, организациямбюджетной сферы в зоне децентрализованногоэлектроснабжения Нижневартовского района,на текущий финансовый год, очереднойфинансовый год и плановый период

Отчет о фактическом использовании организацией субсидиииз бюджета автономного округа и бюджета районапо предоставлению субсидий на возмещение недополученныхдоходов организациям, осуществляющим реализациюэлектрической энергии предприятиям жилищно-коммунальногои агропромышленного комплексов, субъектам малого

и среднегопредпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне

децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района

за ___________ (месяц) __________ года

тыс. руб.

| Наименование мероприятия по программе | Объем потребленной электроэнергии (кВт час) | Плановый объем субсидий | Фактическое поступление субсидий | Фактически перечислено субсидий организации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.20___ г. на отчетную дату | в т.ч. за отчетный период |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования Нижневартовский район |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Руководитель организации ______________ (ФИО)

подпись

М.П.

«Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Порядок предоставления субсидий организациям

жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Порядок предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее ‒ Порядок) определяет основные правила предоставления субсидий организациям из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Предоставление субсидий из бюджета района в соответствии с настоящим Порядком осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью и лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств бюджета района является администрация Нижневартовского района.

1.3. Субсидии предоставляются в целях:

возмещения недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению района услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов;

финансового обеспечения затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферык работе в осенне-зимний период на территории района, а именно приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия)в целях обеспечения надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами.

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающим коммунальные услуги (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов) и приобретающим энергоносители (нефть электроэнергия) в целях обеспечения надежного обеспечения населения района коммунальными ресурсами (далее ‒ получатели субсидий), на безвозвратной и безвозмездной основе.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

2.2. Основанием для предоставления субсидий является договор, заключенный между администрацией района и получателями субсидий.

2.3. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет в администрацию района следующие документы:

письменное заявление на заключение договора;

копии учредительных документов;

информационную карту организации по форме согласно приложению 1 к Порядку;

расчет плановых сумм субсидии;

согласие организации на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.4. Заявление и документы рассматривает отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее − отдел), совместно с отделом тарифной и ценовой политики администрации района в течение 10 дней  отдел принимает одно из решений:

решение о предоставлении субсидии в виде служебной записки на имя заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству о заключении договора на предоставление субсидии;

решение об отказе в предоставлении субсидии в виде уведомления.

2.5. Основания для отказа в предоставлении субсидии:

организацией не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.3. Порядка;

организация не соответствует требованиям пункта 2.10 Порядка.

2.6.  Недополученные доходы определяются как разница между стоимостью фактически оказанных услуг по установленным регулирующими органами на соответствующий год тарифам и стоимостью того же объема услуг, рассчитанной по тарифу, не обеспечивающему возмещений издержек за услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,  утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, предоставляемые гражданам на территории Нижневартовского района на соответствующий год.

Размер субсидии определяется по формуле в разрезе видов услуг и  населенных пунктов Нижневартовского района:

Рсуб.=(Т– Тi) xVi., где:

Рсуб. ‒ расчетный размер субсидии;

Тi. ‒ тариф на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,  утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов,  утвержденныйРегиональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры (руб.);

Vi  - объем услуги теплоснабжение, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,  утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, утвержденный в тарифеРегиональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры;

Т ‒ тариф для населения на услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения,  утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, утвержденный  постановлением администрации района (руб.).

Общий объем субсидии определяется путем суммирования субсидий по каждому виду услуг.

2.7. Затраты на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе                     в осенне-зимний период, а именно приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия), определяются на основании расчета потребности энергоносителя (нефть, электроэнергия) на текущий финансовый год для обеспечения надежного обеспечения населения района коммунальными ресурсами.

Размер субсидии на приобретение энергоносителя (нефть) определяется по формуле:

Рсуб.= Тнефть * Vнефть- Тiнефть * Viнефть, где:

Рсуб. ‒ расчетный размер субсидии;

Тнефть ‒ документально подтвержденная фактическая цена на нефть на дату составления расчета с учетом доставки  (руб.);

Vнефть ‒ объем потребления нефти, рассчитанный по нормативу потребления нефти котельными в соответствии с режимными картами работы котельных, работы котлов по методике К.Д. Памфилова (тонн);

Тiнефть ‒ цена на нефть, установленная Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры в тарифе теплоснабжение с учетом доставки  (руб.);

Viнефть ‒ объем нефти, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры в тарифе теплоснабжение.

Размер субсидии на приобретение энергоносителя (электроэнергия) определяется по формуле:

Рсуб.= Тэлек. * Vэлек.- Тiэлек. * Viэлек., где:

Рсуб. ‒ расчетный размер субсидии;

Тэлек. ‒ документально подтвержденная фактическая цена на электроэнергию на дату составления расчета (руб.);

Vэлек. ‒ объем потребления электроэнергии, рассчитанный по нормативу потребления электроэнергии котельными, водоочистными комплексами (кВт*ч);

Тiэлек. ‒ цена на электроэнергию, установленная Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры в тарифе теплоснабжение (руб.);

Viэлек. ‒ объем электроэнергии, установленный Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры в тарифе теплоснабжение (кВт*ч).

2.8. Договор(соглашение) о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации района.

2.9. Договор(соглашение) о предоставлении субсидии должен предусматривать:

цели, условия, сроки и размер предоставления субсидии, график платежей;

порядок, форму и сроки представления отчетности выполнения получателем субсидии условий, предоставления субсидий;

ответственность за несоблюдение сторонами условий договора и порядок возврата в бюджет района субсидий в случаях их неполного или нецелевого использования;

согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ              в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

В договоре (соглашении) о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат стороны вправе предусматривать перечисление субсидии авансовыми платежами.

2.10. Юридические лица, претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора должны отвечать следующим требованиям:

2.10.1. Не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.10.2. Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

2.10.3. Не должны получать средства из бюджета района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.10.4. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.10.5. Фактическое оказание населению района коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов).

2.10.6. Приобретение энергоносителей(нефть, электроэнергия) для обеспечения надежного обеспечения населения района коммунальными ресурсами.

2.11. Получатель субсидии обязан использовать полученную субсидию на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.12. Субсидии на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) перечисляются администрацией района на расчетный счет организации в соответствии с графиком платежей на основании счета (счета-фактуры) в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

2.13. В случае получения организацией излишне выплаченных сумм субсидий на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) по результатам работы за год, производится уменьшение плановых ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год, на сумму излишне выплаченных денежных средств. В случае если бюджетные ассигнования для организации на очередной финансовый год не предусмотрены, получатель субсидии обязан в течение одного месяца со дня получения требования о возврате субсидии возвратить в бюджет района полученные денежные средства.

2.14.Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанныхс применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению района услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов перечисляются администрацией района на расчетный счет организации ежемесячно в течение 10 дней по результатам рассмотрения следующих документов:

расчет суммы субсидии с разбивкой по населенным пунктам муниципального образования;

сводный акт объема потребления каждой коммунальной услуги населением по населенным пунктам муниципального образования;

счет (счет-фактуры).

2.15. Расчет за декабрь текущего финансового года осуществляется в размере 90% от плана на декабрь, обозначенного в договоре с организацией. Окончательный расчет за декабрь текущего финансового года осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый год.

III. Требования к отчетности

3.1. Администрация района устанавливает в договоре о предоставлении субсидии порядок, сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности

за их нарушение

4.1. Администрация района и Контрольно-счетная палата района проводят проверки получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2.  Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет района в полном объеме в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении.

В случае неполного использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан возвратить в бюджет района неиспользованные денежные средства.

4.3. Требование о возврате субсидии в бюджет района направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня установления случаев, указанных в пунктах 4.2Порядка.

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести ее возврат в бюджет района.

В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии, взыскание средств субсидии в бюджет района производится в судебном порядке.

4.4. Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых в администрацию района сведений и документов.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий организациямжилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

На официальном бланке

Информационная карта организации

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Электронный адрес |  |
| Электронная страница |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| Главный бухгалтер |  |

Руководитель ______________________________________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Порядок

предоставления субсидий из бюджета района на проведение

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных,

их лечению, защите населения от болезней, общих для человека

и животных, на текущий финансовый год, очередной финансовый год

и плановый период

(далее ‒ Порядок)

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Порядок разработан в целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», включает в себя:

отлов и транспортировку безнадзорных и бродячих животных;

содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих животных;

умерщвление и утилизацию бродячих домашних животных

(далее − отдельное государственное полномочие).

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления района, осуществляющим отдельное государственное полномочие, является администрация Нижневартовского района. Исполнение полномочия осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

1.3. Предоставление субсидий осуществляется из бюджета района, за счет субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставленных для осуществления отдельного государственного полномочия, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, предусмотренныхв бюджете района на данные цели.

Главным распорядителем средств бюджета района является администрация Нижневартовского района.

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, возникших в связи с проведением мероприятий по отлову и транспортировке безнадзорных и бродячих домашних животных;  содержанию и учету отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных; умерщвлению и утилизации бродячих домашних животных (далее – услуги).

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

2.2. Основанием для предоставления субсидий является договор, заключенный между администрацией района и получателями субсидий.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в администрацию района следующие документы:

письменное заявление на заключение договора;

копии учредительных документов;

информационную карту организации по форме согласно приложению 1 к Порядку;

расчет плановых сумм субсидии;

согласие организации на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.4. Заявление и документы, установленные Порядком для получения субсидии, рассматривает отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее − отдел) в течение 10 календарных дней со дня представления полного пакета документов и принимает одно из решений:

решение о предоставлении субсидии в виде служебной записки на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству о заключении договора на предоставление субсидии;

решение об отказе в предоставлении субсидии в виде уведомления.

2.5. Основания для отказа в предоставлении субсидии:

организацией не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка;

организация не соответствует требованиям пункта 2.10 Порядка.

2.6.Затраты на выполнение мероприятий по услугам определяются на основании расчета потребности отлова безнадзорных и бродячих домашних животных на текущий финансовый год.

Договор о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации района.

2.7. Договор о предоставлении субсидии должен предусматривать:

цели, условия, сроки и размер предоставления субсидии;

порядок, форму и сроки представления отчетности о выполнении получателем субсидии условий, предоставления субсидий;

ответственность за несоблюдение сторонами условий договора и порядок возврата в бюджет района субсидий в случаях их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;

согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой Нижневартовского района проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

2.8.Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели (далее – получатель субсидии), претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, должны отвечать следующим требованиям:

2.8.1. Наличие возможности оказания услуг в соответствии с порядком отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий».

2.8.2. Не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.8.3. Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

2.8.4. Не должны получать средства из бюджета района в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

2.8.5. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале кото-рых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.9. Получатель субсидии обязан использовать полученную субсидию на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

2.10. Получатель субсидии вправе оказывать услуги как собственными, так и привлеченными силами.

2.10. Субсидии перечисляются администрацией района на расчетный счет получателя субсидии по факту оказанных услуг на основании счета (счета-фактуры), актов оказанных услуг в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии.

В случае оказания услуг привлеченными силами оплата получателю субсидии производится на основании счета (счета-фактуры), копий договоров на оказание услуг, копий счетов (счетов-фактур), актов оказанных услуг, подписанных получателем субсидии и исполнителем услуги, в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии.

III. Требования к отчетности

3.1. Администрация района устанавливает в договоре о предоставлении субсидии сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности

за их нарушение

4.1. Администрация района и Контрольно-счетная палата района проводят проверки получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет района в полном объеме в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении.

В случае неполного использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан возвратить в бюджет района неиспользованные денежные средства.

4.3. Требование о возврате субсидии в бюджет района направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня установления случаев, указанных в пункте 4.2 Порядка.

Получатель субсидии в течение 7 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести ее возврат в бюджет района.

В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии взыскание средств субсидии в бюджет района производится в судебном порядке.

4.4. Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых в администрацию района сведений и документов.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

На официальном бланке

Информационная карта организации

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Электронный адрес |  |
| Электронная страница |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| Главный бухгалтер |  |

Руководитель ______________________________________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий из бюджета района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о расходовании субсидий, предоставляемых из бюджета Нижневартовского районана выполнение отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на "___" _________ 20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток субсидии из бюджета района на начало года | Поступило субсидийиз бюджета района в организацию |  | Произведено расходов субсидий, поступивших из бюджета района |  | Возвращено субсидийиспользованных не по назначению |  | Остаток неиспользованных субсидий, поступивших из бюджета района на конец отчетного периода | Значение показателя |  | Дата и номер договора |
|  | с начала года | в том числе за отчетный период | с начала года | в том числе за отчетный период (квартал) | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года |  | Количество отловленных животных | Фактическая стоимость отлова, транспортировки, содержания, учета, умершвления, утилизации 1 животного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 |
| Руководитель Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «___» ________________г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из бюджета района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчето проведенных мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на " _____ "__________ 20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование населенного пункта, где произведен отлов | Дата отлова | Количество поданных заявок | Количество отловленных животных, голов | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размещено в пункте временного содержания или приютах для домашних животных, голов. Выписано карточек учета безнадзорных животных | Осмотрено ветеринарными врачами, голов | Врачи каких клиник обслуживают данные пункты передержки и оказывают ветеринарную помощь | Оказана ветеринарная помощь, голов | Передано владельцам, голов | Утилизировано трупов, голов | Количество выданных ветеринарных справок №4 (штук) | Место утилизации трупов, полный адрес (крематор, полигон) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  | «___» ________________г. |  |  |  |  |  |
|  | телефон: |  |  |  |  |  |  | (дата составления) |  |  |  |  |  |

Приложение 6 к постановлению администрации района

от 02.12.2013 № 2553

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов |  |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
|  | ###### Характеристики источника света: Общая мощность − W: 190 Световой поток − lm: 20000 Коэффициент мощности − 0,99 Количество светодиодных модулей. шт. − 8 |
| Установка скамеек и урн для мусора |  |
| Установка скамеек: |  |
|  | Характеристики: Длина – не менее 1,5 м Ширина – не менее 0,38 м Высота – не менее 0,6 м |
| Установка урн: |  |
|  | Характеристики: Высота – не менее 0,5 м Ширина – не менее 0,3 м Объем – не менее 10 л |

Приложение 7 к постановлению администрации района

от 02.12.2013 № 2553

Дополнительный перечь работ по благоустройству дворовых территорий

Наименование видов работ:

1.	Оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок.

2.	Оборудование автомобильных парковок.

3.	Оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов.

4.	Установка велосипедных парковок.

5. 	Оборудование площадок для выгула собак.

Визуализированный перечень элементов благоустройства

| № п/п | Наименование | Характеристики | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скамья парковая «Примирение» | Длина- 2000 мм Ширина- 900 мм Высота- 500 мм |  |
| 2. | Скамья парковая кованная | Длина- 1800 мм Ширина- 900 мм Высота- 500 мм Сварной каркас из профильной трубы 40х20 мм ГОСТ 30245-2003 |  |
| 3. | Скамья парковая металлическая с навесом | Длина- 2000 мм Ширина- 900 мм Высота- 500 мм, крыша поликарбонат ГОСТ30244-94 |  |
| 4. | Скамья парковая с навесом под газон | Длина- 4000 мм Высота- 600 мм Ширина- 500 мм |  |
| 5. | Скамья парковая | Длина - 1960 мм Ширина - 555 мм Высота - 745 мм не более – 785 мм |  |
| 6. | Песочница детская | Длина - 8000 мм Ширина - 2300 мм Высота - 2500 мм Высота горки - 550 мм. |  |
| 7. | Детские подвесные качели | Длина - 3070 мм. Ширина - 1750мм Высота - 1500 мм | подвесыи |
| 8. | Карусель | Длина - 1470 мм Ширина - 1470мм Высота - 2500 мм |  |
| 9. | Детские качели на пружине | Длина - 650 мм Ширина - 370 мм |  |
| 10. | Качели-балансир | Длина - 2640 мм Ширина -760 мм Высота - 900 мм |  |
| 11. | Детский уличный игровой комплекс | Длина: не менее - 5665 мм Ширина: не менее - 3530 мм Высота: не менее - 3220 мм, не более - 4000 мм |  |
| 12. | Спортивный элемент | Длина: не менее - 6940 мм Ширина: не менее – 6940 мм Высота: не более – 4000 мм |  |
| 13. | Спортивный комплекс | Длина: не менее – 3795 мм Ширина: не менее – 3500 мм Высота: не менее – 2200 мм, не более 2700 мм |  |
| 14. | Спортивный элемент | Длина: не менее – 2780 мм Ширина: не менее - 1030 мм Высота: не менее – 2500 мм, не более – 3000 мм |  |
| 15. | Уличный тренажер | Длина: не менее – 1290 мм Ширина: не менее – 870 мм Высота: не менее – 1310 мм |  |
| 16. | Уличный тренажер | Длина: не менее - 850 мм Ширина: не менее - 970 мм Высота: не менее – 2000 мм |  |
| 17. | Уличный тренажер | Длина: не менее – 1340 мм Ширина: не менее – 940 мм Высота: не менее – 1520 мм |  |
| 18. | Уличный тренажер | Длина: не менее – 1290 мм Ширина: не менее – 640 мм Высота: не менее – 1565 мм |  |
| 19. | Бревно подвесное | Длина: не менее – 3660 мм Ширина: не менее – 560 мм Высота: не менее 500 мм, не более 600 мм Высота бревна над уровнем грунта: не менее 300 мм, не более 400 мм |  |
| 20. | Уличный тренажер | Длина: не менее – 1000 мм, не более - 1200 мм Ширина: не менее – 600 мм, не более - 700 мм Высота: не менее – 1500 мм, не более – 1600 мм |  |
| 21. | Ворота мини-футбольные с сеткой | Размеры:3*2м, разборные, стальные. Выполнены из стального профиля с сечением не менее 80х80мм: Усиленные стальные оцинкованные закладные стаканы высотой 400 мм |  |
| 22. | Стойка баскетбольная с щитом | Уличная стойка с выносом не менее 1,2 м. Труба выполнена в виде буквы «Г» с радиусом закругления. Щит баскетбольный размером не менее 1200х800 мм, изготовленный из прозрачного оргстекла, толщиной не менее 10 |  |
| 23. | Сетка волейбольная | Длиной - 11000 мм, размер ячейки 100 х 100 мм, толщина нити от 2 до 4 мм, длина - 9,50 м, высота сетки - 1,0 м |  |
| 24. | Урна металлическая опрокидывающаяся | Длина – не менее 450 мм Ширина – не менее 370 мм Высота не более-1000 мм |  |
| 25. | Урна металлическая опрокидывающаяся | Длина: не менее – 450 мм, не более – 500 мм Ширина: не менее – 335 мм, не более – 400 мм. Высота: не менее – 920 мм, не более – 980 мм. Объем: не менее – 40 л., не более – 50 л. |  |
| 26. | Фонарный столб | Высота: не менее 2000 мм; диаметр:не менее 230 мм |  |
| 27. | # Ограждение газонное металлическое | Длина секции – 1460 мм Длина секции со столбом – 1500 мм Высота секции со столбом – 1100 мм Высота ограждения над уровнем грунта – 600 мм Величина заглубления в грунт – 500мм |  |
| 28. | Плитка травмобезопасная | Толщина покрытия: 35 мм Размеры: не менее - 500х500 мм, не более 550х550 Прочность на сжатие не менее - 55 МПа; Морозоустойчивость от 20 циклов; Травмобезопасность до 1,7 м; Водопроницаемость: W6. |  |

».

Приложение 8 к постановлению администрации района

от 02.12.2013 № 2553

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если собственниками помещений в МКД, заинтересованными лицами принято решение о таком участии)

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах: снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещается администрацией района на официальном веб-сайте в сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах − на информационных стендах.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Приложение 9 к постановлению администрации района

от 02.12.2013№2553

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Стоимость единицы с учетом НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальный перечень работ |  |  |  |
| Ремонт дворовых проездов |  |  |  |
| 1. | Установка бортовых камней бетонных, | 100 м бортового камня | 35,36 |
|  | в том числе: стоимость бортовых камней |  | 0,243 |
| 2. | Установка покрытий из тротуарной плитки, | м2 | 2,406 |
|  | в том числе: стоимость тротуарной плитки |  | 0,967 |
| 3. | Устройство фундаментных плит | 100 м3 | 1 288,07 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований | 100 м3 | 24,827 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |  |
| 1. | Демонтаж светильников уличного освещения | 100 шт. | 4,73 |
| 2. | Установка светодиодных ламп, | 1 шт. | 22,9 |
|  | в том числе светодиодные лампы | 1 шт. | 5,6 |
| Установка скамеек и урн для мусора |  |  |  |
| 1. | Скамейка с металлическими ножками | 1шт. | 10,130 |
| 2. | Урна для мусора | 1 шт. | 3,8 |
| Дополнительный перечень работ |  |  |  |
| 1. | Детский уличный игровой комплекс Г-2015 | 1 шт. | 156,6 |
| 2. | Спортивный элемент И-203 Next | 1 шт. | 64,26 |
| 3. | Бревно БУМ ИМ-8/1 Next | 1 шт. | 24,0 |
| 4. | Спортивный комплекс Т-135 «Мексика» | 1 шт. | 132,74 |
| 5. | Спортивный элемент Т-147 | 1 шт. | 415,29 |
| 6. | Травмобезопасное покрытие | М2 | 2,45 |
| 7. | Уличный тренажер Т-115 | 1 шт. | 63,01 |
| 8. | Уличный тренажер Т-112/2 | 1 шт. | 37,28 |
| 9. | Уличный тренажер Т-117 | 1 шт. | 27,26 |
| 10. | Уличный тренажер Т-156 | 1 шт. | 38,23 |
| 11. | Уличный тренажер Т-160 | 1 шт. | 43,39 |

Приложение 10 к постановлению администрации района

от 02.12.2013 № 2553

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, регламентирует порядок финансового участия, аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Нижневартовский район.

II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организацией, уполномоченной на открытие и ведение специальных счетов для перечисления денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее − специальный счет), является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее – Учреждение).

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включается в протокол общего собрания собственников.

2.3. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.4. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории Учреждение открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначействаи размещает реквизиты на официальном веб-сайте администрации района.

2.5. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства на специальный счет, с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного жилого дома.

2.6. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением советующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.10. Впоследствии уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый Учреждением, с указанием в назначении платежа адреса многоквартирного жилого дома.

III. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах администрация района размещает (обновляет) на официальном веб-сайте ежемесячно, с указанием адреса многоквартирного жилого дома.

3.2. Администрация района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

3.4. Администрация района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Приложение 11 к постановлению администрации района

от 02.12.2013№2553

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенного в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории района в 2017 году (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству(далее – заинтересованные лица).

II. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 10 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте поселения района, в котором запланированы мероприятия по благоустройству, для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 12 к постановлению администрации района

от 02.12.2013№2553

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) дома(ов) также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий, с учетом необходимости обеспечения физической пространственности и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

установку подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри.

Приложение 13 к постановлению администрации района

от 02.12.2013 № 2553

Порядок

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы формирования комфортной городской среды на территории района в 2017 году и определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых и (или) общественных территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу.

2. В целях осуществления благоустройства дворовой и общественной территории в рамках муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, из утвержденного минимального перечня работ, а в случае их выполнения – из дополнительного перечня работ.

3. В муниципальную программу подлежат включению дворовые и (или) общественные территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия требованиям, установленным настоящих Порядком.

4. Для включения дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу заинтересованными лицами представляются в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район следующие документы:

4.1. Предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4.2. Оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений (только для дворовых территорий) в каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу;

б) перечень работ по благоустройству дворовой и (или) общественной территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

в) перечень работ по благоустройству дворовой и (или) общественной территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

г) форму участия(финансовое и (или) трудовое) и долю участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой и (или) общественной территории;

д) о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и (или) общественной территории.

4.3. Схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

4.4. Копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4.5. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).

5. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых             к ней документах несут заинтересованные лица, представившие их.

Приложение 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды

В администрацию Нижневартовского района от ___________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

_____________________________________________________________________________,

проживающего (ей) по адресу:

_____________________________________________________________________________,

номер контактного телефона: _______________________________________

Предложение

о включении дворовой территории в программу формирования комфортной городской среды на территории Нижневартовского района в 2017 году

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории Нижневартовского района в 2017 году для благоустройства дворовой территории.

Приложение:

- Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии).

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии).

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий (при наличии).

Представитель                  ______________                                ________________

(подпись)              (Фамилия и инициалы)

Приложение 2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и (или) общественной территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды

В администрацию Нижневартовского района

от _______________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)

____________________________________________,

проживающего(ей) (имеющий местонахождение – для юридических лиц):

________________________________________________________________________________________,

номер контактного телефона:___________________

Предложение

о включении общественной территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории Нижневартовского района  в 2017 году

### I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Заявитель проекта |  |
| Целевая группа: |  |
| количество человек, заинтересованных в реализации проекта, |  |
| в том числе прямо заинтересованных, человек |  |
| косвенно заинтересованных, человек |  |

### II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

4. Ожидаемые результаты проекта:

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;

количественные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

___________                                                                                      ____________________

(подпись)                                    (ФИО)

Приложение 14 к постановлению администрации района

от 02.12.2013 № 2553

Порядок

использования зарезервированных в составе

расходов бюджета района бюджетных ассигнований наразвитие жилищно-коммунального комплекса района

(далее ‒ Порядок)

1. Порядок определяет механизм использования и перераспределения зарезервированных в составе расходов бюджета района бюджетных ассигнованийнаразвитие жилищно-коммунального комплекса района.

2. Зарезервированные бюджетные ассигнования направляются на покрытие расходов, возникновение потребности в которых не могло быть предусмотрено заранее в силу обстоятельств объективного характера, в том числе в случаях:

повышения цены на энергоноситель (нефть, электроэнергия);

увеличения потребления энергоносителей (нефть, электроэнергия) в связи с низкими температурами наружного воздуха;

на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия)навозмездной основе;

возникновения расходов, которые не были учтены при формировании расходов бюджета района на текущий финансовый год на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

Низкие температуры наружного воздуха определяются в соответствии              со Строительными нормативами и правилами Российской Федерации, раздел строительная климатология СНиП 23-01-99.

Зарезервированные бюджетные ассигнования предоставляются                   в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации               в форме субсидиймуниципальным унитарным предприятиям и акционерным обществам с долей акций не менее 100%, принадлежащих муниципальному образованию Нижневартовский район:

на финансовое обеспечение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период на территории района, а именно приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) в целях обеспечения надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами.

3. Размер субсидии на финансовое обеспечение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период на территории района, а именно приобретение энергоносителей(нефть, электроэнергия) в целях обеспечения надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами определяется по следующим формулам:

Размер субсидии на приобретение энергоносителя (нефть) определяется по формуле:

Рсуб.= Тнефть* Vнефть – Тiнефть* Viнефть, где:

Рсуб. ‒ расчетный размер субсидии;

Тнефть ‒ документально подтвержденная фактическая цена на нефть на дату составления расчета с учетом доставки  (руб.);

Vнефть ‒ объем потребления нефти, рассчитанный по нормативу потребления нефти котельными придостижении низких температур наружного воздуха с учетом режимных карт работы котельного оборудования (тонн);

Тiнефть ‒ цена на нефть, принятая в расчете предоставления субсидии            на текущий финансовый год  с учетом доставки  (руб.);

Viнефть ‒ ожидаемый объем нефти, принятый в расчете предоставления субсидии            на текущий финансовый год.

Размер субсидии на приобретение энергоносителя (электроэнергия) определяется по формуле:

Рсуб.=Тэлек.* Vэлек. - Тiэлек.* Viэлек., где:

Рсуб. ‒ расчетный размер субсидии;

Тэлек. ‒ документально подтвержденная фактическая цена на электроэнергию на дату составления расчета (руб.);

Vэлек. ‒ объем потребления электроэнергии, рассчитанный по нормативу потребления электроэнергии котельными при достижении низких температур наружного воздуха(кВт*ч);

Тiэлек. ‒ цена на электроэнергию, принятая в расчете предоставления субсидии на текущий финансовый год (руб.);

Viэлек. ‒ ожидаемый объем электроэнергии, принятый в расчете предоставления субсидии на текущий финансовый год(кВт*ч).

4. Зарезервированные средства в составе расходов бюджета района бюджетных ассигнований на развитие жилищно-коммунального комплекса района перераспределяются на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

5.Предложения, обоснования и расчеты для перераспределения зарезервированных бюджетных ассигнований, согласованные отделом тарифной и ценовой политики администрации района (в части тарифов на коммунальные ресурсы) и отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, ответственный исполнитель муниципальной программы района представляет главе района.

6. В случае принятия решения о возмещении расходов нафинансовое обеспечение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период на территории района, а именно приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) в целях обеспечения надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами субсидия предоставляется в соответствии                  с Порядкомпредоставления  субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 3 к муниципальной программе.

7. Главные распорядители средств бюджета района, в распоряжении которых выделяются зарезервированные бюджетные ассигнования, несут ответственность за целевое их использование в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и правовыми актами района.

8. Финансовый контроль за соблюдением условий Порядка осуществляетотдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации района.

Приложение 15 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Порядок

предоставления субсидии на возмещение организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов

(далее – Порядок)

I. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 22 февраля 2006 года № 18-оз «О государственной финансовой поддержке досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории Ханты-Мансийского автономного округа − Югры с ограниченными сроками завоза грузов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 25.11.2008 № 240-п «Об утверждении порядка возмещения транспортных расходов по доставке товаров и перечня товаров, поставляемых децентрализованным способом, для возмещения расходов по доставке товаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ограниченными сроками завоза грузов» и устанавливает механизм возмещения организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов (далее – субсидия).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется из бюджета Нижневартовского района на цели, указанные в пункте 1.3, в пределах доведенных бюджетных ассигнований из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры.

Главным распорядителем средств бюджета района является администрация района.

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов.

1.4. Право на получение субсидии имеют юридические лица, осуществляющие реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, доставляющие дизельное топливо для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов.

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на безвозвратной и безвозмездной основе.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии носит заявительный характер.

2.2. Основанием для предоставления субсидий является договор, заключенный между администрацией района и получателями субсидий.

2.3. Для заключения договора получатель субсидии представляет                       в администрацию района следующие документы:

письменное заявление на заключение договора;

копии учредительных документов;

информационную карту организации по форме согласно приложению 1               к Порядку;

расчет возмещения транспортных расходов по доставке дизельного топлива в населенные пункты на территории Нижневартовского района                      с ограниченными сроками завоза грузов согласно приложению 2 к Порядку;

копии накладных на перевозку дизельного топлива;

копии актов приемки дизельного топлива;

копии счетов-фактур на поставку дизельного топлива;

копия актов сверки взаимных расчетов;

копия акта реализации договора поставки;

согласие организации на осуществление администрацией района                       и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их представления, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.4. Заявление и документы, установленные Порядком, для заключения договора рассматривает отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (далее − отдел).

2.5. В течение 10 календарных дней со дня представления (получения) полного пакета документов для заключения договора отдел принимает одно из решений:

решение о заключении договора в виде служебной записки на имя  заместителя главы района;

решение об отказе в заключении договора в виде уведомления.

2.6. Основания для отказа в заключении договора:

организацией не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.3 Порядка;

организация не соответствует требованиям пункта 2.9 Порядка.

2.7. По результатам рассмотрения документов для заключения договора отдел в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия решения направляет получателю субсидии договор о предоставлении субсидии, а в случае принятия решения об отказе в заключении договора направляет соответствующее уведомление.

2.8. Договор о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации района.

Договор на предоставление субсидии должен содержать:

цели, условия, сроки и размер предоставления субсидии;

ответственность за несоблюдение сторонами условий договора и порядок возврата в бюджет района субсидий в случаях их неполного или нецелевого использования;

согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

2.9. Юридические лица, претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора, должны отвечать следующим требованиям:

2.9.1. Не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.9.2. Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

2.9.3. Не должны получать средства из бюджета района в соответствии             с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка.

2.9.4. Не должны являться иностранными юридическими лицами,                   а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.10.Субсидии перечисляются администрацией района на расчетный счет организации на основании счета (счета-фактуры) и иных документов, подтверждающих расходы организации, в течение 10 календарных дней со дня подписания договора.

III. Требования к отчетности

3.1. Администрация района устанавливает в договоре о предоставлении субсидии сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности

за их нарушение

4.1. Администрация района и Контрольно-счетная палата района проводят проверки получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет района         в полном объеме в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при её предоставлении.

В случае неполного использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан возвратить в бюджет района неиспользованные денежные средства.

4.3. Требование о возврате субсидии в бюджет района направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня установления случаев, указанных в пункте 4.2 Порядка.

Получатель субсидии в течение 7 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести ее возврат в бюджет района.

В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии взыскание средств субсидии в бюджет района производится в судебном порядке.

4.4. Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых                            в администрацию района сведений и документов.

Приложение 1 к Порядку

предоставления субсидии на возмещение организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов

На официальном бланке

Информационная карта организации

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Электронный адрес |  |
| Электронная страница |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| Главный бухгалтер |  |

Руководитель ______________________________________________________________

(подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2 к Порядку

предоставления субсидии на возмещение организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов

| Расчет возмещения транспортных расходов по доставке дизельного топлива для работы дизельных электростанций в населенных пунктах Нижневартовского района с ограниченными сроками завоза грузов на ________ год Наименование документа; №; Дата; Сумма по счету, рублей; в том числе; Сумма компенсации, рублей; Наименование продукции. Стоимость продукции, рублей; Стоимость услуг по перевозке продукции водным транспортом, рублей; Стоимость услуг по перевозке продукции автомобильным транспортом, рублей. Всего. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 17 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Порядок предоставления субсидии организациям

жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение  погашения кредиторской задолженности за приобретенные энергоносители (нефти) за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов  на 2017 год

(далее – Порядок)

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Порядок определяет основные правила предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение погашения кредиторской задолженности за приобретенные энергоносители (нефти) за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

1.2. Предоставление субсидииосуществляется в соответствиис Порядком из бюджета района в пределахвыделенных бюджетных ассигнований из резервного фондаПравительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Главным распорядителем средств бюджета района является администрация Нижневартовского района.

1.3. Субсидии предоставляются в целях погашения кредиторской задолженности по приобретению энергоносителей (нефти) за счет средств,выделенных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), оказывающим коммунальные услуги (теплоснабжение) населению района и имеющим кредиторскую задолженность за приобретенные энергоносители (нефть) (далее ‒ получатели субсидий), на безвозвратной и безвозмездной основе.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Основанием для предоставления субсидий является соглашение, заключенное между администрацией района и получателями субсидий.

2.2. Для предоставления субсидии получатель субсидии представляет              в администрацию района (отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района) следующие документы:

письменное заявление на заключение соглашения с указанием лицевого счета, открытого в департаменте финансов администрации района для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

копии учредительных документов;

информационную карту получателя субсидии по форме согласно приложению к Порядку;

согласие получателя субсидии на осуществление администрацией района               и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка их предоставления, за исключением случаев, установленных законодательством.

2.3.Размер субсидии соответствует объему бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.4. Соглашение о предоставлении субсидии заключается на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации района.

2.5. Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать:

цели, условия, сроки и размер предоставления субсидии, график платежей;

порядок, форму и сроки представления отчетности выполнения получателем субсидии условий предоставления субсидий;

ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения и порядок возврата в бюджет района субсидий в случае их неполного или нецелевого использования;

согласие получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление администрацией района и Контрольно-счетной палатой района проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;

план мероприятий по недопущению образования кредиторской задолженности;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

2.6. Юридические лица, претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны отвечать следующим требованиям:

2.6.1. Не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

2.6.2. Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

2.6.3. Не должны получать средства из бюджета района в соответствии            с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. Порядка.

2.6.4. Не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.6.5. Фактическое оказание населению района коммунальной услуги (теплоснабжение).

2.6.6. Приобретение энергоносителей (нефти) для обеспечения надежного обеспечения населения района коммунальными ресурсами.

2.7. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района осуществляет проверку получателя субсидии на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.6.

2.8. Получатель субсидии обязан использовать полученную субсидию на цели, указанные в пункте 1.3. Порядка.

2.9. Субсидии на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, а именно погашение кредиторской задолженности за приобретенные энергоносители (нефть), перечисляются администрацией района на лицевой счет получателя субсидии, открытый в департаменте финансов администрации района для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, на основании счета (счета-фактуры) в течение 10 календарных дней со дня заключения соглашения.

2.10. Показателем результативности является отсутствие просроченной задолженности за потребленные муниципальными организациями коммунального комплекса топливно-энергетические ресурсы.

III. Требования к отчетности

3.1. Администрация района устанавливает в соглашении о предоставлении субсидии порядок, сроки и форму предоставления получателем субсидии отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности

за их нарушение

4.1. Администрация района и Контрольно-счетная палата района проводят проверки получателя субсидии на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

4.2.  Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет района в полном объеме в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении.

В случае неполного использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан возвратить в бюджет района неиспользованные денежные средства.

4.3. Требование о возврате субсидии в бюджет района направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней со дня установления случаев, указанных в пунктах 4.2. Порядка.

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан произвести ее возврат в бюджет района.

В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии, взыскание средств субсидии в бюджет района производится в судебном порядке.

4.4. Получатель субсидии несет полную ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за достоверность представляемых в администрацию района сведений и документов.

Приложение к Порядку предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период

На официальном бланке

Информационная карта организации

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| Электронный адрес |  |
| Электронная страница |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| Главный бухгалтер |  |

Руководитель ______________________________________________________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

М.П.