администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20.08.2014 г. Нижневартовск | № 1649 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы района от 10.07.2014 № 517 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 03.12.2013 № 441 «О бюджете района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района», с целью уточнения объемов финансированияи мероприятий муниципальной программы и приведения муниципального правового акта администрации района в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 916 214,86 тыс. рублей,                в том числе:

за счет средств бюджета района –748 033,76 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 167 991,31 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 189,80 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.

1.2. Пункт 4 постановления исключить.

1.3. В приложении к постановлению:

1.3.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 916 214,86 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 472 115,99 тыс. руб.;

в 2015 году – 90 367,1 тыс. руб.;

в 2016 году – 89 852,8 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 192,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 65 892,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 65 842,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.;

из них:

за счет средств бюджета округа:

в 2014 году –71 983,4 тыс. руб.;

в 2015 году – 47 189,6 тыс. руб.;

в 2016 году – 48 818,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

в 2014 году – 400 081,99 тыс. руб.;

в 2015 году – 43 099,2 тыс. руб.;

в 2016 году – 40 973,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 192,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 65 892,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 65 842,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений:

в 2014 году – 50,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 78,3 тыс. руб.;

в 2016 году – 60,9 тыс. руб.».

1.3.2. Раздел II. «Цели, задачи и показатели их достижения» изложить в новой редакции:

«Целями муниципальной программы являются:

повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным стратегией социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года;

приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения;

капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду;

реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы при работе в осенне-зимний период;

повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов;

обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;

повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Методика расчета целевых показателей:

Показатель «Повышение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, %» рассчитывается как отношение показателя площади жилых помещений, оборудованных централизованным водопроводом, и показателя общей площади жилых помещений. Источник информации: Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Повышение обеспеченности населения централизованными услугами теплоснабжения, %» рассчитывается как отношение показателя площади жилых помещений, оборудованных централизованным теплоснабжением, и показателя общей площади жилых помещений. Источник информации: Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, %» рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям, не соответствующих гигиеническим нормативам,и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, и одиночного протяжения уличной водопроводной сети. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Снижение доли уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, %» рассчитывается как отношение показателей тепловых сетей, нуждающихся в замене, и протяженности тепловых сетей. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-ТЭП «Сведения о снабжении теплоэнергией», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатель «Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %» рассчитывается как отношение показателя нормативно очищенных сточных вод и показателя пропущенных сточных вод через очистные сооружения. Источник информации: Росстат. Статистическая форма 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», ежегодно утверждаемая приказом Росстата.

Показатели «Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной, %», «Снижение доли потерь в тепловых сетях, %», «Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, т.у.т.» рассчитываются по методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации.

Показатель «Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, %» рассчитывается по формуле: Д = Жо/Ж x 100, где:

Д – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда;

Жо– общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами;

Ж– общая площадь жилищного фонда.

Показатель «Увеличение уровня газификации котельных, %» рассчитывается от базового показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения.

Показатель «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству, в том числе капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, %» рассчитывается по формуле:Бд = Дб/Д x 100, где:

Бд– доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, обеспеченных всеми видами благоустройства, в общем количестве дворовых территорий;

Дб– общее количество дворовых территорий благоустроенных, в том числе капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Д – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов          в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.».

1.3.3. Раздел IV. «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«4.1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами района.

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий муниципальной программы;

передачу при необходимости части функций ответственного исполнителя соисполнителям и подведомственным учреждениям (организациям), которым ответственный исполнитель может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании программных мероприятий.

4.3. Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется:

Реализация мероприятий задачи 1. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» муниципальным казенным учреждением «Управлением капитального строительства по застройке Нижневартовского района» будет осуществляться посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы, включенных в Адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010  № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 1 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вХанты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа определен в размере 80 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 20 процентов.

Реализация мероприятий задачи 2. «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» муниципальным казенным учреждением «Управлением капитального строительства по застройке Нижневартовского района» будет осуществляться посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий будет осуществляться в соответствии Порядком, приведенным в приложении 2 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа определен в размере 95 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 5 процентов.

Реализация мероприятий задачи 3. «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

Реализация мероприятий 1.3.1.–1.3.5. будет осуществляться посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Реализация мероприятия 1.3.6. будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.09.2013 № 349-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выполнение отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Реализация мероприятий задачи 4. «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района посредством заключения договоров на предоставление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района.

Мероприятие 1.4.1. «Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период в части возмещений убытков на приобретением энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства» будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации района от 18.06.2011 № 998 «Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период».

Мероприятие 1.4.2. «Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги» будет осуществляться в соответствии с постановлением администрации района от 18.06.2011 № 998 «Об утверждении порядка предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период».

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется:

мероприятие 2.1.3.«Благоустройство домовых территорий» – администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 4 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 № 423-п.

Субсидии из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов по благоустройству домовых территорий многоквартирных домов. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета автономного округа составляет 90 процентов.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 осуществляется:

мероприятие 3.1. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам» задачи 1. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Предоставление субвенции на реализацию мероприятия будет осуществляться в соответствии Порядком, приведенным в приложении 9 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 № 423-п.

Мероприятие 3.2.«Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии прочим потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» задачи 1. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Предоставление субсидий на реализацию мероприятия будет осуществляться в соответствии Порядком, приведенным в приложении 10 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 № 423-п;постановлением администрации района от 23.10.2013 № 2190 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета района на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период».

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа определен в размере 60 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 40 процентов.

Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется:

мероприятие 4.1.4.«Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района» задачи 1 «Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов» в 2015 году муниципальным казенным учреждением «Управлением капитального строительства по застройке Нижневартовского района» в соответствии  с Порядком, приведенным в приложении 14 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа определен в размере 60 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 40 процентов.

Реализация мероприятий в 2014 году осуществляется за счет местного бюджета посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ);

мероприятия 4.1.1.–4.1.3.,4.1.5.–4.1.11. задачи 1 «Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов» осуществляются муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

4.4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы контролирует           и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку; координирует деятельность муниципальных заказчиков по реализации основных мероприятий муниципальной программы; осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает взаимодействие всех соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации, контролирует целевое использование выделенных денежных средств и выполнение программных мероприятий соисполнителями муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»;

администрации городских и сельских поселений района;

управляющие организации, товарищества собственников жилья.

Администрации городских и сельских поселений района:

обеспечивают за счет бюджета поселения долю софинансирования расходов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с условиями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений с администрацией района о реализации программ;

организуют работу по реализации муниципальной программы в рамках своих полномочий, принимают правовые акты в пределах своей компетенции, контролируют ход реализации мероприятий муниципальной программы поселения, рассматривают и проводят экспертизу дополнительных предложений и проектов;

вносят предложения по корректировке муниципальной программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами реализации муниципальной программы;

осуществляют мониторинг целевых показателей к муниципальной программе в рамках соответствующих муниципальных программ поселений           и ежеквартально предоставляют в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района результаты мониторинга, а также предоставляют отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Управляющие организации и товарищества собственников жилья:

осуществляют заполнение электронных паспортов многоквартирных домов, находящихся в управлении организации;

представляют информацию, необходимую для осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов, в администрацию района.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение 2 к муниципальной программе), в полном объеме, качественно и в срок.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

4.5. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы ежемесячно, до 03-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель направляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе исполнения графика реализации муниципальной программы (сетевой график).

Отчет представляется в следующие сроки:

ежемесячно, до 05-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования;

ежегодно, до 25-го января года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный              с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования.».

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Глава администрации района                                                         Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 20.08.2014 № 1649

«Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-ком-мунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | П.Аган: наружный газопровод (Лукойл ЗС) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 31 999,75 | 31 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 31 999,75 | 31 999,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 31 999,75 | 31 999,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | С. Варьёган: газопровод (корректировка ПИР) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 850,76 | 1 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 850,76 | 1 850,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | П. Ваховск: газопровод (корректировка ПИР) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 3 066,45 | 3 066,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 066,45 | 3 066,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | П. Аган: газовая котельная (корректировка ПИР) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 062,93 | 1 062,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 062,93 | 1 062,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | П. Аган: газовая котельная |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | П. Ваховск: газовая котельная |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | С. Варьёган: газовая котельная |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 622,21 | 1 622,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 622,21 | 1 622,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | П. Аган: наружный газопровод |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 444,50 | 1 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 444,50 | 1 444,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Реконструкция сетей водоснабжения с закольцовкой трассы в с.Большетархово |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Реконструкция сетей водоснабжения с закольцовкой трассы в с.Охтеурье |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 048,78 | 1 048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 048,78 | 1 048,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | С. Ларьяк: строительство.Канализационные очистные сооружения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 16 827,13 | 16 827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 13 454,00 | 13 454,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 373,13 | 3 373,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | С. Покур: строительство.Канализационные очистные сооружения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 20 455,01 | 20 455,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 15 964,00 | 15 964,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 491,01 | 4 491,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. |  | С. Большетархово:строительство.Канализационные очистные сооружения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. |  | Пгт. Новоаганск: строительство. Канализационные очистные сооружения с инженерными сетями |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. |  | Пгт.Новоаганск: строительство. Накопительные резервуары чистой воды на водоочистных сооружениях (2 шт.) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 28 491,90 | 28 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 28 491,90 | 28 491,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 248,23 | 248,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. |  | П. Аган: канализационные очистные сооружения 200 куб. м/сут. (Лукойл ЗС) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.17. |  | С. Большетрахово: строительство Артезианской скважины |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 4 910,08 | 4 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 910,08 | 4 910,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. |  | Зона санитарной охраны источников подземного водоснабжения в населенных пунктах Нижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 449,40 | 449,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 449,40 | 449,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. |  | Зона санитарной охраны источников подземного водоснабжения в населенных пунктах Нижневартовского района (2,3 пояс) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 138,90 | 2 138,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 138,90 | 2 138,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  | С.Ларьяк: капитальный ремонт подземных водозаборов |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 636,67 | 636,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 636,67 | 636,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. |  | С. Ларьяк: реконструкция водоочистных комплексов |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 560,00 | 2 560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 560,00 | 2 560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. |  | Пгт. Новоаганск: капитальный ремонт КОС-600 и КОС-200 |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 22 855,72 | 22 855,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 22 855,72 | 22 855,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. |  | Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Нижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 650,00 | 2 650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 650,00 | 2 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. |  | С. Охтеурье: модернизация водоочистного комплекса |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. |  | С. Покур: реконструкция сетей ТВС с закальцовкой трассы |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 020,00 | 2 020,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 020,00 | 2 020,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. |  | П. Ваховск: водопонижение паводковых и грунтовых вод на участке жилых домов по ул.Школьной, ул.Спортивной |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 72,23 | 72,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 72,23 | 72,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. |  | С. Охтеурье: поставка, монтаж и пуско-наладка двух накопительных резервуаров чистой воды объемом по 50 куб. м |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 4 393,00 | 4 393,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 393,00 | 4 393,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. |  | С. Былино: модернизация системы водоснабжения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 600,00 | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 600,00 | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. |  | Пгт.Новоаганск: модернизация существующих водоочистных комплексов (бурение 2 артезианских скважин) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. |  | П. Ваховск: реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 куб. м/сут. |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. |  | С. Ларьяк:модернизация водоочистных комплексов |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42. |  | Модернизация водоочистного комплекса «Импульс» в д. Вате |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43. |  | Модернизация водоочистного комплекса «Импульс»в с. Покур |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.44. |  | Сети тепловодоснабжения и канализации по ул. Советской в п. Агане |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1 |  |  |  |  | всего | 171 301,24 | 171 301,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 29 418,00 | 29 418,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 141 883,24 | 141 883,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 | 34 274,45 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 111 264,30 | - | 15122,50 | 16141,80 | 20000,00 | 20000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 365,20 |  | 1223,40 | 1141,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 108 899,10 |  | 13899,10 | 15000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.2.2. |  | С. Ларьяк: замена оборудования на котельной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 572,55 | 1 572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 572,55 | 1 572,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | С. Покур: замена оборудования на котельной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 403,27 | 1 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 403,27 | 1 403,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | П. Ваховск: капитальный ремонт системы водоотведения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 642,90 | 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 642,90 | 642,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Пгт.Излучинск: замена участка магистральной водопроводной сети на трубы ПВХ | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 10 800,89 | 10 800,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 10 800,89 | 10 800,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Замена участка: тепловой сети d426 в ППУ изоляции от УТ9-1а – УТ9-2 в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 590,16 | 1 590,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 590,16 | 1 590,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | Замена участка тепловой сети d426 в ППУ изоляции от УТ9-3 – УТ9-4 в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 3 881,74 | 3 881,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 881,74 | 3 881,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  | Замена тепловой изоляции тепловых сетей и монтаж кожуха из стали по утеплителю ППУ d426 мм, d325мм, d219 мм в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 454,91 | 1 454,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 454,91 | 1 454,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  | Замена теплоизоляции теплотрассы КОС надземного исполнения d80 – 100 мм (225*5) в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 458,37 | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 458,37 | 458,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  | Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ул. Мирюгина до ул. Чкаловав с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 033,32 | 1 033,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 033,32 | 1 033,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. |  | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова в с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 2 243,76 | 2 243,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 243,76 | 2 243,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. |  | Ремонт сетей теплоснабжения на участках от котельной до школы, от котельной до ВОК «Импульс», от котельной до ул. Лесной с. Большетархово | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 5 410,06 | 5 410,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 410,06 | 5 410,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. |  | Ремонт сетей теплоснабжения от ТК по ул. Белорусской до ул. Юбилейной, 2, с. Покур | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 836,98 | 1 836,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 836,98 | 1 836,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. |  | Замена подземного перехода сетей теплоснабжения: ул. Зеленая, 29 – ул. Интернациональная, п.Ваховск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 601,72 | 601,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 601,72 | 601,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. |  | Ремонт сетей теплоснабжения: ул. Центральная, д. 20–д. 34 в с. Покур | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 2 483,80 | 2 483,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 483,80 | 2 483,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. |  | Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 3 069,00 | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 069,00 | 3 069,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. |  | Ремонт сетей теплоснабжения в п. Агане | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 4 000,19 | 4 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 000,19 | 4 000,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, 1а– ул. Первомайская, 1б в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 627,06 | 627,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 595,71 | 595,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 31,35 | 31,35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, № 8, 9, 14, 16 (вагон-городок) в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 517,05 | 1 517,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 517,05 | 1 517,05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, 15 – ул. Первомайская, 16 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 590,92 | 590,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 590,92 | 590,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Центральная в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 848,98 | 848,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 848,98 | 848,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Тран-спортная, 12 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 703,17 | 1 703,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 703,17 | 1 703,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Мира, 2 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 582,76 | 582,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 582,76 | 582,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Лесная, 4 – ул. Лесная,102 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 465,82 | 1 465,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 465,82 | 1 465,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Мира, 11а– ул. Мира, 13а в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 393,82 | 393,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 393,82 | 393,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Энтузиастов, 4 – ул. Энтузиастов, 12 с вводами в дома в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 2 110,31 | 2 110,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 110,31 | 2 110,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Техснаб – ул. Транспортная, 34 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 894,07 | 894,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 849,36 | 849,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 44,70 | 44,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Геофизиков, 1 – ул. Геофизиков, 6 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 388,08 | 1 388,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 311,35 | 1 311,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 76,72 | 76,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, 101а– ул. Первомайская, 102 в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 549,06 | 549,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 521,61 | 521,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 27,45 | 27,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: от ТК1 по ул. Айваседа Мэру (левая сторона) в с. Варьёган | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 5 204,41 | 5 204,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 204,41 | 5 204,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: от пер. Лесного– пер. Музейный в с. Варьёган | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 781,55 | 1 781,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 781,55 | 1 781,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32. |  | Замена дымовых труб в п. Ваховске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 434,36 | 434,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 434,36 | 434,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33. |  | Замена двух котлов, горелок, дымовых труб в котельной п.Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 6 526,70 | 6 526,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 6 526,70 | 6 526,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34. |  | Сетевая наладка котельной №2 в с. Корлики | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 880,00 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 880,00 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35. |  | Пгт. Излучинск: замена технологического оборудования на ЦТП-13 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 5 912,25 | 5 912,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 912,25 | 5 912,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36. |  | Пгт. Излучинск:замена насосного оборудования и автоматизация КНС-4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 3 134,26 | 3 134,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 134,26 | 3 134,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37. |  | Пгт. Излучинск: замена иловых насосов КОС | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 958,39 | 847,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 958,39 | 847,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38. |  | Модернизация и автоматизация РУ 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ №92 КОС, пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 732,30 | 732,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 732,30 | 732,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39. |  | Замена оборудования КИПиА на ЦТП-2, пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 182,09 | 182,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 182,09 | 182,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. |  | Замена оборудования КИПиА, автоматизация артскважин №3,5, пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 550,21 | 550,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 550,21 | 550,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. |  | Установка насосной станции на закольцованных сетях в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 681,55 | 681,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 647,47 | 647,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 34,08 | 34,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42. |  | Замена насоса НРСв электролизной ВОС в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 155,17 | 155,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 155,17 | 155,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43. |  | Поставка насосного оборудования: пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, п. Зайцева Речка, с. Покур, с. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 2 730,93 | 2 730,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 730,93 | 2 730,93 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 2 |  |  |  |  | всего | 196 283,17 | 84 907,90 | 15 122,50 | 16 141,80 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 6 290,71 | 3 925,50 | 1 223,40 | 1 141,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 189 992,47 | 80 982,39 | 13 899,10 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Задача 3. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 1 616,54 | 385,86 | 185,90 | 185,90 | 214,72 | 214,72 | 214,72 | 214,72 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 436,54 | 205,86 | 185,90 | 185,90 | 214,72 | 214,72 | 214,72 | 214,72 |
| 1.3.2. |  | Уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 5 209,92 | 1 088,20 | 1 020,40 | 1 020,40 | 520,23 | 520,23 | 520,23 | 520,23 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 529,90 | 509,50 | 510,20 | 510,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 680,02 | 578,70 | 510,20 | 510,20 | 520,23 | 520,23 | 520,23 | 520,23 |
| 1.3.3. |  | Техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 1 410,50 | 204,60 | 250,10 | 298,40 | 164,35 | 164,35 | 164,35 | 164,35 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 278,00 | 46,30 | 91,70 | 140,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 132,50 | 158,30 | 158,40 | 158,40 | 164,35 | 164,35 | 164,35 | 164,35 |
| 1.3.4. |  | Техническое обслуживание дизель-генера-торной станции в д. Вампугол | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 3 521,96 | 530,76 | 730,80 | 730,80 | 382,40 | 382,40 | 382,40 | 382,40 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 916,20 | 185,40 | 365,40 | 365,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 605,76 | 345,36 | 365,40 | 365,40 | 382,40 | 382,40 | 382,40 | 382,40 |
| 1.3.5. |  | Содержание па-мятника в д. Вампугол | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 459,50 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 68,30 | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 459,50 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 68,30 | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
| 1.3.6. |  | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительстваадминистрации района |  | всего | 2 974,43 | 2 232,43 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 113,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 861,43 | 1 861,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. |  | Приобретение контейнеров для хранения твердо-бытовых отходов в сельских поселениях района | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 252,00 | 252,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 3 |  |  |  |  | всего | 15 444,85 | 4 755,95 | 2 620,30 | 2 668,60 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 017,10 | 1 292,20 | 1 338,30 | 1 386,60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 11 427,75 | 3 463,75 | 1 282,00 | 1 282,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещений убытков на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 216 030,45 | 103 030,45 | 18 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 216 030,45 | 103 030,45 | 18 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Пгт. Новоаганск |  |  | всего | 38 073,00 | 7 104,00 | 4 794,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 38 073,00 | 7 104,00 | 4 794,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 |
|  |  | Пгт. Излучинск |  |  | всего | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | П. Аган |  |  | всего | 18 988,82 | 9 865,82 | 1 943,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 18 988,82 | 9 865,82 | 1 943,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 |
|  |  | С. Большетархово |  |  | всего | 12 427,20 | 6 761,20 | 1 206,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 12 427,20 | 6 761,20 | 1 206,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
|  |  | Д. Вата |  |  | всего | 2 520,00 | 920,00 | 340,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 520,00 | 920,00 | 340,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
|  |  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  |  | всего | 44 987,28 | 24 920,28 | 4 272,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 44 987,28 | 24 920,28 | 4 272,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159,00 | 3 159, 00 |
|  |  | П. Зайцева Речка |  |  | всего | 14 740,89 | 8 102,89 | 1 413,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 14 740,89 | 8 102,89 | 1 413,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 |
|  |  | С. Ларьяк, с. Корлики |  |  | всего | 38 983,44 | 27 434,44 | 2 459,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818, 00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 38 983,44 | 27 434,44 | 2 459,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818, 00 |
|  |  | С. Покур |  |  | всего | 20 081,94 | 13 989,94 | 1 297,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 959, 00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 20 081,94 | 13 989,94 | 1 297,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 | 959, 00 |
|  |  | Д. Вампугол, д. Пасол |  |  | всего | 2 587,88 | 1 291,88 | 276,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204, 00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 587,88 | 1 291,88 | 276,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204, 00 |
| 1.4.2. |  | Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 34 039,92 | 34 039,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 34 039,92 | 34 039,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | П. Аган |  |  | всего | 2 775,50 | 2 775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 775,50 | 2 775,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Большетархово |  |  | всего | 3 281,15 | 3 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 281,15 | 3 281,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д. Вата |  |  | всего | 416,56 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 416,56 | 416,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  |  | всего | 17 317,31 | 17 317,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 17 317,31 | 17 317,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П. Зайцева Речка |  |  | всего | 3 414,66 | 3 414,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 414,66 | 3 414,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Ларьяк, с. Корлики |  |  | всего | 3 013,66 | 3 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 013,66 | 3 013,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Покур |  |  | всего | 3 702,60 | 3 702,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 702,60 | 3 702,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д. Вампугол, д. Пасол |  |  | всего | 118,48 | 118,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 118,48 | 118,48 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 4 |  |  |  |  | всего | 250 070,37 | 137 070,37 | 18 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 250 070,37 | 137 070,37 | 18 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего по Подпрограмме 1 |  |  |  |  | всего | 633 099,63 | 398 035,46 | 35 742,80 | 33 810,40 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 39 725,81 | 34 635,70 | 2 561,70 | 2 528,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 593 373,83 | 363 399,75 | 33 181,10 | 31 282,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 | 34 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Представление информации, необходимой для осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов |  | управляющие организации, товарищества собственников жилья |  | всего | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка краткосрочных планов проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  | администрация городского (сельского) поселения |  | всего | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Благоустройство дворовых территорий |  | администрация городского (сельского) поселения |  | всего | 1 898,10 | 506,20 | 782,90 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 708,30 | 455,60 | 704,60 | 548,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 189,80 | 50,60 | 78,30 | 60,90 |  |  |  |  |
| Всего по задаче |  |  |  |  | всего | 1 898,10 | 506,20 | 782,90 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 708,30 | 455,60 | 704,60 | 548,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 189,80 | 50,60 | 78,30 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме 2 |  |  |  |  | всего | 1 898,10 | 506,20 | 782,90 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 708,30 | 455,60 | 704,60 | 548,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 189,80 | 50,60 | 78,30 | 60,90 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 86 808,30 | 25 807,80 | 29 046,10 | 31 954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 86 808,30 | 25 807,80 | 29 046,10 | 31 954,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии прочим потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  | всего | 99 014,30 | 18 474,30 | 20 793,00 | 22 979,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 37 347,50 | 11 084,30 | 12 475,80 | 13 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 61 666,80 | 7 390,00 | 8 317,20 | 9 191,60 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
| 3.3. | Обеспечение населенных пунктов района круглосуточным электроснабжением в зоне децентрализованного энергоснабжения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |
| Всего по задаче |  |  |  |  | всего | 187 822,60 | 44 282,10 | 49 839,10 | 54 933,40 | 11 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 124 155,80 | 36 892,10 | 41 521,90 | 45 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 63 666,80 | 7 390,00 | 8 317,20 | 9 191,60 | 11 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
| Всего по Подпрограмме 3 |  |  |  |  | всего | 187 822,60 | 44 282,10 | 49 839,10 | 54 933,40 | 11 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 124 155,80 | 36 892,10 | 41 521,90 | 45 741,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 63 666,80 | 7 390,00 | 8 317,20 | 9 191,60 | 11 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
| Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 500,00 |  | 0,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 21 600,00 |  |  |  | 5 650,00 | 5 350,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 21 600,00 |  |  |  | 5 650,00 | 5 350,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 4.1.3. |  | Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 38 000,00 |  |  |  | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 38 000,00 |  |  |  | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4.1.4. |  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 6 442,30 | 2 440,00 | 4 002,30 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 401,40 | - | 2 401,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 040,90 | 2 440,00 | 1 600,90 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  | Разработка схем теплоснабжения населенных пунктов Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 650,00 | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 650,00 | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. |  | С. Корлики: замена оборудования на электростанции (2 дизель-гене-раторные установки) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 9 550,00 | 9 550,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 9 550,00 | 9 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Сельское поселение Зайцева Речка:установка узлов учета. Здание котельной по ул. Лесной, строение 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 903,31 | 903,31 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 903,31 | 903,31 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. |  | Г. Нижневартовск:установка узлов учета. Административное здание районного организационно-методического центра районногомуниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-до-суговый комплекс «Арлекино»по ул. 60 лет Октября | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 237,76 | 237,76 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 237,76 | 237,76 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. |  | Г. Нижневартовск: административное здание, ул. Ленина, 6.Строительство сетей тепло-, водоснабжения к гаражам | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 1 948,96 | 1 948,96 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 948,96 | 1 948,96 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. |  | Пгт. Излучинск: ЗАГС администрации района, ремонт кровли, ремонт входной группы, замена осветительного прибора | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 4 985,77 | 4 985,77 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 985,77 | 4 985,77 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. |  | С. Покур: административное здание по ул. Центральной, д. 42а. Замена оконных и дверных блоков, утепление наружных стен фасадов здания и обшивка профильным листом, устройство пожарного резервуара | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 3 277,48 | 3 277,48 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 277,48 | 3 277,48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. |  | Ремонт системы отопления 1 этажа административного здания,расположенного по адресу: ул.Таежная,19, г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 219,00 | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 219,00 | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. |  | Ремонт тепловых сетей, ведущих к административным гаражам, расположенным по адресу: ул.проспект Победы,4, г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 450,60 | 450,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 450,60 | 450,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. |  | Ремонт системы отопления в гаражах под номерами с 1 по 45, расположенных по адресу: ул.60 лет Октября, 14, г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 168,24 | 168,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 168,24 | 168,24 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15. |  | Ремонт системы теплоснабжения, вентиляции и косметический ремонт помещения, расположенного в административном здании по адресу: ул.Ленина, 6, г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 3 243,11 | 3 243,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 243,11 | 3 243,11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. |  | Ремонт входной группы административного здания, расположенного по адресу: ул. Таежная, 19, г.Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | 218,00 | 218,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 218,00 | 218,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Задаче |  |  |  |  | всего | 93 394,53 | 29 292,23 | 4 002,30 | 500,00 | 13 650,00 | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 401,40 | - | 2 401,40 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 90 993,13 | 29 292,23 | 1 600,90 | 500,00 | 13 650,00 | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Всего по Подпрограмме 4 |  |  |  |  | всего | 93 394,53 | 29 292,23 | 4 002,30 | 500,00 | 13 650,00 | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 401,40 | - | 2 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 90 993,13 | 29 292,23 | 1 600,90 | 500,00 | 13 650,00 | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 916 214,86 | 472 115,99 | 90 367,10 | 89 852,80 | 66 192,00 | 65 892,00 | 65 842,00 | 65 842,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 167 991,31 | 71 983,40 | 47 189,60 | 48 818,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 748 033,76 | 400 081,99 | 43 099,20 | 40 973,60 | 66 192,00 | 65 892,00 | 65 842,00 | 65 842,00 |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 | 34 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 189,80 | 50,60 | 78,30 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |  |  | всего | 460 978,94 | 285 501,37 | 19 124,80 | 16 641,80 | 33 650,00 | 35 350,00 | 35 300,00 | 35 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 38 110,11 | 33 343,50 | 3 624,80 | 1 141,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 422 868,84 | 252 157,86 | 15 500,00 | 15 500,00 | 33 650,00 | 35 350,00 | 35 300,00 | 35 300,00 |
|  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 | 34 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  |  |  | всего | 453 337,82 | 186 108,42 | 70 459,40 | 72 602,00 | 32 542,00 | 30 542,00 | 30 542,00 | 30 542,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 128 172,90 | 38 184,30 | 42 860,20 | 47 128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 325 164,92 | 147 924,12 | 27 599,20 | 25 473,60 | 32 542,00 | 30 542,00 | 30 542,00 | 30 542,00 |
| Администрация городского (сельского) поселения |  |  |  |  | всего | 1 898,10 | 506,20 | 782,90 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 708,30 | 455,60 | 704,60 | 548,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 189,80 | 50,60 | 78,30 | 60,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.».