администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 27.09.2016 г. Нижневартовск | № 2268 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 №2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 829 266,14 тыс. рублей,                в том числе:

за счет средств бюджета района – 1 364 192,83 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 465 073,31 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 0,00 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | «общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 1 829 266,14 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 463 020,56 тыс. руб.; в 2015 году – 401 134,80 тыс. руб.; в 2016 году – 408 189,78 тыс. руб.; в 2017 году – 179 743,40 тыс. руб.; в 2018 году – 162 480,90 тыс. руб.; в 2019 году – 148 854,70 тыс. руб.; в 2020 году – 65 842,00 тыс. руб.; из них: за счет средств бюджета округа: в 2014 году –73 051,81 тыс. руб.; в 2015 году – 83 674,51 тыс. руб.; в 2016 году – 90 004,00тыс. руб.; в 2017 году –81 220,70 тыс. руб.; в 2018 году –76 702,10 тыс. руб.; в 2019 году –60 420,20 тыс. руб. за счет средств бюджета района: в 2014 году – 389 968,75 тыс. руб.; в 2015 году – 317 460,29 тыс. руб.; в 2016 году – 318 185,79 тыс. руб.; в 2017 году – 98 522,70 тыс. руб.; в 2018 году – 85 778,80 тыс. руб.; в 2019 году – 88 434,50 тыс. руб.; в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселений: в 2016 году – 0,00 тыс. руб.» |
| --- | --- |

1.3. Пункт 4.3.раздела IV. «Механизм реализации муниципальной программы» муниципальной программы дополнить абзацами:

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых на основе концессионных соглашений, будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 18 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета авто-номного округа определен в размере 95 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 5 процентов.».

1.4. Внести изменения в приложение 2 к муниципальной программе изложив в новой редакции пункты: 1.1.; 1.1.23.; 1.1.30.; 1.1.36.; 1.1.38.; 1.1.39.; 1.1.40.; 1.1.42.; 1.1.43.; «Итого по мероприятию 1.1.»; 1.2.; 1.2.1.; 1.2.85.; 1.2.87.; 1.2.88.; 1.2.89.; 1.2.90.; 1.2.9.; 1.2.92.; 1.2.98.; 1.2.99.; 1.2.101.; 1.2.102.; 1.2.110.; 1.2.111.; 1.2.112.; «Итого по мероприятию 1.2.»; 1.3.; 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.5.; 1.3.6.; 13.9.; 13.11.;«Итого по мероприятию 1.3.»; 1.4.; 1.4.1.; 1.4.2.; «Итого по мероприятию 1.4.»; «Итого по Подпрограмме 1»; 3.1.; 3.1.1.; 3.1.2.; «Итого по мероприятию 3.1.»; «Итого по Подпрограмме 3»; 4.1.; 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.33.; 4.1.34.; 4.1.35.; «Итого по мероприятию 4.1.»; «Итого по Подпрограмме 4»; 5.1.; «Итого по мероприятию 5»; «Итого по Подпрограмме 5»; «всего по муниципальной Программе»;«в том числе: инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности,прочие расходы»; «в том числе по исполнителям: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства», согласно приложению к постановлению.

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района:www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

Приложение  к постановлению

администрации района

от 27.09.2016 № 2268

Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

«

| № п/п | Наименование основного ме-роприятияму-ниципальной программы (на-именование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Номер показа-теля из таблицы «Целе-вые показа-телимуници-пальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.: Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непо-средст-венный 2.3.15, 2.3.7; конеч-ный 2.3.8, 2.3.1- 2.3.5, | 333 530,50 |  | 117 785,47 | 66 099,78 | 103 887,76 | 25 000,50 | 20 757,00 | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 72 887,60 |  | 29 418,00 | - | - | 23 750,50 | 19 719,10 | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 260 642,90 |  | 88 367,47 | 66 099,78 | 103 887,76 | 1 250,00 | 1 037,90 | - | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 119 252,41 |  | 248,23 | 36 819,34 | 82 184,83 | - | - | - | - |
| 1.1.23. | Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 650,00 |  | 600,00 | 1 435,00 | 615,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 650,00 |  | 600,00 | 1 435,00 | 615,00 |  |  |  |  |
| 1.1.30. | П. Ваховск: реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сут. | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 530,00 |  | 875,00 | - | 1 655,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 530,00 |  | 875,00 | 0,00 | 1 655,00 |  |  |  |  |
| 1.1.36. | Замена внутри-квартальных вет-хих сетей теплово-доснабженияв с. Покур | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.38 | С. Корлики: Монтаж системы пожаротушения и оповещения людей при пожаре на объекте: «Дизельная электростанция» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 732,60 |  | - | 0,00 | 732,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 732,60 |  | - |  | 732,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.39. | Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Покур | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 110,00 |  | - | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 110,00 |  | - |  | 1 110,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.40. | Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Большетархово | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 990,00 |  | - | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 990,00 |  | - |  | 990,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.42. | Субсидия концессионеру на реализацию концессионного соглашения по строительству газовой котельной с. Варьёган Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 25 000,50 |  | - | 0,00 | 0,00 | 25 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 23 750,50 |  |  |  |  | 23 750,50 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 250,00 |  | - |  |  | 1 250,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.43. | Субсидия концессионеру на реализацию концессионного соглашения по строительству газовой котельной п. Ваховск Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 20 757,00 |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 757,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 19 719,10 |  |  |  |  |  | 19 719,10 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 037,90 |  | - |  |  |  | 1 037,90 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.1. |  |  | всего | х | 333 530,50 |  | 117 785,47 | 66 099,78 | 103 887,76 | 25 000,50 | 20 757,00 | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 72 887,60 |  | 29 418,00 | - | - | 23 750,50 | 19 719,10 | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 260 642,90 |  | 88 367,47 | 66 099,78 | 103 887,76 | 1 250,00 | 1 037,90 | - | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 119 252,41 |  | 248,23 | 36 819,34 | 82 184,83 | - |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непо-средст-венный 2.3.10; конеч-ный 2.3.14 | 304 630,44 |  | 84 432,50 | 61 624,78 | 72 713,87 | 32 335,80 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 128 763,10 |  | 3 925,51 | 43 957,10 | 52 628,10 | 12 108,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 175 867,34 |  | 80 506,99 | 17 667,68 | 20 085,77 | 20 227,60 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| 1.2.1. | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 85 859,30 |  | - | 0,00 | - | 32 335,80 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 28 252,40 |  |  | 0,00 | - | 12 108,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 57 606,90 |  |  | 0,00 | - | 20 227,60 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| 1.2.85. | Замена внутриквартальных сетей ТВС ул.Ягельная, 4 до ул.Грошева, 4 (трубы стальные электросварные в ППУ изоляции Т1, Т2- Д= 108,89,76,57 мм; В- трубы полиэтиленовые Д=76,57,38мм) в с. Варьеган | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 652,59 |  | - | - | 2 652,59 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 739,57 |  |  |  | 1 739,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 913,02 |  |  |  | 913,02 |  |  |  |  |
| 1.2.87 | Замена сетей тепловодоснабжения в с.Охтеурье на участке котельная до распределительного узла расположенного в районе гаража | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 850,53 |  | - | - | 1 850,53 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 832,02 |  |  |  | 1 832,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18,51 |  |  |  | 18,51 |  |  |  |  |
| 1.2.88. | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье по ул. Летной, 23 − ул. Центральная, 24 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 032,55 |  | - | - | 1 032,55 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 022,23 |  |  |  | 1 022,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10,33 |  |  |  | 10,33 |  |  |  |  |
| 1.2.89. | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье, ул. Цветочная − пер. Кооперативный | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 199,12 |  | - | - | 3 199,12 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 167,13 |  |  |  | 3 167,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 31,99 |  |  |  | 31,99 |  |  |  |  |
| 1.2.90. | Замена сетей тепловодоснабженияв с. Охтеурье ул. Цветочная, 1 - ул. Цветочная, 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 723,92 |  | - | - | 2 723,92 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 696,68 |  |  |  | 2 696,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,24 |  |  |  | 27,24 |  |  |  |  |
| 1.2.91. | Замена сетей тепловодоснабжения в с. Охтеурье, пер. Кооперативный, 4 − ул. Цветочная, 29 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 826,37 |  | - | - | 1 826,37 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 808,11 |  |  |  | 1 808,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18,26 |  |  |  | 18,26 |  |  |  |  |
| 1.2.92. | Замена сетей тепловодоснабжениявс.п. Ларьяк от ТК по ул. Октябрьской до ул. Северной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 999,24 |  | - | - | 1 999,24 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 979,25 |  |  |  | 1 979,25 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 19,99 |  |  |  | 19,99 |  |  |  |  |
| 1.2.98. | Замена водовода Ду200мм на трубу ПЭ Ду100 мм от ВОС до Савкино в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 934,86 |  | - | - | 934,86 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 888,12 |  |  |  | 888,12 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 46,74 |  |  |  | 46,74 |  |  |  |  |
| 1.2.99. | Замена участка водовода Ду100 на трубу ПЭ от камеры В-1 до спортзала п. Савкино в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 764,31 |  | - | - | 764,31 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 726,09 |  |  |  | 726,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 38,22 |  |  |  | 38,22 |  |  |  |  |
| 1.2.101. | Замена участка трубопровода канализации Д150 мм от КК3-24 до КК3-20 (ж.д. Набережная, 5) в пгт. Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 145,38 |  | - | - | 1 145,38 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 033,98 |  |  |  | 1 033,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 111,41 |  |  |  | 111,41 |  |  |  |  |
| 1.2.102. | Замена участка трубопровода канализации Д150 мм от КК5-17 до КК5-18 (ж.д. Энергетиков, 1) в пгт. Излучинск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 515,06 |  | - | - | 1 515,06 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 269,87 |  |  |  | 1 269,87 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 245,19 |  |  |  | 245,19 |  |  |  |  |
| 1.2.110. | Замена 3-х сетевых насоса на котельной «Центральная» в пгт. Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 910,98 |  | - | - | 6 910,98 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 910,98 |  |  |  | 6 910,98 |  |  |  |  |
| 1.2.111. | Установка и монтаж аварийной электростанции 100кВт в здании МДБОУ «Чехломеевский детский сад» в д.Чехломей | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 330,46 |  | - | - | 330,46 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 330,46 |  |  |  | 330,46 |  |  |  |  |
| 1.2.112. | Установка и монтаж аварийной электростанции 100кВт в здании МБОУ «Чехломеевская общеобразовательная средняя школа» в д.Чехломей | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 336,78 |  | - | - | 336,78 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 336,78 |  |  |  | 336,78 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2. |  |  | всего | х | 304 630,44 |  | 84 432,50 | 61 624,78 | 72 713,87 | 32 335,80 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 128 763,10 |  | 3 925,51 | 43 957,10 | 52 628,10 | 12 108,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 175 867,34 |  | 80 506,99 | 17 667,68 | 20 085,77 | 20 227,60 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | непо-средст-венный 2.3.16.. | 16 937,64 |  | 3 846,75 | 2 821,69 | 2 677,40 | 2 080,60 | 2 080,60 | 2 080,60 | 1 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5 637,90 |  | 1 292,20 | 880,20 | 1 286,90 | 726,20 | 726,20 | 726,20 | - |
|  |  |  | бюджет района |  | 11 299,74 |  | 2 554,55 | 1 941,49 | 1 390,50 | 1 354,40 | 1 354,40 | 1 354,40 | 1 350,00 |
| 1.3.1. | Вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 2 480,57 |  | 379,24 | 347,50 | 430,30 | 369,60 | 369,60 | 369,60 | 214,72 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1 879,92 |  | 327,72 | 346,70 | 346,90 | 286,20 | 286,20 | 286,20 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 600,65 |  | 51,52 | 0,80 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 83,40 | 214,72 |
| 1.3.2. | Уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 3 124,62 |  | 401,82 | 403,12 | 473,15 | 442,10 | 442,10 | 442,10 | 520,23 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 930,98 |  | 361,78 | 169,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 193,64 |  | 40,04 | 233,92 | 373,15 | 342,10 | 342,10 | 342,10 | 520,23 |
| 1.3.3. | Техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина)Т в д. Вампугол; | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 1 175,59 |  | 155,20 | 161,24 | 173,70 | 173,70 | 173,70 | 173,70 | 164,35 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 46,30 |  | 46,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 129,29 |  | 108,90 | 161,24 | 173,70 | 173,70 | 173,70 | 173,70 | 164,35 |
| 1.3.4. | Техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 2 481,35 |  | 363,96 | 334,99 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 382,40 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 185,40 |  | 185,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 295,95 |  | 178,56 | 334,99 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 382,40 |
| 1.3.5. | Содержание памятника в д. Вампугол | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 456,41 |  | 62,10 | 65,21 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 68,30 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 456,41 |  | 62,10 | 65,21 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 68,30 |
| 1.3.6. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 6 381,82 |  | 2 232,43 | 1 429,39 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 095,30 |  | 371,00 | 364,30 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 286,52 |  | 1 861,43 | 1 065,09 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |  |
| 1.3.9. | Субсидии на реализацию мероприятий по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства (стелы в д. Вампугол, д. Пасол) | управление архитектуры и градостроительства администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 404,04 |  | - | 0,00 | 404,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4,04 |  | - |  | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.11. | Субсидии на реализацию мероприятий по обустройству и (или) оборудованию скверов, площадей, тротуаров (обустройство и оборудование площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в д. Соснина) | Управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 101,01 |  | - | 0,00 | 101,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1,01 |  | - |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1,01 |  | - |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по мероприятию 1.3. |  |  | всего | х | 16 937,64 |  | 3 846,75 | 2 821,69 | 2 677,40 | 2 080,60 | 2 080,60 | 2 080,60 | 1 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 637,90 |  | 1 292,20 | 880,20 | 1 286,90 | 726,20 | 726,20 | 726,20 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 11 299,74 |  | 2 554,55 | 1 941,49 | 1 390,50 | 1 354,40 | 1 354,40 | 1 354,40 | 1 350,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 623 466,85 |  | 182 513,18 | 184 596,58 | 147 935,18 | 29 577,50 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 623466,847 |  | 182 513,18 | 184 596,58 | 147 935,18 | 29 577,50 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещений убытков на приобретением энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 424 641,95 |  | 141 459,42 | 140 547,37 | 97 428,13 | 8 048,73 | 8 410,92 | 8 747,37 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 424 641,95 |  | 141 459,42 | 140 547,37 | 97 428,13 | 8 048,73 | 8 410,92 | 8 747,37 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | Пгт. Новоаганск |  | всего | х | 73 008,48 |  | 18 996,78 | 19 356,70 | 29 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 235,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 73 008,48 |  | 18 996,78 | 19 356,70 | 29 420,00 |  |  |  | 5 235,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 15 000,00 |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | С. Большетархово |  | всего | х | 51 538,92 |  | 9 317,41 | 9 790,87 | 6 331,63 | 8 048,73 | 8 410,92 | 8 747,37 | 892,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 51 538,92 |  | 9 317,41 | 9 790,87 | 6 331,63 | 8 048,73 | 8 410,92 | 8 747,37 | 892,00 |
|  | Д. Вата |  | всего | х | 2 493,07 |  | 920,00 | 1 030,93 | 290,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 493,07 |  | 920,00 | 1 030,93 | 290,14 |  |  |  | 252,00 |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  | всего | х | 100 400,08 |  | 35 846,41 | 31 640,45 | 24 754,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 159,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100 400,08 |  | 35 846,41 | 31 640,45 | 24 754,22 |  |  |  | 8 159,00 |
|  | П. Зайцева Речка |  | всего | х | 30 812,94 |  | 11 379,63 | 12 752,45 | 5 635,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 30 812,94 |  | 11 379,63 | 12 752,45 | 5 635,87 |  |  |  | 1 045,00 |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  | всего | х | 64 071,37 |  | 29 401,44 | 19 142,10 | 13 709,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 64 071,37 |  | 29 401,44 | 19 142,10 | 13 709,83 |  |  |  | 1 818,00 |
|  | С. Покур |  | всего | х | 52 255,55 |  | 17 767,78 | 23 328,46 | 10 200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 52 255,55 |  | 17 767,78 | 23 328,46 | 10 200,31 |  |  |  | 959,00 |
|  | Д. Вампугол, д. Пасол |  | всего | х | 3 684,29 |  | 2 036,88 | 1 000,00 | 443,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 684,29 |  | 2 036,88 | 1 000,00 | 443,41 |  |  |  | 204,00 |
| 1.4.2. | Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства | всего | х | 198 824,90 |  | 41 053,76 | 44 049,21 | 50 507,05 | 21 528,77 | 21 011,28 | 20 674,83 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 198 824,90 |  | 41 053,76 | 44 049,21 | 50 507,05 | 21 528,77 | 21 011,28 | 20 674,83 | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 10 000,00 |  | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - |
|  | Пгт. Новоаганск |  | всего | х | 19 791,42 |  | - | 0,00 | 4 612,30 | 4 846,77 | 5 064,88 | 5 267,47 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 19 791,42 |  |  |  | 4 612,30 | 4 846,77 | 5 064,88 | 5 267,47 |  |
|  | П. Аган |  | всего | х | 14 610,31 |  | 3 313,47 | 4 468,98 | 3 563,50 | 1 042,33 | 1 089,23 | 1 132,80 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 14 610,31 |  | 3 313,47 | 4 468,98 | 3 563,50 | 1 042,33 | 1 089,23 | 1 132,80 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 894,10 |  |  |  | 894,10 |  |  |  |  |
|  | С. Большетархово |  | всего | х | 24 630,97 |  | 3 810,65 | 3 399,09 | 4 084,10 | 4 258,61 | 4 450,25 | 4 628,27 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 24 630,97 |  | 3 810,65 | 3 399,09 | 4 084,10 | 4 258,61 | 4 450,25 | 4 628,27 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 957,00 |  |  |  | 957,00 |  |  |  |  |
|  | Д. Вата |  | всего | х | 2 245,27 |  | 537,13 | 555,97 | 592,40 | 178,74 | 186,78 | 194,25 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 245,27 |  | 537,13 | 555,97 | 592,40 | 178,74 | 186,78 | 194,25 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 125,00 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  | всего | х | 81 092,94 |  | 20 618,47 | 18 781,14 | 23 736,60 | 7 077,61 | 5 909,82 | 4 969,30 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 81 092,94 |  | 20 618,47 | 18 781,14 | 23 736,60 | 7 077,61 | 5 909,82 | 4 969,30 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 4 762,85 |  |  |  | 4 762,85 |  |  |  |  |
|  | П. Зайцева Речка |  | всего | х | 16 318,45 |  | 4 144,44 | 4 208,38 | 4 350,15 | 1 154,44 | 1 206,39 | 1 254,65 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 16 318,45 |  | 4 144,44 | 4 208,38 | 4 350,15 | 1 154,44 | 1 206,39 | 1 254,65 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 938,05 |  |  |  | 938,05 |  |  |  |  |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  | всего | х | 14 951,91 |  | 3 703,04 | 4 338,25 | 3 717,50 | 1 019,58 | 1 065,46 | 1 108,08 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 14 951,91 |  | 3 703,04 | 4 338,25 | 3 717,50 | 1 019,58 | 1 065,46 | 1 108,08 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 750,00 |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |
|  | С. Покур |  | всего | х | 22 822,04 |  | 4 657,94 | 7 522,68 | 5 254,00 | 1 720,23 | 1 797,64 | 1 869,55 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 22 822,04 |  | 4 657,94 | 7 522,68 | 5 254,00 | 1 720,23 | 1 797,64 | 1 869,55 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 1 410,00 |  |  |  | 1 410,00 |  |  |  |  |
|  | Д. Вампугол, д. Пасол |  | всего | х | 2 361,61 |  | 268,62 | 774,74 | 596,50 | 230,46 | 240,83 | 250,46 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 361,61 |  | 268,62 | 774,74 | 596,50 | 230,46 | 240,83 | 250,46 |  |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 163,00 |  |  |  | 163,00 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4. |  |  | всего | х | 623 466,85 |  | 182 513,18 | 184 596,58 | 147 935,18 | 29 577,50 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 623 466,85 |  | 182 513,18 | 184 596,58 | 147 935,18 | 29 577,50 | 29 422,20 | 29 422,20 | 20 000,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 25 000,00 |  | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  | всего | х | 1 278 565,42 |  | 388 577,90 | 315 142,82 | 327 214,20 | 88 994,40 | 67 518,70 | 49 767,40 | 41 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 207 288,60 |  | 34 635,71 | 44 837,30 | 53 915,00 | 36 584,90 | 28 517,40 | 8 798,30 | - |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 071 276,82 |  | 353 942,19 | 270 305,53 | 273 299,21 | 52 409,50 | 39 001,30 | 40 969,10 | 41 350,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 144 252,41 |  | 248,23 | 36 819,34 | 107 184,83 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х |  | 299 217,80 | 44 282,10 | 45 831,20 | 42 469,00 | 53 311,00 | 57 524,20 | 46 608,30 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 241 219,70 | 36 892,10 | 38 837,20 | 36 089,00 | 44 635,80 | 48 184,70 | 36 580,90 | - |
|  |  |  | бюджет района |  |  | 57 998,10 | 7 390,00 | 6 994,00 | 6 380,00 | 8 675,20 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| 3.1.1. | Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по социально ориентированным тарифам | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х |  | 183 052,70 | 25 807,80 | 28 346,20 | 26 519,00 | 31 623,00 | 34 175,80 | 36 580,90 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 183 052,70 | 25 807,80 | 28 346,20 | 26 519,00 | 31 623,00 | 34 175,80 | 36 580,90 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по цене электрической энергии зоны централизованного | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х |  | 131 206,10 | 18 474,30 | 17 485,00 | 15 950,00 | 21 688,00 | 23 348,40 | 25 068,40 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 73 208,00 | 11 084,30 | 10 491,00 | 9 570,00 | 13 012,80 | 14 008,90 | 15 041,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 57 998,10 | 7 390,00 | 6 994,00 | 6 380,00 | 8 675,20 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| Итого по мероприятию 3.1. |  |  | всего | х |  | 314 258,80 | 44 282,10 | 45 831,20 | 42 469,00 | 53 311,00 | 57 524,20 | 46 608,30 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 256 260,70 | 36 892,10 | 38 837,20 | 36 089,00 | 44 635,80 | 48 184,70 | 36 580,90 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 57 998,10 | 7 390,00 | 6 994,00 | 6 380,00 | 8 675,20 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| Итого по Подпрограмме 3 |  |  | всего | х |  | 314 258,80 | 44 282,10 | 45 831,20 | 42 469,00 | 53 311,00 | 57 524,20 | 61 649,30 | 9 192,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 256 260,70 | 36 892,10 | 38 837,20 | 36 089,00 | 44 635,80 | 48 184,70 | 51 621,90 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 57 998,10 | 7 390,00 | 6 994,00 | 6 380,00 | 8 675,20 | 9 339,50 | 10 027,40 | 9 192,00 |
| Цель 2 «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непо-средст-венный 2.1.1.− 2.1.7; конеч-ный 1.1.1.− 1.1.6. |  | 48 635,17 | 30 160,55 | 2 246,97 | 927,65 | - | - | - | 15 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 1 524,00 | 1 524,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  |  | 47 111,17 | 28 636,55 | 2 246,97 | 927,65 | - |  | - | 15 300,00 |
| 4.1.1. | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 5 300,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 5 300,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 5 300,00 |
| 4.1.2. | Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 10 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 10 000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 10 000,00 |
| 4.1.33. | Ремонт цокольного этажа административного здания по ул. Ленина, д. 6 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |
| 4.1.34. | Ремонт наружных сетей ТВС к административному зданию по ул. Ленина, д. 6 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 85,00 | - | - | 85,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 85,00 |  |  | 85,00 |  |  |  |  |
| 4.1.35. | Устройство сетей водоснабжения и канализации к гаражам по ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 549,73 | - | - | 549,73 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 549,73 |  |  | 549,73 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 4.1. |  |  | всего |  |  | 48 635,17 | 30 160,55 | 2 246,97 | 927,65 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 1 524,00 | 1 524,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 47 111,17 | 28 636,55 | 2 246,97 | 927,65 | - | - | - | 15 300,00 |
| Итого по Подпрограмме 4 |  |  | всего | х |  | 48 635,17 | 30 160,55 | 2 246,97 | 927,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 1 524,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 47 111,17 | 28 636,55 | 2 246,97 | 927,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 187 806,73 | - | 37 913,80 | 37 578,93 | 37 438,00 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района |  |  | 187 806,73 | - | 37 913,80 | 37 578,93 | 37 438,00 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
| Итого по мероприятию 5 |  |  | всего | х |  | 187 806,73 | - | 37 913,80 | 37 578,93 | 37 438,00 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 187 806,73 | - | 37 913,80 | 37 578,93 | 37 438,00 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
| Итого по Подпрограмме 5 |  |  | всего | х |  | 187 806,73 | - | 37 913,80 | 37 578,93 | 37 438,00 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 187 806,73 | - | 37 913,80 | 37 578,93 | 37 438,00 | 37 438,00 | 37 438,00 | - |
| всего по муниципальной Программе |  |  | всего | х |  | 1 829 266,14 | 463 020,56 | 401 134,80 | 408 189,78 | 179 743,40 | 162 480,90 | 148 854,70 | 65 842,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 465 073,31 | 73 051,81 | 83 674,51 | 90 004,00 | 81 220,70 | 76 702,10 | 60 420,20 |  |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 1 364 192,84 | 389 968,75 | 317 460,29 | 318 185,79 | 98 522,70 | 85 778,80 | 88 434,50 | 65 842,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | 144 252,41 | 248,23 | 36 819,34 | 107 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего | х |  | 261 973,52 | 75 947,37 | 55 301,21 | 84 967,45 | 25 000,50 | 20 757,00 | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 72 887,60 | 29 418,00 | - | - | 23 750,50 | 19 719,10 | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 189 085,92 | 46 529,37 | 55 301,21 | 84 967,45 | 1 250,00 | 1 037,90 | - | - |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | 116 943,28 | 248,23 | 36 102,58 | 80 592,47 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  | всего | х |  | 1 567 292,62 | 387 073,19 | 345 833,59 | 323 222,33 | 154 742,90 | 141 723,90 | 148 854,70 | 65 842,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 392 185,71 | 43 633,81 | 83 674,51 | 90 004,00 | 57 470,20 | 56 983,00 | 60 420,20 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 1 175 106,91 | 343 439,38 | 262 159,09 | 233 218,34 | 97 272,70 | 84 740,90 | 88 434,50 | 65 842,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего | х |  | 849 947,82 | 232 350,70 | 167 965,55 | 215 401,28 | 69 773,80 | 52 696,90 | 55 702,60 | 35 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 179 714,30 | 34 867,51 | 43 957,10 | 52 918,19 | 12 108,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 670 233,52 | 197 483,19 | 124 008,45 | 162 483,08 | 57 665,60 | 44 624,80 | 47 630,50 | 35 300,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | 144 252,41 | 248,23 | 36 819,34 | 107 184,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего | х |  | 979 106,34 | 230 669,87 | 233 169,25 | 192 576,53 | 109 969,60 | 109 784,00 | 93 152,10 | 30 542,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 285 149,11 | 38 184,30 | 39 717,41 | 36 875,90 | 69 112,50 | 68 630,00 | 52 348,10 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 693 957,23 | 192 485,56 | 193 451,84 | 155 700,62 | 40 857,10 | 41 154,00 | 40 804,00 | 30 542,00 |

.».