администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.11.2014 г. Нижневартовск | № 2393 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовскго района», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 №2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 021 803,70 тыс. руб.,                в том числе:

за счет средств бюджета района –803 807,03 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 217 935,31 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 61,37 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 1 021 803,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 501 791,11 тыс. руб.;

в 2015 году – 94 873,81 тыс. руб.;

в 2016 году – 109 536,47 тыс. руб.;

в 2017 году – 118 026,31 тыс. руб.;

в 2018 году – 65 892,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 65 842,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.;

из них:

за счет средств бюджета округа:

в 2014 году –73 929,2  тыс. руб.;

в 2015 году – 37 385,20 тыс. руб.;

в 2016 году – 55 012,50тыс. руб.;

в 2017 году –51 608,4 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

в 2014 году – 427 861,91 тыс. руб.;

в 2015 году – 57 488,61 тыс. руб.;

в 2016 году – 54 462,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 66 417,91 тыс. руб.;

в 2018 году – 65 892,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 65 842,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений:

в 2016 году – 61,37 тыс. руб.».

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Исполняющий обязанности

главы администрации района                                                У.П. Иванова

Приложение к постановлению

администрации района

от 24.11.2014 № 2393

«Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

| № п/п | Основные мероприятия муниципальной программы |  |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | П.Аган: наружный газопровод (Лукойл ЗС) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 31 999,75 | 31 999,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 31 999,75 | 31 999,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 31 999,75 | 31 999,75 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | С. Варьеган:газопровод (корректировка ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 1 850,76 | 1 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 1 850,76 | 1 850,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | С. Ваховск: газопровод (корректировка ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 416,45 | 2 416,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 416,45 | 2 416,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | С. Аган: газовая котельная (корректировка ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 102,93 | 102,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 102,93 | 102,93 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | П. Аган: газовая котельная | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числебезвозмездные поступленияфизических и юридических лиц |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | П. Ваховск:газовая котельная | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | С. Варьеган:газовая котельная | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 1 622,21 | 1 622,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 1 622,21 | 1 622,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | П. Аган: наружный газопровод | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 1 444,50 | 1 444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 1 444,50 | 1 444,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Реконструкция сетей водоснабжения с закольцовкой трассы в с.Большетархово | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 900,75 | 900,75 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Реконструкция сетей водоснабжения с закольцовкой трассы в с.Охтеурье | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 1 048,78 | 1 048,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 1 048,78 | 1 048,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | С. Ларьяк: строительство канализационных очистных сооружений | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 16 827,13 | 16 827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 13 454,00 | 13 454,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 3 373,13 | 3 373,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | С. Покур Строительство канализационных очистных сооружений | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 20 455,01 | 20 455,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 15 964,00 | 15 964,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 4 491,01 | 4 491,01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. |  | С. Охтеурье: берегоукрепление р. Вах | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 14,69 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 14,69 | 14,69 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. |  | Пгт. Новоаганск: строительство канализационных очистных сооружений с инженерными сетями | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. |  | Пгт.Новоаганск: строительство накопительных резервуаров чистой воды на водоочистных сооружениях (2 шт.) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 28 491,90 | 28 491,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 28 491,90 | 28 491,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числебезвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 248,23 | 248,23 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. |  | П. Аган: канализационные очистные сооружения 200 куб. м/сут. (Лукойл ЗС) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.17. |  | С. Большетрахово: строительство артезианской скважины | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 4 910,08 | 4 910,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 4 910,08 | 4 910,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. |  | Зона санитарной охраны источников подземного водоснабжения в населенных пунктах Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 449,40 | 449,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 449,40 | 449,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. |  | Зона санитарной охраны источников подземного водоснабжения в населенных пунктах Нижневартовского района (2,3 пояс) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 138,90 | 2 138,90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 138,90 | 2 138,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  | С.Ларьяк: капитальный ремонт подземных водозаборов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 636,67 | 636,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 636,67 | 636,67 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. |  | С. Ларьяк: реконструкция водоочистных комплексов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 560,00 | 2 560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 560,00 | 2 560,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. |  | Пгт. Новоаганск:капитальный ремонт КОС-600 и КОС-200 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 22 855,72 | 22 855,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 22 855,72 | 22 855,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. |  | Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Нижневартовского района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 650,00 | 2 650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 650,00 | 2 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. |  | С. Охтеурье:модернизация водоочистного комплекса | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. |  | С. Покур: реконструкция сетей ТВС с закольцовкой трассы | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 020,00 | 2 020,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 020,00 | 2 020,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. |  | П. Ваховск: водопонижение паводковых и грунтовых вод на участке жилых домов по ул.Школьной, ул.Спортивной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 57,54 | 57,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 57,54 | 57,54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. |  | С. Охтеурье:поставка, монтаж и пуско-наладка двух накопительных резервуаров чистой воды объемомпо 50 куб. м | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 4 393,00 | 4 393,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 4 393,00 | 4 393,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. |  | С. Былино: модернизация системы водоснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 600,00 | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 600,00 | 2 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. |  | Пгт.Новоаганск: модернизация существующих водоочистных комплексов (бурение 2 артезианских скважин) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 5 600,00 | 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. |  | П. Ваховск: реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 куб. м/сут | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. |  | С. Ларьяк: модернизация водоочистных комплексов | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 459,30 | 2 459,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32. |  | Модернизация водоочистного комплекса «Импульс» в д. Вате | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33. |  | Модернизация водоочистного комплекса «Импульс»в с. Покур | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34. |  | Сети тепловодоснабжения и канализации по ул. Советской в п. Агане | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 1 |  |  |  |  | всего |  | 169 691,24 | 169 691,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 29 418,00 | 29 418,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 140 273,24 | 140 273,24 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 34 274,45 | 34 274,45 | - | - | - |  |  |  |
| Задача 2. Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 162 692,63 |  | - | 21241,16 | 42325,79 | 39125,68 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 40 558,00 |  |  | 1179,10 | 21209,50 | 18169,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 122 134,63 |  |  | 20062,06 | 21116,29 | 20956,28 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 1.2.2. |  | С. Ларьяк: замена оборудования на котельной |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 572,55 |  | 1 572,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 572,55 |  | 1 572,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | С. Покур: замена оборудования на котельной |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 403,27 |  | 1 403,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 403,27 |  | 1 403,27 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | П. Ваховск: капитальный ремонт системы водоотведения |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 642,90 |  | 642,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 642,90 |  | 642,90 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Пгт.Излучинск: замена участка магистральной водопроводной сети на трубы ПВХ |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 10 800,89 |  | 10 800,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 10 800,89 |  | 10 800,89 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Замена участка тепловой сети d426 в ППУ изоляции от УТ9-1а-УТ9-2 в пгт. Излучинске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 590,16 |  | 1 590,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 590,16 |  | 1 590,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. |  | Замена участка тепловой сети d426 в ППУ изоляции от УТ9-3-УТ9-4 в пгт. Излучинске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 3 881,74 |  | 3 881,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 881,74 |  | 3 881,74 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. |  | Замена тепловой изоляции тепловых сетей и монтаж кожуха из стали по утеплителю ППУ d426 мм, d325 мм, d219 мм в пгт. Излучинске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 454,91 |  | 1 454,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 454,91 |  | 1 454,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. |  | Замена теплоизоляции теплотрассы КОС надземного исполнения d80-100 мм (225*5) в пгт. Излучинске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 458,37 |  | 458,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 458,37 |  | 458,37 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. |  | Ремонт сетей теплоснабжения на участке от ул. Мирюгина до ул. Чкалова с. Ларьяк |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 033,32 |  | 1 033,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 033,32 |  | 1 033,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. |  | Ремонт сетей теплоснабжения по ул. Куликова с. Ларьяк |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 243,76 |  | 2 243,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 243,76 |  | 2 243,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. |  | Ремонт сетей теплоснабжения на участках от котельной до школы, от котельной до ВОК «Импульс», от котельной до ул. Лесной, с. Большетархово |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 5 410,06 |  | 5 410,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 410,06 |  | 5 410,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. |  | Ремонт сетей теплоснабжения от ТК по ул. Белорусской до ул. Юбилейной, 2, с. Покур |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 836,98 |  | 1 836,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 836,98 |  | 1 836,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. |  | Замена подземного перехода сетей теплоснабжения: ул. Зеленая, 29 − ул. Интернациональная, п.Ваховск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 601,72 |  | 601,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 601,72 |  | 601,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. |  | Ремонт сетей теплоснабжения: ул. Центральная, д. 20 − д. 34 в с. Покур |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 483,80 |  | 2 483,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 483,80 |  | 2 483,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. |  | Ремонт сетей теплоснабжения в с. Корлики |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 3 069,00 |  | 3 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 069,00 |  | 3 069,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. |  | Ремонт сетей теплоснабжения в п. Агане |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 4 000,19 |  | 4 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 000,19 |  | 4 000,19 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, 1а − ул. Первомайская, 1б в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 627,06 |  | 627,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 595,71 |  | 595,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 31,35 |  | 31,35 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, №8, 9, 14, 16 (вагон-городок) в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 517,05 |  | 1 517,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 517,05 |  | 1 517,05 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, 15 − ул. Первомайская, 16 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 590,92 |  | 590,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 590,92 |  | 590,92 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Центральная в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 848,98 |  | 848,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 848,98 |  | 848,98 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Транспортная, 12 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 703,17 |  | 1 703,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 703,17 |  | 1 703,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Мира, 2 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 582,76 |  | 582,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 582,76 |  | 582,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Лесная, 4 − ул. Лесная,102 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 465,82 |  | 1 465,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 465,82 |  | 1 465,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.25. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Мира, 11а − ул. Мира, 13а в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 393,82 |  | 393,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 393,82 |  | 393,82 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Энтузиастов, 4 − ул. Энтузиастов, 12 с вводами в дома в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 110,31 |  | 2 110,31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 110,31 |  | 2 110,31 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Техснаб − ул. Транспортная, 34 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 894,07 |  | 894,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 849,36 |  | 849,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 44,70 |  | 44,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.28. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Геофизиков, 1 − ул. Геофизиков, 6 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 388,08 |  | 1 388,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 311,35 |  | 1 311,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 76,72 |  | 76,72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС: ул. Первомайская, 101а − ул. Первомайская, 102 в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 549,06 |  | 549,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 521,61 |  | 521,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 27,45 |  | 27,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС от ТК1 по ул. Айваседа Мэру (левая сторона) в с. Варьеган |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 5 204,41 |  | 5 204,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 204,41 |  | 5 204,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31. |  | Замена внутридворовых сетей ТВС от пер. Лесного − пер. Музейный в с. Варьеган |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 781,55 |  | 1 781,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 781,55 |  | 1 781,55 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.32. |  | Замена дымовых труб в п. Ваховске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 434,36 |  | 434,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 434,36 |  | 434,36 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.33. |  | Замена двух котлов, горелок, дымовых труб в котельной п.Зайцева Речка |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 6 526,70 |  | 6 526,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 6 526,70 |  | 6 526,70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.34. |  | Сетевая наладка котельной №2 в с. Корлики |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 880,00 |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 880,00 |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.35. |  | Пгт. Излучинск: замена технологического оборудования на ЦТП-13 |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 5 912,25 |  | 5 912,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 912,25 |  | 5 912,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.36. |  | Пгт. Излучинск: замена насосного оборудования и автоматизация КНС-4 |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 3 134,26 |  | 3 134,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 134,26 |  | 3 134,26 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37. |  | Пгт. Излучинск: замена иловых насосов КОС |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 847,41 |  | 847,41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 847,41 |  | 847,41 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38. |  | Модернизация и автоматизация РУ 0,4 кВ на ТП 6/0,4 кВ №92 КОС, пгт. Излучинск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 732,30 |  | 732,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 732,30 |  | 732,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.39. |  | Замена оборудования КИПиА на ЦТП-2, пгт. Излучинск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 182,09 |  | 182,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 182,09 |  | 182,09 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40. |  | Замена оборудования КИПиА, автоматизация артскважин№3,5, пгт. Излучинск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 550,21 |  | 550,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 550,21 |  | 550,21 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41. |  | Установка насосной станции на закольцованных сетях в пгт. Новоаганске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 681,55 |  | 681,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 647,47 |  | 647,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 34,08 |  | 34,08 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42. |  | Замена насоса НРСвэлектролизной ВОС в пгт. Излучинске |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 155,17 |  | 155,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 155,17 |  | 155,17 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.43. |  | Поставка насосного оборудования: пгт. Излучинск, пгт. Новоаганск, п. Зайцева Речка, с. Покур, с. Ларьяк |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2 730,93 |  | 2 730,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 730,93 |  | 2 730,93 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 2 |  |  |  |  | всего | 247 600,52 |  | 84 907,90 | 21 241,16 | 42 325,79 | 39 125,68 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 44 483,51 |  | 3 925,51 | 1 179,10 | 21 209,50 | 18 169,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 203 117,02 |  | 80 982,39 | 20 062,06 | 21 116,29 | 20 956,28 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Задача 3. Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 2526,93 |  | 533,58 | 430,37 | 449,74 | 469,08 | 214,72 | 214,72 | 214,72 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1396,22 |  | 327,72 | 346,70 | 361,10 | 360,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 130,71 |  | 205,86 | 83,67 | 88,64 | 108,38 | 214,72 | 214,72 | 214,72 |
| 1.3.2. | Уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 4100,61 |  | 940,48 | 510,20 | 533,16 | 556,08 | 520,23 | 520,23 | 520,23 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 883,28 |  | 361,78 | 169,20 | 176,30 | 176,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 217,33 |  | 578,70 | 341,00 | 356,86 | 380,08 | 520,23 | 520,23 | 520,23 |
| 1.3.3. | Техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина) |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 1 218,72 |  | 204,60 | 166,22 | 173,69 | 181,16 | 164,35 | 164,35 | 164,35 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 46,30 |  | 46,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 172,42 |  | 158,30 | 166,22 | 173,69 | 181,16 | 164,35 | 164,35 | 164,35 |
| 1.3.4. | Техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 2 876,13 |  | 530,76 | 382,20 | 399,40 | 416,57 | 382,40 | 382,40 | 382,40 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 185,40 |  | 185,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 690,73 |  | 345,36 | 382,20 | 399,40 | 416,57 | 382,40 | 382,40 | 382,40 |
| 1.3.5. | Содержание памятника в д. Вампугол |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 471,42 |  | 62,10 | 65,21 | 68,14 | 71,07 | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 471,42 |  | 62,10 | 65,21 | 68,14 | 71,07 | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
| 1.3.6. | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 3 325,33 |  | 2 232,43 | 364,30 | 364,30 | 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 463,90 |  | 371,00 | 364,30 | 364,30 | 364,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 861,43 |  | 1 861,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Приобретение контейнеров для хранения твердо-бытовых отходов в сельских поселениях района |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 252,00 |  | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 252,00 |  | 252,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 3 |  |  |  |  | всего | 14 771,14 |  | 4 755,95 | 1 918,50 | 1 988,43 | 2 058,26 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 3 975,10 |  | 1 292,20 | 880,20 | 901,70 | 901,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 10 796,04 |  | 3 463,75 | 1 038,30 | 1 086,73 | 1 157,26 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| Задача 4. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещений убытков на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 278 328,73 |  | 126 770,53 | 28 634,25 | 25 587,58 | 37 336,37 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 278 328,73 |  | 126 770,53 | 28 634,25 | 25 587,58 | 37 336,37 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Пгт. Новоаганск |  |  |  | всего | 36 449,73 |  | 7 104,00 | 4 351,20 | 4 547,00 | 4 742,53 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 36 449,73 |  | 7 104,00 | 4 351,20 | 4 547,00 | 4 742,53 | 5 235,00 | 5 235,00 | 5 235,00 |
|  | Пгт. Излучинск |  |  |  | всего | 2 640,00 |  | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 640,00 |  | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П. Аган |  |  |  | всего | 25 698,19 |  | 13 153,09 | 2 209,00 | 2 924,00 | 3 104,10 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 25 698,19 |  | 13 153,09 | 2 209,00 | 2 924,00 | 3 104,10 | 1 436,00 | 1 436,00 | 1 436,00 |
|  | С. Большетархово |  |  |  | всего | 19 987,68 |  | 9 317,41 | 2 677,00 | 1 697,27 | 3 620,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 19 987,68 |  | 9 317,41 | 2 677,00 | 1 697,27 | 3 620,00 | 892,00 | 892,00 | 892,00 |
|  | Д. Вата |  |  |  | всего | 3 230,00 |  | 920,00 | 518,00 | 519,00 | 517,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 230,00 |  | 920,00 | 518,00 | 519,00 | 517,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  |  |  | всего | 81 603,30 |  | 33 050,30 | 7 066,00 | 6 692,00 | 10 318,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 8 159,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 81 603,30 |  | 33 050,30 | 7 066,00 | 6 692,00 | 10 318,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | 8 159,00 |
|  | П. Зайцева Речка |  |  |  | всего | 25 706,63 |  | 11 379,63 | 3 653,00 | 2 660,00 | 4 879,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 25 706,63 |  | 11 379,63 | 3 653,00 | 2 660,00 | 4 879,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  |  |  | всего | 48 288,54 |  | 29 401,44 | 4 450,05 | 3 353,31 | 5 629,74 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 48 288,54 |  | 29 401,44 | 4 450,05 | 3 353,31 | 5 629,74 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 |
|  | С. Покур |  |  |  | всего | 28 806,78 |  | 17 767,78 | 2 710,00 | 2 105,00 | 3 347,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 28 806,78 |  | 17 767,78 | 2 710,00 | 2 105,00 | 3 347,00 | 959,00 | 959,00 | 959,00 |
|  | Д. Вампугол, д. Пасол |  |  |  | всего | 5 917,88 |  | 2 036,88 | 1 000,00 | 1 090,00 | 1 179,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 5 917,88 |  | 2 036,88 | 1 000,00 | 1 090,00 | 1 179,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 1.4.2. | Предоставление субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 41 053,76 |  | 41 053,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 41 053,76 |  | 41 053,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | П. Аган |  |  |  | всего | 3 313,47 |  | 3 313,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 313,47 |  | 3 313,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Большетархово |  |  |  | всего | 3 810,65 |  | 3 810,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 810,65 |  | 3 810,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Вата |  |  |  | всего | 537,13 |  | 537,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 537,13 |  | 537,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  |  |  | всего | 20 618,47 |  | 20 618,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 20 618,47 |  | 20 618,47 |  |  |  |  |  |  |
|  | П. Зайцева Речка |  |  |  | всего | 4 144,44 |  | 4 144,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 144,44 |  | 4 144,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Ларьяк, с. Корлики |  |  |  | всего | 3 703,04 |  | 3 703,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 703,04 |  | 3 703,04 |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Покур |  |  |  | всего | 4 657,94 |  | 4 657,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 657,94 |  | 4 657,94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Вампугол, д. Пасол |  |  |  | всего | 268,62 |  | 268,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 268,62 |  | 268,62 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по задаче 4 |  |  |  |  | всего | 319 382,49 |  | 167 824,29 | 28 634,25 | 25 587,58 | 37 336,37 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 319 382,49 |  | 167 824,29 | 28 634,25 | 25 587,58 | 37 336,37 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Всего по Подпрограмме 1 |  |  |  |  | всего | 751 445,39 |  | 427 179,38 | 51 793,91 | 69 901,80 | 78 520,31 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 77 876,61 |  | 34 635,71 | 2 059,30 | 22 111,20 | 19 070,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 673 568,79 |  | 392 543,67 | 49 734,61 | 47 790,60 | 59 449,91 | 41 350,00 | 41 350,00 | 41 350,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 |  | 34 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности содержания общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Представление информации, необходимой для осуществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов |  |  | управляющие организации, товарищества собственников жилья | всего | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Разработка краткосрочных планов проведения капитального ремонта многоквартирных домов |  |  | администрация городского (сельского) поселения | всего | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Благоустройство дворовых территорий |  |  | администрация городского (сельского) поселения | всего | 613,67 |  | - | 0,00 | 613,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 552,30 |  | - | 0,00 | 552,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 61,37 |  |  | 0,00 | 61,37 |  |  |  |  |
| Всего по задаче |  |  |  |  | всего | 613,67 |  | - | 0,00 | 613,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 552,30 |  | - | 0,00 | 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 61,37 |  | - | 0,00 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме 2 |  |  |  |  | всего | 613,67 |  | - | 0,00 | 613,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 552,30 |  | - | 0,00 | 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 61,37 |  | - | 0,00 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 93 931,80 |  | 25 807,80 | 23 696,00 | 22 342,00 | 22 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 93 931,80 |  | 25 807,80 | 23 696,00 | 22 342,00 | 22 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии прочим потребителям в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 96 108,30 |  | 18 474,30 | 15 959,00 | 16 679,00 | 17 420,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 41 118,30 |  | 11 084,30 | 9 575,00 | 10 007,00 | 10 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 54 990,00 |  | 7 390,00 | 6 384,00 | 6 672,00 | 6 968,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
| 3.3. | Обеспечение населенных пунктов района круглосуточным электроснабжением в зоне децентрализованного энергоснабжения |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего по задаче |  |  |  |  | всего | 190 040,10 |  | 44 282,10 | 39 655,00 | 39 021,00 | 39 506,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 135 050,10 |  | 36 892,10 | 33 271,00 | 32 349,00 | 32 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 54 990,00 |  | 7 390,00 | 6 384,00 | 6 672,00 | 6 968,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
| Всего по Подпрограмме 3 |  |  |  |  | всего | 190 040,10 |  | 44 282,10 | 39 655,00 | 39 021,00 | 39 506,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 135 050,10 |  | 36 892,10 | 33 271,00 | 32 349,00 | 32 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 54 990,00 |  | 7 390,00 | 6 384,00 | 6 672,00 | 6 968,00 | 9 192,00 | 9 192,00 | 9 192,00 |
| Подпрограмма 4 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (реконструкция фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | - |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | - |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Модернизация и реконструкция систем водоподготовки, насосных и канализационных станций |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 15 950,00 |  |  |  |  | 0,00 | 5 350,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 15 950,00 |  |  |  |  | 0,00 | 5 350,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| 4.1.2. |  | Модернизация и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 30 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 30 000,00 |  |  |  |  | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4.1.3. |  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Нижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 6 874,48 |  | 3 449,58 | 3 424,90 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 456,30 |  | 2 401,40 | 2 054,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 2 418,18 |  | 1 048,18 | 1 370,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | Разработка схем теплоснабжения населенных пунктов Нижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 650,00 |  | 1 650,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 650,00 |  | 1 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. |  | С. Корлики: замена оборудования на электростанции (2 дизель-генераторные установки) |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 9 550,00 |  | 9 550,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 9 550,00 |  | 9 550,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. |  | П. Зайцева Речка: установка узлов учета. Здание котельной по ул. Лесной, строение 2 |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 903,31 |  | 903,31 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 903,31 |  | 903,31 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. |  | Г. Нижневартовск: установка узлов учета. Административное здание РОМЦ МКДК «Арлекино» по ул. 60 лет Октября |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | всего | 237,76 |  | 237,76 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 237,76 |  | 237,76 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. |  | Г. Нижневартовск:административное здание, ул. Ленина, 6. Строительство сетей тепло-, водоснабжения к гаражам |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 1 965,56 |  | 1 965,56 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 1 965,56 |  | 1 965,56 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. |  | Пгт. Излучинск: ЗАГС администрации района, ремонт кровли, ремонт входной группы, замена осветительного прибора |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 4 985,77 |  | 4 985,77 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 4 985,77 |  | 4 985,77 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. |  | С. Покур: административное здание по ул. Центральной, д. 42а. Замена оконных и дверных блоков, утепление наружных стен фасадов здания и обшивка профильным листом, устройство пожарного резервуара |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 3 277,48 |  | 3 277,48 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 277,48 |  | 3 277,48 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. |  | Ремонт системы отопления 1 этажа административного здания,расположенного по адресу: ул. Таежная, 19, г.Нижневартовск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 219,00 |  | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 219,00 |  | 219,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. |  | Ремонт тепловых сетей ведущим к административным гаражам, расположенных по адресу: ул. Проспект Победы,4, г.Нижневартовск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 450,60 |  | 450,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 450,60 |  | 450,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. |  | Ремонт системы отопления в гаражах под номерами с 1 по 45, расположенных по адресу ул. 60 лет Октября, 14, г.Нижневартовск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 168,24 |  | 168,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 168,24 |  | 168,24 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. |  | Ремонт системы теплоснабжения, вентиляции и косметический ремонт помещения, расположенного в административном здании по адресу: ул. Ленина, 6, г.Нижневартовск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 3 226,51 |  | 3 226,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 3 226,51 |  | 3 226,51 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15. |  | Ремонт входной группы административного здания, расположенного по адресу: ул.Таежная, 19, г.Нижневартовск |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 218,00 |  | 218,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 218,00 |  | 218,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. |  | Пгт. Новоаганск: установка приборов учета электрической энергии в жилых помещениях, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность, и помещений, составляющих муниципальную казну |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 27,82 |  | 27,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 27,82 |  | 27,82 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Задаче |  |  |  |  | всего | 79 704,53 |  | 30 329,63 | 3 424,90 | - | - | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 456,30 |  | 2 401,40 | 2 054,90 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 75 248,23 |  | 27 928,23 | 1 370,00 | - | - | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Всего по Подпрограмме 4 |  |  |  |  | всего | 79 704,53 |  | 30 329,63 | 3 424,90 | 0,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 4 456,30 |  | 2 401,40 | 2 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | 75 248,23 |  | 27 928,23 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 15 350,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 1 021 803,70 |  | 501 791,11 | 94 873,81 | 109 536,47 | 118 026,31 | 65 892,00 | 65 842,00 | 65 842,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 217 935,31 |  | 73 929,21 | 37 385,20 | 55 012,50 | 51 608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 803 807,03 |  | 427 861,91 | 57 488,61 | 54 462,60 | 66 417,91 | 65 892,00 | 65 842,00 | 65 842,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 |  | 34 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 61,37 |  | - | 0,00 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |  |  | всего | 496 968,48 |  | 284 900,95 | 24 666,06 | 42 325,79 | 39 125,68 | 35 350,00 | 35 300,00 | 35 300,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 78 357,81 |  | 35 744,91 | 3 234,00 | 21 209,50 | 18 169,40 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 418 610,67 |  | 249 156,05 | 21 432,06 | 21 116,29 | 20 956,28 | 35 350,00 | 35 300,00 | 35 300,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 34 274,45 |  | 34 274,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  |  |  | всего | 524 221,57 |  | 216 890,16 | 70 207,75 | 66 597,01 | 78 900,63 | 30 542,00 | 30 542,00 | 30 542,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 139 025,30 |  | 38 184,30 | 34 151,20 | 33 250,70 | 33 439,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 385 196,37 |  | 178 705,86 | 36 056,55 | 33 346,32 | 45 461,63 | 30 542,00 | 30 542,00 | 30 542,00 |
| Администрация городского (сельского) поселения |  |  |  |  | всего | 613,67 |  | - | 0,00 | 613,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 552,30 |  | - | 0,00 | 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселений | 61,37 |  | - | 0,00 | 61,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.».