администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.04.2017 г. Нижневартовск | № 814 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовскогорайона», решением Думы района от 10.10.2013 № 384 «Об осуществлении части полномочий», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 №2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 2 040 082,46 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета района – 1 567 449,13тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 472 633,33 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 0,00 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.».

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 2 040 082,46 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 463 020,56 тыс. руб.; в 2015 году – 401 134,80 тыс. руб.; в 2016 году – 374 415,33 тыс. руб.; в 2017 году – 424 334,2 тыс. руб.; в 2018 году – 162 480,90 тыс. руб.; в 2019 году – 148 854,70 тыс. руб.; в 2020 году – 65 842,00 тыс. руб.; из них: за счет средств бюджета округа: в 2014 году –73 051,81 тыс. руб.; в 2015 году – 83 674,51 тыс. руб.; в 2016 году – 97 164,02 тыс. руб.; в 2017 году –81 620,70 тыс. руб.; в 2018 году –76 702,10 тыс. руб.; в 2019 году –60 420,20 тыс. руб. за счет средств бюджета района: в 2014 году – 389 968,75 тыс. руб.; в 2015 году – 317 460,29 тыс. руб.; в 2016 году – 277 251,31 тыс. руб.; в 2017 году – 342 713,5 тыс. руб.; в 2018 году – 85 778,80 тыс. руб.; в 2019 году – 88 434,50 тыс. руб.; в 2020 году – 65 842,0 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселений: в 2016 году – 0,00 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.3. В приложении 2 к муниципальной программе пункты 1.2; 1.2.1; «итого по мероприятию 1.2»; «Итого по Подпрограмме 1»; «всего по муниципальной Программе»; «в том числе: прочие расходы»; «в том числе по исполнителям: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского районаизложить в новой редакции, дополнить пунктами 1.2.129−1.2.144 согласно приложению.

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: WWW.nvraion.ru/

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительства В.С. Фенского.

Глава района                                                                                Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 24.04.2017 № 814

Изменения в приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности

вНижневартовском районе на 2014−2020 годы»

| № п/п | Наименование основного ме-роприятияму-ниципальной программы (на-именование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Номер показа-теля из таблицы «Целе-вые показа-телимуници-пальной программы» |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непо-средст-венный 2.3.10; конеч-ный 2.3.14 |  | 358 834,95 | 84 432,50 | 61 624,78 | 67 788,21 | 91 465,96 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 128 763,12 | 3 925,51 | 43 957,10 | 52 628,12 | 12 108,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района |  |  | 230 071,83 | 80 506,99 | 17 667,68 | 15 160,10 | 79 357,76 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| 1.2.1. | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 56 771,80 | - | 0,00 | - | 3 248,30 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 16 144,20 |  | 0,00 | - | - | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 40 627,60 |  | 0,00 | - | 3 248,30 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| 1.2.129. | Монтаж кожуха из оцинкованной стали на трубопроводах d273, d325, d426 мм по утеплителю ППУ в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 1 397,37 | - | - | - | 1 397,37 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 1 397,37 |  | - |  | 1397,37 |  |  |  |
| 1.2.130. | Замена участка квартальной сети от т/к 2УТ-2 - 2УТ-2а от ЦТП-2 в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 1 547,91 | - | - | - | 1547,91 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 1 547,91 |  | - |  | 1547,91 |  |  |  |
| 1.2.131. | Замена участка водовода Ду100 мм от камеры ПГ4 до камеры В-3 п. Савкино (кольцо) в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 329,67 | - | - | - | 329,67 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 329,67 |  | - |  | 329,67 |  |  |  |
| 1.2.132. | Замена перемычки между камерами ВВК1-ВВК6 (2 ввод ХПВ на п. Излучинск) в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 1 094,87 | - | - | - | 1 094,87 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 1 094,87 |  | - |  | 1094,87 |  |  |  |
| 1.2.133. | Замена трубопровода холодного водоснабжения от камеры ПГ35 в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 120,92 | - | - | - | 120,92 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 120,92 |  | - |  | 120,92 |  |  |  |
| 1.2.134. | Замена трубопровода на территории водозабора участка водоснабжения в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 3 233,85 | - | - | - | 3233,85 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 3 233,85 |  | - |  | 3233,85 |  |  |  |
| 1.2.135. | Замена водовода от ул. Савкинской 6 до ПГ в пгт.Излучинске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 2 099,28 | - | - | - | 2099,28 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 2 099,28 |  | - |  | 2099,28 |  |  |  |
| 1.2.136. | Замена трех насосов первого контура и двух подпиточных насосов котельной «Техснаб» в пгт.Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 4 413,42 | - | - | - | 4413,42 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 4 413,42 |  | - |  | 4413,42 |  |  |  |
| 1.2.137. | Замена двух насосов на канализационной насосной станции по ул.Транспортной, 32, ул.Энтузиастов, 4 в пгт.Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 678,92 | - | - | - | 678,92 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 678,92 |  | - |  | 678,92 |  |  |  |
| 1.2.138. | Ремонт утепления дымовых труб котельной «Центральная» в пгт.Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 858,03 | - | - | - | 858,03 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 858,03 |  | - |  | 858,03 |  |  |  |
| 1.2.139. | Разработка проектной документации для строительства дожимной насосной станции между котельной «Центральная» и котельной «Техснаб» по ул.Транспортной в пгт.Новоаганске | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 550,00 | - | - | - | 550,00 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 550,00 |  | - |  | 550,00 |  |  |  |
| 1.2.140. | Замена котла на котел КВр-1,0КД в котельной с.п. Ларьяк | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 1 854,86 | - | - | - | 1 854,86 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 1 854,86 |  | - |  | 1 854,86 |  |  |  |
| 1.2.141. | Капитальный ремонт котла с заменой горелки на газовой котельной в с. Охтеурье | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 930,03 | - | - | - | 930,03 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 930,03 |  | - |  | 930,03 |  |  |  |
| 1.2.142. | Замена сетевых насосов (с частотными преобразователями) в котельной с.п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 2 716,35 | - | - | - | 2 716,35 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 2 716,35 |  | - |  | 2 716,35 |  |  |  |
| 1.2.143. | Замена канализационных насосов GRUNDFOS на КОС -200 с.п. Ваховск (объекты КНС 1, КНС-2) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 785,48 | - | - | - | 785,48 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 785,48 |  | - |  | 785,48 |  |  |  |
| 1.2.144. | Гуммирование РЧВ объемом 700м3 вс.п. Ваховск | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  | 1 050,81 | - | - | - | 1 050,81 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 1 050,81 |  | - |  | 1 050,81 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2 |  |  | всего | х |  | 358 834,94 | 84 432,50 | 61 624,78 | 67 788,21 | 91 465,96 | 15 258,90 | 18 264,60 | 20 000,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 128 763,12 | 3 925,51 | 43 957,10 | 52 628,12 | 12 108,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 230 071,83 | 80 506,99 | 17 667,68 | 15 160,10 | 79 357,76 | 7 186,80 | 10 192,50 | 20 000,00 |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  | всего | х |  | 1 479 499,98 | 388 577,90 | 315 142,82 | 285 184,03 | 331 959,14 | 67 518,70 | 49 767,40 | 41 350,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 207 288,62 | 34 635,71 | 44 837,30 | 53 515,02 | 36 984,90 | 28 517,40 | 8 798,30 | - |
|  |  |  | бюджет района | х |  | 1 272 211,36 | 353 942,19 | 270 305,53 | 231 669,01 | 294 974,24 | 39 001,30 | 40 969,10 | 41 350,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | 74 996,96 | 248,23 | 36 819,34 | 37 929,39 | 85 835,44 | - | - | - |
| всего по муниципальной Программе |  |  | всего | х |  | 2 040 082,46 | 463 020,56 | 401 134,80 | 374 415,33 | 424 334,17 | 162 480,90 | 148 854,70 | 65 842,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 472 633,33 | 73 051,81 | 83 674,51 | 97 164,02 | 81 620,70 | 76 702,10 | 60 420,20 |  |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 1 567 449,13 | 389 968,75 | 317 460,29 | 277 251,31 | 342 713,47 | 85 778,80 | 88 434,50 | 65 842,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | 74 996,96 | 248,23 | 36 819,34 | 37 929,39 | 85 835,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  | всего | х |  | 1 801 900,47 | 387 073,19 | 345 833,59 | 353 036,79 | 338 779,29 | 162 480,90 | 148 854,70 | 65 842,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  | 443 215,33 | 43 633,81 | 83 674,51 | 97 164,02 | 81 620,70 | 76 702,10 | 60 420,20 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х |  | 1 358 685,14 | 343 439,38 | 262 159,09 | 255 872,78 | 257 158,59 | 85 778,80 | 88 434,50 | 65 842,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего | х | 902 171,21 |  | 232 350,70 | 167 965,55 | 136 571,55 | 221 583,92 | 52 696,90 | 55 702,60 | 35 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 160 205,12 |  | 34 867,51 | 43 957,10 | 52 728,12 | 12 508,20 | 8 072,10 | 8 072,10 | - |
|  |  |  | местный бюджет | х | 741 966,09 |  | 197 483,19 | 124 008,45 | 83 843,44 | 209 075,72 | 44 624,80 | 47 630,50 | 35 300,00 |
|  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 74 996,96 |  | 248,23 | 36 819,34 | 37 929,39 | 85 835,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |