

**администрация Нижневартовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 13.12.2012  г. Нижневартовск | № 2470 |

Об утверждении Перечня строек и объектов капитального строительства муниципальной собственности на территории Нижневартовского района на 2013−2015 годы

В соответствии со [статьей 79](consultantplus://offline/ref=CD815B2FC3C5C24B5FC0EF9CD79D4AB173315D2D076A72F23081A5E8892EDA1433B89494E228h8dFK) Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ, в целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Нижневартовского района за счет средств бюджета Нижневартовского района:

1. Утвердить [Перечень](#Par37) строек и объектов капитального строительства муниципальной собственности на территории Нижневартовского района на 2013−2015 годы.

2. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

3. Отделу по информатизации и сетевым ресурсам администрации района (Д.С. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.И. Пегишева.

Глава администрации района Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 13.12.2012 № 2470

[**Перечень**](#Par37) **строек и объектов**

**капитального строительства муниципальной собственности**

**на территории Нижневартовского района на 2013−2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальная целевая программа района** | **Наименование объекта** | **Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа** | **Характеристика объекта** | | **Сроки строительства (реконструкции, модернизации), год** | | **Сметная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. руб.** | **Капитальные вложения на 2013 год, тыс. руб.** | | | | **Капитальные вложения на 2014 год, тыс. руб.** | | | | **Капитальные вложения на 2015 год, тыс. руб.** | | | |
| **всего** | **в том числе:** | | | **всего** | **в том числе:** | | | **всего** | **в том числе:** | | |
| **единицы измерения мощности объекта** | **показатель мощности** | **начало** | **завершение** | **из бюджета автономного округа** | **из бюджета муниципального образования** | **из привлеченных источников** | **из бюджета автономного округа** | **из бюджета муниципального образования** | **из привлеченных источников** | **из бюджета автономного округа** | **из бюджета муниципального образования** | **из привлеченных источников** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
|  | Общий объем капитальных вложений, в том числе: | | | | | | | | 229 587 | 203 928 | 25 659 | 0 | 20 818 | 11 700 | 9 118 | 0 | 113 000 | 91 700 | 21 300 | 0 |
| 1. | «Новая школа Югры» в Нижневартовском районе на 2011–2013 годы» | школа на 530 мест в пгт. Новоаганске | «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» | мест/  кв. м | 530/10785 | 2011 | 2013 | 550 942 | 174 387 | 156 948 | 17 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе в 2012–2014 годах» | полигон ТБО в с. Покур | «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре на 2012−2015 годы и на период до 2020 года» |  | разработка ПИР |  |  |  | 52 200 | 46 980 | 5 220 | 0 | 7 818 | 0 | 7 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2014 годы» | КОС в с. Покур |  |  | разработка ПИР |  |  |  | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | Пожарный водоем в п. Агане | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 5. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в с. Варьеган | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 6. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в д. Вате | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м | 50 | 2014 | 2014 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в п. Ваховске | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 8. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в п. Зайцева Речка | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м | 50 | 2014 | 2014 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в с. Корлики | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 10. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в с. Ларьяк | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 260 | 140 | 0 | 1 400 | 1 260 | 140 | 0 |
| 11. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в с. Охтеурье | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 12. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в с. Покур | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м/шт. | 50/2 | 2014 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 13. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в с. Большетархово | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011−2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м | 50 | 2015 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 14. | «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013–2015 годы» | пожарный водоем в д. Чехломей | «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в 2011-2013 годах и на период до 2015 года» | куб. м | 50 | 2015 | 2015 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 1 305 | 145 | 0 |
| 15. | «Развитие физкультуры и спорта в Нижневартовском районе на 2009−2012 годы» | крытый хоккейный корт в пгт. Излучинске | «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011−2013 годы и на период до 2015 года» | чел./  час/кв. м | 50/  3318 | 2011 | 2016 | ПСД не утверждена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 80 000 | 20 000 | 0 |