Администрация района КОНТРОЛЬ 31.12.2020

администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(18.12.2017 № 2636)

| от 02.12.2013 г. Нижневартовск | № 2552 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»

В соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016−2020 годах», руководствуясь решением Думы района            от 10.10.2013 № 384 «Об осуществлении части полномочий», постановлениями администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района», от 18.09.2013 № 1946 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Нижневартовского района на 2014−2020 годы»,               в целях создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей в Нижневартовском районе:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным                 и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах» (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа.

3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 981 712,17тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета района –498 852,26 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 1 472 567,09тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета – 10 292,81 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016−2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 408-п,путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.

4. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

5. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.С. Фенского.

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 02.12.2013 № 2552

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| Соисполнители муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации района; муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; управление опеки и попечительства администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»; отделпо жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; администрации городских и сельских поселений района. |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 2. Оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенных пунктах с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 2.Оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенных пунктах с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью. |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия муниципальной программы | подпрограмма I. «Градостроительная деятельность»; подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства»; подпрограмма III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»; подпрограмма IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства»; подпрограмма V. «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района» |
| Целевые показатели муниципальной программы (показателинепосредственных результатов) | обеспечение объема ввода жилья всего с 2014 по 2020 годы – 91 339,6 кв. м, в том числе: в 2014 году – 24 833 кв. м; в 2015 году – 12 222 кв. м; в 2016 году – 12 184,6 кв. м; в 2017 году – 6 100,0 кв. м; в 2018 году – 12 000 кв. м; в 2019 году – 12000 кв. м; в 2020 году – 12 000 кв. м; доля жилья, соответствующего стандартам эконом класса, в общем объеме введенного жилья − с 90 процентов до 95 процентов; коэффициент доступности жилья − с 2,2 до 1,8; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (число молодых семей, состоящих на учете для получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий на 01.09.2013-250), %, – от 9,6 до 12,5 процентов; предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, − с 18 до 5; предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, − с 175 до 77 дней; количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий, объект) − до 62 объектов; количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», − 109 участков; доля граждан, улучшивших жилищные условия, в течение года, из числа граждан, отнесенных к категории граждан, установленных ст. 14,16,21 ФЗ «О ветеранах», ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 14− 100%; количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений, – 81 семья; количество ликвидированных приспособленных для проживания строений – 74 строения; количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 37 шт.; количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 2 шт.; количество семей, переселенных из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью, – 25 семей (42 человек); общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год, - 33,7 – 40 кв. м; площадь земельных участков, предоставленных, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел., 3,46 – 17,46 га»; площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства – в течение 3 лет; иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет – с 0 до 0 кв. м. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014−2020 годы |
| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 1 981 712,17 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 585 606,1 тыс. руб.; в 2015 году – 498 799,00 тыс. руб.; в 2016 году – 404 773,44тыс. руб.; в 2017 году – 353 560,23тыс. руб.; в 2018 году – 53 991,90 тыс. руб.; в 2019 году – 57 481,50 тыс. руб.; в 2020 году – 27 500,00 тыс. руб.; из них: за счет средств федерального бюджета: в 2014 году – 1 648,84 тыс. руб.; в 2015 году – 2 317,72 тыс. руб.; в 2016 году – 895,81 тыс. руб.; в 2017 году – 872,45 тыс. руб.; в 2018 году – 2 279,00 тыс. руб.; в 2019 году – 2 279,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа: в 2014 году – 405 710,58 тыс. руб.; в 2015 году – 411 487,69 тыс. руб.; в 2016 году – 320 040,78 тыс. руб.; в 2017 году – 261 618,24 тыс. руб.; в 2018 году – 35 110,10 тыс. руб.; в 2019 году – 38 599,70 тыс. руб.; за счет средств бюджета района: в 2014 году – 178 246,68 тыс. руб.; в 2015 году – 84 993,59 тыс. руб.; в 2016 году – 83 836,86тыс. руб.; в 2017 году – 91 069,54тыс. руб.; в 2018 году – 16 602,80 тыс. руб.; в 2019 году – 16 602,80 тыс. руб.; в 2020 году – 27 500,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» − на 20 процентов; увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит с 3,8 процентов до 4,8 процентов; увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, – с 16,3 кв. м до 20,5 кв. м; доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных) – 100 процентов; доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных) − 100 процентов; доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от вставших на учет − 100 процентов; доля семей, расселенных из приспособленных для проживания строений, от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих расселению, − 100 процентов; доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, − 100 процентов; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало отчетного периода – 100 процентов; доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 100 процентов; доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на проведение ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 100 процентов; доля семей, переселенных из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью, – 100 процентов; эффективность расходования бюджетных средств, -100 процентов. |

I. Краткая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Нижневартовского района.

  - Проблемы жилищной политики носят не только экономический, но и социальный характер, непосредственно затрагивающий жизненные интересы всего населения и каждой семьи в отдельности.

  - Основной целью жилищной политики вНижневартовском районе является создание надежных правовых гарантий, способствующих реализации жителями района конституционного права на жилье в современных условиях. Жилищное законодательство обязывает органы местного самоуправления (в пределах их полномочий) обеспечить условия реализации этого права, в том числе:

посредством ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ликвидации приспособленных для проживания строений         и обеспечения граждан жилыми помещениями, отвечающими санитарно-техническим нормам, либо предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в собственность;

путем предоставления гражданам, состоящим в списках на получение жилых помещений в органах местного самоуправления, жилья по договору социального найма, поскольку для малоимущих граждан этот способ получения жилья остается единственно возможным;

путем обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

путем производства ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей, в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

путем переселения граждан из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью в более комфортное для проживания жилье;

путем создания безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.

  - Финансирование мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства должно привести к снижению числа непригодных для проживания жилых домов, следовательно, – к уменьшению расходов на отселение жильцов из непригодных для проживания жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2016 население Нижневартовского района составляет 36,071 тыс. человек. Сохраняется потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. На 01.01.2017 на учете нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства состоит 1 152 семей.

По состоянию на 01 января 2017 года на территории района более 28 000 кв. м жилых помещений муниципального жилищного фонда в установленном законом порядке признаны непригодными для проживания, в том числе по населенным пунктам:

| Населенный пункт | Количество квадратных метров |
| --- | --- |
| Пгт. Новоаганск | 17 600,0 |
| С. Варьёган | 874,4 |
| Д. Вата | 72,7 |
| П. Аган | 746,0 |
| П. Зайцева Речка | 1312,7 |
| С. Покур | 1225,1 |
| С. Ларьяк | 796,5 |
| П. Ваховск | 4652,3 |
| С. Охтеурье | 1364,2 |
| Д. Вампугол С. Былино Д. Соснина | 150,0 |
| Итого | 28 793,9 |

  - Задача приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – довести показатель вводимого жилья до 1 кв. м на одного жителя в год. Строительство жилья на территории района и ввод его в эксплуатацию напрямую зависят от объемов строительства и реконструкции инженерных сетей, развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Разработаны и утверждены генеральные планы городских и сельских поселений района, схема территориального планирования района, на расчетный срок до 2027−2029 годов.

Муниципальной программой предусмотрен ввод жилья на период 2014−2020 годов в объеме 91 339,6 кв. м.

Таким образом, при реализации муниципальной программы будет возможным обеспечение жильем основных групп населения и ликвидация непригодного (аварийного) для проживания строений в полном объеме.

  - В целях сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок, перспективности и плановости их освоения, развития индивидуального жилищного строительства, удешевления строительства жилых помещений для льготных категорий граждан необходимо обеспечение опережающей инженерной подготовки новых строительных площадок под жилищное строительство и реконструкции инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов.

«II. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»:

2.1.Развитие материально-технической базы.

Для достижения целей муниципальной программы, развития материально-технической базы предусмотрены следующие мероприятия:

Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного строительства (подпрограмма II):

– Инженерные сети квартала 01:05:02 в пгт. Излучинск;

– Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 2 этап) в пгт. Излучинск.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия муниципальной программы по снижению и устранению административных барьеров в сфере градостроительства, в том числе улучшения целевых показателей "Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения", "Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения", оказывают положительное влияние на создание благоприятных условий для деловой среды.

В соответствии с п. 1.1 плана мероприятий «дорожной карты», утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 декабря 2014 года №671-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, с п. 1.6 протокола № 9 от 20.09.2016 заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, паспортом проекта «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства» от 12.02.2016, внесены изменения в приложение к постановлению администрации района от 23.06.2015 № 1102 «Об утверждении регламента по прохождению связанных с получением разрешения на строительство процедур, исчисляемого с даты обращения за градостроительным планом земельного участка до даты выдачи разрешения на строительство» в части уменьшения сроков и количества процедур:

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, жилищного строительства – 5 ед.;

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства, жилищного строительства – 77 дней.

## 2.3. Реализация инвестиционных проектов.

При реализации мероприятий муниципальной программы оказывается поддержка инвестиционных проектов, направленных на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предусмотренных для строительства жилья.

Реализуется выполнение строительно-монтажных работ на объекте:

– Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 2 этап) в пгт. Излучинск.

## 2.4. Развитие конкуренции в районе.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, создающих здоровую и полноценную конкуренцию, в перспективе служит основой для достижения поставленных задач в полном объеме.

Одним из основных целевых показателей муниципальной программы является годовой объем ввода жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

В целях выявления в нормативных правовых актах, утверждающих и изменяющих  муниципальную программу, положений, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,  ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет предварительную оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценку фактического воздействия принятых ранее нормативных правовых актов.

III. Цели, задачи и показатели их достижения

3.1. Основными  целями муниципальной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенных пунктах с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным стратегией социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

3.2. Задачами муниципальной программы являются:

реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения   государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенных пунктах с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью.

3.2.1 Основные мероприятия Программы.

Осуществление градостроительной деятельности.

Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий).

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства.

Ликвидация приспособленных для проживания строений и расселение проживающих в них граждан.

Создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

Создание условий для переселения жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач

3.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы».

Методика расчета целевых показателей.

Показатели, достижение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья рассчитывается как отношение объема жилья, соответствующего стандартам экономкласса, к общему объему жилья, введенного в регионе, умноженного на 100 процентов;

коэффициент доступности жилья рассчитывается как отношение стоимости квартиры в 54 кв. м по среднегодовым ценам на рынке жилья к среднему годовому доходу семьи из 3 человек;

снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство». Показатель рекомендуется рассчитывать, начиная с 2014 года, нарастающим итогом, как разницу между 100 процентами и отношением следующих показателей:

средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке (фактическая стоимость 1 кв. м на первичном рынке в ценах соответствующих лет);

средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2013 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» (стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2013 году в ценах соответствующего года), определяемая как произведение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке в предшествующий год на индекс-дефлятор на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство».

Показатели, достижение которых предусмотрено УказомПрезидента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии       с программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассчитывается исходя из общего числа молодых семей, состоящих на учете для получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий на дату приостановления приема заявлений на участие в целевой программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года», и количества молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;

удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению         к общей площади жилищного фонда определяется как отношение объема введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда, умноженного на 100 процентов;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, определяется на основании статистических данных.

Показатели, достижение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»:

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, определяется на основании статистических данных;

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, определяется на основании статистических данных.

Показатели «Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий, объект)», «Количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», участков», «Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий, (семей)», «Количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений, (семей)», «Количество ликвидированных приспособленных  для проживания строений, шт.», «Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.», «Количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.» рассчитываются исходя из фактически проведенных мероприятий.

Показатели «Доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных), %», «Доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных), %», «Доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4.Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от вставших на учет, %», «Доля семей, расселенных          из приспособленных для проживания строений, от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012        и подлежащих расселению, %», «Доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, %» рассчитываются от базового показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения.

«Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %» – расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным Федеральным законом о бюджете объемам бюджетных ассигнований (субсидия Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц     из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в процентном выражении.

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц     из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилыхпомещений, на начало отчетного периода, %» – рассчитывается как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало текущего года, умноженного на 100 процентов.».

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год» определяется как отношение общей площади всех жилых помещений в жилых домах и нежилых зданиях, введенных в установленном порядке в эксплуатацию организациями-застройщиками и построенных населением в отчетном году, к среднегодовой численности постоянного населения в муниципальном районе на основании статистических данных.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел.» показатель заполняется на основании данных административного учета решений о предоставлении земельных участков, определяется отношением площадивсех земельных участков, предоставленных для строительства, к среднегодовой численности населения, умноженное на 10000.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, кв. м, иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, кв. м рассчитывается в соответствии с формой № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по состоянию на 31 декабря отчетного года», утвержденной в соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607, Приказом Росстата от 06.02.2013 года № 48

Эффективность расходования бюджетных средств» рассчитывается как отношение объема исполненных мероприятий программы (кассовый расход по всем источникам финансирования) к запланированному объему финансирования за счет всех источников.

Доля граждан, улучшивших жилищные условия в течение года, из числа граждан отнесенных к категории граждан, установленных ст. 14,16,21 ФЗ «О ветеранах», ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», к числу граждан желающих улучшить жилищные условия» рассчитывается, как отношение числа граждан, которые улучшили жилищные условия в течение года, к числу граждан желающих улучшить свои жилищные условия в отчетном году.

IV. Характеристика основных мероприятий программы.

4.1. Достижение поставленных целей муниципальной программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении 1 к муниципальной программе.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируются через проведение комплекса технических и организационно-управленческих мероприятий.

4.2. В рамках подпрограммы I. «Градостроительная деятельность».

Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на осуществление градостроительной деятельности будет осуществляться посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на градостроительную деятельность.

В районе обеспеченность документами градостроительного регулирования составляет:

документами территориального планирования - 100,0 процентов;

правилами землепользования и застройки - 100 процентов.

Функционирует автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Однократное бесплатное предоставление в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительное согласование мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов осуществляется гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В целях реализации отдельных мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (2013 – 2018 годы)», утвержденного распоряжением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 № 119-рп, муниципальной программой предусмотрено осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности по следующим направлениям:

разработка проектов планировки населенных пунктов района;

корректировка градостроительной документации поселений района.

Мероприятия подпрограммы направлены на то, чтобы документы градорегулирования со временем не теряли актуальность, служили основой для принятия оперативных управленческих решений. В рамках мероприятия будут вноситься изменения в градостроительную документацию поселений. Также необходимо привести разработанную градостроительную документацию в соответствие с системой требований Росреестра для передачи сведений в государственный кадастр недвижимости и на сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства.

В целях интеграции информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района в территориальную информационную систему Югры (далее – ТИС) необходимо выполнить мероприятия по ее модернизации.

Внедрение автоматизированной системы управления развитием территории (далее – СУРТ) позволит решать задачи актуализации единого информационного ресурса по управлению территориями и недвижимостью, объединять задачи ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) и задачи, автоматизирующие деятельность по управлению земельными ресурсами и недвижимостью, предоставлять необходимый инструментарий для принятия управленческих решений и оказания муниципальных услуг.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит условия для жилищного и социального строительства, повышения эффективности используемых территорий и совершенствования существующей застройки, инвестиционного освоения территорий.

Реализация мероприятий предусмотрена на условиях софинансирования из средств автономного округа в виде субсидий.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий будет осуществляться в соответствии с порядком 5 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Уровень софинансирования мероприятия автономным округом определен в размере 89 процентов, уровень софинансирования местного бюджета – 11 процентов.

4.3. В рамках подпрограммы II. «Содействие развитию жилищного строительства».

Реализация данной подпрограммы включает в себя мероприятия по приобретению жилых помещений, проектированию и строительству инженерных сетей, предоставлению субсидий на приобретение жилья гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, предоставлению жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, и ликвидации освобождаемых гражданами строений, созданию безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.

Приобретение жилых помещений осуществляется в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 года, предшествующего текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек - не менее чем 40 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов. Строительная готовность соответствующего дома подтверждается уполномоченным органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство.

Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Не допускается приобретение жилых помещений по цене, превышающей цену, рассчитанную исходя из норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленной для соответствующего муниципального образования автономного округа Региональной службой по тарифам автономного округа на дату размещения заказа на приобретение жилых помещений.

Приобретенное жилье используется муниципальным образованиями для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, а также формирование маневренного жилищного фонда.

Субсидии на приобретение жилья расходуются при наличии утвержденных списков очередности сноса и/или переселения жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания и/или аварийными, с указанием сроков их расселения.

Данное мероприятие направлено на стимулирование строительства жилья за счет создания гарантированного спроса на него, на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств местного бюджета устанавливается в следующем соотношении: 2016-2020 годы - 89 и 11 процентов.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений будет осуществляться в соответствии с порядком 5 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Покупка (строительство) жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещения муниципального заказа на покупку (строительство) жилых помещений.

Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, учреждении социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, производится в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и пунктом 3.1 статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». Ремонт жилых помещений производится в соответствии с планом-графиком в период до наступления совершеннолетия детей- сирот, но не реже 1 раза в 5 лет, а также в год наступления их совершеннолетия, но не позднее чем за месяц до их заселения в жилые помещения.

Приспособленные для проживания строения должны быть фактически освобождены гражданами, переданы по акту администрациям поселений по месту их нахождения, а регистрация в них по месту жительства (при наличии) прекращена в течение 10 календарных дней с даты регистрации права собственности на приобретенные с использованием субсидий жилые помещения.

Перечисление субсидий производится на основании постановлений администрации района на счет продавцов жилых помещений после поступления средств на софинансирование мероприятия из бюджета округа и предоставления гражданами оригиналов и копий свидетельств о государственной регистрации права, договоров купли-продажи и технических (кадастровых) паспортов на приобретенные жилые помещения, а также документов, удостоверяющих личность продавцов жилых помещений, и полных банковских реквизитов счетов для перечисления субсидии в соответствии с заключенными договорами купли-продажи.

Копии актов о передаче освобожденных жилых помещений вместе со справками, подтверждающими снятие с регистрационного учета, копиями поквартирных карт направляются администрациями поселений в отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

Освобожденные гражданами приспособленные для проживания строения подлежат ликвидации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, оплата выполненных и принятых работ по которым производится в рамках подпрограммы.

Указанные мероприятия направлены на расселение и ликвидацию приспособленных для проживания строений, расположенных на территории Нижневартовского района и включенных в Реестр таких строений администрациями поселений по состоянию на 01.01.2012.

Реализация мероприятий предусмотрена на условиях софинансирования из средств автономного округа в виде субсидий.

Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств местного бюджета устанавливается в следующем соотношении: 2016-2020 годы - 89 и 11 процентов.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений осуществляется в соответствии с порядком 5 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Реализация мероприятия «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры» будет осуществляться в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей будет осуществляться в соответствии с порядком 6 «Порядок реализации мероприятия «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета автономного округа и средств местного бюджета устанавливается в следующем соотношении:

2016-2017 годы - 80% и 20%;

2018-2020 годы - 75% и 25%.

Создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, включает в себя предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность гражданам, проживающим в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком выселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, согласно приложению 5 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий предусмотрена на условиях софинансирования из средств автономного округа в виде субсидий.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий будет осуществляться в соответствии с Порядком 5 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Уровень софинансирования мероприятия автономным округом определен в размере 89 процентов, уровень софинансирования местного бюджета – 11 процентов.

4.4. В рамках подпрограммы III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан».

Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» предусматривает предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета.

Мероприятие реализуется в соответствии с порядком 9 «Порядок реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в 2016-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 408-п.

Мероприятие «Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность» реализуется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

Предоставление субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», за счет средств федерального бюджета.

4.5. В рамках подпрограммы IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства».

Проведение капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда района.

Данное мероприятие направлено на улучшение состояния жилищного фонда и для исключения возможности отнесения его (жилого фонда) в разряд непригодного для проживания, ветхого или аварийного состояния.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

4.6. В рамках подпрограммы V. «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района».

Реализация данной подпрограммы включает в себя мероприятие по созданию условий для переселения жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью.

Мероприятия реализуются в соответствии с порядком предоставления мер государственной поддержки гражданам, переселяющимся из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью, согласно приложению 3 к муниципальной программе.

V. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами района.

5.2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий муниципальной программы;

передачу при необходимости части функций ответственного исполнителя соисполнителям и подведомственным учреждениям (организациям), которым ответственный исполнитель может передавать выполнение части своих функций;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

5.3. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района несет персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы контролирует         и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку; координирует деятельность соисполнителей   по реализации основных мероприятий муниципальной программы; осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает взаимодействие всех соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации, контролирует целевое использование выделенных денежных средств  и выполнение программных мероприятий соисполнителями муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

управление архитектуры и градостроительства администрации района;

отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района;

муниципальное бюджетное  учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельным ресурсам»;

управление опеки и попечительства администрации района;

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»;

администрации городских и сельских поселений района.

Соисполнители участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе), в полном объеме, качественно и в срок.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

5.4. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы ежемесячно, до 03-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель направляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе исполнения графика реализации муниципальной программы (сетевой график).

Отчет предоставляется в следующие сроки:

ежемесячно, до 05-го числа каждого месяца, следующего за отчетным,    на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования;

ежегодно, до 25-го января года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный            с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования.

5.5. Соисполнитель муниципальной программы − муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II и подпрограммы IV;

контролирует исполнение и оплату работ по заключенным муниципальным контрактам в части реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II и подпрограммы IV;

ежемесячно информирует отдел по жилищным вопросам администрации района о количестве ликвидированных строений и произведенных затратах     по соответствующим  программным мероприятиям подпрограммы II;

на основании документов, предоставленных управлением опеки и попечительства администрации района, осуществляет техническое обследование указанных в заявке жилых помещений, составляет сметные расчеты на проведение мероприятий по производству ремонта и в срок до первого марта текущего года готовит и направляет в управление опеки и попечительства администрации района по месту нахождения жилых помещений заключение о необходимости производства в них ремонта в рамках реализации программы.

ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет в управление опеки и попечительства администрации района о количестве проведенных ремонтах жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей       в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,   о произведенных затратах по соответствующим программным мероприятиям подпрограммы II.

5.6. Соисполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации района:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы I;

контролирует и координирует выполнение программных мероприятий   по градостроительной деятельности, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг мероприятий, ведет смету расходов выделенных средств на градостроительную деятельность для отчетности и предоставления субсидий из регионального фонда софинансирования градостроительной деятельности.

При разработке документов градорегулирования поселений структурные подразделения администрации района и администрации городских и сельских поселений района осуществляют содействие по предоставлению исходных данных в соответствии с запросами. Кроме того, осуществляют рассмотрение           и подготовку заключения по согласованию градостроительной документации по отраслевым направлениям.

Перечень уполномоченных структурных подразделений администрации района определен в приложении к постановлению администрации района               от 18.02.2009 № 120 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, рассмотрения, согласования, утверждения и внесения изменений в градостроительную документацию Нижневартовского района».

Администрации городских и сельских поселений района оказывают содействие управлению архитектуры и градостроительства администрации района по организации проведения в поселениях публичных слушаний по проектам разработанных документов.

5.7. Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными                  и земельными ресурсами»:

в установленном законодательством порядке проводит работу по реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы I;

в целях реализации подпрограммы II несет ответственность за передачу документов на приобретаемые жилые помещения в регистрационную службу в 5-дневный срок со дня подписания актов приема-передачи жилых помещений с застройщиком.

оформляет необходимые документы для безвозмездной передачи жилых помещений в собственность администрации района в рамках подпрограммы V;

Мероприятия, осуществляемые муниципальным казенным учреждением  Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» по безвозмездной передаче жилых помещений в собственность муниципального образования Нижневартовский район:

формирует реестр собственников жилых помещений, проживающих в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг);

принимает письменное согласие (обязательство) от собственников жилых помещений, передаваемых в собственность муниципального образования Нижневартовский район, на заключение договора безвозмездной передачи указанных помещений;

осуществляет подготовку проектов договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципального образования Нижневартовский район, их подписание;

производит все необходимые действия по государственной регистрации договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципального образования Нижневартовский район вНижневартовском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

производит оценку рыночной стоимости принятых в муниципальную собственность жилых помещений;

подготавливает проект постановления администрации района о передаче жилых помещений в состав муниципальной казны муниципального образования Нижневартовский район.

осуществляет разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения указанных действий.

5.8. Соисполнитель муниципальной программы – отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района:

в установленном законодательством порядке проводит работу по реализации программных соответствующих мероприятий подпрограмм II, III,V;

в установленном законодательством порядке проводит мероприятияпо отнесению приобретенных жилых помещений к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в рамках реализации подпрограммы II;

заключает договор найма специализированного жилого помещения с гражданами, отнесенными к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проводит работу с гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных в населенных пунктах с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью, а также находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, получающими меры государственной поддержки;

готовит проекты постановлений администрации района о перечислении субсидии на приобретение жилого помещения;

иные обязанности и мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы V.

5.9. Соисполнители муниципальной программы – администрации городских и сельских поселений района − в установленном законодательством порядке осуществляют весь объем действий, направленный на обеспечение жилищных прав граждан района, для которых осуществляется выполнение мероприятий подпрограммы II, для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (не менее 50 процентов от введенного в эксплуатацию объемов жилищного строительства в соответствующем году), на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Контролируют своевременное освобождение и сдачу гражданами приспособленных для проживания строений, отключение их электро-, водо- и теплоснабжения, погашение задолженности по оплате коммунальных платежей         и электроэнергию, а также информируют отдел по жилищным вопросам администрации района и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» о готовности строений к ликвидации в рамках реализации мероприятий задачи 4 подпрограммы II.

Главы городских и сельских поселений района, глава администрации городского поселения Излучинск несут персональную ответственность за реализацию жилищных прав граждан района, для которых осуществляется выполнение мероприятий подпрограммы II.

Муниципальное образование сельское поселение Ларьяк:

оказывает содействие (отделу по жилищным вопросам администрации района) по работе с участниками подпрограммы V, в том числе по сбору и представлению необходимой информации и документов;

осуществляет контроль за исполнением гражданами обязательств по освобождению жилых помещений, расположенных в д. Пугъюг, и снятию с регистрационного учета по месту жительства;

информирует отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства об освобожденных гражданами жилых помещениях;

исполняют иные обязанности и мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы V на территории поселения.

5.10. Соисполнитель – отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II;

в установленном законодательством порядке принимает в муниципальную собственность приобретенные жилые помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам      из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы II;

Направляет ходатайство в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» о сносе жилых домов, расположенных в д. Пугъюг, принятых в собственность муниципального образования Нижневартовский район, согласно договоров безвозмездной передачи.

5.11. Соисполнитель – управление опеки и попечительства администрации района:

проводит мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений    в рамках реализации программных мероприятий подпрограммы II;

в установленном законодательством порядке инициирует и готовит документацию на проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответсвующих программных мероприятий  подпрограммы II;

ежегодно осуществляет плановые проверки жилых помещений, по результатам которых составляется акт о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения. На основании указанных актов формируется план-график и состав работ по ремонту жилых помещений;

ежегодно, в срок до первого марта текущего года, направляет в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» мероприятия для проведения ремонта жилых помещений в рамках подпрограммы II по месту нахождения жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – дети-сироты), за исключением помещений, предоставленных собственниками в пользование гражданам, юридическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, следующие документы:

заявку на производство в следующем финансовом году ремонта жилых помещений;

заявления законных представителей детей-сирот о согласии на производство ремонта жилых помещений по форме, установленной Департаментом социального развития автономного округа;

выписку из реестра жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых планируется производство ремонта;

копии документов, подтверждающих право собственности детей-сирот  на жилые помещения;

ежегодно осуществляет плановые проверки жилых помещений, по результатам которых составляется акт о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения. На основании указанных актов формируется план-график и состав работ по ремонту жилых помещений;

по месту нахождения жилых помещений в течение 15 дней после получения от муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» заключения организует его согласование с законными представителями детей-сирот;

в срок до первого апреля текущего года на основании заключения и сметных расчетов за подписью директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» направляет в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявку на выделение из бюджета автономного округа денежных средств, необходимых для производства ремонта жилых помещений на предстоящий финансовый год.

5.12. Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района − в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных подпрограммы II.

Организует работу по отключению жилых помещений, освобождаемых гражданами, проживающими в д. Пугъюг, от всех систем жизнеобеспечения, контролирует погашение задолженности по оплате электроэнергии.

Иные обязанности, направленные на реализацию подпрограммы V.

Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

| №пп | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |
|  |  |  |  |  |  | год |  | год |  | год |  | год |  | год |  |  | год |  |  | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |
| Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача "Реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | непосредственный 5,6; конечный-5,6. | 26944,32 | 5033,28 |  | 1255,00 |  | 4500,00 |  | 5 156,04 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 19303,25 | 2206,93 |  | 542,50 |  | 4005,00 |  | 4 548,82 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 7641,07 | 2826,35 |  | 712,50 |  | 495,00 |  | 607,22 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.1. | Разработка проекта планировки территории поселка Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.2. | Разработка проекта планировки территории поселка Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 200,00 | 200,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.3. | Разработка проектов планировки территории этнотуристического комплекса на межселенной территории | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 30,00 | 30,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 15,00 | 15,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 15,00 | 15,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.4. | Разработка проектов планировки для межселенных территорий, в том числе прочие | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.5. | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 150,00 | 150,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 75,00 | 75,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 75,00 | 75,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.6. | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 190,00 | 190,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 95,00 | 95,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 95,00 | 95,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.7. | Внесение изменений в градостроительную документацию. Прочие | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 3000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 2000,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.8. | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 953,03 | 953,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 317,68 | 317,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 635,35 | 635,35 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.9. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Ларьяк | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 185,00 | 0,00 |  | 185,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 92,50 | 0,00 |  | 92,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 92,50 | 0,00 |  | 92,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.10. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Вата в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 199,00 | 0,00 |  | 199,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 99,50 | 0,00 |  | 99,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 99,50 | 0,00 |  | 99,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.11. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Покур в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 361,00 | 0,00 |  | 361,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 180,50 | 0,00 |  | 180,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 180,50 | 0,00 |  | 180,50 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.12. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки межселенных территорий в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков. | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 510,00 | 0,00 |  | 510,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 170,00 | 0,00 |  | 170,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 340,00 | 0,00 |  | 340,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.13. | Выполнение комплексного проекта "Внесение изменений в схему территориального планирования Нижневартовского района" | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 4500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 4005,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4005,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 495,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 495,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.14. | Выполнение комплексного проекта "Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Нижневартовского района", в т. ч.: | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 10111,04 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5111,04 | 5000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 8548,83 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4548,83 | 4000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1562,21 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 562,21 | 1000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | пгт. Излучинск |  | всего | х | 1879,32 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 979,32 | 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1571,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 871,59 | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 307,73 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 107,73 | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | пгт. Новоаганск |  | всего | х | 1879,32 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 979,32 | 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1571,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 871,59 | 700,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 307,73 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 107,73 | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | сп. Ларьяк |  | всего | х | 1252,92 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 652,92 | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1061,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 581,10 | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 191,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 71,82 | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | сп. Ваховск |  | всего | х | 1252,92 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 652,92 | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1061,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 581,10 | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 191,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 71,82 | 120,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | сп. Зайцева Речка |  | всего | х | 964,61 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 464,61 | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 823,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 413,50 | 410,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 141,11 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 51,11 | 90,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | сп. Вата |  | всего | х | 960,65 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 460,65 | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 819,98 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 409,98 | 410,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 140,67 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,67 | 90,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | сп. Покур |  | всего | х | 960,65 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 460,65 | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 819,98 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 409,98 | 410,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 140,67 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,67 | 90,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | сп. Аган |  | всего | х | 960,65 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 460,65 | 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 819,98 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 409,98 | 410,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 140,67 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 50,67 | 90,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.15. | Внедрение автоматизированной системы управления развитием территории района, модернизация ИСОГД | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 2405,00 | 2405,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1202,50 | 1202,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1202,50 | 1202,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.16. | Приобретение программного обеспечения ArcGISforServerWorkgroupStandart в качестве базового ПО для публикации пространственных данных об объектах градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 905,25 | 905,25 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 301,75 | 301,75 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 603,50 | 603,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.17. | Проведение конкурса "общественное пространство города будущего Югры - 2050" | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 20,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.1.18. | Проведение конкурса на лучший проект эскиза эмблемы празднования 90-летия образования Нижневартовского района | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 25,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 25,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 25,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1. |  |  | всего | х | 26944,32 | 5033,28 |  | 1255,00 |  | 4500,00 |  | 5 156,04 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 19303,25 | 2206,93 |  | 542,50 |  | 4005,00 |  | 4 548,82 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7641,07 | 2826,35 |  | 712,50 |  | 495,00 |  | 607,22 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Упрощенный порядок предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное строительство. | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | непосредственный -8,16,17; конечный- 6 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 1.1.2.1 | Однократное, бесплатное предоставление в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительное согласование мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов осуществляется гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | всего | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2. |  |  | всего | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого по Подпрограмме I |  |  | всего | х | 26919,32 | 5033,28 |  | 1255,00 |  | 4500,00 |  | 5131,04 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 19303,25 | 2206,93 |  | 542,50 |  | 4005,00 |  | 4548,82 | 4000,00 |  |  | 4000,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7616,07 | 2826,35 |  | 712,50 |  | 495,00 |  | 582,22 | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий). | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских поселений района | всего | непосредственный -1,2,15; конечный- 1,2,3 | 1378486,63 | 367662,13 |  | 410268,39 |  | 311206,85 |  | 231 696,15 | 23930,40 |  | 18722,70 |  |  | 15000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1207973,35 | 330895,91 |  | 370587,20 |  | 276974,10 |  | 202 845,44 | 15939,20 |  | 10731,50 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 170513,28 | 36766,22 |  | 39681,19 |  | 34232,75 |  | 28 850,72 | 7991,20 |  | 7991,20 |  |  | 15000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 1713,64 | 0,00 |  | 1713,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.1.1. | Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующего текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек ‒ не менее чем 40 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских поселений района | всего | х | 1378486,63 | 367662,13 |  | 410268,39 |  | 311206,85 |  | 231 696,15 | 23930,40 |  | 18722,70 |  |  | 15000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1207973,35 | 330895,91 |  | 370587,20 |  | 276974,10 |  | 202 845,43899000 | 15939,20 |  | 10731,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 170513,28 | 36766,22 |  | 39681,19 |  | 34232,75 |  | 28 850,71560000 | 7991,20 |  | 7991,20 |  |  | 15000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1713,64 | 0,00 |  | 1713,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятиию 2. 2.1. |  |  | всего | х | 1378486,63 | 367662,13 |  | 410268,39 |  | 311206,85 |  | 231 696,15 | 23930,40 |  | 18722,70 |  |  | 15000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1207973,35 | 330895,91 |  | 370587,20 |  | 276974,10 |  | 202 845,44 | 15939,20 |  | 10731,50 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 170513,28 | 36766,22 |  | 39681,19 |  | 34232,75 |  | 28 850,72 | 7991,20 |  | 7991,20 |  |  | 15000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1713,64 | 0,00 |  | 1713,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.2. | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный-12,13; конечный-9,10,11 | 111613,41 | 20032,50 |  | 33627,60 |  | 26643,05 |  | 15655,17 | 3478,90 |  | 12176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 111613,41 | 20032,50 |  | 33627,60 |  | 26643,05 |  | 15655,17 | 3478,90 |  | 12176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.2.1. | Покупка (строительство) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре» | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 111307,81 | 19726,90 |  | 33627,60 |  | 26643,05 |  | 15655,17 | 3478,90 |  | 12176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 111307,81 | 19726,90 |  | 33627,60 |  | 26643,05 |  | 15655,17 | 3478,90 |  | 12176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.2.2.2. | Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательной организации, учреждении социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, в том числе: ул. Энергетиков, д. 6а, кв. 17, пгт. Излучинск (2014 год) | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 305,60 | 305,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 305,60 | 305,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.2.2. |  |  | всего | х | 111613,41 | 20032,50 |  | 33627,60 |  | 26643,05 |  | 15655,17 | 3478,90 |  | 12176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 111613,41 | 20032,50 |  | 33627,60 |  | 26643,05 |  | 15655,17 | 3478,90 |  | 12176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного строительства. | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный-1 | 113802,31 | 26539,87 |  | 24789,18 |  | 16727,16 |  | 15255,69 | 14495,20 |  | 14495,20 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 61450,04 | 11409,44 |  | 5905,00 |  | 11521,40 |  | 10871,40 | 10871,40 |  | 10871,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 52352,27 | 15130,43 |  | 18884,18 |  | 5205,76 |  | 4384,29 | 3623,80 |  | 3623,80 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Сети тепловодоснабжения по ул. Гагарина | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 105,47 | 105,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 105,47 | 105,47 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.2. | Сети тепловодоснабжения по ул. Октябрьской (2 и 4 этапы строительства) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 800,00 | 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 800,00 | 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.3. | Сети тепловодоснабжения пожаротушения по ул. Мира и насосная станция ‒ 3 этап строительства | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10617,09 | 10617,09 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10617,09 | 10617,09 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.4. | Сети тепловодоснабжения по ул. Школьной, ул. Набережной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 | 1000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5. | Инженерные сети квартала 01:05:02 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1533,60 | 0,00 |  | 147,60 |  | 1386,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1533,60 | 0,00 |  | 147,60 |  | 1386,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.6. | Инженерные сети квартала 01:05:01 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2342,40 | 840,00 |  | 1502,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2342,40 | 840,00 |  | 1502,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.7. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 1 этап) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 12878,31 | 12878,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 11409,44 | 11409,44 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1468,87 | 1468,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.8. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 2 этап) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 68001,14 | 0,00 |  | 6944,88 |  | 15310,16 |  | 15255,69 | 14495,20 |  | 14495,20 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 50040,60 | 0,00 |  | 5905,00 |  | 11521,40 |  | 10871,40 | 10871,40 |  | 10871,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 17960,54 | 0,00 |  | 1039,88 |  | 3788,76 |  | 4384,29 | 3623,80 |  | 3623,80 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.3.1.9. | Инженерные сети квартала 01:05:01 (СМР, наружные тепловые сети ТС, 1 этап строительства) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 16225,29 | 0,00 |  | 16194,30 |  | 31,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 16225,29 | 0,00 |  | 16194,30 |  | 31,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.10. | Сети электроснабжения к многоэтажным жилым домам по ул. Новой | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 299,00 | 299,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 299,00 | 299,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.3.1. |  |  | всего | х | 113802,31 | 26539,87 |  | 24789,18 |  | 16727,16 |  | 15255,69 | 14495,20 |  | 14495,20 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 61450,04 | 11409,44 |  | 5905,00 |  | 11521,40 |  | 10871,40 | 10871,40 |  | 10871,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 52352,27 | 15130,43 |  | 18884,18 |  | 5205,76 |  | 4384,29 | 3623,80 |  | 3623,80 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.1. | Ликвидация приспособленных для проживания строений и расселение проживающих в них граждан | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный -10,11; конечный -7,8 | 11599,90 | 11599,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10527,72 | 10527,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1072,18 | 1072,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.1.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, получившим гарантийные письма в рамках реализации муниципальной программы «Ликвидация приспособленных для проживания строений на территории Нижневартовского района и расселение проживающих в них граждан на 2012‒2014 год», не предъявившим их к оплате до 31.12.2013 | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 8445,40 | 8445,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7649,11 | 7649,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 796,29 | 796,29 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.4.1.2. | Разбор, демонтаж, вывоз приспособленных для проживания строений | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3154,50 | 3154,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2878,61 | 2878,61 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 275,89 | 275,89 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.4.1. |  |  | всего | х | 11599,90 | 11599,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 10527,72 | 10527,72 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1072,18 | 1072,18 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.5.1. | Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего |  | 17 710,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 710,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 15 762,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 762,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 948,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 948,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2.5.1.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность гражданам, проживающим в жилых домах находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 17 710,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 17 710,90 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 15 762,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 15 762,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 948,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 948,20 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.5.1. |  |  | всего | х | 17 710,90 | 0,00 |  | 17 710,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 17 710,90 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 15 762,70 | 0,00 |  | 15 762,70 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 15 762,70 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 948,20 | 0,00 |  | 1 948,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 948,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  | всего | х | 1633213,14 | 425834,40 |  | 468685,17 |  | 354577,06 |  | 280 317,91 | 41904,50 |  | 45394,10 |  |  | 16500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1407327,22 | 372865,57 |  | 410119,80 |  | 315138,55 |  | 245 134,70 | 30289,50 |  | 33779,10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 225885,92 | 52968,83 |  | 58565,37 |  | 39438,51 |  | 35 183,21 | 11615,00 |  | 11615,00 |  |  | 16500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1713,64 | 0,00 |  | 1713,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан. | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | непосредственный -3,4,9 | 16269,05 | 3438,04 |  | 3189,77 |  | 1853,49 |  | 1 467,76 | 3160,00 |  | 3160,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 10292,81 | 1648,84 |  | 2317,72 |  | 895,81 |  | 872,45 | 2279,00 |  | 2279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5457,32 | 1558,59 |  | 825,39 |  | 897,23 |  | 534,91 | 820,60 |  | 820,60 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 518,92 | 230,61 |  | 46,66 |  | 60,45 |  | 60,40 | 60,40 |  | 60,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.1. | Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 5246,64 | 1468,91 |  | 2225,34 |  | 759,67 |  | 792,72 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3694,25 | 1468,91 |  | 2225,34 |  | 759,67 |  | 792,72 | 2279,00 |  | 2279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.2. | Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 152,19 | 29,19 |  | 31,30 |  | 23,00 |  | 22,90 | 22,90 |  | 22,90 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 152,19 | 29,19 |  | 31,30 |  | 23,00 |  | 22,90 | 22,90 |  | 22,90 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.3 | Предоставление субсидии молодым учителям на первоначальный взнос | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 40,00 | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 40,00 | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1.1.4 | Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 6272,22 | 1899,94 |  | 933,13 |  | 1070,81 |  | 652,14 | 858,10 |  | 858,10 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 488,17 | 179,93 |  | 92,38 |  | 136,13 |  | 79,73 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5305,13 | 1529,40 |  | 794,09 |  | 874,23 |  | 512,01 | 797,70 |  | 797,70 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 478,92 | 190,61 |  | 46,66 |  | 60,45 |  | 60,40 | 60,40 |  | 60,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1. |  |  | всего | х | 16269,05 | 3438,04 |  | 3189,77 |  | 1853,49 |  | 1 467,76 | 3160,00 |  | 3160,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 10292,81 | 1648,84 |  | 2317,72 |  | 895,81 |  | 872,45 | 2279,00 |  | 2279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5457,32 | 1558,59 |  | 825,39 |  | 897,23 |  | 534,91 | 820,60 |  | 820,60 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 518,92 | 230,61 |  | 46,66 |  | 60,45 |  | 60,40 | 60,40 |  | 60,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме III |  |  | всего | х | 16269,05 | 3438,04 |  | 3189,77 |  | 1853,49 |  | 1 467,76 | 3160,00 |  | 3160,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 10292,81 | 1648,84 |  | 2317,72 |  | 895,81 |  | 872,45 | 2279,00 |  | 2279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5457,32 | 1558,59 |  | 825,39 |  | 897,23 |  | 534,91 | 820,60 |  | 820,60 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 518,92 | 230,61 |  | 46,66 |  | 60,45 |  | 60,40 | 60,40 |  | 60,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма IV «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности жилого фонда, в том числе | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный -7; конечный -4 | 20667,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 813,16 | 3927,40 |  | 3927,40 |  |  | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 20667,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 813,16 | 3927,40 |  | 3927,40 |  |  | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 20667,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 813,16 | 3927,40 |  | 3927,40 |  |  | 10000,00 |  |  |
| 4.1.1.1. | Капитальный ремонт домов муниципального жилищного фонда района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 20667,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 813,16 | 3927,40 |  | 3927,40 |  |  | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 20667,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 813,16 | 3927,40 |  | 3927,40 |  |  | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | 2-квартирный жилой дом по ул. Рыбников, д. 20 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 32,33 | 32,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 32,33 | 32,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 32,33 | 32,33 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.3. | 2-квартирный жилой дом по ул. Таежной, д. 12 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 23,92 | 23,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 23,92 | 23,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 23,92 | 23,92 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.4. | 2-квартирный жилой дом по ул. Советской, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 93,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,41 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 93,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 93,41 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.5. | 2-квартирный жилой дом по ул. Советской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 420,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 420,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 420,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 420,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.6. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 8 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7775,63 | 7775,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7775,63 | 7775,63 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.7. | Жилой дом по ул. Советской, д. 18 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 660,62 | 0,00 |  | 660,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 660,62 | 0,00 |  | 660,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.8. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 27,12 | 0,00 |  | 27,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,12 | 0,00 |  | 27,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.9. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 555,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 555,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 555,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 555,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 404,63 | 0,00 |  | 0,00 |  | 404,63 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.10. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 8104,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4177,99 |  | 3926,11 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 8104,10 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4177,99 |  | 3926,11 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.66. | Ремонт квартиры жилого дома по адресу: ул. Школьная, д.6, кв. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 269,96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 269,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 269,96 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 269,96 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.11. | Жилой дом по ул. Киевской, д. 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2269,13 | 2269,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2269,13 | 2269,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.12. | 2-квартирный жилой дом по ул. Киевской, д. 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6662,62 | 6662,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6662,62 | 6662,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.13. | 2-квартирный жилой дом по ул. Киевской, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 13508,78 | 9854,20 |  | 13,36 |  | 3641,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 13508,78 | 9854,20 |  | 13,36 |  | 3641,22 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 2482,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2482,50 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.14. | Жилой дом по ул. Советской, д. 4 (Н.М. Сафронова) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1870,36 | 1870,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4601,39 | 1870,36 |  | 2731,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 4601,39 | 1870,36 |  | 2731,03 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.15. | Жилой дом по ул. Киевская 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4518,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4518,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4518,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 4518,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1482,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1482,59 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.16. | 3-квартирный жилой дом по ул. Белорусская 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10671,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 353,98 |  | 10317,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10671,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 353,98 |  | 10317,49 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.17. | Жилой дом по ул. Совхозная д.6 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 149,76 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 149,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 149,76 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 149,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| П. Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.18. | Жилой дом по ул. Геологов, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6862,74 | 6 862,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6862,74 | 6 862,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.19. | Жилой дом по. ул. Зеленая 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 623,13 | 0,00 |  | 325,72 |  | 297,41 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 623,13 | 0,00 |  | 325,72 |  | 297,41 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.20. | 4-квартирный жилой дом по ул. Молодежная,д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 161,91 | 0,00 |  | 0,00 |  | 161,91 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 161,91 | 0,00 |  | 0,00 |  | 161,91 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.21. | Жилой дом по ул. Зеленая 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 11543,35 | 0,00 |  | 0,00 |  | 551,24 |  | 10 992,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 11543,35 | 0,00 |  | 0,00 |  | 551,24 |  | 10992,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.22. | Жилой дом по ул. Юбилейная 17, кв.2 (ремонт пола) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 57,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,47 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 57,47 | 0,00 |  | 0,00 |  | 57,47 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.68. | Жилой дом по ул. 1МКР д.4, кв.2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 402,57 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 402,57 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 402,57 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 402,57 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| С. Варьёган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.23. | Строительство жилого дома: ул. Центральная, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4150,21 | 4 075,24 |  | 74,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4150,21 | 4 075,24 |  | 74,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 49,94 | 24,97 |  | 24,97 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.69. | Жилой дом по ул. Югорская, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 390,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 390,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 390,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 390,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.70. | Жилой дом по ул. Югорская, д. 12 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 410,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 410,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 410,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 410,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.24. | Жилой дом по ул. Цветочной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 41,69 | 41,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 41,69 | 41,69 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числен безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.25. | Жилой дом по ул. Летной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 825,99 | 825,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 825,99 | 825,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.26. | 2-квартирный жилой дом по ул. Школьной, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 906,66 | 906,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 906,66 | 906,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.27. | 2-квартирный жилой дом по ул. Центральной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4927,65 | 0,00 |  | 448,92 |  | 175,09 |  | 4 303,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4927,65 | 0,00 |  | 448,92 |  | 175,09 |  | 4303,65 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.72. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 35 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 141,13 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 141,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 141,13 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 141,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.73. | Жилой дом по ул. Новая, д. 6 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 271,72 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 271,72 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 271,72 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 271,72 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.76 | Жилой дом по ул. Центральная, д. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 693,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 693,41 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 693,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 693,41 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.28. | Жилой дом по ул. Гагарина, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5736,23 | 5 736,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5736,23 | 5 736,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.29. | Жилой дом по ул. Центральной, д. 14, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1561,68 | 1 561,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1561,68 | 1 561,68 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.30. | Жилой дом по ул. Мира, д. 10, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5798,68 | 2 753,61 |  | 74,38 |  | 1 281,84 |  | 1 688,84 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5798,68 | 2 753,61 |  | 74,38 |  | 1 281,84 |  | 1688,84 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.31. | Жилой дом по ул. Мира, д. 7 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 131,32 | 33,32 |  | 0,00 |  | 98,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 131,32 | 33,32 |  | 0,00 |  | 98,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.32. | Жилой дом по ул. Октябрьской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 11394,84 | 3 116,48 |  | 0,00 |  | 299,60 |  | 7 978,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 11394,84 | 3 116,48 |  | 0,00 |  | 299,60 |  | 7978,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.33. | Подключение 4-х жилых домов к электроотоплению по ул. Островной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 564,33 | 0,00 |  | 564,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 564,33 | 0,00 |  | 564,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.34. | Жилой дом по ул. Почтовой, д. 9, кв. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 132,00 | 0,00 |  | 132,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 132,00 | 0,00 |  | 132,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.35. | Жилой дом по ул. Мира, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3703,30 | 0,00 |  | 123,21 |  | 3 580,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3703,30 | 0,00 |  | 123,21 |  | 3 580,09 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.36. | Жилой дом по ул. Почтовой, д. 3 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7553,30 | 0,00 |  | 3 307,18 |  | 4 246,12 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7553,30 | 0,00 |  | 3 307,18 |  | 4 246,12 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.37. | 3-квартирный жилой дом по ул. Октябрьская, д.3 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 18,39 | 0,00 |  | 18,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18,39 | 0,00 |  | 18,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.38. | Жилой дом по ул. Центральная, д.7, кв.1 (ремонт квартиры) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1698,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 313,60 |  | 385,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1698,60 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 313,60 |  | 385,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.75. | Жилой дом по ул. Школьная, д.4, кв.1 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 147,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 147,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 147,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 147,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.39. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9959,79 | 9 959,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9959,79 | 9 959,79 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.40. | 2-квартирный жилой дом по ул. Лесной, д. 4 (с устройством и монтажом системы автономного газоснабжения) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 8800,09 | 7 119,10 |  | 1 536,44 |  | 144,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 8800,09 | 7 119,10 |  | 1 536,44 |  | 144,55 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.41. | Жилой дом по ул. Береговой, д. 26 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 66,87 | 66,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 66,87 | 66,87 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.42. | Жилой дом по ул. Лесной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 12898,80 | 4 668,51 |  | 8 230,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 12898,80 | 4 668,51 |  | 8 230,29 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 373,65 | 0,00 |  | 373,65 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.43. | Жилой дом по ул. Береговой, д. 15, кв. 1, 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4780,00 | 4 780,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4780,00 | 4 780,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.44. | Жилой дом по ул. 70 лет Окт ября, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 11552,27 | 11 122,40 |  | 429,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 11552,27 | 11 122,40 |  | 429,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 429,87 | 0,00 |  | 429,87 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.45. | Жилой дом по ул. Цветная, д. 8 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4419,34 | 0,00 |  | 3 479,54 |  | 939,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4419,34 | 0,00 |  | 3 479,54 |  | 939,80 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.46. | 2-квартирный жилой дом по ул. Цветная, д.11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6959,60 | 0,00 |  | 34,30 |  | 6 925,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6959,60 | 0,00 |  | 34,30 |  | 6 925,30 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| С. Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.47. | Жилой дом по ул. Новой, д. 18 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5891,82 | 5 708,92 |  | 182,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5891,82 | 5 708,92 |  | 182,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.48. | 2-квартирный жилой дом по Лесная, д.19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 8341,34 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 119,48 |  | 2 221,85 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 8341,34 | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 119,48 |  | 2221,85 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| С. Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.49. | Жилой дом по ул. Молодежной, д. 19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6890,55 | 6 890,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6890,55 | 6 890,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 6833,90 | 6 833,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.50. | Жилой дом по ул. Победы, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5737,62 | 5 737,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5737,62 | 5 737,62 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Д. Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.51. | 2-квартирный жилой дом по ул. Зырянова, д. 26 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2949,00 | 2 850,00 |  | 99,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2949,00 | 2 850,00 |  | 99,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.52. | Жилой дом по ул. Зырянова, 12а (отопление) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 102,53 | 0,00 |  | 102,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 102,53 | 0,00 |  | 102,53 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.53. | Жилой дом по ул. Садовой, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 281,11 | 0,00 |  | 281,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 281,11 | 0,00 |  | 281,11 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.54. | Жилой дом по ул. Зырянова, д.30 кв.2 (ремонт квартиры) |  | всего | х | 269,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 269,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 269,20 | 0,00 |  | 0,00 |  | 269,20 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.55. | Жилой дом ул. Садовая д. 6 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 99,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 99,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,94 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Г. Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.56. | Двухкомнатная муниципальная квартира: ул. Ханты-Мансийская, д. 19, кв. 111 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района2 | всего | х | 523,55 | 523,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 523,55 | 523,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Д. Пасол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.57. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 6 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 675,39 | 675,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 675,39 | 675,39 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.58. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 545,30 | 545,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 545,30 | 545,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.59. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 8 кв. 1, 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1548,45 | 1 548,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1548,45 | 1 548,45 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.60. | Жилой дом по ул. Кедровая 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 537,54 | 0,00 |  | 537,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 537,54 | 0,00 |  | 537,54 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Д. Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.61. | Жилой дом по ул. Набережной, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 98,21 | 98,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 98,21 | 98,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.62. | Жилой дом по ул. Чумина, д. 7 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 980,90 | 0,00 |  | 980,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 980,90 | 0,00 |  | 980,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 980,90 | 0,00 |  | 980,90 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.67. | Ремонт печи в жилом доме по адресу ул. Набережная, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 95,87 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95,87 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 95,87 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95,87 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| с. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.63. | Жилой дом по ул. Гагарина, д.19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1054,40 | 0,00 |  | 1 054,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1054,40 | 0,00 |  | 1 054,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1054,40 | 0,00 |  | 1 054,40 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.64. | Жилой дом по ул.Набережная д. 2 А, кв.1 (Сигильетов В.М.) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3621,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 621,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3621,90 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 621,90 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1.1.65. | Подключение жилых домов к системе теплосводоснабжения в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2003,80 | 2 003,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2003,80 | 2 003,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1 |  |  | всего | х | 259783,65 | 118 992,50 |  | 25 450,06 |  | 43 842,90 |  | 53643,40 | 3 927,40 |  | 3 927,40 |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 259783,65 | 118 992,50 |  | 25 450,06 |  | 43 842,90 |  | 53643,40 | 3 927,40 |  | 3 927,40 |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 23530,02 | 13 565,48 |  | 5 594,82 |  | 4 369,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме IV |  |  | всего | х | 259783,65 | 118 992,50 |  | 25 450,06 |  | 43 842,90 |  | 53 643,40 | 3 927,40 |  | 3 927,40 |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 259783,65 | 118 992,50 |  | 25 450,06 |  | 43 842,90 |  | 53 643,40 | 3 927,40 |  | 3 927,40 |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 23530,02 | 13 565,48 |  | 5 594,82 |  | 4 369,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Цель 2 «Оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенных пунктах с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенных пунктах с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Создание условий для переселения жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | непосредственный-14,18, конечный-12 | 45 529,66 | 32 310,54 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 13 000,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 29 079,49 | 29 079,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 399,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 5 050,36 | 3 231,05 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 1 600,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5.1.1.1. | Переселение жителей из населенного пункта (д. ПугъЮг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управле-ние опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32 529,54 | 32 310,54 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 450,05 | 3 231,05 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 5.1.1.2. | Переселение жителей из населенного пункта (д. Усть-Колекъёган) с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 13 000,12 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 13 000,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 11 399,81 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 399,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 600,31 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 600,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по основному мероприятию5.1.1 |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/управ-ление опеки и попечительства администрации района | всего | х | 45 529,66 | 32 310,54 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 13 000,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 399,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 050,36 | 3 231,05 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 1 600,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме V |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управле-ние опеки и попечительства администрации района | всего | х | 45 529,66 | 32 310,54 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 13 000,12 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11 399,81 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 050,36 | 3 231,05 |  | 219,00 |  | 0,00 |  | 1 600,31 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего по Программе |  |  | всего |  | 1 981 712,17 | 585 606,16 |  | 498 799,00 |  | 404 773,44 |  | 353 560,23 | 53 991,90 |  | 57 481,50 |  |  | 27 500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 10 292,81 | 1 648,84 |  | 2 317,72 |  | 895,81 |  | 872,45 | 2 279,00 |  | 2 279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 472 567,09 | 405 710,58 |  | 411 487,69 |  | 320 040,78 |  | 261 618,24 | 35 110,10 |  | 38 599,70 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 498 852,26 | 178 246,68 |  | 84 993,59 |  | 83 836,86 |  | 91 069,54 | 16 602,80 |  | 16 602,80 |  |  | 27 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 20 463,65 | 8 785,47 |  | 7 308,46 |  | 4 369,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего |  | 113 802,308 | 26539,87 |  | 24789,18 |  | 16727,16 | 15255,69 |  | 14495,20 |  | 14495,20 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 61 450,04 | 11409,44 |  | 5905,00 |  | 11521,40 | 10871,40 |  | 10871,40 |  | 10871,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 52 352,27 | 15130,43 |  | 18884,18 |  | 5205,76 | 4384,29 |  | 3623,80 |  | 3623,80 |  |  | 1500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| прочие расходы |  |  | всего |  | 1 867 909,857 | 559 066,29 |  | 474 009,82 |  | 388 046,28 | 338 304,53 |  | 39 496,70 |  | 42 986,30 |  |  | 26 000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 10 292,81 | 1 648,84 |  | 2 317,72 |  | 895,81 | 872,45 |  | 2 279,00 |  | 2 279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 411 117,05 | 394 301,14 |  | 405 582,69 |  | 308 519,38 | 250 746,84 |  | 24 238,70 |  | 27 728,30 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 446 500,05 | 163 116,31 |  | 66 109,41 |  | 78 631,10 | 86 685,24 |  | 12 979,00 |  | 12 979,00 |  |  | 26 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 20 463,65 | 8 785,47 |  | 7 308,46 |  | 4 369,73 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | всего |  | 26 944,32 | 5 033,28 |  | 1 255,00 |  | 4 500,00 |  | 5 156,04 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 19 303,25 | 2 206,93 |  | 542,50 |  | 4 005,00 |  | 4 548,82 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 7 641,07 | 2 826,35 |  | 712,50 |  | 495,00 |  | 607,22 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего |  | 1 411 016,17 | 399 972,67 |  | 410 487,39 |  | 311 206,85 |  | 231 696,15 | 23 930,40 |  | 18 722,70 |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 237 052,84 | 359 975,40 |  | 370 587,20 |  | 276 974,10 |  | 202 845,44 | 15 939,20 |  | 10 731,50 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 173 963,33 | 39 997,27 |  | 39 900,19 |  | 34 232,75 |  | 28 850,72 | 7 991,20 |  | 7 991,20 |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 1 713,64 | 0,00 |  | 1 713,64 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |  | всего |  | 31 217,37 | 3 438,04 |  | 3 189,77 |  | 1 853,49 |  | 16 416,08 | 3 160,00 |  | 3 160,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 10 292,81 | 1 648,84 |  | 2 317,72 |  | 895,81 |  | 872,45 | 2 279,00 |  | 2 279,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 16 857,13 | 1 558,59 |  | 825,39 |  | 897,23 |  | 11 934,72 | 820,60 |  | 820,60 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 4 067,43 | 230,61 |  | 46,66 |  | 60,45 |  | 3 608,91 | 60,40 |  | 60,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| управление опеки и попечительства администрации района |  |  | всего |  | 111 613,41 | 20 032,50 |  | 33 627,60 |  | 26 643,05 |  | 15 655,17 | 3 478,90 |  | 12 176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 111 613,41 | 20 032,50 |  | 33 627,60 |  | 26 643,05 |  | 15 655,17 | 3 478,90 |  | 12 176,20 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего |  | 385 160,86 | 157 132,27 |  | 50 239,24 |  | 60 570,06 |  | 68 874,09 | 18 422,60 |  | 18 422,60 |  |  | 11 500,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 71 977,76 | 21 937,16 |  | 5 905,00 |  | 11 521,40 |  | 10 871,40 | 10 871,40 |  | 10 871,40 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 313 183,10 | 135 195,11 |  | 44 334,24 |  | 49 048,66 |  | 58 002,69 | 7 551,20 |  | 7 551,20 |  |  | 11 500,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 9 964,54 | 0,00 |  | 5 594,82 |  | 4 369,73 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение объема ввода жилья, кв. м | 23 100 | 24 833 | 12 222 | 12 184,6 | 6 100 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 91 339,6 |
| 2. | Доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья, % | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
| 4. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | 9,6 | 9 | 8,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 5. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, шт. | 18 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней | 175 | 150 | 130 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 7. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий), объект | 57 | 31 | 1 | 15 | 21 | 2 | 2 | 2 | 74 |
| 8. | Количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», участков | 13 | 5 | 32 | 20 | 25 | 7 | 10 | 10 | 109 |
| 9. | Доля граждан, улучшивших жилищные условияв течение года, из числа граждан, установленных статьями 14,16,21 ФЗ «О ветеранах», статьей 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», % | 14 | 17 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 10. | Количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений (семей) | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 11. | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений, шт. | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 12. | Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 6 | 6 | 6 | 16 | 9 |  |  |  | 43 |
| 13. | Количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Количество семей (человек), переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | 18 (29) | 16 (24) | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (29) |
| 15. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год, кв. м | - | - | - | 33,7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16. | Площадь земельных участков, предоставленных, для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. чел., га | - | - | - | 3,46 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 17,46 |
| 17. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», % (тыс. руб. за 1 кв. м) | 47,355 | - | 4 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 20,5 |
| 4. | Доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от вставших на учет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля семей, расселенных из приспособленных для проживания строений от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих расселению, % | 91,4 | 8,6 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8. | Доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, % | 23,0 | 77,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало отчетного периода, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |
| 10. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |
| 11. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на проведение ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 12. | Доля семей, переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13. | Эффективность расходования бюджетных средств, % | - | - | - | - | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |

Приложение 3 к муниципальной программе

от _________ № _______________

ПОРЯДОК

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ С ТЕРРИТОРИЙ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ТРУДНОДОСТУПНОЙ МЕСТНОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА (переселение д. Усть- Колекъёган)

1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия предоставления государственной поддержки на приобретение жилых помещений гражданам, переселяющимся из населенного пункта с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района(д. Усть-Колекъёган).

2. Переселение граждан осуществляется в соответствии с представленным администрацией сельского поселения реестром жилых домов, находящихся в д. Усть-Колекъёган по установленной форме (приложение 1 к порядку)  и в соответствии с настоящим порядком.

3Участник мероприятия для перечисления субсидии представляет в уполномоченный орган в копиях с одновременным представлением оригиналов следующие документы:

договор купли-продажи жилого помещения в случае его приобретения на вторичном рынке;

выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в случае его приобретения на вторичном рынке;

расписку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав, с указанием срока оформления государственной регистрации в случае приобретения жилья на первичном рынке, с последующим предоставлением договора купли-продажи жилого помещения и выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в течение 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа;

банковские реквизиты с указанием расчетного счета продавца жилого помещения;

платежные документы, подтверждающие внесение собственных или заемных средств (при необходимости);

договор безвозмездной передачи в собственность муниципального образования сельское поселение Ваховск жилого помещения и иного недвижимого имущества, земельного участка, находящегося в собственности у граждан;

акт приема-передачи администрации сельского поселения Ваховск освобождаемого жилого помещения;

сведения, подтверждающие снятие участника мероприятия и членов                 его семьи с регистрационного учета по месту жительства (пребывания).

4. Участникам мероприятия оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидии на приобретение жилого помещения на территории городского поселения Излучинск или села Охтеурье.

5. Субсидия на приобретение жилого помещения предоставляется при соблюдении следующих условий:

граждане, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, заключают с администрацией сельского поселения Ваховск соглашение о расторжении договора социального найма;

граждане, проживающие в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, заключают с администрацией сельского поселения Ваховск договор о безвозмездной передаче жилого помещения и иного недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, в муниципальную собственность;

в случае если жилое помещение расположено на земельном участке, предоставленном гражданам на праве аренды либо в собственность, соответственно договор аренды подлежит расторжению, а земельный участок, находящийся в собственности, безвозмездной передаче в муниципальную собственность.

6. Для участия в мероприятии граждане предоставляют  в отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района (далее – уполномоченный орган) в копиях с одновременным предоставлением оригиналов, следующие документы:

заявление о признании участником мероприятия, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи (приложение № 2 к порядку)

удостоверяющие личность заявителя и всех членов его семьи, а также подтверждающих родственные отношения, состав семьи, изменение фамилии, имени, отчества заявителя и членов его семьи (паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о регистрации заключения (расторжения) брака, решений об усыновлении (удочерении), свидетельств о перемене имени) гражданина и членов его семьи

о правах на занимаемое жилое помещение и надворные постройки (при наличии);

о правах на земельный участок под жилым домом и надворными постройками (при наличии);

нотариально заверенное обязательство об освобождении жилого помещения и снятии с регистрационного учета в течение 20 календарных дней с даты приобретения жилого помещения посредством получения субсидии;

предварительный договор о безвозмездной передаче в собственность муниципального образования сельское поселение Ваховск жилого помещения и надворных настроек, находящихся в собственности гражданина, членов его семьи;

предварительный договор о безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Нижневартовский район земельного участка,находящегося в собственности гражданина, членов его семьи;

соглашение о расторжении договора аренды земельного участка;

соглашение о расторжении договора социального найма;

копию финансового лицевого счета по оплате жилищно-коммунальных услуг жилого помещения, в котором зарегистрированы гражданин и члены его семьи.

При предоставлении указанных выше копий документов, заверенных администрацией сельского поселения Ваховск предоставление оригиналов этих документов не требуется.

Уполномоченный орган, в течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов на получение субсидии, в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие сведения:

справку с места жительства о составе семьи с указанием родственных отношений и времени регистрации по месту жительства;

копию поквартирной карточки;

об использовании гражданами ранее права на улучшение жилищных условий с использованием мер государственной поддержки за счет средств бюджетной системы Российской Федерации (за исключением получения в установленном порядке гражданами, имеющими трех и более детей, земельного участка бесплатно в собственность для строительства индивидуального жилого дома и использования на улучшение жилищных условий материнского (семейного) капитала).

7. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня предоставления заявления и документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает документы и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения.

8. Решение о предоставлении субсидии оформляется в виде гарантийного письма администрации района в течении 5 рабочих дней с момента принятия решения, по форме, согласно приложению к порядку.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 9 Порядка, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого решения, уведомляет граждан об отказе в предоставлении субсидии. Уведомление оформляется в письменной форме и вручается гражданину лично (или его представителю) или направляется в виде почтового отправления с уведомлением о вручении.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения являются:

предоставление недостоверных, недействительных документов и сведений;

непредставление документов, указанных в пункте 6 порядка;

предоставление документов и сведений, которые не подтверждают право заявителя на получение субсидии на приобретение жилого помещения.

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения может быть обжаловано гражданином в соответствии с законодательством Российской федерации.

11. Срок действия гарантийных писем составляет 90 дней,за исключением гарантийных писем, выданных после 20 сентября текущего года, срок действия которых истекает 31 декабря текущего года.

12. Основание для продления гарантийного письма:

не истек срок государственной регистрации права на приобретение жилого помещения со дня подачи заявления и документы для государственной регистрации в период действия гарантийного письма.

13. При наличии обстоятельств, потребовавших замены (повторной выдачи) выданного гарантийного письма, гражданин представляет в уполномоченный орган заявление о замене (повторной выдаче) гарантийного письма с указанием обстоятельств, потребовавших его замены (повторной выдачи) и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства (при наличии).

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления гражданина и документов, подтверждающих основание для замены (повторной выдаче) гарантийного письма осуществляет проверку документов и сведений на предмет соответствия настоящему порядку и принимает решение о замене (повторной выдаче) гарантийного письма или об отказе в замене (повторной выдаче) гарантийного письма.

14. Основания для замены (повторной выдачи) гарантийного письма:

изменение фамилии, имени, отчества участника мероприятия и (или) членов семьи участника мероприятия;

порча свидетельства;

утрата свидетельства;

изменение состава семьи в сторону уменьшения количества членов семьи, на которых произведен расчет субсидии.

15. В случае замены (повторной выдачи) гарантийного письма для расчета размера субсидии применяется стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижневартовскому району, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на дату выдачи гарантийного письма.

16. Размер субсидии рассчитывается  на дату выдачи гарантийного письма о предоставлении субсидии и является неизменным на весь срок его, и определяется по формуле:

Субсидия = Н x РЖ,

где:

РЖ норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной численности:

33 квадратных метра общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из одного человека;

42 квадратных метра общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из двух человек;

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из трех и более человек.

Н норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения определяется исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижневартовскому району, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на первый квартал 2017 года, в домах капитального и деревянного исполнения.

17. Членами семьи участника мероприятия признаются проживающие совместно и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении супруги, а также их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных случаях, иные граждане, проживающие совместно и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении, признаются членами семьи, если они вселены заявителем в жилое помещение в качестве членов семьи.

18. При расчете размера субсидии право участников мероприятия на дополнительную площадь не учитывается.

В случае если в составе семьи получателя есть члены семьи, использовавшие ранее право на получение мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, либо таковым является сам получатель, такие граждане не учитываются при расчете субсидии.

19. С использованием субсидии граждане должны приобрести одно или несколько жилых помещений в виде квартир, индивидуальных жилых домов, соответствующих санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и пригодных для проживания.

При этом заключение договора приобретения жилого помещения и государственная регистрация права собственности на жилое помещение должны быть осуществлены не ранее начала срока действия гарантийного письма, подтверждающего право гражданина на получение субсидии.

Не допускается приобретение индивидуальных жилых домов, расположенных на дачных, огородных или садовых участках.

20. Если стоимость приобретаемого участниками мероприятия жилого помещения меньше размера предоставляемой им субсидии, перечисление субсидии осуществляется по стоимости, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения.

Если стоимость приобретаемого участниками мероприятия помещения превышает размер предоставляемой им субсидии, перечисление субсидии осуществляется в размере предоставляемой субсидии.

21. Приобретаемое жилое помещение оформляется в долевую собственность всех членов семьи участника мероприятия.

Расходы по оформлению жилья в собственность граждане, получившие субсидию, несут за счет собственных средств.

22. Перечисление субсидии осуществляется на основании постановления администрации района в течение 20 календарных дней со дня представления участником мероприятия на расчетный счет продавца жилого помещения.

23. Участник мероприятия для перечисления субсидии представляет в уполномоченный орган  в копиях с одновременным предоставлением оригиналов следующие документы:

договор на приобретение жилого помещения, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение;

технический или кадастровый паспорт на приобретенное жилое помещение;

банковские реквизиты с указанием расчетного счета продавца жилого помещения;

платежные документы, подтверждающие внесение собственных или заемных средств (при необходимости);

договор безвозмездной передачи в собственность муниципального образования сельское поселение Ваховск, жилого помещения, надворных построек, находящихся в собственности у граждан;

акт приема-передачи администрации сельского поселения Ваховск освобождаемого жилого помещения;

сведения, подтверждающие снятие участника мероприятия и членов его семьи с регистрационного учета по месту жительства (пребывания).

Приложение 1

к Порядку «Переселение жителей с территорий с низкой плотностью населения и (или) труднодоступных местностей Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёган)»

ПЕРЕЧЕНЬ

жилых домов, находящихся в д. Усть- Колекъёган - населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью населения

| № п/п | Адрес жилого помещения | Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением | ФИО зарегистрированных и проживающих граждан (родственные отношения) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к Порядку «Переселение жителей с территорий с низкой плотностью населения и (или) труднодоступных местностей Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёган)»

В администрацию Нижневартовского района

________________________________________

________________________________________

________________________________________

(Ф.И.О.)

проживающего в жилом помещении, расположенном по адресу:_________________________

_________________________________________

_________________________________________

Тел.:_____________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить мне _______________________________________ __________________________________________________________________на состав семьи ______ человек(а) жилищную субсидию на приобретение жилья в собственность в рамках реализации подпрограммы  «Переселение жителей с территорий с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёг) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годы» от 02.12.2013 № 2552.

Проживаю и зарегистрирован(а) в жилом помещении, расположенном по адресу:

__________________________________________________________________

на основании ______________________________________________________

__________________________________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего право пользования жилым помещением)

Совместно со мной в указанном помещении проживают:

____________________________________________________ - ___________;

Ф.И.О.                                                                                         родство

_____________________________________________________ - ___________;

Ф.И.О.                                                                                            родство

____________________________________________________ - ___________;

Ф.И.О.                                                                                          родство

____________________________________________________ - ___________;

Ф.И.О.                                                                                          родство

____________________________________________________ - ___________

Ф.И.О.                                                                                           родство

_____________________________________________________ - ___________

Ф.И.О.                                                                                            родство

С условиями участия в подпрограмме ознакомлен(ы) и согласен(ы). Уведомлен(ы) о том, что заведомо ложные сведения, указанные в заявлении и в предоставляемых документах, могут повлечь отказ в предоставлении субсидии.

Меры государственной поддержки на приобретение  (строительство) жилого  помещения  в  соответствии  с действующим законодательством я и члены моей семьи не получали.

При получении государственной поддержки за счет средств бюджетов автономного округа и Нижневартовского района на переселение из д. Усть-Колекёган обязуюсь со всеми совместно проживающими со мной членами семьи и иными гражданами:

в течение 20 дней после получения документов на право собственности жилым помещением, приобретенным с использованием субсидии в рамках указанной программы, фактически (освободить от вещей)  и юридически (сняться с регистрационного учета  по месту жительства)  освободить занимаемое жилое помещение, передать его по акту-приему передачи, прекратить право на жилое помещение и земельный участок на котором находится это жилое помещение;

не чинить препятствий  органам местного самоуправления при ликвидации освобожденного жилого помещения.

В случае изменения сведений, указанных в настоящем заявлении, обязуюсь незамедлительно сообщить.

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю(ем) согласие __________________________________________________________________на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку наших персональных данных в целях участия в подпрограмме «Переселение жителей с территорий с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёган)муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годы» от 02.12.2013 № 2552, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, предоставленными нами в администрацию Нижневартовского района, в том числе на обмен (прием и передачу) нашими персональными данными между органами государственной власти и местного самоуправления.

Настоящее согласие действует бессрочно.

_________________________________________________________________

Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

__________________________________________________________________

Ф.И.О.

«___»__________2017г.

Приложение 3

к Порядку «Переселение жителей с территорий с низкой плотностью населения и (или) труднодоступных местностей Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёган)»

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

о праве участника мероприятия

«Переселение жителей с территорий с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёган) на получение субсидии для приобретения жилого помещения

от __________									           № ___

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что

,

(ФИО участника мероприятия)

Проживающего(ей) по адресу:    __________________________________________

____________________________________________________________________,

с составом семьи:

1) ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

2)                                                                                                                                          ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

3)                                                                                                                                       ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

4)                                                                                                                                  ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

5),

(ФИО, дата рождения)

6) ,

(ФИО, дата рождения)

Являющегося(ей) участником(цей) мероприятия «Переселение жителей с территории с низкой плотностью населения и (или) труднодоступной местностью Нижневартовского района (переселение д. Усть-Колекъёган)», в соответствии с  условиями мероприятия  предоставляется субсидия в размере ____________________________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью)

на цели, указанные в пункте 4 Порядка ___ приложения ___ к постановлению администрации Нижневартовского района от 02 декабря 2013 года № 2552 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района», на территории городского поселения Излучинск или села Охтеурье.

Гарантийное письмо действительно до «__» _________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи  «__» _________ 20__ года

Глава Нижневартовского района

_______________________________             _____________________________

(подпись, дата)                                                                              (Ф.И.О.)

___________________

М.П.

Гарантийное письмо продлено до «__» _____________ 20__ года (включительно).

Дата «__» _______________ 20__ года

Глава Нижневартовского района

_______________________________             _____________________________

(подпись, дата)                                                                              (Ф.И.О.)

___________________

М.П.

Приложение 4 к муниципальной программе

от _________ № _______________

ПОРЯДОК

ВЫСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНЕ ПОДТОПЛЕНИЯ И (ИЛИ) В ЗОНЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ, ПОДВЕРЖЕННОЙ АБРАЗИИ

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления мер государственной поддержки гражданам, выселяемым из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, включенных в реестр жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии на 1 января 2013 года.

2. Переселение граждан, проживающих в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, осуществляется в соответствии с реестром жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Нижневартовского района (приложение к порядку № 1), и в соответствии с настоящим порядком.

3. Участниками мероприятия «Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии» (далее – Мероприятие) являются граждане Российской Федерации:

постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на условиях договоров социального найма,в жилых помещениях, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, а также члены их семей, проживающие с ними совместно;

являющиеся собственниками жилых помещений, расположенных в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, а также члены их семей, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в таком жилом помещении.

4. Участникам Мероприятия оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидии на приобретение жилого помещения.

5. Субсидии предоставляются участникам Мероприятия для приобретения жилых помещений (одного или нескольких) в собственность на территории Нижневартовского района.

Приобретаемые жилые помещения должны соответствовать установленным санитарно-техническим требованиям, быть пригодными для постоянного проживания, благоустроенными применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Жилые помещения, приобретаемые участниками мероприятия, оформляются в общую собственность в равных долях каждому гражданину, на которого предоставляется субсидия.

6. Субсидия на приобретение жилого помещения предоставляется при соблюдении следующих условий:

граждане, проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, заключают с администрацией городского/сельского поселения района соглашение о расторжении договора социального найма;

граждане, проживающие в жилых помещениях, принадлежащихим на праве собственности, представляют в администрацию района нотариальнозаверенное обязательство о снятии с регистрационного учета по месту жительства в течение 45 днейс даты приобретения жилого помещения посредством получения субсидии;

в случае если жилое помещение расположено на земельном участке, предоставленном гражданам на праве аренды либо в собственность, соответственно договор аренды подлежит расторжению, а земельный участок, находящийся в собственности, безвозмездной передаче в муниципальную собственность;

граждане, проживающиев жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, заключаютс администрациями городских/сельских поселений района договор о безвозмездной передаче жилого помещенияи иного недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, в муниципальную собственность;

7. Расчет размера субсидии производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов семьи участников Мероприятия, проживающих и зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа Югры на дату принятия решения, и определяется по формуле:

Субсидия = Н x РЖ,

где:

РЖ норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для семей разной численности:

33 квадратных метра общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из одного человека;

42 квадратных метра общей площади жилого помещения - для семьи, состоящей из двух человек;

18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из трех и более человек.

Н норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения определяется исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижневартовскому району, установленного Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в домах капитального и деревянного исполнения.

8. В рамках реализации Мероприятия членами семьи признаются проживающие совместно и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении супруги, а также их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и, в исключительных случаях, иные граждане, проживающие совместно и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении, признаются членами семьи, если они вселены заявителем в жилое помещение в качестве членов семьи.

9. При расчете размера субсидии право участников Мероприятияна дополнительную площадь не учитывается.

10. Если стоимость приобретаемого участниками Мероприятияжилого помещения меньше размера предоставляемой им субсидии, перечисление субсидии осуществляется по стоимости, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения.

Если стоимость приобретаемого участниками Мероприятияжилого помещения превышает размер предоставляемой им субсидии, перечисление субсидии осуществляется в размере предоставляемой субсидии.

11. Для участия в Мероприятии граждане подают в отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района в копиях с одновременным предоставлением оригиналов следующие документы:

заявление гражданина о признании участником Мероприятия (заявление подписывается всеми совершеннолетними членами семьи заявителя, приложение № 2 к порядку);

удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (все страницы);

выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство о заключении/расторжении брака).

При предоставлении указанных выше копий документов, заверенных администрацией городского/сельского поселения района предоставление оригиналов этих документов не требуется.

12. Администрация района путем межведомственного взаимодействия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, запрашивает в отношении граждан, получателей субсидии, следующие сведения:

справку с места жительства о составе семьи с указанием родственных отношений и времени регистрации по месту жительства;

копию поквартирной карточки;

о правах на занимаемое жилое помещение и надворные постройки (при наличии);

о правах на земельный участок под жилым домом и надворными постройками (при наличии).

Отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района в течение 20 рабочих дней, со дня предоставления заявления и полного пакета документов, рассматривает документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, и принимает решение о признании или об отказе в признании граждан участниками Мероприятия.

13. Основанием для отказа в признании гражданина участником Мероприятия являются:

выявление недостоверных сведений в документах, представленных заявителем и членами его семьи;

непредставление гражданами документов, указанных в пункте 11;

несоответствие обратившихся граждан критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

в связи с личным обращением гражданина об отзыве заявления.

14. Решение о предоставлении субсидии оформляется в виде гарантийного письма администрации района в течении 5 рабочих дней с момента принятия решения, по форме, согласно приложению к порядку.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 13 Порядка, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого решения, уведомляет граждан об отказе в предоставлении субсидии. Уведомление оформляется в письменной форме и вручается гражданину лично (или его представителю) или направляется в виде почтового отправления с уведомлением о вручении.

Срок действия гарантийных писем составляет 90 дней, за исключением гарантийных писем, выданных после 20 сентября текущего года, срок действия которых истекает 31 декабря текущего года.

15. На основании постановления администрации района перечисление субсидии на счет продавца жилого помещения осуществляется в течение 20 календарных дней после предоставления участниками Мероприятиядокументов, подтверждающих регистрацию права собственности на приобретенные с использованием субсидии жилые помещения.

16. Для перечисления субсидии участники Мероприятия представляют в администрацию района (отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района) в копиях с одновременным представлением оригиналов следующие документы:

договор купли-продажи жилого помещения в случае его приобретения на вторичном рынке;

выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в случае его приобретения на вторичном рынке;

расписку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав, с указанием срока оформления государственной регистрации в случае приобретения жилья на первичном рынке, с последующим представлением договора купли-продажи жилого помещения и выписки из единого государственного реестра прав                                  на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в течение 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа;

банковские реквизиты продавца для перечисления оплаты                                   за приобретаемое жилое помещение;

соглашение о расторжении договора социального найма жилого помещения;

документ, подтверждающий снятие с регистрационного учета,                           на заявителя и членов его семьи;

договор безвозмездной передачи в собственность муниципальных образований городских/сельских поселений жилого помещения и иного недвижимого имущества, земельного участка, находящегося в собственности                у граждан.

Приложение № 1

к Порядку по выселению граждан

из жилых домов, находящихся в зоне

подтопления и (или) в зоне береговой линии,

подверженной абразии

Реестр

жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии на 1 января 2013 года

| № п/п | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пгт. Новоаганск, ул. Набережная, д. 8 | зона береговой линии, подверженной абразии |
| 2 | Пгт. Новоаганск, ул. Набережная, д. 25 | зона береговой линии, подверженной абразии |
| 3 | Пгт. Новоаганск, ул. Набережная, д. 27 | зона береговой линии, подверженной абразии |
| 4 | Пгт. Новоаганск, ул. Набережная, д. 28 | зона береговой линии, подверженной абразии |
| Д | Д. Пасол, Нижневартовский район, ул. Кедровая, д. 14 | зона береговой линии, подверженной абразии |
|  | П. Ваховск, ул. Агапова, д. 2, кв. 1 | зона береговой линии, подверженной абразии |
|  | П. Ваховск, ул. Агапова, д. 2, кв. 2 | зона береговой линии, подверженной абразии |
|  | П. Ваховск, ул. Агапова, д. 2, кв. 3 | зона береговой линии, подверженной абразии |

Приложение № 2

к Порядку по выселению граждан

из жилых домов, находящихся в зоне

подтопления и (или) в зоне береговой линии,

подверженной абразии

В администрацию Нижневартовского района

от_______________________________________

(Ф.И.О. полностью)

проживающего (ей) и зарегистрированного (ой)

по адресу_________________________________

_________________________________________

мобильный телефон:_______________________

домашний телефон:________________________

Заявление

На признание участником мероприятия «Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии»

Прошу признать меня (нас):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. дата рождения всех граждан проживающих и зарегистрированных в жилом помещении, находящимся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии)

Участником (ами) мероприятия «Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии» (далее – Мероприятие__).

С условиями участия в Мероприятии______ ознакомлен (ознакомлены) и согласен (согласны), обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись участника Мероприятия)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись участника Мероприятия)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись участника Мероприятия)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись участника Мероприятия)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

5._________________________________________________________________

6._________________________________________________________________

Документы принял специалист

__________________________________________________________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

«_________» __________________20___года

Приложение № 3

к Порядку по выселению граждан

из жилых домов, находящихся в зоне

подтопления и (или) в зоне береговой линии,

подверженной абразии

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

о праве участника мероприятия

«Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии» на получение субсидии для приобретения жилого помещения

от __________									           № ___

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что

,

(ФИО участника мероприятия)

Проживающего(ей) по адресу:    __________________________________________

____________________________________________________________________,

с составом семьи:

1) ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

2)                                                                                                                                          ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

3)                                                                                                                                       ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

4)                                                                                                                                  ,

(ФИО, дата рождения, родственные отношения)

5),

(ФИО, дата рождения)

6) ,

(ФИО, дата рождения)

Являющегося(ей) участником(цей) мероприятия «Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии», в соответствии с  условиями мероприятия  предоставляется субсидия в размере ____________________________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью)

на цели, указанные в пункте 4 Порядка ___ приложения ___ к постановлению администрации Нижневартовского района от 02 декабря 2013 года № 2552 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района».

Гарантийное письмо действительно до «__» _________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи  «__» _________ 20__ года

Глава Нижневартовского района

_______________________________             _____________________________

(подпись, дата)                                                                              (Ф.И.О.)

___________________

М.П.

Гарантийное письмо продлено до «__» _____________ 20__ года (включительно).

Дата «__» _______________ 20__ года

Глава Нижневартовского района

_______________________________             _____________________________

(подпись, дата)                                                                              (Ф.И.О.)

___________________

М.П.

Приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства.

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск | Сети ТВС – 4787п. м; канализации – 5771п.м.; электросети – 30615п.м; сети телефонизации - 1885,5п.м; ЦТП - 1 шт., КНС - 1 шт.; БКТП 2х630 кВА - 3 шт. | 2005-2020 | Бюджет автономного округа Бюджет района |
| 2. | Инженерные сети квартала 01:05:01 в пгт. Излучинск | Сети теплоснабжения - 1,05825 км, сети водоснабжения - 1,059 км, сети канализации - 0,7113 км, сети связи - 0,945 км, дорога - 0,93195 км. | 2014-2018 | Бюджет района |