администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 16.10.2015 г. Нижневартовск | № 2075 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2552 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», от 09.10.2013 № 416-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы», руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района»:

1. Внести изменения в постановление администрации района                            от 02.12.2013 № 2552 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района  в 2014–2020 годах»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 167 626,49 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета района – 443 876,84 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 719 772,68 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета – 3 976,97 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа в 2014−2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 408-п, «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п, путем заключения соглашений.».

1.2Приложение к постановлению, приложения1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1−3.

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Глава администрации района                                                      Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 16.10.2015 № 2075

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годах»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| Соисполнители муниципальной программы | управление архитектуры и градостроительства администрации района; муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; управление опеки и попечительства администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»; отделпо жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; администрации городских и сельских поселений района. |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 2.Оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг) |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. 2. Оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг) |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия муниципальной программы | подпрограмма I. «Градостроительная деятельность»; подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства»; подпрограмма III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»; подпрограмма IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства»; подпрограмма V. «Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района (д. Пугъюг) на 2014‒2015 годы» |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | обеспечение объема ввода жилья всего с 2014 по 2020 годы – 218 211 кв. м, в том числе: в 2014 году – 24 833 кв. м; в 2015 году – 26 695 кв. м; в 2016 году – 28 697 кв. м; в 2017 году – 30 849 кв. м; в 2018 году – 33 163 кв. м; в 2019 году – 35 650 кв. м; в 2020 году – 38 324 кв. м; доля жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме введенного жилья − с 90 процентов до 95 процентов; коэффициент доступности жилья − с 2,2 до 1,8; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, – от 9,6 до 62,4 процентов; предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, − с 18 до 11; предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, − с 175 до 56 дней; количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий, объект) − до 41 объекта; количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре», − 116 участков; количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий − 24 семьи в период 2014−2020 годов; количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений, – 81 семья; количество ликвидированных приспособленных для проживания строений – 74 строения; количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 24 шт.; количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 2 шт.; количество семей, переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью, – 15 семей (33 человека) |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014−2020 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета района и бюджета автономного округа на 2014–2020 годы – 1 167 626,49 тыс. руб., в том числе: на 2014 год – 581 517,26 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 174157,95 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 405 710,58 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 1 648,73 тыс. руб.; на 2015 год – 344 103,53 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 149 315,29 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 192 460,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 2 328,24 тыс. руб.; на 2016 год – 93533,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 15 403,6 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 781296,5 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.; на 2017 год – 85 398,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 16 034,3 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 69 364,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.; на 2018 год – 76 195,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 12 556,1 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 63639,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.; на 2019 год – 27 500,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 27 500,00 тыс. руб.; на 2020 год – 27 500,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета района – 27 500,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» − на 20 процентов; увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит с 3,8 процентов до 4,8 процентов; увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, – с 16,3 кв. м до 20,5 кв. м; доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных) – 100 процентов; доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных) − 100 процентов; доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре», от вставших на учет − 100 процентов; доля семей, расселенных из приспособленных для проживания строений, от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих расселению, − 100 процентов; доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, − 100 процентов; доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало отчетного периода – 100%; доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 100 процентов; доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 100 процентов; доля семей, переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью, – 100 процентов. |

I. Краткая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Нижневартовского района

Проблемы жилищной политики носят не только экономический, но и социальный характер, непосредственно затрагивающий жизненные интересы всего населения и каждой семьи в отдельности.

Основной целью жилищной политики вНижневартовском районе является создание надежных правовых гарантий, способствующих реализации жителями района конституционного права на жилье в современных условиях. Жилищное законодательство обязывает органы местного самоуправления (в пределах их полномочий) обеспечить условия реализации этого права, в том числе:

посредством ликвидации жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ликвидации приспособленных для проживания строений         и обеспечения граждан жилыми помещениями, отвечающими санитарно-техническим нормам, либо предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в собственность;

путем предоставления гражданам, состоящим в списках на получение жилых помещений в органах местного самоуправления, жилья по договору социального найма, поскольку для малоимущих граждан этот способ получения жилья остается единственно возможным;

путем обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

путем переселения граждан из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью в более комфортное для проживания жилье;

путем производства ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Финансирование мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства должно привести к снижению числа непригодных для проживания жилых домов, следовательно, – к уменьшению расходов на отселение жильцов из непригодных для проживания жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2013 население Нижневартовского района составляет 36,9 тыс. человек. Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. На учете нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства состоит 1 168 семей.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории района более 42 000 кв. м жилых помещений муниципального жилищного фонда в установленном законом порядке признаны непригодными для проживания, в том числе по населенным пунктам:

| Населенный пункт | Количество квадратных метров |
| --- | --- |
| Пгт. Излучинск | 382,8 |
| С. Большетархово | 85,9 |
| Пгт. Новоаганск | 24 520,6 |
| С. Варьёган | 2 560,6 |
| Д. Вата | 910,9 |
| П. Аган | 1 088,3 |
| П. Зайцева Речка | 2 178,6 |
| С. Покур | 758,9 |
| С. Ларьяк | 842,4 |
| П. Ваховск | 6 203,5 |
| С. Охтеурье | 1 913,6 |
| Д. Колекъеган | 280,0 |
| Д. Усть-Колекъеган | 344,0 |
| Итого | 42 070,1 |

Задача приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – довести показатель вводимого жилья до 1 кв. м на одного жителя в год. Строительство жилья на территории района и ввод его в эксплуатацию напрямую зависят от объемов строительства и реконструкции инженерных сетей, развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с разработанными и утвержденными генеральными планами городских и сельских поселений района, схемами территориального планирования городских и сельских поселений района, разработанными на расчетный срок до 2027−2029 годов, на территории района до 2020 года необходимое строительство объектов жилищного строительства должно составлять не менее 184 864 кв. м.

Муниципальной программой предусмотрен ввод жилья на период 2014−2020 годов в объеме 218 216 кв. м.

Таким образом, при реализации муниципальной программы будет возможным обеспечение жильем основных групп населения и ликвидация непригодного (аварийного) для проживания строений в полном объеме.

В целях сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок, перспективности и плановости их освоения, развития индивидуального жилищного строительства, удешевления строительства жилых помещений для льготных категорий граждан необходимо обеспечение опережающей инженерной подготовки новых строительных площадок под жилищное строительство и реконструкции инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов.

Необходимость переселения жителей деревни Пугъюг обусловлена целью создания условий для улучшения качества жизни населения труднодоступного населенного пункта сельского поселения Ларьяк, относящегося к территории с низкой плотностью населения.

На территории деревни Пугъюг расположено 14 жилых помещений, в которых зарегистрированы 33 человека.

Населенный пункт имеет сложную транспортную схему: в период летней навигации пассажирские перевозки осуществляются на теплоходе, зимой – по автозимнику.

В деревне отсутствуют учреждения школьного и дошкольного образования, здравоохранения, культурно-досуговой деятельности, объекты историко-культурного наследия,полное отсутствие производства, нет промышленных предприятий, объектов торговли.

Фактически проживающие жители в д. Пугъюг находятся в неравных условиях с жителями других территорий муниципального образования Нижневартовский район.

В сложившейся ситуации, учитывая высокий уровень затрат, необходимый для поддержания уровня жизни населения и отсутствия перспективы развития д. Пугъюг, единственным и оптимальным решением по обеспечению  жизнедеятельности деревни является расселение населенного пункта д. Пугъюг, переселение жителей в другие населенные пункты района.

Примерный расчет строительства и ввода в эксплуатацию объемов жилищного строительства, сноса в разрезе населенных пунктов района на 01.01.2014

| Населенный пункт | Введено всего в эксплуатацию 2008−2013 годы |  |  | Количество непригодного для проживания строений на 01.01.2014 кв. м | До 2020 года необходимо ввести в эксплуатацию объектов жилищного строительства | Генеральные планы, схемы территориального планирования разработанные на расчетный срок до (года) | Необходимый ввод жилья по годам |  |  |  |  |  |  | Всего к 2020 году должно быть построено в соответствии с муниципальной программой, /в т.ч. ликвидация непригодного для проживания строений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во площ., кв. м застройщиками | кол-во площ., кв. м ИЖС | всего |  |  |  | 2014, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений | 2015, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений | 2016, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений | 2017, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений | 2018, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений | 2019, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений | 2020, всего/в том числе ликвидация непригодного для проживания строений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пгт. Излучинск | 38 740,5 | 1 478,8 | 40 219,3 | 383 | 43 469 | генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2026 года | 6210 | 6676 | 7176 | 7714 | 8293 | 8915 | 9584 | 54568 |
|  |  |  |  |  |  |  | 383 |  |  |  |  |  |  | 383 |
| С. Большетархово | 347,6 | 410,9 | 758,5 | 86 | 3266 | генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2026года | 467 | 502 | 539 | 580 | 623 | 670 | 720 | 4 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Новоаганск | 16229,8 | 1470,0 | 17699,8 | 24520 | 97350 | период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2007 года до 2027 года | 12068 | 12973 | 13946 | 14992 | 16116 | 17325 | 18624 | 106044 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5434 | 5886 | 6373 | 6826 |  |  |  | 24520 |
| С. Варьёган | 1892,7 | 183,4 | 2076,1 | 2561 | 1 844 | период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2007 года до 2027 года | 527 | 566 | 609 | 654 | 704 | 756 | 813 | 4629 |
|  |  |  |  |  |  |  | 327 | 340 | 365 | 393 | 352 | 378 | 407 | 2561 |
| Д. Вата | 2450,1 | 1155,5 | 3605,6 | 911 | 1494 | генеральный план поселенияразработан на расчетный срок до 2029 года | 213 | 229 | 247 | 265 | 285 | 306 | 329 | 1876 |
|  |  |  |  |  |  |  | 117 | 126 | 148 | 159 | 177 | 184 |  | 911 |
| П. Аган | 2 789,30 | 92,90 | 2 882,20 | 1089 | 8 997 | период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2008 года до 2028 года с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009−2012 годы, 2очередь – 2013−2017 годы, 3очередь – 2018−2028 годы | 1 285 | 1 382 | 1 485 | 1 597 | 1 716 | 1 845 | 1 984 | 11 294 |
|  |  |  |  |  |  |  | 527 | 562 |  |  |  |  |  | 1089 |
| П. Зайцева Речка | 1994,4 | 428,1 | 2422,5 | 2178 | 3883 | период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2009 года до 2028 года с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009−2013 годы, 2 очередь – 2013−2018 годы, 3очередь – 2018−2028 годы | 555 | 596 | 641 | 689 | 741 | 796 | 856 | 4875 |
|  |  |  |  |  |  |  | 277 | 322 | 353 | 379 | 407 | 440 |  | 2178 |
| С. Покур | 1071,8 | 578 | 1649,8 | 759 | 3950 | генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2029 года | 564 | 607 | 652 | 701 | 754 | 810 | 871 | 4959 |
|  |  |  |  |  |  |  | 282 | 303 | 174 |  |  |  |  | 759 |
| С. Ларьяк | 1795,6 | 138,6 | 1934,2 | 842 | 4266 | генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2029 года | 609 | 655 | 704 | 757 | 814 | 875 | 940 | 5355 |
|  |  |  |  |  |  |  | 305 | 328 | 210 |  |  |  |  | 842 |
| Д. Большой Ларьяк | 0,00 | 41,90 | 41,90 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Чехломей | 0,00 | 119,50 | 119,50 |  | 200 |  | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 251 |
| С. Корлики | 155,50 | 168,40 | 323,90 |  | 1 576 |  | 225 | 242 | 260 | 280 | 301 | 323 | 347 | 1 979 |
| П. Ваховск | 8405,8 | 150,8 | 8556,6 | 6204 | 8128 | период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2008 года до 2027 года с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2008−2012годы, 2очередь – 2013−2017годы, 3очередь – 2018−2027годы | 1161 | 1248 | 1342 | 1443 | 1551 | 1667 | 1792 | 10204 |
|  |  |  |  |  |  |  | 755 | 793 | 805 | 866 | 930 | 1000 | 1055 | 6204 |
| С. Охтеурье | 1748,1 | 226,5 | 1974,6 | 1914 | 4285 |  | 612 | 658 | 707 | 761 | 818 | 879 | 945 | 5380 |
|  |  |  |  |  |  |  | 306 | 329 | 355 | 456 | 467 |  |  | 1914 |
| Д. Колекъеган | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 | 515 |  | 74 | 79 | 85 | 91 | 98 | 106 | 114 | 646 |
|  |  |  |  |  |  |  | 74 | 79 | 85 | 42 |  |  |  | 280 |
| Д. Усть-Колекъеган | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 | 440 |  | 63 | 68 | 73 | 78 | 84 | 90 | 97 | 552 |
|  |  |  |  |  |  |  | 63 | 68 | 73 | 78 | 62 |  |  | 344 |
| С. Былино | 0,00 | 376,00 | 376,00 |  |  | реализация схемы территориального планирования Нижневартовского района, утвержденная постановлением администрации района от 03.03.2010 № 224 «Об утверждении плана реализации схемы территориального планирования Нижневартовского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Пасол | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 200 |  | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 251 |
| Д. Вампугол | 0,00 | 70,40 | 70,40 |  | 600 |  | 86 | 92 | 99 | 106 | 114 | 123 | 132 | 753 |
| Д. Соснина | 0,00 | 86,70 | 86,70 |  | 400 |  | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | 82 | 88 | 502 |
| Итого | 77 621,2 | 7 349,9 | 84 971,10 | 42071 | 184 864 |  | 24 833 | 26 695 | 28 698 | 30 850 | 33 164 | 35 651 | 38 325 | 218 216 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8936 | 9136 | 8941 | 9199 | 2395 | 2002 | 1462 | 42071 |

II. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Основными целями муниципальной программы являются:

повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг).

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития автономного округа, определенным стратегией социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

2.2. Задачами муниципальной программы являются:

реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг).

2.2.1 Основные мероприятия муниципальной программы.

Осуществление градостроительной деятельности.

Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий).

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства.

Ликвидация приспособленных для проживания строений и расселение проживающих в них граждан.

Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.

Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

Создание условий для переселения жителей из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы».

Методика расчета целевых показателей.

Показатели, достижение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:

доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья рассчитывается как отношение объема жилья, соответствующего стандартам экономкласса, к общему объему жилья, введенного в регионе, умноженного на 100 процентов;

коэффициент доступности жилья рассчитывается как отношение стоимости квартиры в 54 кв. м по среднегодовым ценам на рынке жилья к среднему годовому доходу семьи из 3 человек;

снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство». Показатель рекомендуется рассчитывать, начиная с 2014 года, нарастающим итогом как разницу между 100 процентами и отношением следующих показателей:

средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке (фактическая стоимость 1 кв. м на первичном рынке в ценах соответствующих лет);

средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в 2013 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство» (стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке          в 2013 году в ценах соответствующего года), определяемая как произведение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке в предшествующий год на индекс-дефлятор на соответствующий год по виду экономической деятельности «Строительство».

Показатели, достижение которых предусмотрено УказомПрезидента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»:

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии       с программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, рассчитывается исходя из общего числа молодых семей, состоящих на учете для получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий на дату приостановления приема заявлений на участие в целевой программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года», и количества молодых семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году;

удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению         к общей площади жилищного фонда определяется как отношение объема введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда, умноженного на 100 процентов;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, определяется на основании статистических данных.

Показатели, достижение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»:

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, определяется на основании статистических данных;

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, определяется на основании статистических данных.

Показатели «Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий, объект)», «Количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», «Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий, (семей)», «Количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений, (семей)», «Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений, шт.», «Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.», «Количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.» рассчитываются исходя из фактически проведенных мероприятий.

Показатели «Доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных), %», «Доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных), %», «Доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4.Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от вставших на учет, %», «Доля семей, расселенных          из приспособленных для проживания строений, от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012        и подлежащих расселению, %», «Доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, %» рассчитываются от базового показателя на момент разработки муниципальной программы с учетом ежегодного планового увеличения.

«Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %» – расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным Федеральным законом о бюджете объемам бюджетных ассигнований (субсидия Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц     из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в процентном выражении.

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц     из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилыхпомещений, на начало отчетного периода, %» – рассчитывается как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало текущего года, умноженного на 100 процентов.

III. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Достижение поставленных целей муниципальной программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении        1 к муниципальной программе.

Реализация поставленных целей и решение задач муниципальной программы планируется через проведение комплекса технических и организационно-управленческих мероприятий.

В рамках подпрограммы I. «Градостроительная деятельность».

Оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на осуществление градостроительной деятельности будет осуществляться посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на градостроительную деятельность.

В районе обеспеченность документами градостроительного регулирования составляет:

документами территориального планирования – 100,0 процентов;

правилами землепользования и застройки – 100 процентов.

Функционирует автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности.

Муниципальной программой предусмотрено осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности по следующим направлениям:

разработка проектов планировки населенных пунктов;

корректировка градостроительной документации поселений района.

Мероприятия подпрограммы направлены на то, чтобы документы градорегулирования со временем не теряли актуальность, служили основой для принятия оперативных управленческих решений, будут вноситься изменения в градостроительную документацию поселений. Также необходимо привести разработанную градостроительную документацию в соответствие с системой требований Росреестра для передачи сведений в государственный кадастр недвижимости и на сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства.

В целях интеграции информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района в территориальную информационную систему Югры (ТИС) необходимо выполнить мероприятия по ее модернизации.

Внедрение автоматизированной системы управления развитием территории (СУРТ) позволит решать задачи актуализации единого информационного ресурса по управлению территориями и недвижимостью, объединять задачи ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и задачи, автоматизирующие деятельность по управлению земельными ресурсами и недвижимостью, предоставлять необходимый инструментарий для принятия управленческих решений и оказания муниципальных услуг.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит условия для жилищного и социального строительства, повышения эффективности используемых территорий и совершенствования существующей застройки, инвестиционного освоения территорий.

Реализация мероприятий предусмотрена на условиях софинансирования из средств автономного округа в виде субсидий.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий будет осуществляться в соответствии порядком 4 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на возмещение части затрат на градостроительную деятельность» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                   от 09.10.2013 № 408-п.

Уровень софинансирования мероприятия автономным округом определен в размере 50 процентов, уровень софинансирования местного бюджета –                  50 процентов.

В рамках подпрограммы II.«Содействие развитию жилищного строительства»:

реализация данной подпрограммы включает в себя мероприятия по приобретению жилых помещений, проектированию и строительству инженерных сетей, предоставлению субсидий на приобретение жилья гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, предоставлению      жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях,        и ликвидации освобождаемых ими строений.

Приобретение жилых помещений осуществляется в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если         их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек − не менее чем 40 процентов)       от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов. Строительная готовность соответствующего дома подтверждается уполномоченным органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство.

Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004               № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов          и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Данное мероприятие направлено на стимулирование строительства жилья за счет создания гарантированного спроса на него, на переселение граждан         из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Покупка (строительство) жилых помещений для предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещения муниципального заказа на покупку (строительство) жилых помещений.

Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам    и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот       и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательнойорганизации, учреждении социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот      и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, производится в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономногоокруга – Югры и пунктом 3.1. статьи 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Ремонт жилых помещений производится в соответствии с планом-графиком в период до наступления совершеннолетия детей-сирот, но не реже 1 раза в 5 лет, а также в год наступления их совершеннолетия, но не позднее чем за месяц до их заселения в жилые помещения.

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры будет осуществляться в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

В 2014 году субсидии на приобретение жилья предоставлялись гражданам Российской Федерации, проживающим в строениях, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012, получившим гарантийные письма о выплате субсидий на приобретение жилых помещений на территории Ханты-Мансийского автономного округа − Югры в 2013 году в рамках муниципальной программы «Ликвидация приспособленных для проживания строений на территории Нижневартовского района и расселение проживающих в нихграждан на2012−2014 годы», утвержденной постановлением администрации района от 16.11.2012 № 2202, но не предъявившим их к оплате до 31.12.2013. Гарантийные письма принимались к оплате до 01.05.2014.

Гражданам Российской Федерации, проживающим в строениях, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012,     по их заявлению предоставлялись жилые помещения, приобретенные на эти цели в рамках муниципальной программы «Ликвидация приспособленных для проживания строений на территории Нижневартовского района и расселение проживающих в них граждан на 2012−2014 годы», утвержденной постановлением администрации района от 16.11.2012 № 2202.

Приспособленные для проживания строения должны быть фактически освобождены гражданами, переданы по акту администрациям поселений         по месту их нахождения, а регистрация в них по месту жительства (при наличии) прекращена в течение 10 календарных дней с даты регистрации права собственности на приобретенные с использованием субсидий жилые помещения.

Перечисление субсидий производилось на основании постановлений администрации района на счет продавцов жилых помещений после поступления средств на софинансирование мероприятия из бюджета округа и предоставления гражданами оригиналов и копий свидетельств о государственной регистрации права, договоров купли-продажи и технических (кадастровых) паспортов на приобретенные жилые помещения, а также документов, удостоверяющих личность продавцов жилых помещений, и полных банковских реквизитов счетов для перечисления субсидии всоответствии с заключенными договорами купли-продажи.

Копии актов о передаче освобожденных жилых помещений вместе         со справками, подтверждающими снятие с регистрационного учета, копиями поквартирных карт направлены администрациями поселений в отдел по жилищнымвопросам и муниципальной собственности администрации районаи муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

Освобожденные гражданами приспособленные для проживания строения подлежали ликвидации в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, оплата выполненных и принятых работ по которым производится      в рамках подпрограммы.

Указанные мероприятия были направлены на расселение и ликвидацию приспособленных для проживания строений, расположенных на территории Нижневартовского района и включенных в Реестр таких строений администрациями поселений по состоянию на 01.01.2012.

Реализация мероприятий предусмотрена на условиях софинансирования из средств автономного округа в виде субсидий.

Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа          и средств местного бюджета устанавливается в следующем соотношении:

2014–2015 годы – 90 и 10 процентов;

2016–2017 годы – 80 и 20 процентов;

2018–2020 годы – 75 и 25 процентов соответственно.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по приобретению жилых помещений будет осуществляться в соответствии с порядком 7 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для приобретения жилья» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п и в соответствии с государственной программой «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 416-п.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей будет осуществляться в соответствии с порядком 8 «Порядок реализации мероприятия«Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013          № 408-п.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение жилья гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, и ликвидацию освобождаемых ими строений будет осуществляться в соответствии с порядком 9 «Порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование программ муниципальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных районов) по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014‒2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п.

В рамках подпрограммы III.«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшениюжилищных условий отдельных категорий граждан»:

мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» предусматривает предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местных бюджетов;

мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых учителей» предусматривает оказание государственной поддержки в виде субсидии на первоначальный взнос при ипотечном кредитовании молодым учителям государственных образовательных организаций автономного округа и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, нуждающимся в улучшении жилищных условий, постоянно проживающих           на территории автономного округа не менее пяти лет, имеющих педагогический стаж работы не менее одного года.

Данные мероприятия направлены на предоставление субсидии отдельным категориям граждан на приобретение жилого помещения в собственность            на территории автономного округа.

Мероприятия реализуются в соответствии с:

порядком 12 «Порядок реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п;

порядком 14 «Порядок реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых учителей» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 408-п;

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2006 № 237-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета отдельным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для приобретения жилых помещений в собственность».

Предоставление субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета.

В рамках подпрограммы IV.«Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства»:

создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности.

Данное мероприятие направлено на улучшение состояния жилищного фонда и для исключения возможности отнесения его (жилого фонда) в разряд непригодного для проживания, ветхого или аварийного состояния.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках подпрограммы V.«Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностьюнаселения и труднодоступной местностью Нижневартовского района(д. Пугъюг) на 2014‒2015 годы»:

предоставление мер государственной поддержки гражданам, переселяющимся их населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг), осуществляется в соответствии с Порядком предоставления мер государственной поддержки согласно приложению 3 к муниципальной программе.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными нормативными правовыми актами района.

4.2. Механизм реализации муниципальной программы включает следующие элементы:

разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программы с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий муниципальной программы;

передачу при необходимости части функций ответственного исполнителя соисполнителям и подведомственным учреждениям (организациям), которым ответственный исполнитель может передавать выполнение части своих функций;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

4.3. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы контролирует         и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку; координирует деятельность соисполнителей   по реализации основных мероприятий муниципальной программы; осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает взаимодействие всех соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации, контролирует целевое использование выделенных денежных средств  и выполнение программных мероприятий соисполнителями муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

управление архитектуры и градостроительства администрации района;

отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района;

муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельным ресурсам»;

управление опеки и попечительства администрации района;

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»;

администрации городских и сельских поселений района.

Соисполнители участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед ответственным исполнителем муниципальной программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение 1 к муниципальной программе), в полном объеме, качественно и в срок.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

4.4. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы.

Ответственный исполнитель направляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе исполнения графика реализации муниципальной программы (сетевой график).

Отчет представляется в следующие сроки:

ежемесячно, до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным,     на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования;

ежегодно, до 25-го января года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный            с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования.

4.5. Соисполнитель муниципальной программы − муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II и подпрограммы IV;

контролирует исполнение и оплату работ по заключенным муниципальным контрактам в части реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II и подпрограммы IV;

ежемесячно информирует отдел по жилищным вопросам администрации района о количестве ликвидированных строений и произведенных затратах     по соответствующим программным мероприятиям подпрограммы II;

на основании документов, представленных управлением опеки и попечительства администрации района, осуществляет техническое обследование указанных в заявке жилых помещений, составляет сметные расчеты на проведение мероприятий по производству ремонта и в срок до первого марта текущего года готовит и направляет в управление опеки и попечительства администрации района по месту нахождения жилых помещений заключение о необходимости производства в них ремонта в рамках реализации муниципальной программы;

ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет в управление опеки и попечительства администрации района о количестве проведенных ремонтов жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей       в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,   о произведенных затратах по соответствующим программным мероприятиям подпрограммы II.

4.6. Соисполнитель муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации района:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы I;

контролирует и координирует выполнение программных мероприятий   по градостроительной деятельности, обеспечивает при необходимости их корректировку, осуществляет мониторинг мероприятий, ведет смету расходов выделенных средств на градостроительную деятельность для отчетности и предоставления субсидий из регионального фонда софинансирования градостроительной деятельности.

При разработке документов градорегулирования поселений структурные подразделения администрации района и администрации городских и сельских поселений района осуществляют содействие по представлению исходных данных в соответствии с запросами. Кроме того, осуществляют рассмотрение           и подготовку заключения по согласованию градостроительной документации по отраслевым направлениям.

Перечень уполномоченных структурных подразделений администрации района определен в приложении к постановлению администрации района               от 18.02.2009 № 120 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, рассмотрения, согласования, утверждения и внесения изменений в градостроительную документацию Нижневартовского района».

Администрации городских и сельских поселений района оказывают содействие управлению архитектуры и градостроительства администрации района по организации проведения в поселениях публичных слушаний по проектам разработанных документов.

4.7. Соисполнитель муниципальной программы – муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными                  и земельными ресурсами»:

в установленном законодательством порядке проводит работу по реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы I;

в целях реализации подпрограммы II несет ответственность за передачу документов на приобретаемые жилые помещения в регистрационную службу в 5-дневный срок со дня подписания актов приема-передачи жилых помещений с застройщиком;

оформляет необходимые документы для безвозмездной передачи жилых помещений в собственность администрации района в рамках подпрограммы V.

Мероприятия, осуществляемые муниципальным бюджетным учреждением Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» по безвозмездной передаче жилых помещений в собственность муниципального образования Нижневартовский район:

формирует реестр собственников жилых помещений, проживающих в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг);

принимает письменное согласие (обязательство) от собственников жилых помещений, передаваемых в собственность муниципального образования Нижневартовский район, на заключение договора безвозмездной передачи указанных помещений;

осуществляет подготовку проектов договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципального образования Нижневартовский район, их подписание;

производит все необходимые действия по государственной регистрации договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность муниципального образования Нижневартовский район вНижневартовском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

производит оценку рыночной стоимости принятых в муниципальную собственность жилых помещений;

подготавливает проект постановления администрации района о передаче жилых помещений в состав муниципальной казны муниципального образования Нижневартовский район;

осуществляет разработку и принятие правовых актов, необходимых для выполнения указанных действий.

4.8. Соисполнитель муниципальной программы – отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района:

в установленном законодательством порядке проводит работу по реализации программных соответствующих мероприятий подпрограмм II, III,IV;

в установленном законодательством порядке проводит мероприятия       по отнесению приобретенных жилых помещений к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей) в рамках реализации подпрограммы II;

заключает договор найма специализированного жилого помещения                  с гражданами, отнесенными к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проводит работу с гражданами, проживающими в жилых помещениях, расположенных в д. Пугъюг, получающими меры государственной поддержки;

готовит проекты постановлений администрации района о перечислении субсидии на приобретение жилого помещения;

иные обязанности и мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы V.

4.9. Соисполнители муниципальной программы – администрации городских и сельских поселений района − в установленном законодательством порядке осуществляют весь объем действий, направленный на обеспечение жилищных прав граждан района, для которых осуществляется выполнение мероприятий подпрограммы II, для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (не менее 50 процентов от введенного в эксплуатацию объемов жилищного строительства в соответствующем году), на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, и на обеспечение работников бюджетной сферы служебным жильем и общежитиями, формирование маневренного жилищного фонда.

Контролируют своевременное освобождение и сдачу гражданами приспособленных для проживания строений, отключение их электро-, водо- и теплоснабжения, погашение задолженности по оплате коммунальных платежей         и электроэнергию, а также информируют отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» о готовности строений к ликвидации в рамках реализации мероприятий задачи 4 подпрограммы II.

Главы городских и сельских поселений района, глава администрации городского поселения Излучинск несут персональную ответственность за реализацию жилищных прав граждан района, для которых осуществляется выполнение мероприятий подпрограммы II.

Муниципальное образование сельское поселение Ларьяк:

оказывает содействие (отделу по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района) по работе с участниками подпрограммы V, в том числе по сбору и представлению необходимой информации и документов;

осуществляет контроль за исполнением гражданами обязательств по освобождению жилых помещений, расположенных в д. Пугъюг, и снятию с регистрационного учета по месту жительства;

информирует отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района об освобожденных гражданами жилых помещениях;

исполняет иные обязанности и мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы V на территории поселения.

4.10. Соисполнитель – отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II;

в установленном законодательством порядке принимает в муниципальную собственность приобретенные жилые помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам      из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы II;

направляет ходатайство в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» о сносе жилых домов, расположенных в д. Пугъюг, принятых в собственность муниципального образования Нижневартовский район, согласно договорам безвозмездной передачи.

4.11. Соисполнитель – управление опеки и попечительства администрации района:

проводит мероприятия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений    в рамках реализации программных мероприятий подпрограммы II;

в установленном законодательством порядке инициирует и готовит документацию на проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий подпрограммы II;

ежегодно осуществляет плановые проверки жилых помещений, по результатам которых составляется акт о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения. На основании указанных актов формируется план-график и состав работ по ремонту жилых помещений;

ежегодно, в срок до первого марта текущего года, направляет в муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» мероприятия для проведения ремонта жилых помещений в рамках подпрограммы II по месту нахождения жилых помещений, единственными собственниками которых либо собственниками выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – дети-сироты), за исключением помещений, предоставленных собственниками в пользование гражданам, юридическим лицамв соответствии с законодательством Российской Федерации, следующие документы:

заявку на производство в следующем финансовом году ремонта жилых помещений;

заявления законных представителей детей-сирот о согласии на производство ремонта жилых помещений по форме, установленной Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа − Югры;

выписку из реестра жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых планируется производство ремонта;

копии документов, подтверждающих право собственности детей-сирот  на жилые помещения;

ежегодно осуществляет плановые проверки жилых помещений, по результатам которых составляется акт о техническом, санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения. На основании указанных актов формируется план-график и состав работ по ремонту жилых помещений;

по месту нахождения жилых помещений в течение 15 дней после получения от муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» заключения организует его согласование с законными представителями детей-сирот;

в срок до первого апреля текущего года на основании заключения и сметных расчетов за подписью директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» направляет в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявку на выделение из бюджета автономного округа денежных средств, необходимых для производства ремонта жилых помещений на предстоящий финансовый год.

4.12. Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района:

в установленном законодательством порядке инициирует проведение закупок путем проведения аукционов в электронной форме, необходимых для реализации соответствующих программных подпрограммы II;

организует работу по отключению жилых помещений, освобождаемых гражданами, проживающими в д. Пугъюг, от всех систем жизнеобеспечения, контролирует погашение задолженности по оплате электроэнергии;

иные обязанности, направленные на реализацию подпрограммы V.

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 16.10.2015 № 2075

«Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта) | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | непосредственный − 5, 6; конечный − 5, 6 | 17488,66 | 4413,86 | 893,00 | 8181,80 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 9581,23 | 2206,93 | 92,50 | 7281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 7907,43 | 2206,93 | 800,50 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Разработка проекта планировки территории поселка Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Разработка проекта планировки территории поселка Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка проектов планировки территории этнотуристического комплекса на межселенной территории | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Разработка проектов планировки для межселенных территорий, в том числе прочие | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7. | Внесение изменений в градостроительную документацию. Прочие | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 635,36 | 635,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 317,68 | 317,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 317,68 | 317,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Ларьяк в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 92,50 |  | 92,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 92,50 |  | 92,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Вата в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 99,50 |  | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 99,50 |  | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Покур в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 361,00 |  | 361,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки межселенных территорий в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 347,00 |  | 347,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 347,00 |  | 347,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Выполнение комплексного проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Нижневартовского района» | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 8181,80 |  |  | 8181,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7281,80 |  |  | 7281,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Вата, сельского поселенияПокур, сельского поселенияЛарьяк | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15. | Внесение изменений в градостроительную документацию городского поселения Излучинск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16. | Внедрение автоматизированной системы управления развитием территории района, модернизация ИСОГД | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 2405,00 | 2405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1202,50 | 1202,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1202,50 | 1202,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.17 | Приобретение программного обеспечения ArcGISforServerWorkgroupStandartв качестве базового ПО для публикации пространственных данных об объектах градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 603,50 | 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 301,75 | 301,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 301,75 | 301,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1. |  |  | всего | х | 17 687,66 | 4 413,86 | 1 092,00 | 8 181,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 9 680,73 | 2 206,93 | 192,00 | 7 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 8 006,93 | 2 206,93 | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Упрощенный порядок предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное строительство | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | непосредственный − 8; конечный − 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Однократное, бесплатное предоставление в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительное согласование мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов осуществляется гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре» | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2. |  |  | всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме I |  |  | всего | х | 17687,66 | 4413,86 | 1092,00 | 8181,80 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 9680,73 | 2206,93 | 192,00 | 7281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 8006,93 | 2206,93 | 900,00 | 900,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий). | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских поселений района | всего | непосредственный − 1; конечный − 2,3 | 717 088,33 | 367 662,13 | 160 268,40 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 610 293,41 | 330 895,91 | 145 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 106 794,92 | 36 766,22 | 14 681,20 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек ‒ не менее чем 40 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских поселений района | всего | х | 717 088,33 | 367 662,13 | 160 268,40 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 610 293,41 | 330 895,91 | 145 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 106 794,92 | 36 766,22 | 14 681,20 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.2.1. |  |  | всего | х | 717 088,33 | 367 662,13 | 160 268,40 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 610 293,41 | 330 895,91 | 145 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 106 794,92 | 36 766,22 | 14 681,20 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный − 12,13; конечный − 10,11 | 86 184,60 | 20 032,50 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 86 184,60 | 20 032,50 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1. | Покупка (строительство) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз «Одополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре» | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 85 879,00 | 19 726,90 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 85 879,00 | 19 726,90 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. | Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательнойорганизации, учреждении социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, в том числе: ул. Энергетиков, д. 6а, кв. 17, пгт. Излучинск (2014 год) | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 305,60 | 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 305,60 | 305,6 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.2.2. |  |  | всего | х | 86 184,60 | 20 032,50 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 86 184,60 | 20 032,50 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный − 1 | 107 864,94 | 28 541,07 | 34 859,87 | 14 576,70 | 14 576,70 | 14 401,80 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 58 194,64 | 11 409,44 | 12 221,00 | 11 521,40 | 11 521,40 | 11 521,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 51 761,50 | 17 131,63 | 22 638,87 | 3 055,30 | 3 055,30 | 2 880,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Сети тепловодоснабжения по ул. Гагарина | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 105,47 | 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 105,47 | 105,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Сети тепловодоснабжения по ул. Октябрьской (2 и 4 этапы строительства) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. | Сети тепловодоснабжения пожаротушения по ул. Мира и насосная станция ‒ 3 этап строительства | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 824,35 | 10 617,09 | 207,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 824,35 | 10 617,09 | 207,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | Сети тепловодоснабжения по ул. Школьной, ул. Набережной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5. | Инженерные сети квартала 01:05:02 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 761,74 | 0 | 1 761,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 761,74 | 0 | 1 761,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.6. | Инженерные сети квартала 01:05:01 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 300,00 | 840 | 1 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 300,00 | 840 | 1 550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.7. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 1 этап) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 12 878,31 | 12 878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 11 409,44 | 11 409,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 468,87 | 1 468,87 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.8. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 2 этап) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 61 396,07 |  | 14 840,87 | 14 576,70 | 14 576,70 | 14 401,80 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 46 785,20 |  | 12 221,00 | 11 521,40 | 11 521,40 | 11 521,40 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 14 610,87 |  | 2 619,87 | 3 055,30 | 3 055,30 | 2 880,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.9. | Инженерные сети квартала 01:05:01 (СМР, наружные тепловые сети ТС, 1 этап строительства) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 16 500,00 |  | 16 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.10. | Сети электроснабжения к многоэтажным жилым домам по ул. Новой | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 299,00 | 299,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.11. | Подключение жилых домов к системе теплосводоснабжения в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 003,80 | 2 003,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 003,80 | 2 003,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.3.1. |  |  | всего | х | 109 956,14 | 28 541,07 | 34 859,87 | 14 576,70 | 14 576,70 | 14 401,80 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 58 194,64 | 11 409,44 | 12 221,00 | 11 521,40 | 11 521,40 | 11 521,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 51 761,50 | 17 131,63 | 22 638,87 | 3 055,30 | 3 055,30 | 2 880,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Ликвидация приспособленных для проживания строений и расселение проживающих в них граждан | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный − 10, 11; конечный − 7, 8 | 11 597,31 | 11 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10 527,72 | 10 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 069,59 | 1 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, получившим гарантийные письма в рамках реализации муниципальной программы «Ликвидация приспособленных для проживания строений на территории Нижневартовского района и расселение проживающих в них граждан на 2012‒2014 годы», не предъявившим их к оплате до 31.12.2013 | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 8 442,81 | 8 442,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7 649,11 | 7 649,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 793,70 | 793,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | Разбор, демонтаж, вывоз приспособленных для проживания строений | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 154,50 | 3 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 878,61 | 2 878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 275,89 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 2.4.1. |  |  | всего | х | 11 597,31 | 11 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 10 527,72 | 10 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 069,59 | 1 069,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II |  |  | всего | х | 924 826,38 | 427 833,01 | 228 755,87 | 84 240,05 | 79 382,95 | 71 614,50 | 16 500,00 | 16 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 765 200,37 | 372 865,57 | 191 435,80 | 69 796,90 | 68 336,50 | 62 765,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 159 626,01 | 54 967,44 | 37 320,07 | 14 443,15 | 11 046,45 | 8 848,90 | 16 500,00 | 16 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан. | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | непосредственный − 3,4 | 9 830,39 | 3 437,93 | 3 267,96 | 1 111,26 | 1 088,26 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 976,97 | 1 648,73 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 510,43 | 230,61 | 107,52 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 3 694,14 | 1 468,80 | 2 225,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 694,14 | 1 468,80 | 2 225,34 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2. | Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 83,49 | 29,19 | 31,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 83,49 | 29,19 | 31,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | Предоставление субсидии молодым учителям на первоначальный взнос | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 189,96 | 40,00 | 149,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 102,90 | 0 | 102,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 87,06 | 40 | 47,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.4 | Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 5 862,80 | 1 899,94 | 861,36 | 1 088,26 | 1 088,26 | 925 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 179,93 | 179,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 259,50 | 1 529,40 | 800,90 | 1 027,80 | 1 027,80 | 873,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 423,37 | 190,614 | 60,46 | 60,45 | 60,45 | 51,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1. |  |  | всего | х | 9 830,39 | 3 437,93 | 3 267,96 | 1 111,25 | 1 088,25 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 976,97 | 1 648,73 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 510,43 | 230,61 | 107,52 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III |  |  | всего | х | 9 830,39 | 3 437,93 | 3 267,96 | 1 111,25 | 1 088,25 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 976,97 | 1 648,73 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 510,43 | 230,61 | 107,52 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности жилого фонда | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный − 7; конечный − 4 | 355 906,24 | 113 521,93 | 105 032,38 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 351 126,23 | 113 521,92 | 110 768,73 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 13 943,65 | 13 565,48 | 756,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности жилого фонда, в том числе | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 137 351,93 | 0,00 | 110 768,73 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 137 351,93 | 0,00 | 110 768,73 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  | 378,17 |  |  |  |  |  |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | 2-квартирный жилой дом по ул. Рыбников, д. 20 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 78,89 | 32,33 | 46,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 78,89 | 32,33 | 46,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 78,89 | 32,33 | 46,56 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | 2-квартирный жилой дом по ул. Таежной, д. 12 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 143,92 | 23,92 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 143,92 | 23,92 | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 143,92 | 23,92 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | 2-квартирный жилой дом по ул. Советской, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 65,63 | 0 | 65,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 65,63 | 0 | 65,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 65,63 | 0 | 65,63 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | 2-квартирный жилой дом по ул. Советской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 145,98 | 0 | 145,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 145,98 | 0 | 145,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 145,98 | 0 | 145,98 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 8 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 775,63 | 7 775,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 775,63 | 7 775,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Жилой дом по ул. Советской, д. 18 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 660,63 | 0 | 660,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 660,63 | 0 | 660,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 27,12 | 0 | 27,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,12 | 0 | 27,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 555,00 | 0 | 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 555,00 | 0 | 555,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 754,50 |  | 7 754,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 754,50 |  | 7 754,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Жилой дом по ул. Киевской, д. 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 269,13 | 2 269,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 269,13 | 2 269,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. | 2-квартирный жилой дом по ул. Киевской, д. 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 662,62 | 6 662,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 662,62 | 6 662,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. | 2-квартирный жилой дом по ул. Киевской, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 048,06 | 9 854,20 | 193,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 048,06 | 9 854,20 | 193,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. | Жилой дом по ул. Советской, д. 4 (Н.М. Сафронова) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 601,39 | 1 870,36 | 2 731,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 601,39 | 1 870,36 | 2 731,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1 870,36 | 1 870,36 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15. | Жилой дом по ул. Киевской, 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 518,20 |  | 4 518,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 518,20 |  | 4 518,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. | 3-квартирный жилой дом по ул. Белорусской, 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9 691,50 |  | 9 691,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 691,50 |  | 9 691,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| П. Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17. | Жилой дом по ул. Геологов, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 862,74 | 6 862,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 862,74 | 6 862,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18. | Жилой дом по ул. Зеленой, 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 680,61 |  |  | 680,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 680,61 |  |  | 680,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19. | 4-квартирный жилой дом по ул. Молодежной, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 17 010,50 |  | 17 010,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 17 010,50 |  | 17 010,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| С. Варьёган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20. | Строительство жилого дома: ул. Центральная, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 150,21 | 4 075,24 | 74,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 150,21 | 4 075,24 | 74,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 24,97 | 24,97 |  |  |  |  |  |  |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21. | Жилой дом по ул. Цветочной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 41,69 | 41,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 41,69 | 41,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числен безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.22. | Жилой дом по ул. Летной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 825,99 | 825,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 825,99 | 825,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.23. | 2-квартирный жилой дом по ул. Школьной, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 906,66 | 906,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 906,66 | 906,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.24. | 2-квартирный жилой дом по ул. Центральной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 927,65 |  | 4 927,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 927,65 |  | 4 927,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.25 | Жилой дом по ул. Гагарина, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 736,23 | 5 736,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 736,23 | 5 736,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.26 | Жилой дом по ул. Центральной, д. 14, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 561,68 | 1 561,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 561,68 | 1 561,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.27 | Жилой дом по ул. Мира, д. 10, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 983,49 | 2 753,61 | 1 229,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 983,49 | 2 753,61 | 1 229,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.28. | Жилой дом по ул. Мира, д. 7 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 33,32 | 33,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 33,32 | 33,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.29. | Подключение жилых домов к системе тепло-, водоснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.30. | Жилой дом по ул. Октябрьской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 18,39 | 0,00 | 18,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 18,39 |  | 18,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.31. | Подключение 4-х жилых домов к электроотоплению по ул. Островной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 564,33 | 0 | 564,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 564,33 | 0 | 564,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.32. | Жилой дом по ул. Почтовой, д. 9, кв. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 132,00 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 132,00 | 0 | 132 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.33. | Жилой дом по ул. Мира, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 703,30 | 0 | 3 703,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 703,30 |  | 3 703,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.34. | Жилой дом по ул. Почтовой, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 681,61 | 0 | 7 681,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 681,61 | 0 | 7 681,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.35. | 3-квартирный жилой дом по ул. Октябрьской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 211,50 |  | 10 211,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 211,50 |  | 10 211,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.36. | Жилой дом по ул. Центральной, д.7, кв.1 (ремонт квартиры) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 313,60 |  | 1 313,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 313,60 |  | 1 313,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.37. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9 959,79 | 9 959,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 959,79 | 9 959,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.38. | 2-квартирный жилой дом по ул. Лесной, д. 4 (с устройством и монтажом системы автономного газоснабжения) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9 042,90 | 7 119,10 | 1 923,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 042,90 | 7 119,10 | 1 923,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.39. | Жилой дом по ул. Береговой, д. 26 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 66,87 | 66,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 66,87 | 66,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.40. | Жилой дом по ул. Лесной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 12 898,80 | 4 668,51 | 8 230,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 12 898,80 | 4 668,51 | 8 230,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.41. | 1-квартирный жилой дом по ул. Кедровой, д. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.42. | Жилой дом по ул. Береговой, д. 15, кв. 1, 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 780,00 | 4 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 780,00 | 4 780,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.43. | Жилой дом по ул. 70 лет Октября, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 11 552,27 | 11 122,40 | 429,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 11 552,27 | 11 122,40 | 429,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.44. | Жилой дом по ул. Цветной, д. 8 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 419,34 |  | 4 419,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 419,34 |  | 4 419,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.45. | 2-квартирный жилой дом по ул. Цветной, д.11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6959,60 |  | 6959,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6959,60 |  | 6959,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.46. | Жилой дом по ул. Энергетиков, д. 6 (ремонт крыльца) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.47. | Жилой дом по ул. Новой, д. 18 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 833,73 | 5 650,83 | 182,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 833,73 | 5 650,83 | 182,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.48. | 2-квартирный жилой дом по Лесной, д.19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 618,00 |  | 7 618,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 618,00 |  | 7 618,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| С. Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.49. | Жилой дом по ул. Молодежной, д. 19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 890,55 | 6 890,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 890,54 | 6 890,54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 6 833,90 | 6 833,90 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.50. | Жилой дом по ул. Победы, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 737,62 | 5 737,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 737,62 | 5 737,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.51. | 2-квартирный жилой дом по ул. Зырянова, д. 26 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 949,00 | 2 850,00 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 949,00 | 2 850,00 | 99,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.52. | Жилой дом по ул. Зырянова, 12а (отопление) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 102,53 | 0 | 102,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 102,53 | 0 | 102,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.53. | Жилой дом по ул. Садовой, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 281,11 | 0 | 281,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 281,11 | 0 | 281,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.54. | Жилой дом по ул. Зырянова, д.30, кв.2 (ремонт квартиры) |  | всего | х | 269,20 |  | 269,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 269,20 |  | 269,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Г. Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.55. | Двухкомнатная муниципальная квартира: ул. Ханты-Мансийская, д. 19, кв. 111 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района2 | всего | х | 523,55 | 523,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 523,55 | 523,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Пасол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.56. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 6 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 675,39 | 675,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 675,39 | 675,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.57. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 545,3 | 545,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 545,3 | 545,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.58. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 8, кв. 1, 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1548,45 | 1 548,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1548,45 | 1 548,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.59. | Жилой дом по ул. Кедровой, 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 537,54 |  | 537,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 537,54 |  | 537,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.60. | Жилой дом по ул. Набережной, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 98,21 | 98,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 98,21 | 98,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.61. | Жилой дом по ул. Чумина, д. 7 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 980,902 |  | 980,902 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 980,902 |  | 980,902 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.62. | Жилой дом по ул. Гагарина, д.19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 054,40 |  | 1 054,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 054,40 |  | 1 054,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.63. | Жилой дом по ул. Набережной, д. 2а, кв.1 (Сигильетов В.М.) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 621,90 |  | 3 621,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 621,90 |  | 3 621,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1. |  |  | всего | х | 355 906,24 | 113 521,93 | 215 801,11 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 171 706,53 | 113 521,92 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 13 943,65 | 13 565,48 | 756,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме IV |  |  | всего | х | 250 873,82 | 113 521,92 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 250 873,82 | 113 521,92 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 14 321,82 | 13 565,48 | 756,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель 2. Оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. Пугъюг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. ПугъЮг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района (д. ПугъЮг) на 2014‒2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Создание условий для переселения жителей из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управление опеки и попечительства администрации района | всего | непосредственный − 13, конечный − 13 | 32 529,54 | 32 310,54 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 29079,49 | 29 079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района |  | 3450,05 | 3 231,05 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Переселение жителей из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управление опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32 529,54 | 32 310,54 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 450,05 | 3 231,05 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию5.1.1. |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/управление опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32529,54 | 32 310,54 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29079,49 | 29 079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 3450,05 | 3 231,05 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме V |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управление опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32 529,54 | 32 310,54 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 450,05 | 3 231,05 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе |  |  | всего |  | 1 167 626,49 | 581 517,26 | 344 103,53 | 93 533,10 | 65 972,60 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 976,97 | 1 648,73 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 719 772,68 | 405 710,58 | 192 460,00 | 78 129,50 | 43 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 443 876,84 | 174 157,95 | 149 315,29 | 15 403,60 | 22 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 12 293,28 | 8 785,47 | 3 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего |  | 1 167 626,49 | 581 517,26 | 344 103,53 | 93 533,10 | 65 972,60 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 976,97 | 1 648,73 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 719 772,68 | 405 710,58 | 192 460,00 | 78 129,50 | 43 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 443 876,84 | 174 157,95 | 149 315,29 | 15 403,60 | 22 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 12 293,28 | 8 785,47 | 3 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы |  |  | всего |  | 9 830,39 | 3 437,93 | 3 267,96 | 1 111,25 | 1 088,25 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 23 500,80 | 11 750,40 | 5 875,20 | 2 937,60 | 2 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 510,43 | 230,61 | 107,52 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | всего |  | 17 687,66 | 4 413,86 | 1 092,00 | 8 181,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 9 680,73 | 2 206,93 | 192,00 | 7 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 8 006,93 | 2 206,93 | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего |  | 717 088,33 | 367 662,13 | 160 268,40 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 610 293,41 | 330 895,91 | 145 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 106 794,92 | 36 766,22 | 14 681,20 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |  | всего |  | 32 529,54 | 32 310,54 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 29 079,49 | 29 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 3 450,05 | 3 231,05 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего |  | 390 490,57 | 173 692,80 | 179 256,17 | 33 710,80 | 9 514,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 65 376,06 | 41 969,66 | 45 848,60 | 30 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 325 114,51 | 131 723,14 | 133 407,57 | 3 055,30 | 13 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 12 293,28 | 8 785,47 | 3 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.».

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 16.10.2015 № 2075

«Приложение 2к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014–2020 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение объема ввода жилья, кв. м | 23 100 | 24 833 | 26 695 | 28 697 | 30 849 | 33 163 | 35 650 | 38 324 | 218 211 |
| 2. | Доля жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья, % | 90 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| 3. | Коэффициент доступности жилья | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
| 4. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (число молодых семей, состоящих на учете для получения мер господдержки в целях улучшения жилищных условий на 01.09.2013 – 250), % | 9,6 | 9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 62,4 |
| 5. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, шт. | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дней | 175 | 150 | 130 | 85 | 70 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 7. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов муниципального жилого фонда (от лимитов финансирования мероприятий, объект) | 57 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 |
| 8. | Количество предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре», участков | 13 | 5 | 32 | 27 | 25 | 7 | 10 | 10 | 116 |
| 9. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, из числа отдельных установленных категорий (семей) | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10. | Количество семей, расселенных из приспособленных для проживания строений (семей) | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 11. | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений, шт. | 17 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 12. | Количество жилых помещений, предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 24 |
| 13. | Количество проведенных ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Количество семей (человек), переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | 18 (29) | 16 (24) | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 (33) |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение средней стоимости 1 кв. м жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», % (тыс. руб. за 1 кв. м) | 47,355 | - | 4 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, % | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 20,5 |
| 4. | Доля отремонтированных объектов жилого фонда (от запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля разработанных проектов планировки населенных пунктов (от запланированных), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля предоставленных в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительных согласований мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от вставших на учет, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля семей, расселенных из приспособленных для проживания строений от общего числа семей, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих расселению, % | 91,4 | 8,6 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8. | Доля ликвидированных строений от общего числа строений, включенных в Реестр приспособленных для проживания строений на 01.01.2012 и подлежащих ликвидации, % | 23,0 | 77,0 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, на конец отчетного периода от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало отчетного периода, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 10. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 11. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на проведение ремонтов жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 12. | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету района на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 13. | Доля семей, переселенных из населенного пункта (д. Пугъюг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

.».