администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.12.2015 г. Нижневартовск | № 2619 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2552 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Думы района от 25.12.2015 № 724 «О внесении изменений в решение Думы района от 28.11.2014 № 586 «О бюджете района на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2552 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 415 501,52тыс. руб.,                в том числе:

за счет средств бюджета района –472 717,26 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 938 807,18 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета – 3 977,08 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2014−2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета округа, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа в 2014−2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 408-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.».

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2014–2020 годах составит 1 415 501,52 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 585 606,16 тыс. руб.; в 2015 году – 587 889,65 тыс. руб.; в 2016 году – 93 533,1 тыс. руб.; в 2017 году – 65 972,6 тыс. руб.; в 2018 году – 27 500,00 тыс. руб.; в 2019 году – 27 500,00 тыс. руб.; в 2020 году – 27 500,00 тыс. руб.; из них: за счет средств федерального бюджета: в 2014 году – 1 648,91 тыс. руб.; в 2015 году – 2 328,24 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа: в 2014 году – 405 710,58тыс. руб.; в 2015 году – 411 494,5 тыс. руб.; в 2016 году – 78 129,5 тыс. руб.; в 2017 году – 43 472,60 тыс. руб.; за счет средств бюджета района: в 2014 году – 178 246,68 тыс. руб.; в 2015 году – 174 066,91 тыс. руб.; в 2016 году – 15 403,6 тыс. руб.; в 2017 году – 22 500,00 тыс. руб.; в 2018 году – 27 500,00 тыс. руб.; в 2019 году – 27 500,00 тыс. руб.; в 2020 году – 27 500,00 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.3. Приложение 1к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Пресс-службе администрации района (Л.А. Лысенко) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству А.Ю. Бурылова.

Глава администрации района                                               Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 30.12.2015 № 2619

«Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/ объекта) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевых показателей муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  | год | год | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1 «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реализация мероприятий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения,в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | непосредственный 5,6; конечный-5, 6 | 18 470,08 | 5 033,28 | 1 255,00 | 8 181,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10 031,23 | 2 206,93 | 542,50 | 7 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 8 438,85 | 2 826,35 | 712,50 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | Разработка проекта планировки территории поселка Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Разработка проекта планировки территории поселка Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Разработка проектов планировки территории этнотуристического комплекса на межселенной территории | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Разработка проектов планировки для межселенных территорий, в том числе прочие | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Зайцева Речка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 75,00 | 75,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6. | Внесение изменений в градостроительную документацию сельского поселения Ваховск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Внесение изменений в градостроительную документацию. Прочие | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8. | Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 953,03 | 953,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 317,68 | 317,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 635,35 | 635,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Ларьяк | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 92,50 |  | 92,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 92,50 |  | 92,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Вата в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 99,50 |  | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 99,50 |  | 99,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки сельского поселения Покур в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, подготовке сведений о границах населенных пунктов и территориальных зонах для внесения в государственный кадастр недвижимости | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 180,50 |  | 180,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 180,50 |  | 180,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12. | Выполнение работ по приведению правил землепользования и застройки межселенных территорий в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков. | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 510,00 |  | 510,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 170,00 |  | 170,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 340,00 |  | 340,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13. | Выполнение комплексного проекта "Внесение изменений в схему территориального планирования Нижневартовского района" | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 8181,80 |  |  | 8181,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7281,80 |  |  | 7281,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14. | Внесение изменений в градостроительную документацию с.п. Вата,с.п. Покур, с.п. Ларьяк | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15. | Внесение изменений в градостроительную документацию г.п. Излучинск | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1000,00 |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.16. | Внедрение автоматизированной системы управления развитием территории района, модернизация ИСОГД | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 2405,00 | 2405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 1202,50 | 1202,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1202,50 | 1202,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.17. | Приобретение программного обеспечения ArcGISforServerWorkgroupStandartв качестве базового ПО для публикации пространственных данных об объектах градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | х | 905,25 | 905,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 301,75 | 301,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 603,50 | 603,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1. |  |  | всего | х | 18 470,08 | 5 033,28 | 1 255,00 | 8 181,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 10 031,23 | 2 206,93 | 542,50 | 7 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 8 438,85 | 2 826,35 | 712,50 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Упрощенный порядок предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное строительство. | управление архитектуры и градостроительства администрации района | всего | непосредственный ‒8; конечный ‒ 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Однократное, бесплатное предоставление в собственность земельных участков без проведения торгов и предварительное согласование мест размещения объектов для строительства индивидуальных жилых домов осуществляется гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4. Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений вХанты-Мансийском автономном округе – Югре» | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2. |  |  | всего | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Подпрограмме I |  |  | всего | х | 18 470,08 | 5 033,28 | 1 255,00 | 8 181,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 10 031,23 | 2 206,93 | 542,50 | 7 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 8 438,85 | 2 826,35 | 712,50 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства (развитие застроенных территорий, комплексное освоение территорий). | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских поселений района | всего | непосредственный -1; конечный- 2,3 | 967 088,32 | 367 662,13 | 410 268,39 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 835 293,41 | 330 895,91 | 370 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 131 794,91 | 36 766,22 | 39 681,19 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 1 713,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующего текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов (для населенных пунктов численностью до 5000 человек ‒ не менее чем 40 процентов) от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/администрации городских и сельских поселений района | всего | х | 967 088,32 | 367 662,13 | 410 268,39 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 835 293,41 | 330 895,91 | 370 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 131 794,91 | 36 766,22 | 39 681,19 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1 713,64 |  | 1 713,64 |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2. 2.1. |  |  | всего | х | 968 801,96 | 367 662,13 | 411 982,03 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 835 293,41 | 330 895,91 | 370 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 131 794,91 | 36 766,22 | 39 681,19 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1 713,64 | 0,00 | 1 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный-12,13; конечный-10,11 | 85 879,00 | 19 726,90 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 85 879,00 | 19 726,90 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1. | Покупка (строительство) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для осуществления органами местного самоуправления передаваемых отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 9 июня 2009 года № 86-оз «Одополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитателей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре» | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 85 879,00 | 19 726,90 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 85 879,00 | 19 726,90 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. | Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях, остальные доли в которых принадлежат на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывающим в образовательнойорганизации, учреждении социального обслуживания населения, учреждении системы здравоохранения или ином учреждении, создаваемом в установленном законодательством Российской Федерации порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, в семье опекуна, попечителя, либо получающим профессиональное образование по очной форме обучения, либо проходящим военную службу по призыву, либо отбывающим наказание в исправительном учреждении, в том числе: ул. Энергетиков, д. 6а, кв. 17, пгт. Излучинск (2014 год) | управление опеки и попечительства администрации района/муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 305,60 | 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 305,60 | 305,6 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.2.2. |  |  | всего | х | 86 184,60 | 20 032,50 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 86 184,60 | 20 032,50 | 33 627,60 | 19 134,10 | 10 436,80 | 2 953,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного строительства. | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный-1 | 101 548,94 | 26 537,27 | 28 543,87 | 14 576,70 | 14 576,70 | 14 401,80 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 51 878,64 | 11 409,44 | 5 905,00 | 11 521,40 | 11 521,40 | 11 521,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 49 757,70 | 15 127,83 | 22 638,87 | 3 055,30 | 3 055,30 | 2 880,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Сети тепловодоснабжения по ул. Гагарина | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 105,47 | 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 105,47 | 105,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Сети тепловодоснабжения по ул. Октябрьской (2 и 4 этапы строительства) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. | Сети тепловодоснабжения пожаротушения по ул. Мира и насосная станция ‒ 3 этап строительства | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 824,35 | 10 617,09 | 207,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 824,35 | 10 617,09 | 207,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | Сети тепловодоснабжения по ул. Школьной, ул. Набережной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5. | Инженерные сети квартала 01:05:02 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 761,74 | 0 | 1 761,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 761,74 | 0 | 1 761,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.6. | Инженерные сети квартала 01:05:01 (ПИР) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 300,00 | 840 | 1 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 300,00 | 840 | 1 550,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.7. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 1 этап) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 12 878,31 | 12 878,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 11 409,44 | 11 409,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 468,87 | 1 468,87 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.8. | Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь 2 этап) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 55 080,07 | 0 | 8 524,87 | 14 576,70 | 14 576,70 | 14 401,80 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 40 469,20 | 0 | 5 905,00 | 11 521,40 | 11 521,40 | 11 521,40 |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 14 610,87 | 0 | 2 619,87 | 3 055,30 | 3 055,30 | 2 880,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.9. | Инженерные сети квартала 01:05:01 (СМР, наружные тепловые сети ТС, 1 этап строительства) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.10. | Сети электроснабжения к многоэтажным жилым домам по ул. Новой | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 299,00 | 299,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 2.3.1. |  |  | всего | х | 101 636,34 | 26 537,27 | 28 543,87 | 14 576,70 | 14 576,70 | 14 401,80 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 51 878,64 | 11 409,44 | 5 905,00 | 11 521,40 | 11 521,40 | 11 521,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 49 757,70 | 15 127,83 | 22 638,87 | 3 055,30 | 3 055,30 | 2 880,40 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Ликвидация приспособленных для проживания строений и расселение проживающих в них граждан | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | непосредственный -10,11; конечный -7,8 | 11 599,90 | 11 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10 527,72 | 10 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 1 072,18 | 1 072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1. | Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, получившим гарантийные письма в рамках реализации муниципальной программы «Ликвидация приспособленных для проживания строений на территории Нижневартовского района и расселение проживающих в них граждан на 2012‒2014 год», не предъявившим их к оплате до 31.12.2013 | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 8 445,40 | 8 445,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 7 649,11 | 7 649,11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 796,29 | 796,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2. | Разбор, демонтаж, вывоз приспособленных для проживания строений | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 154,50 | 3 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 878,61 | 2 878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 275,89 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по основному мероприятию 2.4.1. |  |  | всего | х | 11 599,90 | 11 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 10 527,72 | 10 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 072,18 | 1 072,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II |  |  | всего | х | 1 168 222,79 | 425 831,80 | 472 439,86 | 84 240,05 | 79 382,95 | 71 614,50 | 16 500,00 | 16 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 983 884,37 | 372 865,57 | 410 119,80 | 69 796,90 | 68 336,50 | 62 765,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 182 624,79 | 52 966,23 | 62 320,06 | 14 443,15 | 11 046,45 | 8 848,90 | 16 500,00 | 16 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1 713,64 | 0,00 | 1 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан. | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | непосредственный -3,4 | 9 769,64 | 3 438,04 | 3 207,10 | 1 111,26 | 1 088,26 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 977,08 | 1 648,84 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 449,57 | 230,61 | 46,66 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1. | Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 3 694,25 | 1 468,91 | 2 225,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 694,25 | 1 468,91 | 2 225,34 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2. | Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 83,49 | 29,19 | 31,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 83,49 | 29,19 | 31,3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | Предоставление субсидии молодым учителям на первоначальный взнос | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 40,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.4 | Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | х | 5 951,90 | 1 899,94 | 950,46 | 1 088,26 | 1 088,26 | 925 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 282,83 | 179,928 | 102,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 259,50 | 1 529,40 | 800,90 | 1 027,80 | 1 027,80 | 873,6 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 409,57 | 190,614 | 46,657 | 60,45 | 60,45 | 51,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по основному мероприятию 3.1.1. |  |  | всего | х | 9 769,64 | 3 438,04 | 3 207,10 | 1 111,25 | 1 088,25 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 977,08 | 1 648,84 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 449,57 | 230,54 | 46,66 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III |  |  | всего | х | 9 769,64 | 3 438,04 | 3 207,10 | 1 111,25 | 1 088,25 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 977,08 | 1 648,84 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 449,50 | 230,54 | 46,66 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности жилого фонда, в том числе | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 256 344,40 | 118 992,50 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 256 344,40 | 118 992,50 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  | 378,17 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Капитальный ремонт домов муниципального жилищного фонда района | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | 2-квартирный жилой дом по ул. Рыбников, д. 20 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 78,89 | 32,33 | 46,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 78,89 | 32,33 | 46,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 78,89 | 32,33 | 46,56 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3. | 2-квартирный жилой дом по ул. Таежной, д. 12 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 143,92 | 23,92 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 143,92 | 23,92 | 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 143,92 | 23,92 | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4. | 2-квартирный жилой дом по ул. Советской, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 65,63 | 0 | 65,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 65,63 | 0 | 65,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 65,63 | 0 | 65,63 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.5. | 2-квартирный жилой дом по ул. Советской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 145,53 | 0 | 145,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 145,53 | 0 | 145,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 145,98 | 0 | 145,98 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.6. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 8 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 775,63 | 7 775,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 775,63 | 7 775,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.7. | Жилой дом по ул. Советской, д. 18 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 660,63 | 0 | 660,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 660,63 | 0 | 660,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.8. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 27,12 | 0 | 27,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 27,12 | 0 | 27,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.9. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 555,00 | 0 | 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 555,00 | 0 | 555,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.10. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 754,50 |  | 7 754,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 754,50 |  | 7 754,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.11. | Жилой дом по ул. Киевской, д. 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 269,13 | 2 269,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 269,13 | 2 269,13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.12. | 2-квартирный жилой дом по ул. Киевской, д. 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 662,62 | 6 662,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 662,62 | 6 662,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.13 | 2-квартирный жилой дом по ул. Киевской, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 048,06 | 9 854,20 | 193,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 048,06 | 9 854,20 | 193,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.14 | Жилой дом по ул. Советской, д. 4 (Н.М. Сафронова) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 601,39 | 1 870,36 | 2 731,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 601,39 | 1 870,36 | 2 731,03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 4 601,39 | 1 870,36 | 2 731,03 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.15 | Жилой дом по ул. Киевская 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 518,20 |  | 6 000,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 518,20 |  | 4 518,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  | 1 482,59 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.16 | 3-квартирный жилой дом по ул. Белорусская 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9 691,50 |  | 9 691,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 691,50 |  | 9 691,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| П. Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.17. | Жилой дом по ул. Геологов, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 862,74 | 6 862,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 862,74 | 6 862,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.18 | Жилой дом по.ул. Зеленая 11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 623,13 |  |  | 623,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 623,13 |  |  | 623,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.19. | 4-квартирный жилой дом по ул. Молодежная,д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 |  | 6 287,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  | 6 287,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.20. | Жилой дом по ул. Зеленая 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 723,10 |  | 10 723,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10 723,10 |  | 10 723,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.21. | Жилой дом по ул. Юбилейная 17, кв.2 (ремонт пола) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 57,47 | 0,00 | 57,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 57,47 |  | 57,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Варьёган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.22. | Строительство жилого дома: ул. Центральная, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 150,21 | 4 075,24 | 74,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 150,21 | 4 075,24 | 74,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 49,94 | 24,97 | 24,97 |  |  |  |  |  |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.23. | Жилой дом по ул. Цветочной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 41,69 | 41,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 41,69 | 41,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числен безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.24. | Жилой дом по ул. Летной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 825,99 | 825,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 825,99 | 825,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.25. | 2-квартирный жилой дом по ул. Школьной, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 906,66 | 906,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 906,66 | 906,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.26. | 2-квартирный жилой дом по ул. Центральной, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 927,65 |  | 4 927,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 927,65 |  | 4 927,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.27. | Жилой дом по ул. Гагарина, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 736,23 | 5 736,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 736,23 | 5 736,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.28. | Жилой дом по ул. Центральной, д. 14, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 561,68 | 1 561,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 561,68 | 1 561,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.29. | Жилой дом по ул. Мира, д. 10, кв. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 983,49 | 2 753,61 | 1 229,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 983,49 | 2 753,61 | 1 229,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.30. | Жилой дом по ул. Мира, д. 7 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 33,32 | 33,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 33,32 | 33,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.31. | Подключение жилых домов к системе тепло-, водоснабжения | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.32. | Жилой дом по ул. Октябрьской, д. 3 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 134,87 | 3 116,48 | 18,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 134,87 | 3 116,48 | 18,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.33. | Подключение 4-х жилых домов к электроотоплению по ул. Островной | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 564,33 | 0 | 564,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 564,33 | 0 | 564,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.34. | Жилой дом по ул. Почтовой, д. 9, кв. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 132,00 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 132,00 | 0 | 132 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.35. | Жилой дом по ул. Мира, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 703,30 | 0 | 3 703,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 703,30 |  | 3 703,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.36. | Жилой дом по ул. Почтовой, д. 3 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 681,61 | 0 | 7 681,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 681,61 | 0 | 7 681,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.37. | 3-квартирный жилой дом по ул. Октябрьская, д.3 | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 10 211,50 |  | 10 211,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 10211,5 |  | 10 211,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.38. | Жилой дом по ул. Центральная, д.7, кв.1 (ремонт квартиры) | муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 313,60 |  | 1 313,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 313,60 |  | 1 313,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.39. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9 959,79 | 9 959,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 959,79 | 9 959,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.40. | 2-квартирный жилой дом по ул. Лесной, д. 4 (с устройством и монтажом системы автономного газоснабжения) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 9 042,90 | 7 119,10 | 1 923,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 9 042,90 | 7 119,10 | 1 923,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.41. | Жилой дом по ул. Береговой, д. 26 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 66,87 | 66,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 66,87 | 66,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.42. | Жилой дом по ул. Лесной, д. 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 12 898,80 | 4 668,51 | 8 230,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 12 898,80 | 4 668,51 | 8 230,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 373,65 |  | 373,65 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.43. | 1-квартирный жилой дом по ул. Кедровая, д. 16 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.44. | Жилой дом по ул. Береговой, д. 15, кв. 1, 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 780,00 | 4 780,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 780,00 | 4 780,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.45. | Жилой дом по ул. 70 лет Октября, д. 5 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 11 552,27 | 11 122,40 | 429,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 11 552,27 | 11 122,40 | 429,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 429,87 |  | 429,87 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.46. | Жилой дом по ул. Цветная, д. 8 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 419,76 |  | 4 419,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 4 419,76 |  | 4 419,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.47. | 2-квартирный жилой дом по ул. Цветная, д.11 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6959,60 |  | 6 959,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6959,60 |  | 6 959,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.48. | Жилой дом по ул. Энергетиков, д. 6 (ремонт крыльца) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| С. Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.49. | Жилой дом по ул. Новой, д. 18 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 891,82 | 5 708,92 | 182,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 891,82 | 5 708,92 | 182,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.50. | 2-квартирный жилой дом по Лесная, д.19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 7 618,00 |  | 7 618,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 7 618,00 |  | 7 618,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| С. Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.51. | Жилой дом по ул. Молодежной, д. 19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 890,55 | 6 890,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 6 890,55 | 6 890,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 6 833,90 | 6 833,90 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.52. | Жилой дом по ул. Победы, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 737,62 | 5 737,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 5 737,62 | 5 737,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.53. | 2-квартирный жилой дом по ул. Зырянова, д. 26 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 949,00 | 2 850,00 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 949,00 | 2 850,00 | 99,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.54. | Жилой дом по ул. Зырянова, 12а (отопление) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 102,53 | 0 | 102,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 102,53 | 0 | 102,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.55. | Жилой дом по ул. Садовой, д. 4 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 281,11 | 0 | 281,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 281,11 | 0 | 281,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.56. | Жилой дом по ул. Зырянова, д.30 кв.2 (ремонт квартиры) |  | всего | х | 269,20 |  | 269,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 269,20 |  | 269,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Г. Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.57. | Двухкомнатная муниципальная квартира: ул. Ханты-Мансийская, д. 19, кв. 111 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района2 | всего | х | 523,55 | 523,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 523,55 | 523,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Пасол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.58. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 6 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 675,39 | 675,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 675,39 | 675,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.59. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 1 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 545,3 | 545,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 545,3 | 545,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.60. | Жилой дом по ул. Кедровой, д. 8 кв. 1, 2 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1548,45 | 1 548,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1548,45 | 1 548,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.61. | Жилой дом по ул. Кедровая 14 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 537,54 |  | 537,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 537,54 |  | 537,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.62. | Жилой дом по ул. Набережной, д. 9 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 98,21 | 98,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 98,21 | 98,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.63. | Жилой дом по ул. Чумина, д. 7 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1961,804 |  | 1961,804 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 980,902 |  | 980,902 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 980,902 |  | 980,902 |  |  |  |  |  |
| с. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.64. | Жилой дом по ул. Гагарина, д.19 | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 054,40 |  | 1 054,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 1 054,40 |  | 1 054,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 1 054,40 |  | 1 054,40 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.65. | Жилой дом по ул.Набережная, д. 2 А, кв.1 (Сигильетов В.М.) | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 621,90 |  | 3 621,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 621,90 |  | 3 621,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.66. | Подключение жилых домов к системе теплосводоснабжения в п. Зайцева Речка | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 003,80 | 2 003,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | х | 2 003,80 | 2 003,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 4.1.1 |  |  | всего | х | 256 344,40 | 118 992,50 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 256 344,40 | 118 992,50 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 19 916,64 | 13 565,48 | 6 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме IV |  |  | всего | х | 256 344,40 | 118 992,50 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 256 344,40 | 118 992,50 | 110 768,70 | 0,00 | 3 927,40 | 2 655,80 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 19 916,64 | 13 565,48 | 6 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель 2 «Оптимизация бюджетных расходов, повышение уровня жизни населения, проживающего в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. ПугъЮг)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 "Оказание адресной помощи гражданам, проживающим в населенном пункте с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью (д. ПугъЮг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижневартовского района (д. ПугъЮг) на 2014‒2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Создание условий для переселения жителей из населенного пункта (д. ПугъЮг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управле-ние опеки и попечительства администрации района | всего | непосредственный-13, конечный-13 | 32 529,54 | 32 310,54 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 29079,49 | 29 079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района |  | 3450,05 | 3 231,05 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Переселение жителей из населенного пункта (д. ПугъЮг) с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управле-ние опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32 529,54 | 32 310,54 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 450,05 | 3 231,05 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию5.1.1 |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района/управ-ление опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32529,54 | 32 310,54 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29079,49 | 29 079,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет района | х | 3450,05 | 3 231,05 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме V |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района/отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района /управле-ние опеки и попечительства администрации района | всего | х | 32 529,54 | 32 310,54 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | х | 29 079,49 | 29 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | х | 3 450,05 | 3 231,05 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе |  |  | всего |  | 1 415 501,52 | 585 606,16 | 587 889,65 | 93 533,10 | 65 972,60 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 977,08 | 1 648,84 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 938 807,18 | 405 710,58 | 411 494,50 | 78 129,50 | 43 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 472 717,26 | 178 246,68 | 174 066,91 | 15 403,60 | 22 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 16 850,27 | 8 785,47 | 8 064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  | всего |  | 1 415 501,52 | 585 606,16 | 587 889,65 | 93 533,10 | 65 972,60 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 977,08 | 1 648,84 | 2 328,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 938 807,18 | 405 710,58 | 411 494,50 | 78 129,50 | 43 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 472 717,26 | 178 246,68 | 174 066,91 | 15 403,60 | 22 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 16 850,27 | 8 785,47 | 8 064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы |  |  | всего |  | 9 769,64 | 3 438,04 | 3 207,10 | 1 111,25 | 1 088,25 | 925,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 23 500,80 | 11 750,40 | 5 875,20 | 2 937,60 | 2 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5 342,99 | 1 558,59 | 832,20 | 1 050,80 | 1 027,80 | 873,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 449,50 | 230,54 | 46,66 | 60,45 | 60,45 | 51,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управление архитектуры и градостроительства администрации района |  |  | всего |  | 18 470,08 | 5 033,28 | 1 255,00 | 8 181,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10 031,23 | 2 206,93 | 542,50 | 7 281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 8 438,85 | 2 826,35 | 712,50 | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  | всего |  | 967 088,32 | 367 662,13 | 410 268,39 | 50 529,25 | 54 369,45 | 54 259,10 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 835 293,41 | 330 895,91 | 370 587,20 | 39 141,40 | 46 378,30 | 48 290,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 131 794,91 | 36 766,22 | 39 681,19 | 11 387,85 | 7 991,15 | 5 968,50 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 1 713,64 | 0,00 | 1 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |  | всего |  | 32 529,54 | 32 310,54 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 29 079,49 | 29 079,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 3 450,05 | 3 231,05 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  | всего |  | 387 643,94 | 177 162,17 | 172 940,17 | 33 710,80 | 9 514,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 59 060,06 | 41 969,66 | 39 532,60 | 30 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 328 583,96 | 135 192,51 | 133 407,57 | 3 055,30 | 13 448,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |  | 15 136,63 | 8 785,47 | 6 351,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |