администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19.12.2017 г. Нижневартовск | № 2640 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации района от 05.08.2013 № 1663«О муниципальных программах Нижневартовского района», от 18.09.2013 № 1946 «Об утверждении Перечня муниципальных программ района на 2018−2025 годы и на период до 2030года»:

1. Внести в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности                       вНижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной                        программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 127 911,37тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 009,70 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района – 936 227,20 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 190 300,50 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 373,97 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2018–2025 годы и на период до 2030 года могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы                определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры осуществляется в рамках              реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.».

1.2. В приложении:

1.2.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2018–2025 годы и на период до 2030 года составит 1 127 911,37 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 156 507,87тыс. руб.; в 2019 году – 127 021,40 тыс. руб.; в 2020 году – 137 082,10 тыс. руб.; в 2021 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2022 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2023 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2024 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2025 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2026 – 2030 годы – 353 650,00 тыс. руб., из них: за счет средств федерального бюджета: в 2018 году – 1 009,70 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа: в 2018 году – 67 712,60 тыс. руб.; в 2019 году – 56 235,80 тыс. руб.; в 2020 году – 66 352,10 тыс. руб.; за счет средств бюджета района: в 2018 году – 87 411,60 тыс. руб.; в 2019 году – 70 785,60 тыс. руб.; в 2020 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2021 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2022 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2023 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2024 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2025 году – 70 730,00 тыс. руб.; в 2026 – 2030 годы – 353 650,00 тыс. руб. за счет средств бюджета поселений: в 2018 году – 373,97 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2.2. По всему тексту слова «благоустройство дворовых территорий городских и сельских поселений района» заменить словами «благоустройство дворовых и общественных территорий городских и сельских поселений района» в соответствующих падежах.

1.2.3. Пункты 5.3, 5.4 раздела Vмуниципальной программыизложить в следующей редакции:

«5.3. Реализация основных мероприятий подпрограммы I.

Реализация основного мероприятия 1 «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Реализация основного мероприятия 2 «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий будет осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 95 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 5 процентов.

Реализация основного мероприятия 3 «Проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района с помощью мероприятий 1.3.1‒1.3.2.

Реализация мероприятий 1.3.1 будет осуществляться посредством заключения муниципального контракта на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Реализация мероприятия 1.3.2 осуществляется в соответствии                                  с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2015 № 124-п «О Порядке расходования субвенций, предоставленных их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Порядком предоставления субсидий из бюджета района на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 5 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 1.4 «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики                        и строительства администрации района посредством заключения договоров на предоставление субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства района с помощью мероприятий:

мероприятие 1.4.1 «Предоставление субсидий на финансовое обеспечения затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период на территории района, а именно приобретение энергоносителей в целях обеспечения надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами» будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к муниципальной программе;

мероприятие 1.4.2 «Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению района на коммунальные услуги» будет осуществляться в соответствии с Порядком предоставления субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства из бюджета района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 4 к муниципальной программе.

мероприятие 1.4.3 «Резерв на развитие жилищно-коммунального ком-плекса района» будет осуществляться в соответствии с Порядком использования зарезервированных в составе расходов бюджета района бюджетных ассигнований согласно приложению 14 к муниципальной программе.

Реализация основного мероприятия 2. «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения» подпрограммы 2 осуществляется с помощью мероприятий:

мероприятие 2.1.1 «Предоставление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по социально ориентированным тарифам» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики                      и строительства администрации района. Предоставление субвенции на реализацию мероприятия осуществляться в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 9 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Мероприятие 2.1.2 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» осуществляется отделом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Предоставление субсидии на реализацию мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 10 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п, Порядком предоставления субсидий из бюджета района на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 3 к муниципальной программе.

Уровень софинансирования мероприятия за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен в размере 60 процентов, уровень софинансирования за счет средств местного бюджета – 40 процентов.

Реализация основного мероприятия «Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики» подпрограммы 3 осуществляется с помощью основного мероприятия 3.1 Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики. Реализация основного мероприятия осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ).

Реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» подпрограммы IV осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района».

Реализация основного мероприятия «Создание условий для формирования комфортной городской среды» подпрограммы 5 осуществляется с помощью мероприятий:

мероприятие 5.1 «Создание условий для формирования комфортной городской среды» – «администрациями городских и сельских поселений района в соответствии с Правилами, приведенными в приложении 22 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п.

Субсидии из бюджета автономного округа предоставляются на софинансирование расходов по благоустройству дворовых и общественных территорий городских и сельских поселений района с численностью населения свыше 1000 человек. Уровень софинансирования мероприятия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяется в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципального образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды приведенными в приложении 22 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п и составляет не более 90 процентов. Перечисление денежных средств в поселение будет производиться на основании соглашения, заключенного между администрацией района и администрацией поселения.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий городских и сельских поселений района с численностью населения менее 1000 человек реализуются в рамках утвержденных программ по благоустройству поселений района.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий состоят из мероприятий определенных минимальным (обязательным) перечнем работ и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный (обязательный) перечень видов работ по благоустройству включает: ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн (далее − минимальный перечень видов работ по благоустройству).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ, и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов, установка велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов) (далее − дополнительный перечень работ по благоустройству).

При реализации работ по благоустройству обязательным условием является определение условий о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству (далее − заинтересованные лица).

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой или общественной территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не может превышать 15 процентов.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой или общественной территории и не превышает 50 процентов, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо выполнять с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется с размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.

Сроки и текущее состояние мероприятий по благоустройствуи их  исполнение рассматриваются на заседаниях общественных советов, созданных при администрациях поселений района и при администрации района.

5.4. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района несет персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку; координирует деятельность муниципальных заказчиков по реализации основных мероприятий муниципальной программы; осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; участвует       в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает взаимодействие всех соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации, контролирует целевое использование выделенных денежных средств и выполнение программных мероприятий соисполнителями муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»;

администрации городских и сельских поселений района.

Администрации городских и сельских поселений района:

обеспечивают за счет бюджета поселения долю софинансирования расходов по благоустройству дворовых территорий городских и сельских поселений района в соответствии с условиями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений с администрацией района о реализации программ;

организуют работу по реализации муниципальной программы в рамках своих полномочий, принимают правовые акты в пределах своей компетенции, контролируют ход реализации мероприятий муниципальной программы поселения, рассматривают и проводят экспертизу дополнительных предложений и проектов;

вносят предложения по корректировке муниципальной программы, изменению очередности выполнения работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами реализации муниципальной программы;

осуществляют мониторинг целевых показателей к муниципальной программе в рамках соответствующих муниципальных программ поселений и ежеквартально представляют в отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района результаты мониторинга, а также представляют отчет о ходе реализации муниципальной программы;

обеспечивают проведение общественных обсуждений (срок обсуждения − не менее 30 дней со дня опубликования), учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальных программ поселений по формированию комфортной городской среды на 2018−2022 годы, в том числе при внесении в них изменений.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы (приложение 2 к муниципальной программе), в полном объеме, качественно и в срок.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.».

1.2.4. В приложении 2 к муниципальной программе строки: 5.1; 5.1.1; «Итого по мероприятию 5.1»; «Итого по подпрограмме 5»; «всего по муниципальной Программе»; администрация городского (сельского) поселения» изложить в новой редакции согласно приложению, дополнить пунктами 5.1.2−5.1.29 согласно приложению 1.

1.2.5. Приложение 11 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.2.6. Дополнить муниципальную программу приложением 16 согласно приложению 3.

2.Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление               на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2018.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительствуМ.Ю. Канышеву.

Глава района                                                                                     Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от 19.12.2017 № 2640

Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

«

| № п.п | Наименование основного ме-роприятияму-ниципальной программы (на-именование мероприятия /объекта) |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  |  |  | Источник финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025г. | 2026-2030гг. |
| Цель 3 «Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Нижневартовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Нижневартовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. Создание условий для формирования комфортной городской среды | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | 2.3.18; 2.3.19 | 3 739,67 | 3 739,67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  | 2 356,00 | 2 356,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  |  | 373,97 | 373,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1. | Межбюджетные трансферты администрации городским и сельским поселениям района на создание условий для формирования комфортной городской среды | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | 3 739,67 | 3 739,67 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | 1 009,70 | 1 009,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 2 356,00 | 2 356,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | 373,97 | 373,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Благоустройство дворовой территории по ул. Новая, д15, с. Большетархово | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, д.2, пгт. Излучинск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 1, пгт. Излучинск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Устройство освещения сквера по ул. Энергетиков в пгт. Излучинск (благоустройство общественной терриории) | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. 70 лет Октября д.1, пгт. Новоаганск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. 70 лет Октября, д.2, пгт. Новоаганск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. 70 лет Октября д.3, пгт. Новоаганск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Кербунова, д. 11, с. Ларьяк | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Мирюгина, д. 14, с. Ларьяк | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. | Устройство воркаута по ул. Дружбы, с. Корлики | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12. | Устройство спортивной универсальной площадки по ул. Победы с. Корлики | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Зеленая, д. 8, п. Ваховск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Школьная,д. 7, п. Ваховск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Школьная, д. 9, п. Ваховск | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Летная, д. 18, с. Охтеурье | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.17. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Летная, д. 24, с. Охтеурье | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.18. | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Летная, д. 26, с. Охтеурье | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.19. | Благоустройство сквера по ул. Центральная, д. 9,с.Охтеурье | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.20. | Благоустройство детской площадки по ул. Школьная, д. 2,с.Охтеурье | администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 5.1. |  |  |  |  |  | всего |  | х | 3 739,67 | 3 739,67 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 2 356,00 | 2 356,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | 373,97 | 373,97 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого по Подпрограмме 5 |  |  |  |  |  | всего |  | х | 3 739,67 | 3 739,67 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 2 356,00 | 2 356,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | 373,97 | 373,97 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| всего по муниципальной Программе |  |  |  |  |  | всего |  | х | 1 127 911,37 | 156 507,87 | 127 021,40 | 137 082,10 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 353 650,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 190 300,50 | 67 712,60 | 56 235,80 | 66 352,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | 936 227,20 | 87 411,60 | 70 785,60 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 353 650,00 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | 373,97 | 373,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  |  |  |  |  | всего |  | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  | всего |  | х | 1 127 911,37 | 156 507,87 | 127 021,40 | 137 082,10 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 353 650,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 190 300,50 | 67 712,60 | 56 235,80 | 66 352,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | 936 227,20 | 87 411,60 | 70 785,60 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 70 730,00 | 353 650,00 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | 373,97 | 373,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" |  |  |  |  |  | всего |  | х | 690 326,40 | 60 438,00 | 58 370,30 | 57 630,10 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 256 944,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 23 421,60 | 10 198,90 | 6 981,40 | 6 241,30 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | 666 904,80 | 50 239,10 | 51 388,90 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 51 388,80 | 256 944,00 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  |  |  |  | всего |  | х | 434 855,00 | 93 339,90 | 68 651,10 | 79 452,00 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 96 706,00 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 166 878,90 | 57 513,70 | 49 254,40 | 60 110,80 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | 269 322,40 | 37 172,50 | 19 396,70 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 96 706,00 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч.безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| администрация городского (сельского) поселения |  |  |  |  |  | всего |  | х | 3 739,67 | 3 739,67 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | х | 1 009,70 | 1 009,70 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | х | 2 356,00 | 2 356,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселений |  | х | 373,97 | 373,97 | - | - | - | - | - | - |  |  |

.».

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 19.12.2017 № 2640

«Приложение 11к муниципальной программе«Развитие жилищно-коммунального комплексаи повышение энергетической эффективностивНижневартовском районе на 2018−2025 годыи на период до 2030 года»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

(далее – Порядок)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенного в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории.

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории понимается графический и текстовый материал, включающий в себя изображение дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых                    к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений                    в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

II. Разработка дизайн-проекта

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального           и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья                               в многоквартирном доме, в отношении которого разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

III. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта администрация поселения, в котором запланировано мероприятие по благоустройству (далее – уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 10 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается на официальном сайте поселения района, в котором запланированы мероприятия по благоустройству, для голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 3 к постановлению

администрации района

от 19.12.2017 № 2640

«Приложение 16к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплексаи повышение энергетической эффективностив Нижневартовском районе на 2018–2025годы и на период до 2030 года»

Адресный перечень

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018−2022 годах

| № п/п | Дворовые территории, подлежащие благоустройству |
| --- | --- |
|  | ул. Мирюгина, д. 13, с. Ларьяк |
|  | ул. Школьная, д. 20, ул. Зеленая 10,10а, 10б п. Ваховск |
|  | ул. Школьная, д. 2, п. Ваховск |
|  | л. Школьная, д. 4, п. Ваховск |
|  | ул. Летная, д. 28, с. Охтеурье |
|  | ул. Центральная, д. 8, с. Охтеурье |
|  | ул. Набережная, д. 3,пгт. Излучинск |
|  | ул. Набережная,д. 5,пгт. Излучинск |
|  | ул. Набережная,д. 16,пгт. Излучинск |
|  | ул. Мира, д.10, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Мира, д.12, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Мира, д.7, д.8, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Мира, д.9, д.11, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Бльничный, д. 2, с. Ларьяк |
|  | ул. Больничный, д. 3, с. Ларьяк |
|  | ул. Мирюгина, д. 13, с. Ларьяк |
|  | ул. Школьная, д. 9 п.Ваховск |
|  | ул. Школьная, д. 20, ул. Зеленая, 10,10а, 10б п.Ваховск |
|  | ул. Школьная,д. 2, п.Ваховск |
|  | ул. Центральная,д. 8, с. Охтеурье |
|  | ул. Спортивная, д. 1 п.Ваховск |
|  | ул. Таежная, д. 5,пгт. Излучинск |
|  | ул. Пионерная, д. 2,пгт. Излучинск |
|  | ул. Мира, д.18, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Мира, д.19, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Мира д.16, д.17, пгт. Новоаганск |
|  | ул. Титова, д. 18а, с. Ларьяк |
|  | ул. Титова, д. 20, с. Ларьяк |
|  | ул. Летная, д. 28, с. Охтеурье |
|  | ул. Школьная,д. 4, п. Ваховск |
|  | ул. Энергетиков, д. 11,пгт. Излучинск |
|  | ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск |
|  | ул. Таежная, д. 2,пгт. Излучинск |
|  | ул. Энтузиастов, д. 5,пгт. Новоаганск |
|  | ул. Энтузиастов, д. 8,пгт. Новоаганск |
|  | ул. Энтузиастов, д. 12−13,пгт. Новоаганск |
|  | ул. Летная д. 24, с. Охтеурье |
|  | ул.Школьная,д. 11, п. Ваховск |
|  | ул. Таежная д. 8−10, п. Ваховск |
|  | ул. Агапова д. 12−14, п. Ваховск |
|  | ул. Энергетиков,д. 19,пгт. Излучинск |
|  | ул. Энергетиков, д. 19а,пгт. Излучинск |
|  | ул. Энергетиков, 19б пгт. Излучинск |
|  | ул. Лесная, д. 1,пгт. Новоаганск |
|  | ул. Лесная, д. 2,пгт. Новоаганск |
|  | ул. Лесная, д. 3,пгт. Новоаганск |
|  | ул. Белорусская,д. 1, с.п.Покур |
|  | ул. Юбилейная, д. 2, с.п.Покур |
|  | ул. Киевская, д. 1в, с.п.Покур |

| № п/п | Общественные территории, подлежащие благоустройству |
| --- | --- |
|  | Благоустройство спортивной площадки по ул. Школьной, 2, с. Охтеурье |
|  | Площадь по ул. Школьной, д. 2, п. Ваховск |
|  | Устройство детской игровой площадки, ул. Дружбы, с. Корлики |
|  | ул. 1 микрорайон, 1, 4, 5, 7, п. Ваховск |
|  | Торговые ряды по ул. Таежной,д. 17б, с. Охтеурье |
|  | Торговые ряды по ул. Центральной, д. 14, с.п. Ваховск |
|  | Парк по ул.Осипенко, с. Ларьяк |
|  | Проектирование обустройство газонов с устройством пешеходных дорожек, с. Ларьяк |
|  | Детская площадка по ул. Таежной, д. 29, п.Ваховск |
|  | Сквер по ул. Энергетиков в пгт. Излучинск |
|  | Устройство сквера, ул.Центральная, д.14,пгт. Новоаганск |
|  | Проектирование набережной в с. Ларьяк |
|  | Проектирование сквера в с.Корлики |
|  | Футбольное поле, ул. Осипенко, с. Ларьяк |
|  | ул.Набережная, с. Охтеурье |
|  | Сквер по пер. Молодежный в пгт. Излучинск |
|  | Установка уличного ограждения по ул. Кедровая, Набережная, Чумина, д. Чехломей |
|  | Строительство набережной в с. Ларьяк |
|  | Строительство сквера в с. Корлики |
|  | ул.Набережная, с. Охтеурье |
|  | Благоустройство площади по ул. Школьная, 2, с. Ваховск |
|  | Благоустройство спортивной площадки по ул. Таежная 29, п. Ваховск |
|  | Установка уличного ограждения по ул. Мирюгина, Осипенко, Красный Луч, Кербунова, Куликовой, Кооперативная, Набережная, с. Ларьяк |
|  | Детская площадка по ул. Дружбы, д. 14, с. Корлики |
|  | Детская площадка по ул. Кедровая, с. Чехломей |
|  | Установка аншлагов с номерами домов и улиц, с. Ларьяк |
|  | Сквер по пер. Молодежный в пгт. Излучинск |
|  | Устройство детской площадки п.Зайцева Речка, ул.Почтовая |