администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 12.02.2018 г. Нижневартовск | № 302 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,руководствуясь постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663 «О муниципальных программах Нижневартовского района», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы:

1. Внести в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности                       вНижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Определить общий объем финансирования муниципальной                        программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 327 545,32 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 020,90 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района – 1 133 142,72 тыс. руб.;

за счет средств бюджета округа – 190 300,50 тыс. руб.;

за счет средств бюджета поселений – 1 081,20 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы на 2018–2025 годы и на период до 2030 года могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, путем уточнения по сумме источников финансирования и мероприятиям.

Ежегодно объемы финансирования муниципальной программы                определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры осуществляется в рамках              реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013 № 423-п, путем заключения соглашений о реализации муниципальной программы.».

1.2. В приложении:

1.2.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2018–2025 годы и на период до 2030 года составит 1 327 545,32 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 338 535,42 тыс. руб.; в 2019 году – 129 326,60 тыс. руб.; в 2020 году – 139 387,30 тыс. руб.; в 2021 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2022 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2023 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2024 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2025 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2026 – 2030 годы – 360 148,00 тыс. руб.; из них: за счет средств федерального бюджета: в 2018 году – 1 009,70 тыс. руб.; в 2019 году – 1 005,60 тыс. руб.; в 2020 году – 1 005,60 тыс. руб.; за счет средств бюджета округа: в 2018 году – 67 712,60 тыс. руб.; в 2019 году – 56 235,80 тыс. руб.; в 2020 году – 66 352,10 тыс. руб.; за счет средств бюджета района: в 2018 году – 268 731,92 тыс. руб.; в 2019 году – 72 085,20 тыс. руб.; в 2020 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2021 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2022 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2023 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2024 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2025 году – 72 029,60 тыс. руб.; в 2026 – 2030 годы – 360 148,00 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселений: в 2018 году – 1 081,20 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2.2. В приложении 2 к муниципальной программе:

строки: 1.2; 1.2.4−1.2.23; «Итого по мероприятию 1.2»; 1.4; 1.4.2; «Итого по мероприятию 1.4»; «Итого по подпрограмме 1»; 5.1; 5.1.1−5.1.22; «Итого по мероприятию 5.1»; «Итого по Подпрограмме 5»; «всего по муниципальной Программе»; «прочие расходы», «в том числе по исполнителям: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, администрация городского (сельского) поселения» изложить в новой редакции согласно приложению;

строки 5.1.23−5.1.28 признать утратившими силу.

2. Службе документационного обеспечения управления организации деятельности администрации района разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству М.Ю. Канышеву.

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 12.02.2018 № 302

Изменения, которые вносятся в приложение 2 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности вНижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

| № п/п |  | Наименование основного ме-роприятияму-ниципальной программы (на-именование мероприятия /объекта) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025год | 2026−2030годы |
| Цель 1 «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение условий для выполнения полномочий по предоставлению качественных коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | 2.3.10; 2.3.14 | 239 117,77 | 58 485,37 | 20 932,30 | 20 192,10 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 69 754,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 23 421,60 | 10 198,90 | 6 981,40 | 6 241,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 215 696,17 | 48 286,47 | 13 950,90 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 69 754,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц |  | 23,20 | 23,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС по ул.70 лет Октября от ТК-19 до ул.70 лет Октября, д.17 в пгт.НовоаганскеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 181,93 | 1 181,93 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 181,93 | 1 181,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Ремонт магистральной и внутриквартальных сетей ТВС: ул.Губкина, ул.Новая, ул.Озерная, от ТК-5 до ТК-24 в пгт. НовоаганскеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 6 030,34 | 6 030,34 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 5 416,68 | 5 416,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 613,65 | 613,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения по ул. Новой до КНС-200 в пгт. НовоаганскеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 266,48 | 4 266,48 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 3 829,21 | 3 829,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 437,27 | 437,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС от ТК-52 с вводом в многоквартирный жилой дом, ул. Мелик-Карамова, 15,пгт. Новоаганск, Нижневартовский район |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 552,29 | 552,29 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 486,44 | 486,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 65,85 | 65,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Ремонт сетей ТВС по ул. Набережной, д. 12−ул.Набережной, д.28 в пгт. НовоаганскеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 292,98 | 1 292,98 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 466,57 | 466,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 826,41 | 826,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС: от ТК-30 до ввода в здание музея по ул. Айвасада Мэру, д.20, с. Варьеган, Нижневартовский район |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 120,78 | 120,78 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 120,78 | 120,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС: от ТК-42 до пер. Магистрального, д.1, с. ВарьеганНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 316,93 | 316,93 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 316,93 | 316,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС: ул. Набережная−подземный переход, с. ВарьеганНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 043,53 | 1 043,53 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 043,53 | 1 043,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Замена внутриквартальных сетей ТВС: от ТК-8, ул.Ягельная, 21 «Сельский дом культуры» до ТК-9, ул.Ягельная, 1, с. ВарьеганНижневаровского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 514,71 | 514,71 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 514,71 | 514,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13. | Ремонт внутриквартальных сетей ТВС от ТК-15 до МБДОУ «ВДСКВ «Олененок», расположенного по адресу: ул. Ягельная, д.17, с. ВарьеганНижневартовский район |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 753,01 | 753,01 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 753,01 | 753,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Ремонт сетей ТВС: котельная − ВОК «Импульс»в с. ОхтеурьеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 297,91 | 3 297,91 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 3 297,91 | 3 297,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Ремонт сетей ТВС: ул. Новая, 6 − ул. Новая, 8 в с. ОхтеурьеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 789,71 | 1 789,71 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 789,71 | 1 789,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Ремонт сетей ТВС: ул.Белорусская в с. ПокурНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 433,32 | 433,32 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 433,32 | 433,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Ремонт сетей ТВС: ул. Таежная −котельная в п. ВаховскеНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 722,14 | 1 722,14 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 722,14 | 1 722,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Ремонт сетей ТВС по ул. Кербунова,ул.Коперативной,ул.Октябрьская, 18, 19 в с. ЛарьякНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 3 210,15 | 3 210,15 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 3 210,15 | 3 210,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Ремонт сетей ТВС от почты до ФАП в с. БольшетарховоНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 4 525,31 | 4 525,31 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 4 525,31 | 4 525,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Ремонт сетей ТВС от бани − ул. Подгорная в с. БольшетарховоНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 471,70 | 1 471,70 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 471,70 | 1 471,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Ремонт сетей водоснабжения: ул. Лесная − ул. Школьная в с. БольшетарховоНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 1 596,79 | 1 596,79 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 596,79 | 1 596,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22. | Ремонт сетей ТВС: ул. Новая − ул. Набережная, культурно-досуговый центр с. БольшетарховоНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 5 335,72 | 5 335,72 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 5 335,72 | 5 335,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. | Ремонт сетей ТВС: ул. Набережная, 28 − ул. Набережная,35 в с.БольшетарховоНижневартовского района |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | х | 2 832,88 | 2 832,88 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 2 832,88 | 2 832,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2 |  |  |  | всего | х | 239 117,77 | 58 485,37 | 20 932,30 | 20 192,10 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 69 754,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 23 421,60 | 10 198,90 | 6 981,40 | 6 241,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 215 696,17 | 48 286,47 | 13 950,90 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 13 950,80 | 69 754,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступленияфизических и юридических лиц | х | 23,20 | 23,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. |  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 182 102,02 | 105 587,82 | 8 605,70 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 30 867,50 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет района |  | 182 102,02 | 105 587,82 | 8 605,70 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 30 867,50 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. |  | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с применением регу-лируемых тарифов на услуги организаций, предоставляющих населению района услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 84 619,84 | 29 978,84 | 4 393,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 22 840,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 84 619,84 | 29 978,84 | 4 393,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 22 840,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Пгт. Новоаганск |  | всего | х | 58 629,00 | 3 988,00 | 4 393,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 22 840,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 58 629,00 | 3 988,00 | 4 393,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 4 568,00 | 22 840,00 |
|  |  | П. Аган |  | всего | х | 1 781,47 | 1 781,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 1 781,47 | 1 781,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Большетархово |  | всего | х | 876,36 | 876,36 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 876,36 | 876,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д. Вата |  | всего | х | 188,40 | 188,40 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 188,40 | 188,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П. Ваховск, с. Охтеурье |  | всего | х | 15 161,94 | 15 161,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 15 161,94 | 15 161,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | П. Зайцева Речка |  | всего | х | 2 657,14 | 2 657,14 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 2 657,14 | 2 657,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Ларьяк, с. Корлики |  | всего | х | 2 021,75 | 2 021,75 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 2 021,75 | 2 021,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С. Покур |  | всего | х | 3 303,78 | 3 303,78 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 3 303,78 | 3 303,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д. Вампугол |  | всего | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.4 |  |  |  | всего | х | 182 102,02 | 105 587,82 | 8 605,70 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 30 867,50 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 182 102,02 | 105 587,82 | 8 605,70 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 6 173,50 | 30 867,50 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме 1 |  |  |  | всего | х | 488 115,24 | 221 994,64 | 30 575,00 | 27 402,60 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 104 071,50 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 24 462,60 | 10 545,90 | 7 328,40 | 6 588,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет района | х | 463 652,64 | 211 448,74 | 23 246,60 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 20 814,30 | 104 071,50 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 55 924,78 | 55 924,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель 3 «Повышение уровня благоустройства территории муниципального образованияНижневартовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образованияНижневартовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Основное мероприятие 5.1. Создание условий для формирования комфортной городской среды | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | 2.3.18; 2.3.19 | 13 273,13 | 11 261,93 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 020,91 | 1 009,71 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 2 355,99 | 2 355,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 6 815,03 | 6 815,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений |  | 1 081,20 | 1 081,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1. |  | Межбюджетные трансферты администрации городским и сельским поселениям района на создание условий для формирования комфортной городской среды | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | всего | х | 2 011,20 | - | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 2 011,20 | - | 1 005,60 | 1 005,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Новой, д. 15, с. Большетархово | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 527,30 | 527,30 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 79,71 | 79,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 185,99 | 185,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 261,60 | 261,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Школьной, д.2, пгт. Излучинск | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 390,00 | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 910,00 | 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Набережной, д. 1, пгт. Излучинск | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 45,00 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 105,00 | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. |  | Устройство освещения сквера по ул. Энергетиков в пгт. Излучинске (благоустройство общественнойтерриории) | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 1 121,30 | 1 121,30 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 1 121,30 | 1 121,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6. |  | Благоустройстройство дворовой территории по ул. 70 лет Октября, д.1,2, 3,пгт. Новоаганск | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 280,00 | 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7. |  | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Кербунова, д. 11, с. Ларьяк | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 230,00 | 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8. |  | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Мирюгина, д. 14, с. Ларьяк | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 35,00 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. |  | Устройство воркаута по ул. Дружбы, с. Корлики | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 400,00 | 400,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10. |  | Устройство спортивной универсальной площадки по ул. Победы, с. Корлики | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 210,00 | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 490,00 | 490,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11. |  | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Зеленой, 8, ул. Школьной, 7, 9 в п. Ваховске | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 114,50 | 114,50 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 21,00 | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 69,50 | 69,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12. |  | Благоустройстройство дворовой территории по ул. Летной, 18, 24, 26, с. Охтеурье | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 157,00 | 157,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 9,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 21,00 | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 112,00 | 112,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13. |  | Благоустройство сквера по ул. Центральной, 9,с.Охтеурье | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 236,00 | 236,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 28,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 70,00 | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 126,00 | 126,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14. |  | Благоустройство детской площадки по ул. Школьной, 2,с.Охтеурье | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 717,00 | 717,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 140,00 | 140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 373,00 | 373,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 144,00 | 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15. |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул.Леспромхозной, д.2, п.Зайцева Речка | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 388,20 | 388,20 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 288,20 | 288,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16. |  | Благоустройство территории Памятника Героям гражданской войны по ул. Центральной, 89, с.Покур | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 679,23 | 679,23 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 579,23 | 579,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.17. |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Новой, д. 4, 6, 8, ул. Школьной, 2, 4 и ул. Лесной, 17, д.Вата | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 303,00 | 303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 147,00 | 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.18. |  | Обустройство беседки по ул. Береговой, д.Вата | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 10,00 | 10,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.19. |  | Благоустройство территории по ул. Центральной, ул. Кедровой, д. Вата | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 15,00 | 15,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 12,00 | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.20. |  | Благоустройство территории Монумента Славы, п.Аган | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 96,40 | 96,40 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 87,20 | 87,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 9,20 | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.21. |  | Благоустройство дворовой территории по ул.Рыбников, д. 2, 4, п.Аган | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 160,00 | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.22. |  | Благоустройство дворовой территории по ул. Школьной, д. 6, 8, п.Аган | жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; администрация городского (сельского) поселения | всего | х | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 160,00 | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 5.1. |  |  |  | всего | х | 13 273,13 | 11 261,93 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 020,91 | 1 009,71 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 355,99 | 2 355,99 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 6 815,03 | 6 815,03 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 1 081,20 | 1 081,20 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого по Подпрограмме 5 |  |  |  | всего | х | 13 273,13 | 11 261,93 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 020,91 | 1 009,71 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 355,99 | 2 355,99 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты | х | 6 815,03 | 6 815,03 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 1 081,20 | 1 081,20 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| всего по муниципальной Программе |  |  |  | всего | х | 1 327 545,32 | 338 535,42 | 129 326,60 | 139 387,30 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 360 148,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 020,90 | 1 009,70 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 190 300,50 | 67 712,60 | 56 235,80 | 66 352,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | 1 133 142,72 | 268 731,92 | 72 085,20 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 360 148,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 55 924,78 | 55 924,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 1 081,20 | 1 081,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  | всего | х | 1 271 760,87 | 282 750,97 | 129 326,60 | 139 387,30 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 360 148,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 020,90 | 1 009,70 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 190 300,50 | 67 712,60 | 56 235,80 | 66 352,10 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | 1 077 358,27 | 212 947,47 | 72 085,20 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 72 029,60 | 360 148,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 55 924,78 | 55 924,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 1 081,20 | 1 081,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |  | всего | х | 799 139,08 | 153 655,48 | 59 669,90 | 58 929,70 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 263 442,00 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 23 421,60 | 10 198,90 | 6 981,40 | 6 241,30 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | 775 717,48 | 143 456,58 | 52 688,50 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 52 688,40 | 263 442,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | 55 924,78 | 55 924,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |  |  |  | всего | х | 515 133,12 | 173 618,02 | 68 651,10 | 79 452,00 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 96 706,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | - |  | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 164 522,90 | 55 157,70 | 49 254,40 | 60 110,80 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | х | 350 610,22 | 118 460,32 | 19 396,70 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 19 341,20 | 96 706,00 |
|  |  |  |  | в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | х | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| администрация городского (сельского) поселения |  |  |  | всего | х | 13 273,13 | 11 261,93 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | х | 3 020,91 | 1 009,71 | 1 005,60 | 1 005,60 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | х | 2 355,99 | 2 355,99 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета района | х | 6 815,03 | 6 815,03 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | х | 1 081,20 | 1 081,20 | - | - | - | - | - | - |  |  |