администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 17.03.2011 г. Нижневартовск | № 386 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 15.10.2009  № 1208 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 15.10.2009 № 1208 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» (с изменениями от 30.12.2010 № 2110):

1.1. Пункты 3, 3.3. постановления изложить в новой редакции:

«3. Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, на 2009–2012 годы за счет средств всех источников финансирования составляет – 852 075,02 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году – 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 43 964,96 тыс. руб., бюджет района – 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 548,19 тыс. руб.);

в 2010 году – 393 198,7 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 146 382,04 - тыс. руб., бюджет района – 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 287,95 тыс. руб.);

в 2011 году – 262 035,0 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 55 374,88 тыс. руб., бюджет района – 206 660,12 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.);

в 2012 году – 7 333,00 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,00 тыс. руб., бюджет района –7 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.)».

«3.3. Объемы финансирования Программы на 2009−2012 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.».

1.2. В паспорте Программы приложения к постановлению:

1.2.1. Абзац 1 раздела «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, на 2009–2012 годы за счет средств всех источников финансирования составляет – 852 075,02 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году – 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 43 964,96 тыс. руб., бюджет района – 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 548,19 тыс. руб.);

в 2010 году – 393 198,7 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 146 382,04 - тыс. руб., бюджет района – 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 287,95 тыс. руб.);

в 2011 году – 262 035,0 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 55 374,88 тыс. руб., бюджет района – 206 660,12 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.);

в 2012 году – 7 333,00  тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,00 тыс. руб., бюджет района –7 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.)».

1.2.2. Абзац 5 раздела «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Объемы финансирования Программы на 2009−2012 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района путем уточнения по сумме и мероприятиям.».

1.2.3. Пункты 4.1., 4.6., 4.7. 4.8. раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«4.1. Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы, на 2009–2012 годы за счет средств всех источников финансирования составляет – 852 075,02 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году – 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 43 964,96 тыс. руб., бюджет района – 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 548,19 тыс. руб.);

в 2010 году – 393 198,7 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 146 382,04 - тыс. руб., бюджет района – 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 287,95 тыс. руб.);

в 2011 году – 262 035,0 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 55 374,88 тыс. руб., бюджет района – 206 660,12 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.);

в 2012 году – 7 333,00  тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,00 тыс. руб., бюджет района –7 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.).

4.6. Объемы финансирования Программы на 2009–2012 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района путем уточнения по сумме и мероприятиям».

4.7. Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 1, 2, 3, 4 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы».

4.8. Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2009–2012 годы, предусмотренный в бюджете района, составит 852 075,02 тыс. руб., из них:

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 245 721,88 тыс. руб.;

средства бюджета района – 593 517,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 12 836,14 тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2009 году – 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 43 964,96 тыс. руб., бюджет района – 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники – 5 548,19 тыс. руб.);

в 2010 году – 393 198,70 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 146 382,04 - тыс. руб., бюджет района – 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 287,95 тыс. руб.);

в 2011 году – 262 035,0 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 55 374,88 тыс. руб., бюджет района – 206 660,12 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.);

в 2012 году – 7 333,00  тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,00 тыс. руб., бюджет района –7 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.).».

1.3. Приложения 1, 2, 3 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к постановлению.

1.4. Долгосрочную целевую программу «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» дополнить приложением 4 согласно приложению 4 к постановлению.

2. Комитету экономики администрации района (А.Ю. Бурылов) внести изменения в реестр целевых программ района.

3. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

4. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) внести информационную справку   в оригинал постановления администрации района от 15.10.2009 № 1208.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.И. Пегишева.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации района от 17.03.2011 № 386 Приложение 1 к программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009−2012 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы Нижневартовского района «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009−2012 годы» |
| № п\п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения, года | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
|  |  |  |  | всего | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов коммунального хозяйства |
| Поселок городского типа Новоаганск |
| 1. | Строительство объекта «Сети электроснабжения 6 кВ к зданию Дома культуры» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 722,00 | 625,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 2. | Строительство объекта «Сети электроснабжения 0,4 кВ к зданию Дома культуры» |  | 2009−2010 годы | 1 108,00 | 1 017,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» |  | 2009 год | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 4. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» |  | 2009−2010 годы | 2 919,00 | 2 733,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 185,19 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 5. | Замена сетей ТВС по ул. Нефтяников, Цветной в пеннополиуретановой изоляции (Т1, Т2-Ду=159/250,108/180,76/140,57/125; В-Ду=108/180,76/140, 57/125,2 |  | 2011 год | 0,00035 | 0,00 | 0,00 | 0,00035 | 0,00 | бюджет района |
| 6. | Строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети (сети теплоснабжения, канализации, электроснабжения, связи) к стационару на 62 койки» |  | 2009−2011 годы | 34 425,79 | 784,40 | 868,08 | 20,38 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 32 752,93 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 8. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» |  | 2009 год | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство объекта «Сети водопровода (полив огородов)» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 172,68 | 153,00 | 19,68 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 10. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» |  | 2009 год | 119,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 11. | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по переулку Лесной |  | 2010 год | 11,30 | 0,00 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 12. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» |  | 2009−2010 годы | 800,00 | 525,39 | 274,61 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Инженерные сети к врачебной амбулатории на 30 посещений в смену | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 52,30 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 14. | Реконструкция сетей тепловодоснабжения в зоне действия котельных 1, 2, 3 (второй пусковой) |  | 2010−2011 годы | 13 907,53 | 0,00 | 4 603,92 | 5 396,08 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 99,98 | 3 807,55 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 16. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» |  | 2009−2010 годы | 800,00 | 386,07 | 413,93 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Внешние сети инженерного обеспечения жилых домов в мкр. Северный | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 38,98 | 0,00 | 38,98 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Строительство объекта «Резервуар чистой воды на водоочистном комплексе «Импульс» 10 куб. м/час» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 15,12 | 8,26 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 1, в том числе | 56 269,70 | 7 529,93 | 39 515,77 | 9 224,01 | 0,00 |  |
| бюджет района | 42 457,89 | 3 718,12 | 34 911,84 | 3 827,93 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 10 000,00 | 0,00 | 4 603,92 | 5 396,08 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 3 811,81 | 3 811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 2. Развитие и модернизация учреждений социальной сферы |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексов социальной сферы |
| Поселок городского типа Новоаганск |
| 19. | Строительство объекта «Дом культуры» (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры» на 2006−2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 10 490,80 | 0,00 | 150,40 | 1 069,60 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 7 983,78 | 593,24 | 693,78 | 0,00 | бюджет округа |
| Деревня Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство объекта «Культурно-образовательный комплекс (школа на 70 мест, детский сад на 20 мест, музей-библиотека)» (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на 2006−2012 годы») | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 38 513,69 | 0,00 | 6 031,15 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 12 482,54 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| Задача 2. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов здравоохранения и спорта |
| Поселок Ваховск |
| 21. | Строительство объекта «Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 38 144,61 | 2 416,35 | 35 654,45 | 73,81 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Врачебная амбулатория на 10 посещений в смену со стационаром дневного пребывания на 2 койки и встроенным жилым помещением» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 75 832,60 | 0,00 | 724,93 | 73 710,35 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 397,32 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Строительство объекта «Стадион к муниципальному образовательному учреждению «Общеобразовательной средней школе № 1» по ул. Школьная, дом 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Строительство объекта «Стационар на 62 койки» (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на 2006−2012 годы») | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2011 годы | 99 682,50 | 620,00 | 0,00 | 3 993,56 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 5 778,94 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 604,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 33 381,78 | 10 671,89 | 18 104,11 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 25 528,22 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| Задача 3. Разработка проектно-сметной документации и строительство сельских школ |
| Задача 4. Разработка проектно-сметной документации и строительство дошкольных образовательных учреждений |
| 25. | Реконструкция помещений блоков Г, В и Д учебного центра под детский сад пгт. Излучинск Нижневартовского района, пер. Строителей, дом 5; (Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийского автономного округа − Югры» на 2007-2010 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 265,34 | 0,00 | 2 005,34 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Задача 5. Разработка проектно-сметной документации и строительство учреждений образования |
| Поселок Зайцева речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Культурно-образовательный комплекс | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 4 512,24 | 0,00 | 4 512,24 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 2, в том числе | 270 116,8 | 45 076,91 | 124 393,33 | 100 646,53 | 0,00 |  |
| бюджет района | 137 068,09 | 3 711,35 | 53 112,10 | 81 848,64 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 131 444,68 | 41 365,56 | 71 281,23 | 18 797,89 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 1 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 3. Развитие и модернизация объектов национальной экономики |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов национальной экономики |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Модернизация радиорелейной линии Нижневартовск – Вата − Покур | управление транспорта и связи администрации района | 2009 год | 4 116,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Строительство объекта «Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и на дорогах (школа № 2)» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2011 годы | 2 106,50 | 1 003,85 | 93,39 | 101,05 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 908,21 | 0,00 | бюджет района |
| Другие вопросы национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Проведение экспертиз, получение паспортов БТИ, межевание объектов на основании перечня мероприятий Программы (объектов главного распорядителя бюджетных средств − муниципального заказчика) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 502,57 | 501,98 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 3, в том числе | 6 725,07 | 5 621,83 | 93,98 | 1 009,26 | 0,00 |  |
| бюджет района | 3 536,86 | 3 341,83 | 93,98 | 1 009,26 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 1 284,00 | 1 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 1 904,21 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 4. Развитие и модернизация объектов, относящихся к общегосударственным вопросам |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов, относящихся к общегосударственным вопросам |
| Город Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Административное здание, расположенное по адресу ул. Ленина, дом 6 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2011 годы | 3 243,28 | 1 943,28 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Здание администрации | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 349,72 | 0,00 | 349,72 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Обелиск погибшим воинам | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | бюджет района |
| Село Былино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны (ограждение памятника) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Здание администрации | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 11 166,58 | 0,00 | 8 008,79 | 3 157,78 | 0,00 | бюджет района |
| 35. | Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны (ограждение памятника) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 223,37 | 0,00 | 0,00 | 223,37 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 4, в том числе | 15 213,46 | 1 943,28 | 8 358,52 | 4 911,66 | 0,00 |  |
| бюджет района | 14 765,10 | 1 943,28 | 8 358,52 | 4 911,66 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 448,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 5. Развитие и модернизация объектов относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Православный храм Святого Николая Угодника | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2011 годы | 4 077,00 | 2 772,70 | 0,00 | 1 304,30 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 5, в том числе | 4 077,00 | 2 772,70 | 0,00 | 1 304,30 | 0,00 |  |
| бюджет района | 4 077,00 | 2 772,70 | 0,00 | 1 304,30 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 6. Развитие и модернизация жилищного хозяйства |
| Задача 1.Проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства |
| Город Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Реконструкция и перепрофилирование жилого помещения в нежилое, ул. Нефтяников, д. 5 кв. 38 под офис | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 100,00 | 0,00 | 99,995 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Ул. Береговая, дом 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 3 875,36 | 2 703,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 1 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| 39. | Ул. Лесная, дом 2 |  | 2009 год | 794,80 | 794,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 40. | Ул. Энтузиастов, дом 14 |  | 2009−2010 годы | 19 749,32 | 16 064,48 | 3 669,19 | 15,65 | 0,00 | бюджет района |
| 41. | Ул. Мелик-Карамова, дом 1, 1а, 2, 3, 4 |  | 2010 год | 185,24 | 0,00 | 185,24 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 42. | Ул. Новая, дом 15 |  | 2009 год | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 43. | 4-квартирный жилой дом по ул. Техснаб, дом 6 |  | 2010 годы | 1 224,80 | 0,00 | 1 117,40 | 107,40 | 0,00 | бюджет района |
| 44. | Ул. Энтузиастов, дом 6, кв. 4 |  | 2010 год | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 45. | Ул. Транспортная, дом 26 |  | 2010 год | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 46. | Ул. Мира, дом 2, дом 3, дом 4 |  | 2010 год | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 47. | 28-квартирный жилой дом ул. Мелик-Карамова, дом 14 |  | 2010-2011 годы | 20 059,18 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 3 670,65 | 10 388,53 | 0,00 | бюджет района |
| 48. | Ул. Береговая, дом 7 |  | 2011 год | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | бюджет района |
| 49. | Ул. Набережная, дом 6, кв. 40 (Л.Ф. Куруленко) |  | 2011 год | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 14,55 | 0,00 | бюджет района |
| 50. | Ул. Молодежная, дом 5, кв. 14 (Т.Г. Репина) |  | 2011 год | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | бюджет района |
| 51. | Ул. Энергетиков, дом 4, кв. 40 (В.С. Можаровская) |  | 2011 год | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | бюджет района |
| 52. | Ул. Энергетиков, дом 4, кв. 41 (А.Х. Юсупова) |  | 2011 год | 162,43 | 0,00 | 0,00 | 162,43 | 0,00 | бюджет района |
| 53. | Ул. Строителей, дом 1, кв. 3 (Е.Г. Черкашина) |  | 2011 год | 106,02 | 0,00 | 0,00 | 106,02 | 0,00 | бюджет района |
| 54. | Ул. набережная, дом 6, кв. 69 (Т.Л. Макашута) |  | 2011 год | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | бюджет района |
| 55. | Ул. Набережная, дом 16, кв. 9 (В.Е. Салманова) |  | 2011 год | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | бюджет района |
| 56. | Ул. Таежная, дом 2, кв. 10 (В.Г. Денисова) |  | 2011 год | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 0,00 | бюджет района |
| 57. | Ул. Набережная, дом 6, кв. 55 (Н.И. Букатарь) |  | 2011 год | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | бюджет района |
| 58. | Пер. Строителей, дом 1, кв. 115 (М.А. Губаева) |  | 2011 год | 33,16 | 0,00 | 0,00 | 33,16 | 0,00 | бюджет района |
| Село Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Ул. Айваседа Мэру, дом 27 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 52. | Ул. Айваседа Мэру, дом № 28 |  | 2009−2011 годы | 747,86 | 740,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | бюджет района |
| 53. | Ул. Школьная, дом 17 |  | 2010 год | 7 322,40 | 0,00 | 4 564,80 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2 757,60 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| 54. | Ул. Грошева, дом 3, кв. 2 |  | 2010 год | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 55. | Ул. Центральная, дом 28 |  | 2010 год | 705,60 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Ул. Набережная, дом 9 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 696,16 | 0,00 | 696,16 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 57. | Пер. Строителей, дом 1 |  | 2010 год | 1 102,82 | 0,00 | 1 102,82 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 58. | Ул. Энергетиков, д. 17, кв 27 (К.Г. Иманаева) |  | 2011 год | 32,92 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 0,00 | бюджет района |
| 59. | Ул. Набережная, д. 4, кв 80 (Е.В. Барышева) |  | 2011 год | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | 0,00 | бюджет района |
| Село Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Ул. Набережная, дом 34 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009-2011 годы | 1 232,94 | 1 224,02 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | бюджет района |
| 61. | Пер. Почтовый, дом 3, кв. 1, 2 |  | 2009 год | 138,31 | 138,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 62. | Ул. Школьная, д .21 (А.Л. Рябкова) |  | 2011 год | 294,73 | 0,00 | 0,00 | 294,73 | 0,00 | бюджет района |
| 63. | Ул. Школьная, д. 17 (Л.П. Соснина) |  | 2011 год | 276,45 | 0,00 | 0,00 | 276,45 | 0,00 | бюджет района |
| 63. | Пер. Почтовый, дом 6 |  | 2010 год | 248,90 | 0,00 | 248,90 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ул. Набережная, дом 8, кв. 1, 2 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 2 048,62 | 2 048,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 65. | Ул. Октябрьская, дом 13, кв. 1, 2 |  | 2009−2010 годы | 6 371,14 | 1 768,11 | 4 603,03 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 66. | Ул. Титова, дом 20 |  | 2010 год | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 67. | Ул. Кооперативная, дом 5а |  | 2011 год | 489,31 | 0,00 | 0,00 | 489,31 | 0,00 | бюджет района |
| 68. | Ул. Куликова, дом 8 (Г.А. Полков) |  | 2011 год | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | бюджет района |
| 69. | Ул. Гагарина, дом 19 (В.И. Тетюева) |  | 2011 год | 795,83 | 0,00 | 0,00 | 795,83 | 0,00 | бюджет района |
| 70. | 3-х кв. жилой дом (новое строительство) |  | 2011 год | 6 894,49 | 0,00 | 0,00 | 6 894,49 | 0,00 | бюджет района |
| Село Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Ул. Центральная, дом 3 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 1 840,35 | 1 683,20 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| 72. | Ул. Мира, дом 5 |  | 2010 год | 1 259,32 | 0,00 | 0,00 | 1 259,32 | 0,00 | бюджет района |
| 73. | Ул. Кедровая, дом 5 |  | 2010 год | 138,52 | 0,00 | 0,00 | 138,52 | 0,00 | бюджет района |
| 74. | Ул. Молодежная, дом 23 |  | 2010 год | 138,52 | 0,00 | 0,00 | 138,52 | 0,00 | бюджет района |
| 75. | Ул. Таежная, дом 8 |  | 2010 год | 1 621,48 | 0,00 | 0,00 | 1 621,48 | 0,00 | бюджет района |
| 76. | Ул. Таежная, дом 25 |  | 2010 год | 75,25 | 0,00 | 0,00 | 75,25 | 0,00 | бюджет района |
| 77. | Ул. Дружбы, дом 5 |  | 2010 год | 165,45 | 0,00 | 0,00 | 165,45 | 0,00 | бюджет района |
| 78. | Ул. Восточная, дом 18 |  | 2010 год | 165,45 | 0,00 | 0,00 | 165,45 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Ул. Набережная, дом 8б (Х.К. Онянова) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 849,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Ул. Октябрьская, дом 23 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 1 742,87 | 1 742,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 81. | Ул. Мира, дом 3 |  | 2010−2011 годы | 6 000,01 | 0,00 | 5 976,72 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 23,29 | 0,00 | бюджет района |
| 82. | Ул. Островная, дом 6, кв. 1 |  | 2010 год | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 83. | Ремонт печей в жилых домах по ул. Школьной, дом 3, кв. № 1, ул. Мира, дом 7. |  | 2010 год | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 84. | Ул. Почтовая, дом 10, кв. 1 |  | 2010 год | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 85. | Ул. Строителей, дом 7, кв. 1 |  | 2010 год | 129,99 | 0,00 | 129,99 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 86. | Ул. Набережная, дом 2 |  | 2010 год | 539,55 | 0,00 | 539,55 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 87. | Ул. Центральная, дом 12, кв. 2 (Л.И. Шумиловой) |  | 2010 год | 127,06 | 0,00 | 127,06 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 88. | Ул. Октябрьская, дом 20, кв. 1 (Л.М. Проваренко) |  | 2010−2011 годы | 2 642,75 | 0,00 | 2 221,00 | 421,75 | 0,00 | бюджет района |
| 89. | Ул. Центральная, дом 14, кв. 2 |  | 2010 год | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 90. | Ремонт печей (7 шт.) в жилых домах: ул. Центральная, дом 14, кв. 1, 2; ул. Набережная, дом 17, кв. 2; ул. Островная, дом 4, кв. 1; |  | 2010 год | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 91. | Ул. Мира, дом 9 |  | 2011 год | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | бюджет района |
| 92. | Ул. Октябрьская, дом 17, кв. 2 |  | 2012 год | 1 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731,00 | бюджет района |
| Деревня Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Ул. Садовая, дом 2 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 94. | Ул. Садовая, дом 4 |  | 2009 год | 743,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Ул. Набережная, дом 16 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 689,01 | 689,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 96. | Ул. Центральная, дом 13 |  | 2009 год | 1 056,00 | 1 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 97. | Ул. Летная, дом 23 |  | 2010 год | 8 456,44 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 5 273,14 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 3 153,30 | 0,00 | 0 | бюджет округа |
| 98. | Ул. Школьная, дом 3 |  | 2010−2011 годы | 5 717,69 | 0,00 | 2 579,04 | 332,35 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2 806,30 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| Поселок Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Ул. Молодежная, дом 6 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 1 166,67 | 1 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 100. | Ул. Таежная, дом 15 |  | 2010 год | 7 008,20 | 0,00 | 4 858,10 | 23,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2 127,10 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| 101. | 12-квартирный жилой дом в 1 мкр. |  | 2010 год | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Ул. Киевская, дом 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 66,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | бюджет района |
| 103. | Ул. Киевская, дом 2, кв. 1 |  | 2009 год | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 104. | Ул. Центральная, дом 29/1 |  | 2010 год | 659,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 105. | Ул. Совхозная, дом 6 |  | 2010 год | 6 090,06 | 0,00 | 6 090,06 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 106. | Ул. Киевская, дом 1б |  | 2011 год | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Ул. Береговая, дом 39 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 72,59 | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 108. | Ул. Кедровая, дом 18 |  | 2009−2011 годы | 4 423,98 | 724,63 | 3 682,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | бюджет района |
| 109. | Ул. Лесная, дом 9 |  | 2011 год | 6 910,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5 768,00 | 0,00 | бюджет района |
| 110. | Ул. Лесная, дом 3 кв. 1 (В.Ф. Глазунова) |  | 2011 год | 78,83 | 0,00 | 0,00 | 78,83 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Пасол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | Ул. Кедровая, дом 3 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2011 годы | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района* |
|  |  |  |  |  | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Ул. Советская, дом 18 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 917,13 | 0,00 | 2 917,13 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 113. | Ул. Советская, дом 31, кв. 1 |  | 2009 год | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 114. | Ул. Рыбников, дом 21 |  | 2009 год | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 115. | Ул. Лесная, дом 15 |  | 2010 год | 881,25 | 0,00 | 881,25 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 116. | Ул. Школьная, дом 3 |  | 2010 год | 3 453,50 | 0,00 | 3 437,32 | 16,18 | 0,00 | бюджет района |
| 117. | Ул. Советская, дом 31, кв. 1 (О.Г. Айтмухаметова) |  | 2011 год | 13,85 | 0,00 | 0,00 | 13,85 | 0,00 | бюджет района |
| Село Былино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | 1-квартирный жилой дом по ул. Речной | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ, 6 в том числе | 180 783,89 | 39 239,84 | 82 079,84 | 57 733,22 | 1 731,00 |  |
| бюджет района | 149 577,81 | 37 184,05 | 64 785,54 | 57 733,22 | 1 731,00 |  |
| бюджет округа | 12 159,70 | 1 315,40 | 10 844,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 19 046,38 | 740,38 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 7. Развитие и модернизация коммунального хозяйства |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Лаборатория по проверке качества питьевой воды | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 120. | Ремонт сетей канализации от приемной емкости ВОС «Импульс-60» до существующего канализационного колодца КК-1) |  | 2011 год | 351,38 | 0,00 | 0,00 | 351,38 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Ремонт подъездной дороги к муниципальному образовательному учреждению «Общеобразовательная средняя школа» по ул. Почтовой | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Устройство изоляции на сетях теплоснабжения по ул. Учительской | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 64,31 | 0,00 | 0,00 | 64,31 | 0,00 | бюджет района |
| Село Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Выполнение работ по ремонту системы тепловодоснабжения в здание муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большетарховская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | Реконструкция «Канализационно-очистные сооружения производительностью 200 куб. м/сут.» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 2 150,00 | 0,00 | 1 258,16 | 891,84 | 0,00 | бюджет района |
| 125. | «Канализационно-очистные сооружения производительностью 200 куб. м./сут» |  | 2011 год | 1 788,50 | 0,00 | 0,00 | 1 788,50 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | «Канализационно-очистные сооружения производительностью 200 куб. м./сут.» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 87,35 | 0,00 | 0,00 | 87,35 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Реконструкция водовода 300 мм по ул. Набережной | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 845,80 | 0,00 | 2 845,80 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 128. | Ул. Набережная, дом 18 (окончание благоустройства) |  | 2010 год | 3 338,28 | 0,00 | 3 338,28 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 7, в том числе | 12 525,62 | 0,00 | 9 242,24 | 3 283,38 | 0,00 |  |
| бюджет района | 12 525,62 | 0,00 | 9 242,24 | 3 283,38 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 8. Развитие и модернизация учреждений образования в рамках реализации целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа − Югры |
| Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Новая школа Югры на 2010−2013 годы», |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов учреждений образования (02.18.01) |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Муниципальное образовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 248,70 | 0,00 | 124,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 124,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 032,47 | 0,00 | 1 016,25 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 016,22 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 757,60 | 0,00 | 1 378,80 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 378,80 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 323,90 | 0,00 | 661,95 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 661,95 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ларьякская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 643,70 | 0,00 | 821,85 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 821,85 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Муниципальное образовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 352,60 | 0,00 | 1 176,30 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 176,30 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Чехломеевская общеобразовательная основная школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 635,50 | 0,00 | 317,75 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 317,75 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Излучинское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 830,70 | 0,00 | 1 415,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 415,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Ваховское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лесная сказка» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 4 165,00 | 0,00 | 2 082,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 2 082,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Задача 2. Проведение благоустройства учреждений образования (02.18.02) |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 441,30 | 0,00 | 720,65 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 720,65 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Задача 3. Устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности учреждений образования (02.18.03) |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. | Муниципальное образовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 107,90 | 0,00 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 53,95 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Муниципальное образовательное учреждение «Охтеурская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 995,28 | 0,00 | 497,65 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 497,63 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Покурская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 944,00 | 0,00 | 1 472,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 472,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 692,40 | 0,00 | 1 346,20 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 346,20 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143. | Муниципальное образовательное учреждение «Ларьякская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 391,30 | 0,00 | 195,65 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 195,65 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Муниципальное образовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 572,00 | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 786,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145. | Муниципальное образовательное учреждение «Чехломеевская общеобразовательная основная школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 568,50 | 0,00 | 284,25 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 284,25 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Излучинское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 970,30 | 0,00 | 1 485,15 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 1 485,15 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Задача 4. Укрепление антитеррористической безопасности |
| Задача 5. Устранение нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности (02.18.04) |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», управление образования администрации района | 2010 год | 178,70 | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 89,35 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 148. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа» | управление образования администрации района | 2010 год | 53,00 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Новоаганская общеобразовательная средняя школа № 1» | управление образования администрации района | 2010 год | 1 065,97 | 0,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 153,97 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2» | управление образования администрации района | 2010 год | 82,10 | 0,00 | 41,05 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 41,05 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 151. | Излучинское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» | управление образования администрации района | 2010 год | 300,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Лесная сказка» | управление образования администрации района | 2010 год | 664,00 | 0,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 153. | Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» | управление образования администрации района | 2010 год | 700,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 37,05 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 287,95 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 154. | Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко» | управление образования администрации района | 2010 год | 500,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| Итого по ЦЕЛИ 8, в том числе | 35 216,92 | 0,00 | 35 216,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 16 407,97 | 0,00 | 16 407,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 17 971,00 | 0,00 | 17 971,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 837,95 | 0,00 | 837,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 9. Развитие и модернизация учреждений образования |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов учреждений образования |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 1» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 156. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 2» |  | 2009-2010 год | 2 507,50 | 2 242,50 | 99,90 | 165,10 | 0,00 | бюджет района |
| 157. | Реконструкция базы отдыха «Лесная сказка» |  | 2009 год | 1 498,42 | 1 498,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 158. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида «Сказка» |  | 2009-2011 годы | 3 869,42 | 2 642,87 | 0,00 | 967,86 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 258,69 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 159. | Ремонт помещений блоков Г, Д учебного центра под детский сад по адресу пер. Строителей, дом 5 |  | 2009−2011 годы | 49 962,01 | 24 638,00 | 25 097,09 | 226,92 | 0,00 | бюджет района |
| 160. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Районный центр дополнительного образования детей «Спектр» |  | 2011 год | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | бюджет района |
| 161. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени Ливна» |  | 2010 год | 2 263,00 | 0,00 | 2 263,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 162. | Здание спортивно-оздоровительной базы оз. Савкино Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва» |  | 2010 год | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 164. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 2» |  | 2009−2011 годы | 1 052,50 | 1 052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 165. | Детская школа искусств в с. Варьеган |  | 2009 год | 294,95 | 294,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 166. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа №1» |  | 2010-2011 годы | 463,65 | 0,00 | 300,08 | 163,58 | 0,00 | бюджет района |
| 167. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Детская школа искусств» |  | 2010 год | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 168. | Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Лесная сказка» |  | 2011 год | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | бюджет района |
| 169. | Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Снежинка» |  | 2011 год | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | бюджет района |
| 170. | Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко» |  | 2011 год | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 738,64 | 738,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Лесная сказка» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009-2011 годы | 2 878,80 | 2 835,00 | 30,00 | 13,80 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009-2010 годы | 4 653,11 | 4 280,00 | 373,11 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 174. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш» |  | 2009 год | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2011 годы | 1 012,95 | 600,00 | 0,00 | 412,95 | 0,00 | бюджет района |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 4 257,00 | 4 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Сосновый Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная начальная школа – детский сад» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 5 247,00 | 5 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178. | Школа-интернат (ремонт системы водоснабжения) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 394,77 | 394,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 179. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» |  | 2010 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 51,30 | 0,00 | 0,02 | 51,28 | 0,00 | бюджет района |
| 182. | Муниципальное образовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа детский сад» |  | 2009 год | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 183. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления «Солнышко» |  | 2009−2010 годы | 497,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 57,38 | 0,00 | 57,38 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 199,45 | 99,50 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 9, в том числе | 91 698,79 | 57 825,15 | 31 685,22 | 2 188,42 | 0,00 |  |
| бюджет района | 91 698,79 | 57 825,15 | 31 685,22 | 2 188,42 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 10. Развитие и модернизация объектов здравоохранения и спорта |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения и спорта |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186. | Стационар | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 4 485,32 | 4 485,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Былино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Фельдшерский пункт | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188. | Врачебная амбулатория | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189. | Инфекционное отделение | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | Бактериологическая лаборатория по ул. Таежной, дом 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 746,05 | 746,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 191. | Поликлиника по ул. Энергетиков, дом 2 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 151,32 | 0,00 | 1 151,32 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 192. | Пищеблок по ул. Школьной, дом 12а | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 972,00 | 0,00 | 942,00 | 30,00 | 0,00 | бюджет района |
| 193. | Клинико-диагностическая лаборатория и женская консультация по ул. Набережной, дом 9 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 5 572,00 | 0,00 | 1 139,10 | 4 432,90 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194. | Врачебная амбулатория | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 149,20 | 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Деревня Сосновый Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | Фельдшерско-акушерский пункт | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 212,00 | 0,00 | 200,76 | 11,24 | 0,00 | бюджет района |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | Участковая больница | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 782,00 | 0,00 | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 10, в том числе | 16 182,88 | 5 380,56 | 6 328,18 | 4 474,14 | 0,00 |  |
| бюджет района | 16 182,88 | 5 380,56 | 6 328,18 | 4 474,14 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 11. Развитие и модернизация объектов национальной экономики |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов национальной экономики |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Аптека № 41 по ул. Мирюгина, дом 5а | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 2 197,00 | 2 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 198. | Здание магазина с хлебопекарней по ул. Кооперативной, дом 4 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 1 167,09 | 0,00 | 1167,09 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Другие вопросы национальной экономики |
| 199. | Проведение экспертиз, получение паспортов БТИ, межевание объектов на основании перечня мероприятий Программы (объектов главного распорядителя бюджетных средств − муниципального заказчика) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 590,16 | 590,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 11, в том числе | 3 954,25 | 2 787,16 | 1 167,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 3 954,25 | 2 787,16 | 1 167,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 12. Развитие и модернизация объектов отнесенных к общегосударственным вопросам |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов отнесенных к общегосударственным вопросам |
| Город Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Административное помещение по ул. Таежной, дом 19 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 201. | Здание муниципального учреждения «Телевидение Нижневартовского района» по ул. Ленина, дом 34 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 464,17 | 0,00 | 464,17 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 202. | Здание муниципального унитарного полиграфического предприятия издательство «Приобье» (поселок Дивный) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 2 210,10 | 0,00 | 2 210,10 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 12, в том числе | 2 791,27 | 117,00 | 2 674,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 2 791,27 | 117,00 | 2 674,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 13. Развитие и модернизация объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203. | Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 2 695,00 | 2 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 204. | Православный храм Святого Николая Угодника | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 95,52 | 0,00 | 95,52 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 205. | Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека» по ул. Школьной, дом 7 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 239,44 | 0,00 | 239,44 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Город Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Центр национальных культур | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207. | Общественный центр | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 950,95 | 950,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Муниципальное бюджетное учреждение «Сельский дом культуры» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 4 129,29 | 0,00 | 4 129,29 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| ПоселокАган. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209. | Сельский дом культуры | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая библиотека» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 год | 310,39 | 0,00 | 310,39 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211. | Библиотека взрослая и детская | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 2 455,40 | 0,00 | 2 425,90 | 29,50 | 0,00 | бюджет района |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212. | Муниципальное бюджетное учреждение «Сельский дом культуры» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 1 650,00 | 0,00 | 1 500,00 | 150,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 13, в том числе | 14 610,99 | 5 245,95 | 9 185,54 | 179,50 | 0,00 |  |
| бюджет района | 14 610,99 | 5 245,95 | 9 185,54 | 179,50 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ЦЕЛЬ 14. Развитие и модернизация объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Пожарные водоемы | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 1 513,00 | 1 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 214. | Участковый пункт милиции |  | 2011 год | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 14, в том числе | 1 525,65 | 1 513,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 |  |
| бюджет района | 1 525,65 | 1 513,00 | 0,00 | 12,65 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего с Цели 1 по Цель 14 Программы, в том числе | 711692,27 | 175053,30 | 349 940,89 | 184967,08 | 1 731,00 |  |
| бюджет района | 511180,17 | 125540,15 | 237 952,49 | 160773,11 | 1 731,00 |  |
| бюджет округа | 172859,38 | 43 964,96 | 104 700,45 | 24 193,97 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 27 652,72 | 5 548,19 | 7 287,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего с Цели 1 по Цель 15 Программы, в том числе | 812075,02 | 189508,32 | 393 198,70 | 222035,00 | 7 333,00 |  |
| бюджет района | 538700,42 | 139995,17 | 239 528,71 | 166660,12 | 7 333,00 |  |
| бюджет округа | 245721,88 | 43 964,96 | 146 382,04 | 55 374,88 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 27 652,72 | 5 548,19 | 7 287,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего с Цели 1 по Цель 16 Программы, в том числе | 852075,02 | 189508,32 | 393 198,70 | 262035,00 | 7 333,00 |  |
| бюджет района | 578700,42 | 139995,17 | 239 528,71 | 206660,12 | 7 333,00 |  |
| бюджет округа | 245721,88 | 43 964,96 | 146 382,04 | 55 374,88 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 27 652,72 | 5 548,19 | 7 287,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего предусмотрено по Программе на 2009−2012 годы, в том числе | 852075,02 | 189508,32 | 393 198,70 | 262035,00 | 7 333,00 |  |
| бюджет района | 578700,42 | 139995,17 | 239 528,71 | 206660,12 | 7 333,00 |  |
| бюджет округа | 245721,88 | 43 964,96 | 146 382,04 | 55 374,88 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 27 652,72 | 5 548,19 | 7 287,95 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для сохранения объемов финансирования в разрезе объектов суммы переходящих средств с 2009 года перенесены на 2010 год, а суммы 2010 года перенесены в объемы 2011 года (основание: приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 24.01.2011 № 8-О «Об остатках межбюджетных трансфертов, сложившихся на 1 января 2011 года, не подлежащих возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа − Югры»). |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации района от 17.03.2011 № 386 Приложение 2 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009−2012 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009−2012 годы» (в рамках подпрограммы 7 «Проектирование и строительство инженерных сетей», Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-мансийского автономного округа − Югры» на 2005−2015 годы») |
| № п\п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
|  |  |  |  | всего | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 15. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей |
| пгт. Излучинск |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на объект «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 4 561,43 | 3 810,00 | 751,43 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| 2. | Строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» в т. ч.: |  | 2009−2012 годы | 54 676,81 | 0,00 | 31 807,89 | 22 868,92 | 0,00 |  |
|  | «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» (1-й пусковой комплекс) |  | 2010−2011 годы | 58 744,14 | 0,00 | 0,00 | 21 265,92 | 0,000 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 31 807,89 | 0,00 |  | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1 603,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 4 067,33 |  | бюджет района |
| 3. | «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» (2-й пусковой комплекс) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010−2011 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» (3-й пусковой комплекс) |  | 2010−2011 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Строительство объекта «Инженерные сети участка частной застройки (1 очередь)» |  | 2009 год | 2 586,68 | 2 586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| пос. Аган |
| 4. | Строительство объекта «Реконструкция сетей тепловодоснабжения для строительства жилых домов по ул. Лесной, ул. Таежной, ул. Новой» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2012 годы | 18 139,00 | 0,00 | 2 492,01 | 9 914,99 | 0,00 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа * |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 602,00 | бюджет района |
| с. Ларьяк |
| 5. | Строительство объекта «Внешние сети инженерного обеспечения жилых домов в мкр. Северный» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 год | 5 273,50 | 5 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| с. Покур |
| 6 | Строительство объекта «Сети электроснабжения 0,4 кВ. и сети связи к жилым домам по ул. Киевской, д. 1Б, ул. Белорусской, д. 1, пер. Лесной» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 2 128,12 | 2 106,84 | 21,28 | 0,00 | 0,00 | бюджет района |
| пгт. Новоаганск |
| 7 | «Внешние инженерные сети жилых домов в районе ул. Транспортной» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009−2010 годы | 8 949,88 | 678,00 | 803,51 | 86,68 | 0,00 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0,00 | 7 381,69 | 0,00 | 0,00 | бюджет округа |
| ВСЕГО по цели 15, в том числе |  | 100 382,75 | 14 455,02 | 43 257,81 | 37 067,92 | 5 602,00 |  |
| бюджет района, в том числе |  | 27 520,25 | 14 455,02 | 1 576,22 | 5 887,012 | 5 602,00 |  |
| переходящие остатки с 2009 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа, в том числе |  | 72 862,50 | 0,00 | 41 681,59 | 31 180,911 | 0,00 |  |
| переходящие остатки с 2009 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В приложении № 2 показатели объемов финансирования 2009−2010 годах приведены по факту исполнения. |  |  |
|  | Для сохранения объемов финансирования в разрезе объектов суммы переходящих средств с 2009 года перенесены на 2010 год, а суммы 2010 года перенесены в объемы 2011 года (основание: приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 24.01.2011 № 8-О «Об остатках межбюджетных трансфертов, сложившихся на 1 января 2011 года, не подлежащих возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа − Югры»). |
|  | В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.09.2010 № 148-оз, закон Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа − Югры» на 2005−2015 годы» утрачивает силу с 01.01.2011. |
|  | Объем финансирования на 2012 год из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры не предусмотрен на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 26.11.2010 № 313-п о целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на 2011−2013 годы». |

|  |  | Приложение 3 к постановлению администрации района от 17.03.2011 № 386 Приложение 3 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования |
| № п\п | Наименование программы: «Проектирование и строительство инженерных сетей», Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-мансийского автономного округа − Югры» на 2005−2015 годы») | Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бюджет округа | 72 862,50 | 0,00 | 41 681,59 | 31 180,91 | 0,00 |
| 2. | Бюджет района | 27 520,25 | 14 455,02 | 1 576,22 | 5 887,01 | 5 602,00 |
|  | Всего по подпрограмме | 100 382,75 | 14 455,02 | 43 257,81 | 37 067,92 | 5 602,00 |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |
|  | В приложении 3 показатели объемов финансирования 2009−2010 годах приведены по факту исполнения. |
|  | Для сохранения объемов финансирования в разрезе объектов суммы переходящих средств с 2009 года перенесены на 2010 год, а суммы 2010 года перенесены в объемы 2011 года (основание: приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 24.01.2011 № 8-О «Об остатках межбюджетных трансфертов, сложившихся на 1 января 2011 года, не подлежащих возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа − Югры»). |
|  | Объем финансирования на 2012 год из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры не предусмотрен на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 26.11.2010 № 313-п о целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на 2011−2013 годы». |
|  | В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.09. 2010 № 148-оз, закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2005 года N 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа − Югры» на 2005−2015 годы» утрачивает силу с 01 января 2011 года. |

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации района от 17.03.2011 № 386 Приложение 4 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009−2012 годы» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011−2012 годов муниципального образования Нижневартовский район |
| № п\п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения, года | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
|  |  |  |  | всего | 2009 год факт | 2010 год факт | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 16. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |
| Задача 1. Замена магистральных и внутриквартальных ветхих сетей тепловодоснабжения |
| Поселок городского типа Излучинск |
| 1. | Замена участка магистральной тепловой сети от тепловой камеры УТ 9-10 до центрального теплового пункта ЦТП-47 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 1 598,32 | 0,00 | 0,00 | 1 598,32 | 0,00 | бюджет района |
| 2. | Замена участка внутриквартальной тепловой сети от тепловой камеры 2УТ-2 до 2УТ-3 |  | 2011 год | 2 111,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111,00 | 0,00 | бюджет района |
| 3. | Замена участка водовода от отметок АС № 10 до АС № 8 |  | 2011 год | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена участка тепловых и водопроводных сетей по ул. Пролетарской | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920,00 | 0,00 | бюджет района |
| Село Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена участка тепловых и водопроводных сетей по ул. Набережной | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена участка тепловых и водопроводных сетей по ул. Рыбников | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 5 010,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена участка теплосети от тепловой камеры ТК-94 до тепловой камеры ТК-97 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 2 913,44 | 0,00 | 0,00 | 2 913,44 | 0,00 | бюджет района |
| Село Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена участка тепловой сети по ул. Айваседа-Мэру от тепловой камеры ТК-1 до тепловой камеры ТК-14 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 6 803,82 | 0,00 | 0,00 | 6 803,82 | 0,00 | бюджет района |
| 9 | Замена участка тепловой сети по ул. Ягельной |  | 2011 год | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по задаче 1, в том числе | 26 976,58 | 0,00 | 0,00 | 26 976,58 | 0,00 |  |
| бюджет района | 26 976,58 | 0,00 | 0,00 | 26 976,58 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Текущий ремонт котлов и котельного оборудования |
| Поселок Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Закупка и монтаж горелок АПНД 2,2 на котлы водогрейные ВК-21 в котельных | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок Ваховск, Поселок Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Закупка, доставка и монтаж сетевых насосов в котельной | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по задаче 2, в том числе | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Замена внутриквартальных канализационных сетей водоснабжения |
| Поселок городского типа Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт сетей канализации от выгреба №1 ул. Береговой до канализационного колодца КК-3 ул. Мира, 18 (трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 1 302,74 | 0,00 | 0,00 | 1 302,74 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по задаче 3, в том числе | 1 302,74 | 0,00 | 0,00 | 1 302,74 | 0,00 |  |
| бюджет района | 1 302,74 | 0,00 | 0,00 | 1 302,74 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4. Обеспечение надежного электроснабжения поселений |
| Село Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Поставка, монтаж и пуско-наладка дизельных электростанций | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по задаче 4, в том числе | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 5. Текущие ремонты на объектах жилищно-коммунального комплекса |
| Село Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Зачистка емкости РВС-2000 м3 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | бюджет района |
| Поселок городского типа Излучинск |  |  |  |  |
| 15. | Ремонт железобетонных перегородок первичных отстойников и аэробных стабилизаторов на канализационно-очистных сооружениях (КОС) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | бюджет района |
| 16. | Замена трубопровода диаметром Ду 500 и технологической арматуры Ду 500 в фильтровом зале водозаборных очистных сооружениях (ВОС) |  | 2011 год | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | бюджет района |
| 17. | Замена насосного оборудования и запорной арматуры на канализационной насосной станции КНС-1 |  | 2011 год | 1 490,68 | 0,00 | 0,00 | 1 490,68 | 0,00 | бюджет района |
| Итого по задаче 5, в том числе | 4 140,68 | 0,00 | 0,00 | 4 140,68 | 0,00 |  |
| бюджет района | 4 140,68 | 0,00 | 0,00 | 4 140,68 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЕГО по цели 16 в том числе | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |  |
| бюджет района | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |  |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период* | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |  |
| * Программные мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на 2012 год утверждаются в I квартале 2012 года. |