**Информация о ходе реализации регионального проекта «Формирования комфортной городской среды»**

(за отчетный период 01.11.2021 – 31.12.2021)

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Плановое значение показателя на 2021 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2021** | **Исполнение (%)** |
| **Показатель 1.** Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | 9% (1490) | 15% (4144) | 15%(4212) | 18%(5118) | 120% |
| **Показатель 2.** Количество благоустроенны общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 4 | 2 | 5 | 5 | 100% |
| **Показатель 3.** Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |   | 90% | 90% | 100% | 111% |

Сведения о расходах Нижневартовского района в целях достижения результатов реализации регионального проекта **с 01.11.2021 по 31.12.2021**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Предусмотрено средств на реализацию показателя/ мероприятия на 2021 год, тыс. рублей** | **Исполнение за 2021 год,**  | **в том числе исполнение с 01.11.2021 по 31.12.2021**  |
| **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа** **в 2021 году, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств** **в 2021 году, тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 31.12.2021, тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа** **с 01.11.2021 по 31.12.2021, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств** **с 01.11.2021 по 31.12.2021, тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию с 01.11.2021 по 31.12.2021, тыс. рублей** |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в том числе: | 27 860,64 | 4 437,44  | 27 860,64*(исполнение 100%)* | 0,0 | 0,0 | 1 178,88 | 0,0 |
| *Выполнение работ по устройству пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (ул. Энергетиков), договор №145 от 04.10.2021*  |  |  |  |  |  | *578,89* |  |
| *Выполнение работ по устройству пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (по ул. Школьная,* *Договор № 146 от 04.10.2021*  |  |  |  |  |  | *599,99* |  |
| Доля реализованных мероприятий по благоустройству (дворовые территории) | 7 643,84 | 4 923,00 | 7 643,84 (исполнение 100%) | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |
| *Итого по показателю/мероприятию, в том числе:* | *35 504,48* | *9 360,44* |  *34 504,48* *(исполнение 100%)* | *0,0* | 0,0 | 1 178,88 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 7 629,84 | 7 629,84 | 7 629,84 (исполнение 100%) | 0,00  | 0,0 |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 1 730,60 | 1 730,60 | 1 730,60 (исполнение 100%) | 0,00 | 0,0 |  | 0,0 |
| Объём софинансирования (%) | 80% |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет,в том числе: | 26 144,04 |  | 26 144,04(исполнение 100 %) | 0,0 |  | 1 178,88 | 0,0 |
| бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 4 912,01 |  | 4 912,01 (исполнение 100%) | 0,00  |  |  | 0,0 |
| бюджет поселений | 21 232,03 |  | 21 232,03(исполнение 100%) | 0,0 |  | 1 178,88 | 0,0 |