7. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы

в Нижневартовском районе»

Расходы по муниципальной программе «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 315 140,8 тыс. рублей.

В третьем квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(-) 1 739,5 тыс. рублей уменьшение субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений

(+) 945,10 тыс. рублей увеличение субвенции из федерального бюджета ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2020 года составила 314 346,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 80 150,9 тыс. рублей или 25,5 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 9 месяцев 2020 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Градостроительная деятельность» | 25 196,8 | 12 727,0 | 50,5 |
| Средства бюджета района | 5 595,2 | 1 400,0 | 25,0 |
| Средства бюджета округа | 19 601,6 | 11 327,0 | 57,8 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства» | 246 120,7 | 50 320,5 | 20,4 |
| Средства бюджета района | 94 234,0 | 11 080,2 | 11,8 |
| Средства бюджета округа | 151 886,7 | 39 240,3 | 25,8 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 1 988,6 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета района | 60,4 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета округа | 939,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 989,1 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» | 41 040,3 | 18 176,2 | 44,2 |
| Средства бюджета района | 41 040,3 | 18 176,2 | 44,2 |
| Средства бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 314 346,4 | 81 223,7 | 25,8 |
| Средства бюджета района | 140 929,9 | 30 656,4 | 21,7 |
| Средства бюджета округа | 172 427,4 | 50 567,3 | 29,3 |
| Средства федерального бюджета | 989,1 | 0,0 | 0,0 |

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Градостроительная деятельность»

Расходы по подпрограмме I. «Градостроительная деятельность» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 25 196,8 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 25 196,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 12 727,0 тыс. рублей или 50,5 % к уточненному плану года.

По подпрограмме II. «Содействие развитию

жилищного строительства»

Расходы по подпрограмме II. «Содействие развитию жилищного строительства» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 233 069,1 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 1 739,5 тыс. рублей уменьшение  субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений

(+) 14791,1тыс. рублей перераспределение денежных средств между подпрограммами муниципальной программы

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 246 120,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 50 320,5 тыс. рублей или 20,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме II за 9 месяцев 2020 года

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства» | 181 071,0 | 15 711,8 | 8,7 |
| Средства бюджета района | 76 904,8 | 2 782,6 | 3,4 |
| Средства бюджета округа | 104 166,2 | 12 929,2 | 12,4 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2. «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | 6 957,9 | 1 739,5 | 25,0 |
| Средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета округа | 6 957,9 | 1 739,5 | 25,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3. «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» | 58 091,8 | 32 869,2 | 49,3 |
| Средства бюджета района | 17 329,2 | 8 297,6 | 37,6 |
| Средства бюджета округа | 40 762,6 | 24 571,6 | 55,7 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 246 120,7 | 50 320,5 | 20,4 |
| Средства бюджета района | 94 234,0 | 11 080,2 | 11,8 |
| Средства бюджета округа | 151 886,7 | 39 240,2 | 25,8 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

По мероприятию 1. «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства»:

15.01.2020 заключен муниципальный контракт МК № 467/19 на приобретение жилого помещения (квартиры) в пгт. Излучинск по ул. Таежная, д. 12, кв. 37 в сумме 5 872,0 тыс. рублей.

27.01.2020 заключен муниципальный контракт МК № 17/20 на приобретение жилого помещения (квартиры) в с.п. Зайцева Речка по ул. Мира, д. 8, кв. 1 в сумме 1 184,7 тыс. рублей.

23.06.2020 заключен муниципальный контракт МК № 198/20 на приобретение жилого помещения в с.п. Зайцева Речка по ул. Октябрьская, д. 14Б в сумме 4 290,7 тыс. рублей.

23.06.2020 заключен муниципальный контракт МК № 199/20 на приобретение жилого помещения в с.п. Зайцева Речка по ул. Октябрьская, д. 14А в сумме 4 364,5 тыс. рублей.

24.09.2020 заключен муниципальный контракт МК 335/20 на приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем в пгт. Новоаганск, по ул. Транспортная, д. 7, на сумму 42 643,2 тыс.руб.

24.09.2020 заключен муниципальный контракт МК 336/20 на приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем в пгт. Новоаганск, по ул. Транспортная, д. 7, на сумму 25 997,1 тыс.руб.

24.09.2020 заключен муниципальный контракт МК 337/20 на приобретение жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем в пгт. Новоаганск, по ул. Транспортная, д. 7, на сумму 33 139,4тыс.руб.

05.11.2020 объявлен аукцион в электронной форме на приобретение 41-о жилое помещение общей площадью 2 379,0 в пгт. Новоаганск на сумму 125 399,5тыс. руб. Заключение муниципальных контрактов до 27.11.2020.

Приобретение жилых помещений планируется в декабре 2020.

По мероприятию 2. «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»:

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке 2020 года и подлежащих обеспечению жильем составляет 4 человека, необходимо приобрести 4 квартиры, из них 3 в пгт. Излучинск, 1 – в Новоаганске.

Приобретено 1 жилое помещение  на сумму 1 739,46 тыс.руб. постановлением администрации от 09.09.2020 № 1373 жилое помещение предоставлено лицу из числа детей-сирот, заключен договор найма специализированного жилищного фонда.

10.09.2020 размещен аукцион на приобретение 1 жилого помещения для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма специализированного жилого помещения, аукцион признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

В октябре запланировано размещение 2 аукционов на приобретение 2 жилых помещений (2 в Излучинске,) в ноябре 1 аукциона на приобретение  1 жилого помещения (в Новоаганске).

Ожидаемое кассовое исполнение по мероприятию IV квартал 2020 года (декабрь).

По мероприятию 3. «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»:

По мероприятию «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск».

Плановый объем финансирования всего 58 091,82 тыс. руб., в том числе: 40 762,6 тыс. руб. – средства бюджета автономного округа; 17 329,22 тыс. руб. – местный бюджет.

29.07.2019 заключен муниципальный контракт №63-СДО от 29.07.2019 на сумму 72 166,7 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному строительству объекта «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск» (сети канализации) с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». Дополнительное Соглашение № 1 от 06.12.2019 по 30.05.2019. Сумма по контракту за 2020 год составляет 34 869,16 тыс. руб.

На 30.09.2020 выполнены работы по прокладке трубопроводов системы канализации 3310,1 м, устройство канализационных колодцев -111 шт., монтаж канализационной насосной станции - 1 шт. Введен в эксплуатацию.

Окончание работ на объекте Инженерные сети участка частной застройки (2очередь) 1 этап  - Сети электроснабжения 30.12.2020г

По подпрограмме III. «Обеспечение мерами

государственной поддержки по улучшению жилищных условий

отдельных категорий граждан»

Расходы по подпрограмме III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 1 043,5 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму внесены следующие изменения:

(+) 945,10 тыс. рублей увеличение субвенции из федерального бюджета ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 1 988,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к уточненному плану года.

По мероприятиям «Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера», «Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья», «Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность» выплаты осуществляются по мере поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и актуализации документов, предоставленных гражданами, исполнение планируется в 4 квартале 2020 года.

По подпрограмме IV. «Капитальный ремонт объектов

жилищного хозяйства»

Расходы по подпрограмме IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе» утверждены на 01.07.2020 года в сумме 55 831,4 тыс. рублей.

В третьем квартале в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(-) 14 791,1 тыс. рублей перераспределение денежных средств между подпрограммами внутри муниципальной программы

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.10.2020 года составила 41 040,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2020 года составило 18 176,2 тыс. рублей или 44,2 % к уточненному плану года.

Заключенные и исполненные муниципальные контракты-35 контрактов:

Переходящих с 2019г 3 контракта:

- МК №83-СДО от 18.11.2019, МК №87 - СДО от 13.12.2019 с ООО ВСВ-Строй. Капитальный ремонт "Жилой дом по ул. Чапаева, д.9, кв.176 в г. Нижневартовск"(внутренние отделочные работы) на сумму 598 576,65 руб.  и 215 813,35 руб. соответственно Все работы завершены.

- МК №11-СДО от 15.02.2019. с ООО «Основа» Капитальный ремонт «Жилой дом по ул. Белорусская, д.14 в с. Покур». Все работы завершены.

Заключённых контрактов в 2020г- 32 контрактов.

-  МК №13-СДО от 10.03.2020г с ИП Захаров А.А. Капитальный ремонт жилого дома по ул. Совхозная, д.4, кв.2 в с. Покур (замена полового основания) на сумму 188 283,0 руб. Все работы завершены.

- МК №54-СДО от 08.06.2020г. с ООО «Основа» объекта «Жилой дом по ул. Белорусская, д.14 в с. Покур Нижневартовского района» (ремонт проездов к дому). на сумму 522 630,00 руб. Все работы завершены.

- МК №26-СДО от 06.04.2020г. с ИП Галимзянов Р.И. Капитальный ремонт объекта «Жилой дом по ул. Центральная, д.7 в с. Варьеган» (утепление, ремонт покрытий полов) на сумму 254 104,05 руб. Все работы завершены.

- МК №27-СДО от 06.04.2020г. с ИП Герц А.А. Капитальный ремонт объекта «Жилой дом по ул. Югорская, д.6 в с. Варьеган» (утепление полов, ремонт кровли) на сумму 529 205,4 руб. Все работы завершены.

- МК №41-СДО от 24.04.2020г. с ООО «Основа» «Жилой дом по ул. Белорусской, д.14 в с. Покур Нижневартовского района» (перенос компенсатора №2). на сумму 522 630,00 руб. Все работы завершены.

- МК №29-СДО от 06.04.2020. с ИП Эсауленко А.Н. Капитальный ремонту объекта «Жилой дом по ул. Магылорская, д.11, кВ.2 в пгт. Новоаганск» (ремонт и утепление пола) на сумму 313 630,41 руб. Все работы завершены.

- МК №34-СДО от 07.04.2020. с ИП Караваев А.В. (г.Нижневартовск) Капитальный ремонт жилого дома по ул.Садовая д 2 д.Вампугол (Ремонт фасада, полов, электромонтажные работы) на сумму 998 520,60 руб., Все работы завершены.

- МК №32-СДО от 07.04.2020. с ИП Захаров А.А. Капитальный ремонт жилого дома по ул.Новая д.19 д.Аган (замена канализационной емкости 10м3, канализационных сетей) на сумму 782 000,00 руб. Все работы завершены.

-  МК №30-СДО от 06.04.2020. с ООО «Капитал-строй» Капитальный ремонту объекта «Жилой дом по ул. Айваседа Мэру, д.24 в с. Варьеган» (ремонт кровли, утепление фасада, пола, отделочные работы) на сумму1 380 680,05 руб. Все работы завершены.

- МК №38-СДО от 21.04.2020. с ООО «Югра-Сота» Капитальный ремонт Жилой дом по ул. Озерная, д.5, кв.1, в с. Охтеурье (ремонт кровли) на сумму 417 859,5 руб. начало работ 10.07.2020г, Все работы завершены.

- МК №33-СДО от 07.04.2020. с ИП Герц А.А. Капитальный ремонт жилого дома по ул.Новая д.23 кв1,2,3 с.Покур (ремонт фундамента, полов, стен, ремонт сетей канализации) на сумму 1 658 208,84 руб. Все работы завершены

- МК №76-СДО от 09.07.2020. с ООО «ВСВ- Строй» «Жилой дом по ул. Энергетиков, д.5(Пандус) в пгт. Излучинск Нижневартовского района» на сумму 275 460,00 руб. Все работы завершены.

- МК №85-СДО от 17.08.2020. с МУП «СЖКХ». Капитальный ремонт жилого дома по ул.Новая, д.4 кв.1,2 в с. Охтеурье (замена дверей) на сумму 55 308 руб. Все работы завершены.

- МК №35-СДО от 07.04.2020. с ООО «Югра-Сота» «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Лесная д.2 д.Вата» (ремонт полов, кровли, фасадов, ремонт печи) на суму 1 986 845,88 руб. Все работы завершены.

- МК №74-СДО от 29.06.2020. с ИП Барзукаев А.В. «Жилой дом по ул.Транспортная п.Новоаганск (устройство сетей ТВС) на сумму 1 900 000 руб. Все работы завершены.

- МК №79-СДО от 17.08.2020. с ИП Герц А.А. «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Киевская, д.13 кв 1,2 с Покур» (ремонт, утепление стен, замена окон, дверей) на сумму 380 432 руб. Все работы завершены.

- МК №80-СДО от 17.08.2020. с ИП Герц А.А. «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Белорусская, д.9 с Покур» (ремонт полов, замена трубопроводов водоснабжения) на сумму 190 436 руб. Все работы завершены.

- МК №81-СДО от 17.08.2020. с ИП Герц А.А. «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Новая, д.14 кв.1 с Покур» (Ремонт системы отопления с заменой радиаторов) на сумму 226 334руб. Все работы завершены.

- МК №82-СДО от 17.08.2020. с ИП Герц А.А. «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Белорусская, д.6 с Покур» (ремонт полов, замена окон.) на сумму 380 616 руб. Все работы завершены.

- МК №95-СДО от 07.09.2020. с ИП Эсауленко А.Н. Капитальный ремонту объекта «Жилой дом по ул. Магылорская, д.11, кВ.2 в пгт. Новоаганск» (ремонт и утепление пола) на сумму 280 591 руб. Все работы завершены.

- МК №67-СДО от 29.06.2020. с ООО «НВ-строй» «Жилой дом по ул. Дзержинского д. 9, кв. 40а в г. Нижневартовск» (сантехнические работы, ремонт санузла, балкона, электромонтажные работы) на сумму 447 271,93 руб. Работы выполнены.

- МК №31-СДО от 07.04.2020. с ООО «Югра-Сота» «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Новая д.23 д.Аган» (замена полов, оконных и дверных блоков, замена сантехники, электромонтажные работы) на сумму 2 094 310,10 руб. Работы выполнены.

-МК №103-СДО от	12.10.2020	«Жилой дом по ул. Белорусская, д. 14 в с.п. Покур  Нижневартовского района» с	ИП Ямалиев Р.А. на сумму 1 881 566,64 руб. Работы выполнены.

- МК №39-СДО от 21.04.2020. с ООО «ТрансСтройМонтаж» «Капитальный ремонт «Жилого дома по ул. Летная, д.13, кв.1,2 в с. Охтеурье» (Внутренние отделочные работы, ремонт кровли, утепление фасада дома, канализационная ёмкость, электромонтажные работы) на сумму 3781786,5 руб. Работы выполнены.

- МК №83-СДО от 17.08.2020. с ООО «ЮГРА-Сота». «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первопроходцев, д.5б кв.1 в п. Ваховск» (ремонт полов, окраска стен) на сумму 325 620 руб. Все работы выполнены.

- МК №84-СДО от 17.08.2020. с ООО «ЮГРА-Сота». «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Новая, д.7 кв.1 в с. Охтеурье» (ремонт стен, электромонтажные работы окраска дверей, ремонт кровли) на сумму 375 210 руб. Все работы выполнены.

- МК №94-СДО от 14.09.2020. с ООО «ТСМ» «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Летная, д.12 в с. Охтеурье» (ремонт полов, ремонт кровли, ремонт фасада) на сумму 1 158 024,28 руб. Работы выполнены.

- МК №99-СДО от 24.09.2020. с ИП Захаров А.А. «Жилой дом по ул. Пролетарская, д.22, кв.2 в п.Зайцева речка    Нижневартовского района» (устройство пандуса). Работы выполнены.

- МК №98-СДО от 21.09.2020. с МУП «СЖКХ». «Жилой дом по ул. Мира, д.2А в с.п.Зайцева Речка Нижневартовского района (устройство септика и санузла) выполнено 30% на сумму 572 157 руб. Работы выполнены.

- МК №105-СДО от	19.10.2020г.	«Жилой дом по ул. Новая, д. 23 в с.Аган  Нижневартовского района» с ООО «Югра-Сота»	на сумму 324 688,00 руб. Работы выполнены.

- МК №96-СДО от 14.09.2020. с ИП Улмасов Б.Ю., г. Сургут. «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Совхозная, д.1 с Покур» (ремонт стен, электромонтажные работы окраска дверей, ремонт кровли, ремонт надворного туалета, устройство ограждения, устройство крыльца, замена оконных блоков, электромонтажные работы) на сумму 1 400 000 руб. Работы выполнены.

Муниципальные контракты в стадии подготовки к контрактованию -3 контракта:

«Жилой дом по ул. Айваседа-Мэру, д.24 в с. Варъеган Нижневартовского района» (электромонтажные работы и ремонтные работы). на сумму 157 309,00 руб. и 484 456,00 руб. соответственно.

Покур Нижневартовского района» ООО «Основа» (подключение к сетям тепловодоснабжения) на сумму 3 146 944,47 руб.

окончание работ 31.12.2020г. Выполнены подготовительные работы, основания, завезено материала 50%.

«Жилой дом по ул Пикмана  д.31, кв.6» г.Нижневартовск

на сумму 518 546,00 руб. (отделочные работы) (выполнение работ до 21.12.2020)

Муниципальные контракты проектно-изыскательские работы в стадии реализации -2 контракта:

- МК №18-ТО/19 от 09.09.2019. с ООО ПКФ «Модулор» «Трёх квартирный жилой дом в пер. Школьный в д. Чехломей» на сумму 1 645 048,50 руб., завершение работ 15.04.2021г.

- МК №19-ТО/19 от 09.09.2019. с ООО «ХЭДС ГРУПП» «Жилой дом по ул. Таежная д.6 в п.Аган» на сумму 1 360 221,70 руб., завершение работ 20.02.2021г.

Муниципальные контракты техприсоединения, БТИ, авторский надзор -8 контрактов.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2020 года

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Градостроительная деятельность» |  | 25 196,8 | 12727,0 | 50,5 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 13 172,5 | 1 638,0 | 12,4 |
| Департамент финансов | 521; Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 10 701,6 | 9 869,2 | 92,2 |
| Департамент финансов | 540; Иные межбюджетные трансферты | 1 322,7 | 1 219,8 | 92,2 |
| Подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства» |  | 246 120,7 | 50 320,5 | 20,4 |
| Администрация Нижневартовского района | 412; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 168 479,3 | 17 451,3 | 10,3 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 77 641,4 | 32 869,2 | 42,3 |
| Подпрограмма III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 1 988,6 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 40,4 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Нижневартовского района | 322; Субсидии гражданам на приобретение жилья | 1 948,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» |  | 41 040,3 | 17 103,4 | 44,2 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 39 782,1 | 17 048,1 | 42,8 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1258,2 | 55,3 | 0,4 |
| Всего |  | 314 346,4 | 80 150,9 | 25,4 |