7.    Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2021 год составила 98 930,32 тыс. рублей.

В отчетном периоде  в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 3 172,55 тыс. рублей на осуществление градостроительной деятельности.

(+) 17 485,78 тыс. рублей на содействие развитию жилищного строительства.

(+) 3 099, 67 тыс. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2020 года составила 122 688,32	тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 16566,8  тыс. рублей или 8,3% к уточненному плану года.

Исполнение за 1 квартал 2020 года.

| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» | 13 172,6 | 0,0 | 0,0% |
| бюджет района | 4 272,6 | 0,0 | 0,0% |
| бюджет автономного округа | 8 900,0 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» , в том числе | 106 760,4 | 10 156,1 | 9,5% |
| бюджет района | 30 097,3 | 10 156,1 | 33 % |
| бюджет автономного округа | 76 673,1 | 0 | 0 % |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» , в том числе | 2 755,3 | 0,0 | 0,0% |
| бюджет района | 135,7 | 0,0 | 0,0% |
| федеральный бюджет | 100,4 | 0,0 | 0,0% |
| бюджет автономного округа | 135,7 | 0,0 | 0,0% |

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2021 года составила 10 000,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 внесены следующие изменения:

(+) 3 172,5 тыс. рублей уточнение переходящих остатков 2020 года.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.04.2021 года составила 13 172,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к уточненному плану года.

Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2021 года составила 86 175,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 2 внесены следующие изменения:

(+) 17 485,78 тыс. рублей на содействие развитию жилищного строительства.

(+) 3 099, 67 тыс. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2020 года составила 106 760,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 10 156,1 тыс. рублей или 9,5 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме 2 за I квартал 2020 года.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства» в т.ч.: | 96 702,9 | 10 156,1 | 9,9% |
| Средства бюджета района | 26 997,7 | 10 156,1 | 35,1% |
| Средства бюджета округа | 69 705,2 | 0 | 0% |
| «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в т.ч.: | 6 957,9 | 0,0 | 0,0% |
| Средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Средства бюджета округа | 6 957,9 | 0,0 | 0,0% |
| «Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного» в т.ч.: | 3 099,7 | 668,9 | 21,6% |
| Средства бюджета района | 3 099,7 | 668,9 | 21,6% |
| Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 % |
| Итого по подпрограмме 2: | 106 760,4 | 10 156,1 | 7,1% |
| Средства бюджета района | 30 097,3 | 10 156,1 | 33 % |
| Средства бюджета округа | 76 673,1 | 0 | 0 % |

Приобретение жилья:

В 1 квартале 2020 произведена оплата 1 этап – авансовый платёж в размере 50% от цены Контракта при строительной готовности не менее 10%по МК № 384; 385 от 20.10.2020 на приобретение жилого помещения (квартира) в мно-гоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в бу-дущем в с.п.Ларьяк в размере 8 742,90

Приобретена квартира по муниципальному контракту № 17/21 от 02.02.2021 на приобретение жилого помещения в п. Зайцева Речка по ул. Леспромхозная, д. 2, кв. 8 на сумму 744 308,18 рублей.

Приобретение жилых помещений планируется после ввода в эксплуатацию жилых помещений.

По мероприятию «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск».

Плановый объем финансирования 0 тыс. руб., – местный бюджет.

(+) 3 099, 67 тыс. рублей на строительство объектов инженерной инфраструктуры, предназначенных для жилищного строительства

На 01.04.2021 освоение составило 668,9 тыс. руб. (21,6 % от плана на год) –  местный бюджет.

Переходящих контрактов на 2021 год 1 шт. на общую сумму 2 063,4 тыс. руб из средств бюджета района (Инженерные сети к 2-х квартирному жилому дому по ул. Кербунова д.3 в с. Ларьяк» – 2 063,9 тыс.руб. МК № от  ИП Сидоров В.П. г. Нижневартовск)

Переходящий остаток (Тех.присоединение, оплата по завершению строительства на 2021 год в сумме 1 035,77 тыс. руб

По мероприятию 2. «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»:

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме  на 01.01.2021 года составляла 6 957,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 внесены следующие изменения: –

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.04.2021 года составила 6 957,9 тыс. рублей.

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке 2020 года и подлежащих обеспечению жильем составляет 4 человека, необходимо приобрести 4 квартиры, из них 3 в пгт. Излучинск, 1 – в Новоаганске.

Из запланированных 6 957,9  освоено 0.

На 01.04.2021 исполнение 0%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.01.2021 года составляла 2 755,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 внесены следующие изменения: –

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.04.2021 года составила 2 755,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2021 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 % к уточненному плану года.

По мероприятиям «Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера», «Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья», «Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность» выплаты осуществляются по мере поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и актуализации документов, предоставленных гражданами.

Ориентировочный срок исполнения по мероприятию «Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья» - 2 квартал 2021 года.

Ориентировочный срок исполнения по мероприятию «Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера» - 3-4 кварталы 2021 года.

Планы бюджетной росписи расходов по мероприятию «Предоставление субсидии ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность» в 2021 году отсутствуют в связи с отсутствием граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в 2021 году.