8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2021 года составила 189 882,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 134 686,4 тыс. рублей на подпрограмму «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

(+) 88 145,9 тыс. рублей на подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2021 года составила 412 715,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на 01.04.2021 год составило 111 611,5 тыс. рублей или 27% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за первый квартал 2021год.

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2021 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 412 715,3 | 111 611,5 | 27% |
| Муниципальный бюджет | 344460,2 | 92156,7 | 27% |
| Окружной бюджет | 66 524,5 | 19454,7 | 29% |
| Федеральный бюджет | 1730,6 | 0,0 | 0,0% |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 251 808,0 | 89 401,7 | 36% |
| Муниципальный бюджет | 240 003,6 | 89 009,6 | 37% |
| Окружной бюджет | 11804,4 | 392,2 | 3% |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 61 780,7 | 22 209,8 | 36% |
| Муниципальный бюджет | 9 767,4 | 3 147,2 | 32% |
| Окружной бюджет | 52013,3 | 19062,6 | 37% |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды | 99 126,6 | 0,0 | 0,0% |
| Муниципальный бюджет | 94689,2 | 0,0 | 0,0% |
| Окружной бюджет | 2 706,8 | 0,0 | 0,0% |
| Федеральный бюджет | 1 730,6 | 0,0 | 0,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2021 года составила 117 121,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде в подпрограмму были внесены следующие изменения:

(+) 88 661,9 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения»;

(+) 4 670,2 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

(+) 41 354,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы»;

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.01.2021 года составила 251 808,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 01.04.2021 год составило 89 401,7 тыс. рублей или 36% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за первый квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 251 808,0 | 89 401,7 | 35,50% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5 794,9 | 1 225,8 | 21,15% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 24 462,4 | 7 929,2 | 32,41% |
| Администрация Нижневартовского района | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 79 209,1 | 79 209,1 | 100,00% |
| Департамент финансов | 530;Субвенции | 392,2 | 392,2 | 100,0% |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 1 918,1 | 200,4 | 10,45% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2520,0 | 0,0 | 0,00% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 87667,7 | 445,2 | 0,51% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 49843,6 | 0,0 | 0,0% |

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2021 год – 88 661,9тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 88 661,9 тыс. руб.

Освоено на 01.04.2021 – 1% к плану года или 445,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района –445,2 тыс. рублей.

В 2021 году запланированы и осуществлялась реализация 23 мероприятий, из них

«Газопровод п. Ваховск Нижневартовский район» план 170,3 тыс. руб., освоено 70,3 тыс. руб.

с. Большетархово Сети тепловодоснабжения (ПИР) план 1 098,7 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.;

Сети теплоснабжения по ул. Таежная и ул. Лесная в с.п.  Аган Нижневартовского района (Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в п.  Аган Нижневартовского района» (по улицам Таёжная, Лесная), подключение 29 домов к сетям тепловодоснабжения) план 13 966,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.;

д. Вата Централизованные сети водоснабжения (ПИР) план 1 320,6 тыс. руб., освоено 374,9 тыс. руб., Проектно-сметная документация разработана, разрабатываются мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения подземных вод при размещении централизованных сетей водоснабжения д. Вата Нижневартовского района в поясах зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения объекта. Ожидаемый срок завершения проектирования с прохождением государственной экспертизы до 20.05.2021;

с. Покур Сети тепловодоснабжения (Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в с. Покур Нижневартовского района» (1 этап: 450,9м- ул. Советская (9 домов)) план 14 664,8 тыс. руб., освоено 0,0% или 0,0 тыс. руб.;

с.п. Зайцева Речка Сети тепловодаснабжения (Строительство объекта: «Сети тепловодоснабжения в п. Зайцева Речка Нижневартовского района» (1 и 3 этапы)) план 17 591,9 тыс. руб., освоено 0,0% или 0,0 тыс. руб.;

с.п. Покур Резервуар нефтепродуктов (ПИР) план 1 586,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб., проектная документация разработана и формируется для прохождения государственной экспертизы, заключение планируется получить до 20.05.2021;

канализационные очистные сооружения в с.Корлики, (ПИР) план 4 215.2 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.;

п. Ваховск Кладбище (ПИР) план 892,2 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.

Модернизация водоочистного комплекса «Импульс» в с. Охтеурье, план 2 520,0 тыс. руб., освоено 0,0 тыс. руб.

Строительство объекта: «Сети водоотведения в п. Ваховск Нижневартовского района», план 30 635,6 тыс. руб., освоено 0,0% или 0,0 тыс. руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2021 год – 49 843,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 9 843,6 тыс. руб., бюджета района – 40 000,0 тыс. руб.

Освоено на 01.04.2021– 0,0% или 0.0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 0,0 тыс. руб., бюджета района – 0,0тыс. руб.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2021 год – 9 631,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 1 960,8 тыс. руб., бюджета района – 7 670,2  тыс. руб.

Освоено на 01.04.2021 – 19% или 1 818,3 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 392,2 тыс. руб., бюджета района – 1 426,2 тыс. руб.

Осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных план 6 187,0 тыс. руб. из них за счет средств бюджета автономного округа – 1 960,8 тыс. руб., освоено 1 617,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты с.п. Зайцева Речка на благоустройство (Снос аварийных жилых домов и жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания на территории с. п. Зайцева Речка: пос. Зайцева Речка по ул. Гагарина, д. 6, кв.1; д. Вампугол : ул. Зырянова ,  д.1 (одноквартирный дом);  ул. Зырянова , д.9 (одноквартирный дом); ул. Зырянова , д.17(одноквартирный дом) план  373,5 тыс.руб., освоено 200,4тыс.руб.

Выполнение работ по строительству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и КГО в сельском поселении Ваховск» Нижневартовского района план 1 525,8 тыс. руб., освоено 0,0тыс.руб.

Межбюджетные трансферты с.п.Зайцева Речка на благоустройство (Снос аварийных жилых домов и жилых домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания на территории с. п. Зайцева Речка:: ул. Центральная д.6 кв.2, ул. Строителей д.6, ул.Школьная д.7 кв.2, в с.п. Зайцева Речка, ул.Речная д.23 в с.Былино; снос здания приспособленного под прачечную и кухню Зайцевореченской амбулатории по адресу  пер. Больничный  д.3 в п. Зайцева Речка) план 1 544,6 тыс. руб., освоено 0,0тыс.руб.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2020 год за счет средств бюджета района 103 671,5 тыс. руб.

Проставляются субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов

Освоено на 01.04.2021 за счет средств бюджета района – 84% к плану года или 87 138,3 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2021 года составила 61 780,7 тыс. рублей.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года изменений нет.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за первый квартал 2021 год составило 22 209,8 тыс. рублей или 36% к плану года.

Исполнение по видам расходов за первый квартал 2021 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 61 780,7 | 22 209,8 | 36% |

За первый квартал 2021года были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 01.04.2021 – 36% к плану года или 22 209,8 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 19 062,6 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 3 147,2 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Формирование комфортной городской среды»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 01.01.2021 года составила 10 980,7 тыс. рублей.

(+) 79 231,7 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды"»

(+) 8 914,3 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Инициативное бюджетирование»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 01.04.2021 года составила 99 126,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за первый квартал 2021 года составило 0,0% к уточненному плану года.

По мероприятию Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» плановый объем финансирования на 2021 год составляет 84 475,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 1 730,6 тыс. руб. средства бюджета автономного округа – 2 706,8 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты из бюджета района – 80 038,2 тыс. руб.,

На 01.04.2021 по программе освоено – 0,0 % к плану года или 0,0 тыс. руб., из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., из средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты из бюджета района – 0,0 тыс. руб.

По мероприятию «Инициативное бюджетирование» плановый объем финансирования на 2021 год составляет 14 651,0 тыс. руб., из них иные межбюджетные трансферты из бюджета района – 14 651,0 тыс. руб.,

На 01.04.2021 по программе освоено – 0,0 % к плану года или 0,0 тыс. руб., из них иные межбюджетные трансферты из бюджета района – 0,0тыс. руб.

В 2021 году в рамках муниципальной программы запланирована реализация 15 мероприятий по благоустройству.

В городском поселении Излучинск - 3 мероприятия:

«Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск» на сумму 19 306,9 тыс. руб.;

«Благоустройство дворовой территории по ул. Набережная, д. 12, пгт. Излучинск» на сумму 7 643,8 тыс. руб.;

«Благоустройство дворовой территории по ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск» на сумму 4 802,6 тыс. руб.;

В городском поселении Новоаганск - 2 мероприятия:

«Обустройство детской игровой площадки по ул. Школьная, д. 8, с. Варьеган» на сумму 5 841,2 тыс. руб.;

«Благоустройство дворовой территории по ул. Мира, д.16-18 в пгт. Новоаганск» на сумму 2 799,5 тыс. руб.;

В сельском поселении Аган - 1 мероприятие:

«Обустройство детской игровой площадки по ул. Рыбников, д. 2, д. 4 в п. Аган» на сумму 2 309,4 тыс. руб.;

В сельском поселении Вата - 1 мероприятие:

«Устройство детской игровой площадки по ул. Центральная, 21а в д. Вата» на сумму 1 492,5 тыс. руб.;

В сельском поселении Ваховск - 4 мероприятия:

«Благоустройство общественной территории по ул. Школьная, 2 в с. Охтеурье (устройство травмобезопасной плитки и резинового бордюра)» на сумму 1 220,0 тыс. руб.;

«Благоустройства сквера по ул. Юбилейная, 9 в п. Ваховск» на сумму   6 111,1 тыс. руб.;

«Благоустройство общественной территории по ул. Учительская, ул. Школьная в с. Охтеурье» на сумму 400,7 тыс. руб.;

«Благоустройство дворовой территории по ул. Школьная, 4, ул. Спортивная, 1, ул. Таежная, 8, ул. Таежная, 10 в п. Ваховск» на сумму 140,97 тыс. руб.;

В сельском поселении Зайцева Речка - 1 мероприятие:

«Благоустройство дворовой территории по ул. Леспромхозная, д. 2 в п. Зайцева Речка»;

В сельском поселении Ларьяк - 3 мероприятия:

«Благоустройство общественных территорий (установка велопарковок) в с. Ларьяк, с. Корлики, д. Чехломей» на сумму 167,0 тыс. руб.;

«Благоустройство общественной территории с. Ларьяк (установка металлического ограждения вокруг юбилейной стелы)» на сумму 159,5 тыс. руб.;

«Установка скамеек в с. Ларьяк, д. Чехломей, с. Корлики» на сумму 245,9 тыс. руб.