11. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе»

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2022года составляет 885,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(-) 277,2 тыс. рублей – рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохранной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595;

(+) 75 284,2 тыс. рублей – рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохранной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595;

(+) 1 153,6 тыс. рублей – приобретение инсинераторной установки для д. Чехломей.

(+) 100 862,91 тыс. рублей – рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохранной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595.

Кассовое исполнение расходов за 12 месяцев 2022 года составляет 1 346,2   тыс. рублей или 0,8 % к уточненному плану года.

Переходящие остатки, местный бюджет: 176 562,91 тыс. рублей*

Исполнение по программе за 12 месяцев  2022 года

тыс. рублей

| Подпрограмма | План | Исполнение | % Исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе» в т.ч.: | 177 909,1 | 1 346,2 | 0,8 |
| Средства бюджета района | 177 814,1 | 1 251,2 | 0,7 |
| Средства бюджета округа | 95,0 | 95,0 | 100 |

Исполнение по видам расходов за 12 месяцев 2022 года

тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | #### 244, Прочая закупка товаров, работ и услуг | 95,0 | 95,0 | 100 |
| МКУ НВ района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | #### 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 177 716,5 | 1 153,6 | 0,65 |
| Управление образования и молодежной политики | #### 622; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Управление культуры и спорта | #### 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Всего |  | 177 909,13 | 1 346,2 | 0,8 |

Выделенные средства направлены на реализацию основных мероприятий:

экологическое просвещение населения на территории района;

обеспечение регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

снижение негативного воздействия на окружающую среду.

* финансирование предусмотрено на реализацию мероприятия «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохранной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595».

Обязанность рекультивации земельного участка возложена на администрацию района Решением Суда. С целью реализации мероприятия 01.07.2022 размещено извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение рекультивационных работ (0187300010322000303), протоколом от 28.07.2023 определен победитель – ООО «Сити Билдинг» г. Екатеринбург.

04.08.2022 Комиссией УФАС по ХМАО-Югре администрации Нижневартовского района и МКУ НВР «УИиЗР» было выдано предписание об отмене результатов конкурса и отмене  проведения закупки до получения нового заключения государственной экологической экспертизы на объект в связи  с  жалобой, поданной ООО «Эконадзор».

Администрация Нижневартовского района и МКУ НВР «УИиЗР» обратились в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с заявлениями о признании предписания УФАС по ХМАО-Югре незаконным.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приостановил действие предписания УФАС по ХМАО-Югре от 04.08.2022 до вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2022 назначена судебная экспертиза по рассматриваемому делу (№ А75-18501/2021) сроком до 06.02.2023.  Экспертизу проводит федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет».  Производство по делу приостановлено до проведения судебной экспертизы.