19. Муниципальная программа

«Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2022 года составила 533 387,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 133 869,4 тыс. рублей или 25,1 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2022 год, тыс. рублей

| Подпрограмма | План года | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, из них: | 533 387,5 | 133 869,4 | 25,1 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 533 387,5 | 133 869,4 | 25,1 |
| - строительство объектов | 372 868,3 | 7 584,7 | 2,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 109 925,8 | 76 835,7 | 69,9 |
| - содержание учреждения | 50 593,4 | 49 449,0 | 97,7 |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования», из них: | 52 731,7 | 29 762,4 | 56,4 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 52 731,7 | 29 762,4 | 56,4 |
| - капитальный и текущий ремонт | 52 731,7 | 29 762,4 | 56,4 |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры", из них: | 311 315,4 | 7 771,0 | 2,5 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 311 315,4 | 7 771,0 | 2,5 |
| - строительство объектов | 306 200,2 | 6 273,8 | 2,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 5 115,2 | 1 497,2 | 29,3 |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта", из них: | 40 404,8 | 9 867,3 | 24,4 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 40 404,8 | 9 867,3 | 24,4 |
| - строительство объектов | 31 711,6 | 1 310,8 | 4,1 |
| - капитальный и текущий ремонт | 8 693,2 | 8 556,5 | 98,4 |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения", из них: | 43 566,0 | 6 406,4 | 14,7 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 43 566,0 | 6 406,4 | 14,7 |
| - строительство объектов | 34 956,5 | 0,0 | 0,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 8 609,5 | 6 406,4 | 74,4 |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства», из них: | 34 776,2 | 30 613,3 | 88,0 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 34 776,2 | 30 613,3 | 88,0 |
| - капитальный и текущий ремонт | 34 776,2 | 30 613,3 | 88,0 |
| Подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", из них: | 50 593,4 | 49 449,0 | 97,7 |
| местный бюджет, в т.ч.: | 50 593,4 | 49 449,0 | 97,7 |

Исполнение плана за 2022 года, тыс. рублей

Исполнение по видам расходов за 2022 год (за исключением расходов на содержание учреждения), тыс. рублей.

Исполнение по видам расходов за 2022 год

в разрезе расходов на содержание учреждения, тыс. рублей

По подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2022 года составила 52 731,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов данной подпрограммы 2022 год составило 29 762,4 тыс. рублей или 56,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 года, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования" |  | 52 731,7 | 29 762,4 | 56,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 45 982,5 | 23 016,2 | 50,1 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6 701,2 | 6 701,2 | 100,0 |

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений образования» плановый объем финансирования на 2022 год составил 52 731,7 тыс. руб. за счет средств бюджета района, исполнение составило 29 762,4 тыс. рублей или 56,4 % к уточненному плану.

В 2022 год было запланировано 15 мероприятий, в том числе:

- проектные работы по 7 объектам образования

- на выполнение ремонтных работ заключены 20 контракта

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов образования» плановый объем финансирования на 2022 год отсутствует.

По подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 31.12.2022 года составила 311 315,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 2 за 2022 год составило 7 771,0 тыс. рублей или 2,5 % к уточненному плану года – обусловлено тем, что оплата проводится по факту оказанных услуг.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов культуры» с плановым объемом финансирования на 2022 год в размере 306 200,2 тыс. руб. (в том числе за счет спонсорских средств – 266 698,9 тыс. руб.) исполнение составило 6 273,8 тыс. рублей или 2,0 % от запланированного объема.

Продолжается строительство 2-х крупных объектов:

- Культурно-образовательный комплекс в с. Ларьяк Нижневартовского района.

- Сельский Дом культуры в д. Вата Нижневартовского района

Строительство вышеуказанных объектов планируется завершиться в 2024-2025 годах.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры», с плановым объемом финансирования на 2022 год 5 115,2 тыс. руб. за счет средств бюджета района, кассовое исполнение за отчетный период составило 1 497,2 тыс. рублей или 29,3% от плана.

В 2022 год проведены работы по ремонту объектов культуры, в том числе:

- дом культуры "Арлекино" в пгт. Излучинск, в г. Нижневартовск (установка тумб вокруг колонн, ремонт окон);

- здание Сельского клуба в с. Былино по ул. Речная,25» «РМАУ МКОК «Арлекино» (ремонт печи).

Завершены проектные работы по капитальному ремонту объектов культуры, в том числе:

- по расчету рисков пожарной эвакуации, лестничных маршей на объекте РМАУ МКДК "Арлекино" по ул. Набережной, д.13 Б в пгт. Излучинск Нижневартовского района

- по перепланировке объекта: «МАУ «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел» по ул. Рыбников д.8 в п. Аган Нижневартовского района»

Исполнение по видам расходов за 2022 год, тыс. рублей.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 2 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры" |  | 311 315,4 | 7 771,0 | 2,5 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 5 046,6 | 1 428,6 | 28,3 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 791,6 | 791,6 | 100,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 305 477,2 | 5 550,8 | 1,8 |

По подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 31.12.2022 года составила 40 404,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2022 год составило 9 867,3 тыс. рублей или 24,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 года, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 40 404,8 | 9 867,3 | 24,4 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 7 282,8 | 7 146,1 | 98,1 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 410,4 | 1 410,4 | 100,0 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 31 711,6 | 1 310,8 | 4,1 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2022 год 31 711,6 тыс. руб. (в том числе за счет спонсорских средств – 19 910,4 тыс. руб.) исполнение составило 1 310,8 тыс. рублей или 4,1% от плана.

В 2022 год было запланировано 4 мероприятия, в том числе проектирование строительство объектов:

- Легкоатлетического спортивного комплекса в пгт. Излучинск;

- лыжной базы в п. Ваховск;

- физкультурно-спортивного комплекса в с. Варьеган

- газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка" в пгт. Излучинск

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2022 год в 8 693,2 тыс. рублей исполнение составило 8 556,5 тыс. рублей или 98,4% от плана.

В 2022 году завершены все работы по ремонту 2 объектов физической культуры и спорта, в том числе:

- Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганск

- Спортивный зал с пристроем блока раздевальных по ул. Геологов, д. 11 в п. Ваховск.

По подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 4 на 31.12.2022 года составила 43 566,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 4 за отчетный год составило 6 406,4 тыс. рублей или 14,7 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 год, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения" |  | 43 566,0 | 6 406,4 | 14,7 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 3 343,8 | 3 343,8 | 100,0 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5 265,7 | 3 062,6 | 58,2 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 34 956,5 | 0,0 | 0,0 |

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2022 год 34 956,5 тыс. рублей (в том числе за счет спонсорских средств – 30 345,0 тыс. руб.) исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Запланированы (ведутся в настоящее время) проектные работы по реконструкции автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинск Нижневартовского района на сумму 4 421,1 тыс. рублей, сумма в размере 30 345, 0 тыс. рублей запланирована на строительно-монтажные работы.

По основному мероприятию «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района на 2022 год 8 609,5 тыс. рублей исполнение составило 6 406,4 тыс. рублей или 74,4 % от плана.

В 2022 году запланировано 7 мероприятий, в том числе:

Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту зданий:

- пекарни с магазином в с. Покур;

- административно-гостиничного здания по ул. Мирюгина, д.11 в с. Ларьяк;

Ремонтные работы административных зданий:

- администрации района по ул. Ленина,6 в г. Нижневартовск;

- администрации района по ул. Таежная, д.19 в г. Нижневартовск;

- ЗАГСа в пгт. Излучинск Нижневартовского района;

- по ул. Индустриальная, д.16 в г. Нижневартовск;

-по ул. 60 лет Октября, 14б.

По подпрограмме 5 «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 5 на 31.12.2022 года составила 34 776,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы 5 за 2022 год составило 30 613,3 тыс. рублей или 88,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 год, тыс. рублей.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 5 "Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства" |  | 34 776,2 | 30 613,3 | 88,0 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 34 758,7 | 30 613,3 | 88,1 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 17,5 | 0,0 | 0,0 |

В 2022 году по подпрограмме запланировано 18 мероприятие в 11 населенных пунктах района на общую сумму 34 776,2 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонтные работы объектов жилищного хозяйства заключены 22 муниципальных контрактов

- на проектно-изыскательские работы – 3 контакта.

По подпрограмме 6 "Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 6 на 31.12.2022 года составила 50 593,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в данной подпрограмме за 2022 год составило 49 449,0 тыс. рублей или 97,7 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 год, тыс. рублей

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 6 "Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта" |  | 50 593,4 | 49 449,0 | 97,7 |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 111; Фонд оплаты труда учреждений | 35 626,4 | 35 596,4 | 99,9 |
|  | 112; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 167,6 | 586,5 | 50,2 |
|  | 119; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 10 758,4 | 10 250,4 | 95,3 |
|  | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг | 2 796,0 | 2 779,1 | 99,4 |
|  | 321; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 10,0 | 4,6 | 46,0 |
|  | 831; Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 80,0 | 80,0 | 100,00 |
|  | 851; Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 3,0 | 0,0 | 0,2 |
|  | 852; Уплата прочих налогов, сборов | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  | 853; Уплата иных платежей | 140,0 | 140,0 | 100,0 |