7. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в Нижневартовском районе»

Расходы по муниципальной программе утверждены на 01.10.2022 в сумме 75 030,2 тыс. рублей.

В четвертом квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 1 611,1 тыс. рублей на градостроительную деятельность;

(-) 1 103,8 тыс. рублей на содействие развитию жилищного строительства;

(+) 114,2 тыс. рублей на обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2022 год составила 75 651,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 12 месяцев 2022 года составило 72 318,97 тыс. рублей или 96 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2022 год

| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность» | 5 706,27 | 2 530,43 | 44,3% |
| бюджет района | 2 061,54 | 496,78 | 24,1% |
| бюджет автономного округа | 3 644,73 | 2 033,65 | 55,8% |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» , в том числе | 67 650,15 | 67 493,38 | 99,8% |
| бюджет района | 9 080,68 | 9 033,84 | 99,5% |
| бюджет автономного округа | 58 569,47 | 58 459,54 | 99,8 % |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» , в том числе | 2 295,17 | 2 295,16 | 100% |
| бюджет района | 114,19 | 114,19 | 100% |
| федеральный бюджет | 103,09 | 103,08 | 100% |
| бюджет автономного округа | 2 077,90 | 2 077,90 | 100% |

Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 31.12.2022 года составила 5 706,27 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 12 месяцев 2022 года составило 2 530,43 тыс. рублей или 44% к уточненному плану года.

В 2022 году заключены и выполнены следующие муниципальные контракты:

- МК35-ГС22 от 14.03.2022 на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории п. Зайцева Речка, на сумму 288 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

- МК37-ГС22 от 22.03.2022 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, проекта межевания территории с. Ларьяк сельского поселения Ларьяк, на сумму 224 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

- МК38-ГС22 от 22.03.2022 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, проекта межевания территории п. Аган сельского поселения Аган, на сумму 198 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

- МК44-ГС22 от 18.04.2022 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, проекта межевания территории пгт. Новоаганск городского поселения Новоаганск, на сумму 784 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

- МК68-ГС22 от 18.04.2022 на выполнение работ по разработке проекта планировки территории, проекта межевания территории п. Зайцева Речка сельского поселения Зайцева Речка, на сумму 262 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

-МК62-ГС22 от 27.06.2022 на внесение изменений в схему территориального планирования Нижневартовского района и правила землепользования и застройки межселенной территории, на сумму 232,0 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

- МК59-ГС22 от 21.06.2022 на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки с.п. Вата. Отображение зон затопления, подтопления, на сумму 297,00 тыс. руб. (контракт выполнен, освоено 100%);

- МК60-ГС22 от 27.06.2022 на выполнение работ по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон городского поселения Излучинск и внесение сведений о данных границах в Единый государственный реестр недвижимости, на сумму 46,80 тыс. руб. (контракт выполнен, освоение 100% вся сумма за счет средств бюджета района.)

- МК61-ГС22 от 27.06.2022, на выполнение работ по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон городского поселения Новоаганск и внесение сведений о данных границах в Единый государственный реестр недвижимости, на сумму 47,97 тыс. руб. (контракт выполнен, освоение 100% вся сумма за счет средств бюджета района.)

- МК64-ГС22 от 15.07.2022, на выполнение работ по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон сельского поселения Аган и внесение сведений о данных границах в Единый государственный реестр недвижимости, на сумму 39,05 тыс. руб. (контракт выполнен, освоение 100% вся сумма за счет средств бюджета района.)

- МК67-ГС22 от 15.07.2022, на выполнение работ по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон сельского поселения Ларьяк и внесение сведений о данных границах в Единый государственный реестр недвижимости, на сумму 34,00 тыс. руб. (контракт выполнен, освоение 100% вся сумма за счет средств бюджета района.)

- МК65-ГС22 от 15.07.2022, на выполнение работ по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон сельского поселения Ваховск и внесение сведений о данных границах в Единый государственный реестр недвижимости, на сумму 40,0 тыс. руб. (контракт выполнен, освоение 100% вся сумма за счет средств бюджета района.)

- МК66-ГС22 от 15.07.2022, на выполнение работ по подготовке графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон сельского поселения Зайцева Речка и внесение сведений о данных границах в Единый государственный реестр недвижимости, на сумму 37,62 тыс. руб. (контракт выполнен, освоение 100% вся сумма за счет средств бюджета района.)

В 2022 году заключены и не выполнены следующие муниципальные контракты:

- МК58-ГС22 от 21.06.2022 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Излучинск, на сумму 493,5 тыс. руб., срок действия контракта 28.02.2023;

- МК57-ГС22 от 21.06.2022 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Новоаганск, на сумму 441,0 тыс. руб. срок действия контракта 28.02.2023;

- МК56-ГС22 от 20.06.2022 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Ларьяк, на сумму 152,75 тыс. руб. срок действия контракта 28.02.2023;

- МК54-ГС22 от 20.06.2022 на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план с.п Ваховск, на сумму 155,58 тыс. руб. срок действия контракта 28.02.2023;

- МК55-ГС22 от 20.06.2022 г на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Зайцева Речка, на сумму 159,05 тыс. руб. срок действия контракта 28.02.2023;

- МК53-ГС22 от 20.06.2022, Выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план сельского поселения Аган Нижневартовского района, на сумму 162,89 тыс. руб. срок действия контракта 28.02.2023:

Согласно условиям вышеперечисленных муниципальных контрактов Исполнитель (ООО «С-Проект») обязан до 19.12.2022 подготовить проект внесения изменений в генеральные планы городских и сельских поселений и передать пакет документов в управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района. После загрузки данных документов в Федеральную Государственную информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП) согласующим органом были выставлены замечания в части правильности формирования пакета документов. 20.12.2022 направлено письмо № 20-1/12 от ООО «С-Проект» о изменении требований к размещению материалов на ФГИС ТП. В связи с чем необходима корректировка предоставленного пакета документов. Завершение корректировки планируется до 31.01.2023.

Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 31.12.2022 года составила 67 650,15 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 12 месяцев 2022 года составило 67 493,38 тыс. рублей или 99,8 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограмме 2 на 31.12.2022.

| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства» в т.ч.: | 67 109,35 | 66 985,82 | 99,8% |
| Средства бюджета района | 8 539,87 | 8 526,29 | 99,8% |
| Средства бюджета округа | 58 569,47 | 58 459,54 | 99,8% |
| «Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного» в т.ч.: | 540,81 | 507,56 | 94% |
| Средства бюджета района | 540,81 | 507,56 | 94 % |
| Средства бюджета округа | 0 | 0,0 | 0,0% |
| Итого по подпрограмме 2: | 67 650,15 | 67493,38 | 99,8% |
| Средства бюджета района | 9 080,68 | 9 033,84 | 99,5% |
| Средства бюджета округа | 58 569,47 | 58 459,54 | 99,8% |

В рамках подпрограммы заключено 15 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, по состоянию на 31.12.2022 обязательства по контрактам исполнены в полном объеме.

На вышеуказанные средства приобретено 15 жилых помещений общей площадью 961,2 кв. м, расположенных на территории:

пгт. Излучинск – 5 жилых помещений;

п. Зайцева Речка – 5 жилых помещения;

с. Варьеган – 4 жилых помещения;

д. Вата – 1 жилое помещение.

Экономия по мероприятию составила 123,5 тыс. руб.: 109,9 тыс. руб. – из бюджета автономного округа, 13,6 тыс. руб. - из бюджета района.

По мероприятию «Инженерные сети участка частной застройки (2 очередь) в пгт. Излучинск».

Утвержденная бюджетная роспись расходов на 31.12.2022 года составила 320,15 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 286,9 тыс. рублей или 90 % к уточненному плану года.

Заключен договор МК №66-СДО от 06.12.2022 до 30.01.2023 с АО «ЮТЭК-НВР» на сумму 267,9 тыс. руб. (пусконаладочные работы 2 КТПН).

Заключен договор № 491/И от 01.12.2022 до 31.12.2022 с МУП БТИ г. Нижневартовск на сумму 19,0 тыс. руб. (кадастровые работы 2БКТПН-10/20,4-400).

Переходящие на 2023 год – 33,25 тыс. руб. для выполнения работ по техническому присоединению.

По мероприятию «Инженерные сети к 2-х квартирному жилому дому по ул. Кербунова д.3 в с. Ларьяк».

Утвержденная бюджетная роспись расходов на 31.12.2022 года составила 220,66 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 220,66 тыс. рублей или 100% к уточненному плану года.

Заключен МК № 1-СДО от 17.03.2022 по 30.06.2022 с подрядной организацией ООО «Инвест строй регион» на сумму 180,7 тыс. руб. Оплата по контракту будет осуществлена согласно срокам контракта.

На БТИ 40,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки

по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 31.12.2022 года составила 2 295,17 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 295,16 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

  - О ходе реализации мероприятия «Субвенции на реализацию полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера» муниципальной программы района «Развитие жилищной сферы в Нижневартовского района».

Общий объем бюджетных ассигнований для реализации полномочий по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера на 2022 год, составил 11,4 тыс. руб. из бюджета автономного округа.

В течение 2022 года для реализации мероприятия администрацией района заключено 2 договора о поставке товаров (от 29.07.2022 № Д110/22, от 01.12.2022 № Д242/22). По состоянию на 31.12.2022 обязательства по договорам исполнены в полном объеме, освоение 100%.

1.2. О ходе реализации мероприятия «Предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья» муниципальной программы района «Развитие жилищной сферы в Нижневартовского района».

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 04.02.2022 № 71819000-1-2022-003 (в ред. от 07.07.2022) для реализации мероприятия в 2022 году предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в размере 2 169,5 тыс. руб., из них: 103,1 тыс. руб. – из федерального бюджета, 1 952,3 тыс. руб. – из бюджета автономного округа, 108,1 тыс. руб. – из бюджета района.

По состоянию на 31.12.2022 в рамках указанного мероприятия социальной выплатой обеспечены 2 молодые семьи, общий размер социальной выплаты составил 2 163,5 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 обязательства по мероприятию в соответствии с заключенным Соглашение исполнены муниципальным образованием Нижневартовский район в полном объеме (100%).

21.12.2022 между администрацией района и Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 2-ФЦП/2022 в целях предоставления молодой семье дополнительной субсидии в связи с рождением ребенка в период действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты, на основании пункта 67 Порядка обеспечения жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 № 643-п.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых соглашением составил 120,2 тыс. руб.: 114,1 тыс. руб. – из бюджета автономного округа, 6,1 тыс. руб. – из бюджета района.

Обязательства по мероприятию в соответствии с заключенным Соглашение исполнены муниципальным образованием Нижневартовский район в полном объеме (100%).