8. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 31.12.2022 года составила 717 610,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на 31.12.2022 год составило 631 465,18 тыс. рублей или 88,0 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2022 год.

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2022 год | Исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 717 610,7 | 631 465,18 | 88,0 % |
| Муниципальный бюджет | 645 408,9 | 559 263,3 | 86,7 % |
| Окружной бюджет | 70 568,0 | 70 568,0 | 100,0 % |
| Федеральный бюджет | 1 633,8 | 1 633,8 | 100,0 % |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 536 626,1 | 503 908,1 | 93,9 % |
| Муниципальный бюджет | 531 786,3 | 499 068,3 | 93,8 % |
| Окружной бюджет | 4 839,8 | 4 839,8 | 100,0 % |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» | 71 631,2 | 71 631,2 | 100,0 % |
| Муниципальный бюджет | 11 383,1 | 11 383,1 | 100,0 % |
| Окружной бюджет | 60 248,1 | 60 248,1 | 100,0 % |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды | 109 353,5 | 55 925,9 | 51,1 % |
| Муниципальный бюджет | 102 239,6 | 48 812,0 | 47,7 % |
| Окружной бюджет | 5 480,1 | 5 480,1 | 100,0% |
| Федеральный бюджет | 1 633,8 | 1 633,8 | 100,0% |

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2022 года составила 536 626,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 31.12.2022 год составило 503 908,1 тыс. рублей или 93,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 536 626,1 | 5039 08,1 | 93,9 % |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10 739,9 | 6 739,9 | 62,8% |
| Администрация Нижневартовского района | 811;Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 29 339,7 | 27 429,0 | 93,5% |
| Администрация Нижневартовского района | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 291 000,7 | 291 000,7 | 100,0% |
| МКУ "УМТО" | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 50,4 | 50,4 | 100,0% |
| Департамент финансов | 530;Субвенции | 422,6 | 422,6 | 100,0% |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 16 063,9 | 16 063,9 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 526,2 | 526,2 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1560,0 | 1560,0 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 134 371,6 | 107 676,5 | 80,1% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" | 813;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 52 551,0 | 52 438,9 | 99,8% |

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2022 год – 134 371,6 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 134 371,6 тыс. руб. Освоено на 31.12.2022 – 80,1% к плану года или 107 676,5 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

В 2022 году осуществлялась реализация мероприятий, из них

строительство объектов:

«Сети тепловодоснабжения в с. Покур   Нижневартовского района» (1 этап – ул. Советская; 2 этап – ул. Совхозная;) исполнено 22 371,2 тыс. руб.;

«Сети тепловодоснабжения в c.п. Зайцева Речка Нижневартовского района» (1этап-ул. Октябрьская; 2- этап   ул. Гагарина, ул. Центральная; 3 этап-ул. Центральная ул. Октябрьская) исполнено 21 308,6 тыс. руб.;

«Сети теплоснабжения (по ул. Таежная, ул. Лесная) в п. Аган Нижневартовского района» освоение 916,5 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

«Централизованные сети водоснабжения в д. Вата Нижневартовского района» (1,2 очередь) освоено 47 321,7 тыс. руб.;

«Сети водоотведения» в поселке Ваховск Нижневартовского района (по улицам Агапова, Юбилейная, Школьная), освоение 118,2 тыс. руб.;

«Сети тепловодоснабжения» в поселке Аган Нижневартовского района (по улицам Советская, Береговая) освоение 14 592,4 тыс. руб.

Проектирование объектов капитального строительства:

«Резервуар нефтепродуктов в селе Покур Нижневартовского района» план 1 586,0 тыс. руб. Формирование пакета документов для гос. экспертизы, переходящий остаток 1 586,0тыс. руб.;

«Канализационные очистные сооружения в селе Корлики Нижневартовского района», план 3 642,3 тыс. руб., освоение 1 048,0 тыс. руб., переходящий остаток 2594,3 тыс. руб., из них 148,8 тыс. руб. на БТИ и тех. присоединение;

«Котельная, сети газоснабжения в селе Большетархово Нижневартовского района», план 9 443,4 тыс. руб., выполнение работ по муниципальному контракту по 20.01.2023, переходящий остаток 9 443,4 тыс. руб.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2022 год – 52 551,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 2 726,9 тыс. руб., бюджета района – 49 824,1 тыс. руб.

Освоено на 31.12.2022– 99,8 % или 52 438,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 2 726,9 тыс. руб., бюджета района – 49 712,0 тыс. руб.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2022 год – 30 755,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 2 112,9 тыс. руб., бюджета района – 28 642,3 тыс. руб.

Освоено на 31.12.2022 – 82,5% или 25 363,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 2 112,9 тыс. руб., бюджета района –  23 250,1 тыс. руб., экономия 791,8 тыс. руб.

Осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных освоено 7 162,5 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 2 112,9 тыс. руб.

Выполнение проектных работ, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры план 1 560,0 тыс. руб., договоры заключены, освоение 100%;

Предоставление межбюджетных трансфертов на снос жилых домов, признанных непригодными для проживания на территориях сельских поселений сп. Ваховск, сп. Аган, Зайцева Речка, ремонт печей в муниципальном жилищном фонде сп. Аган, разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов сп. Ваховск освоено 16 063,9 тыс. руб.;

Проектирование пожарного резервуара объемом 75 кв. м.  по ул. Пролетарская, д.14, корпус 1 в с.п. Зайцева Речка план 526,2 тыс. руб., освоено 526,2 тыс. руб.;

Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования Нижневартовский район за 2020 год, 2021–2025 с оценкой до 2030 года план 50,4 тыс. руб., освоение 100,0%.

Проведение обследований технического состояния котельных и резервуаров хранения нефти в Нижневартовском районе план 1 392,3 тыс. руб., переходящий остаток.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2022 год за счет средств бюджета района 318 948,2 тыс. руб.

Предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; на финансовое обеспечение затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения.

Освоено на 31.12.2022 за счет средств бюджета района – 99,8% к плану года или 318 429,7 тыс. руб. Договоры заключены, переходящий остаток 518,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2022 года составила 71 631,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 31.12.2022 год составило 71 631,2 тыс. рублей или 100,0% к плану года.

Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2022 года.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 811; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 71 631,2 | 71 631,2 | 100,0 % |

За 2022 год было произведено возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 31.12.2022 – 100 % к плану года или 71 631,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 60 248,1 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 11 383,1 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Формирование комфортной городской среды»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2022 года составила 109 353,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы на 31.12.2022 года составило 55 925,9 тыс. рублей или 51,1 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2022 год.

тыс. руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент финансов | 521;Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 27 954,3 | 27 430,1 | 98,1% |
| Департамент финансов | 540;Иные межбюджетные трансферты | 81 399,2 | 28 495,8 | 35,0% |

На 2022 год в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено софинансирование на 14 мероприятий по благоустройству поселений района на общую сумму 109 353,5 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 1 633,850 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 5 480,153 тыс. руб.;

бюджета района – 102 239, 6 тыс. руб.

Исполнение на 31.12.2022 – 55 925,9 тыс. руб. или 51%, в том числе:

федеральный бюджет – 1 633,8 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 5 480,1 тыс. руб.;

бюджета района – 48 812,0 тыс. руб.

Неисполненный остаток денежных средств на 01.01.2023 – 53 427,6 тыс. руб. (49%) за счет средств бюджета района, в том числе:

- по мероприятию «Благоустройство набережной реки Окуневка в пгт. Излучинск» – 52 225,1 тыс. руб. в целях реализации мероприятия администрацией городского поселения Излучинск заключено концессионное соглашение со сроком на 6 лет (срок создания объекта – 2 года (2022-2023 гг.));

- по мероприятию «Приобретение и установка тематической детской площадки и ограждения в с.п. Аган по ул. Рыбников» – 633,6 тыс. руб. (мероприятие реализовано в 2021 году оплата не произведена в связи с форс-мажорными обстоятельствами (подрядчик, прекратил деятельность в связи со смертью и счет, указанный в контракте, закрыт, в связи с чем, произвести оплату до конца 2021 года, когда была предоставлена субсидия, не представлялось возможным), администрацией поселения ведется работа в целях оплаты выполненных работ в рамках действующего законодательства).

- по мероприятию «Обустройство спортивной площадки по ул. Лесной, д. 36 в д. Вата» – 524,1 тыс. руб. (контракт оплачен по фактически выполненным работам).

Всего в рамках подпрограммы заключено 13 муниципальных контрактов (в том числе 1 переходящий на 2023 год), 12 договоров, 1 концессионное соглашение (в том числе 1 переходящее на 2023 год).

В бюджете поселений на софинансирование мероприятий муниципальной программы предусмотрено 5 030,79 тыс. руб.

По основному мероприятию «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» в 2022 году реализовано 2 мероприятия:

«Благоустройство общественной территории по ул. Таежная в п. Ваховск (устройство спортивной площадки), 1 этап» освоено 3005,5 тыс. руб. (федеральный бюджет – 937,7 тыс. руб., бюджет автономного округа – 1 466,7 тыс. руб., местный бюджет – 601,1 тыс. руб.

«Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (3 этап)» – освоено 17 561,1 тыс. руб. (федеральный бюджет – 696,1 тыс. руб., бюджет автономного округа – 1 088,8 тыс. руб., местный бюджет – 15776,2 тыс. руб.,).

По основному мероприятию «Формирование комфортной городской среды в Нижневартовском районе» в 2022 году реализовано 10 мероприятий:

«Обустройство спортивной площадки по ул. Лесной, д. 36 в д. Вата» освоено 2 522,47 тыс. руб.;

«Благоустройство общественной территории в д. Вампугол Нижневартовского района (обустройство колодца)» освоено 227,1 тыс. руб.;

«Благоустройство общественной территории по ул. Мирюгина в с. Ларьяк освоено 3 020,2 тыс. руб.;

«Благоустройство территории юбилейной стелы в с. Ларьяк» освоено 517,7 тыс. руб.;

«Благоустройство береговой зоны в д. Чехломей» освоено 226,1 тыс. руб.;

«Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным резиновым покрытием в с. Покур» освоено 4 500,00 тыс. руб.;

«Устройство спортивной площадки по ул. Белорусской в с. Покур» освоено 3 100,00 тыс. руб.;

«Обустройство детской игровой площадки по ул. Техснаб, д. 77 в пгт. Новоаганск в рамках реализации наказов избирателей» освоено 2 574,7 тыс. руб.;

«Благоустройство общественной территории по ул. Школьной, д. 4 в д. Вата» освоено 3 900,0 тыс. руб.;

«Благоустройство набережной реки Окуневки в пгт. Излучинск» в рамках первого этапа работ в 2022 году выполнены демонтажные работы и инженерная подготовка территории на сумму 12 170,1 тыс. руб.

По основному мероприятию «Реализация инициативных проектов в Нижневартовском районе» в 2022 году реализовано 2 мероприятия:

«Установка остановочного комплекса» по ул. Пролетарской в п. Зайцева Речка освоено 495,00 тыс. руб.;

«Праздничное оформление населенных пунктов с.п. Ларьяк – с. Ларьяк, д. Чехломей, с. Корлики» освоено 2 105,9 тыс. руб.