7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным

и комфортным жильем жителей Нижневартовского района

в 2014-2020 годах»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах» на 31.12.2017 года составила 353 560,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 270 540,8 тыс. рублей или 76,5% к уточненному плану года.

Исполнение по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах» за 2017 год

| Наименование | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I. «Градостроительная деятельность» | 5 156,0 | 5 131,0 | 99,5% |
| Средства бюджета района | 607,2 | 582,2 | 95,9% |
| Средства бюджета округа | 4 548,8 | 4 548,8 | 100,0% |
| Подпрограмма II. «Содействие развитию жилищного строительства» | 280 317,9 | 239 370,6 | 85,4% |
| Средства бюджета района | 35 183,2 | 27 233,4 | 77,4% |
| Средства бюджета округа | 245 134,7 | 212 137,2 | 86,5% |
| Подпрограмма III. «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | 1 467,8 | 1 438,5 | 98,0% |
| Средства бюджета района | 60,4 | 31,1 | 51,6% |
| Средства бюджета округа | 534,9 | 534,9 | 100,0% |
| Федеральные средства | 872,5 | 872,5 | 100,0% |
| Подпрограмма IV. «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» | 53 618,4 | 14 332,6 | 26,7% |
| Средства бюджета района | 53 618,4 | 14 332,6 | 26,7% |
| Подпрограмма V. «Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района» | 13 000,1 | 10 268,1 | 79,0% |
| Средства бюджета района | 1 600,3 | 1 129,5 | 70,6% |
| Средства бюджета округа | 11 399,8 | 9 138,6 | 80,2% |
| Всего | 353 560,3 | 270 540,8 | 76,5% |
| Средства бюджета района | 91 069,5 | 43 308,8 | 47,6% |
| Средства бюджета округа | 261 618,3 | 226 359,6 | 86,5% |
| Федеральные средства | 872,5 | 872,5 | 100,0% |

Исполнение по расходам за 2017 год от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

По подпрограмме I. «Градостроительная деятельность»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме I «Градостроительная деятельность» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах» на 31.12.2017 года составила 5 156,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 5 131,0 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному плану года.

27.06.2017 года заключен муниципальный контракт № 231/17 с ООО НИИ «Земля и город» на выполнение комплексного проекта по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Нижневартовского района.

Контракт заключен на 2 года на общую сумму 7 986,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 5 111,04 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 874,96 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта – 30.11.2018 года.

По подпрограмме II «Содействие развитию

жилищного строительства»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме II «Содействие развитию жилищного строительства» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах» на 31.12.2017 года составила 280 317,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 239 370,6 тыс. рублей или 85,4 % к уточненному плану года.

По мероприятию «Приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах»

Плановый объем финансирования по мероприятию 227 916,26 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 202 845,47 тыс. руб., бюджета района – 25 070,79 тыс. руб.

Освоено на 01.01.2018 за счет средств бюджета округа – 173 225,67 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 21 409,91 тыс. руб.

В целях улучшения жилищных условий граждан из числа очередников, а также проживающих в непригодном жилье в 2017 году заключены муниципальные контракты на приобретение 69 жилых помещений в завершенных строительством домах в муниципальную собственность, из них:

55 – в пгт. Излучинск;

6 – в пгт. Новоаганск;

3 – в п. Покур;

3 – в п. Зайцева Речка;

2 – в с. Варьеган.

В первом квартале 2017 года (14.03.2017) произведена оплата по муниципальному контракту № 478 от 27.12.2016 (приобретение 2-х квартирного жилого дома по ул. Октябрьская, д. 12 в п. Зайцева Речка).

Во втором квартале 2017 года (13.06.2017) заключены 2 муниципальных контракта на приобретение трех жилых помещений в пгт. Новоаганск на общую сумму 11 755,6 тыс. руб.

В третьем квартале 2017 года заключено 3 муниципальных контракта:

07.08.2017 заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в с. Покур на сумму 2 630,28 тыс. руб.

08.09.2017 заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в с. Покур на сумму 3 536,91 тыс. руб.

19.09.2017 заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в с. Покур на сумму 4 501,52 тыс. руб.

В четвертом квартале 2017 года заключено 8 муниципальных контрактов:

02.10.2017 заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в п. Зайцева Речка на сумму 3 173,202 тыс. руб.

07.11.2017 заключены 2 муниципальных контракта на приобретение трех жилых помещений в п. Зайцева Речка и с. Варьеган на общую сумму 11 345,5 тыс. руб.

08.11.2017 заключены 2 муниципальных контракта на приобретение трех жилых помещений в пгт. Новоаганск на общую сумму 12 527,3 тыс. руб.

26.12.2017 заключены 3 муниципальных контракта на приобретение 55 жилых помещений в пгт. Излучинск на общую сумму 143 321,74 тыс. руб.

Также в четвертом квартале 2017 года подписаны 3 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многократного жилого дома:

2 муниципальных контракта на приобретение 36 жилых помещений по ул. Транспортная, в пгт. Новоаганск на сумму 92 750,27 тыс. руб., в том числе в 2017 году 30% - 27 825,08 тыс. руб., застройщик ООО «Гарант-Сервис». Оплата денежных средств не произведена в связи с тем, что отсутствовала государственная регистрация муниципального контракта, по причине отсутствия у застройщика заключения Службы жилищно-строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о соответствии застройщика и проектной декларации. В настоящее время контракт находится на государственной регистрации права. Получение государственной регистрации до 12.02.2018.

1 муниципальный контракт на приобретение 2 жилых помещений по ул. Почтовая, д. 6, в п. Зайцева Речка, на общую сумму 6 061,76 тыс. руб., в том числе в 2017 году 90% - 5 455,59 тыс. руб., застройщик ЗАО «Сервис-ЭМО». В настоящее время идет процедура расторжения контракта по согласованию сторон, в связи с тем, что застройщик не имеет намерения по увеличению уставного капитала до 2,5 млн. руб. для получения заключения Службы жилищно-строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о соответствии застройщика и проектной декларации.

По мероприятию «Защита жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»

Общее количество жилых помещений, подлежащих приобретению в 2017 году для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа составляет 9 жилых помещений. Из бюджета автономного округа на предоставление субсидии выделено 15 млн. 655 тыс. руб.

29.03.2017 заключен муниципальный контракт № МК/97/17 с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» на сумму 5 218,39 тыс. руб. на приобретение 3 жилых помещений, со сроком исполнения до 01.07.2017.

27.11.2017 заключен муниципальный контракт № МК/370/17 с физическим лицом на приобретение жилого помещения в пгт. Излучинск на сумму 1 739,46 тыс. руб.

26.12.2017 заключен муниципальный контракт № МК417/17 с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» на сумму 8 697,32 тыс. руб. на приобретение 5 жилых помещений.

На 01.01.2018 освоено 15 655,17 тыс. руб., в том числе за счет бюджета автономного округа – 15 655,17 тыс. руб. на данные средства приобретено 9 жилых помещений. Освоение – 100%.

Мероприятие «Строительство объектов инженерной инфраструктуры предназначенных для жилищного строительства»

23.01.2017 заключен муниципальный контракт №11-СДО на выполнение строительно-монтажный работ сетей тепловодоснабжения (2 очередь, 2 этап) с ООО «СК «АГАН» на сумму 13 751,8 тыс. руб. со сроком исполнения контракта 30.09.2017.

Работы выполнены - 100%, в том числе: земляные работы-100%, монтаж сетей ТВС-100%, монтаж колодцев-100%, монтаж опор-100%, устройство тепловых камер-100%.

Мероприятие: «Создание безопасных условий проживания для граждан проживающих в жилых домах, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии».

Плановый объем финансирования на 2017 год за счет средств бюджета автономного округа – 15 762,69 тыс. руб., бюджета района – 1 948,19 тыс. руб.

Субсидии для приобретения жилых помещений в собственность предоставлены 6 семьям (11 человек).

Гражданами приобретено 10 жилых помещений общей площадью 264 кв. м.:

3 – в пгт. Излучинск (6 человек, 2 семьи);

4 – в пгт. Новоаганск (3 человека, 2 семьи);

1 – в д. Вата (1 человек, 1 семья);

2 – в п. Ваховск (1 человек, 1 семья).

По состоянию на 12.01.2018 освоено 12 384 976,56 за счет средств бюджета автономного округа, 1 530 727,44 рублей за счет средств бюджета района.

Остаток составил 3 795 192,00 тыс. руб., из них: 3 377 720,88 рублей за счет средств бюджета автономного округа, 417 471,12 рублей за счет средств местного бюджета.

Отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных в сумме 3 795 192 рублей возникли в связи с письменным отказом семьи от участия в мероприятии в 2017 году.

По подпрограмме III «Обеспечение мерами государственной

поддержки по улучшению жилищных условий

отдельных категорий граждан»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах»  на 31.12.2017 года составляет 1 467,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2017 год составило 1 438,5 тыс. рублей или 98,0 % к уточненному плану года.

Подпрограмма включает в себя предоставление субсидии:

- ветеранам боевых действий и инвалидам на приобретение жилого помещения в собственность;

- молодым учителям на первоначальный взнос;

- молодым семьям на приобретение жилья.

По подпрограмме IV «Капитальный ремонт

объектов жилищного хозяйства»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства» в рамках муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014−2020 годах» на 31.12.2017 года составила 53 618,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2017 год составило 14 332,6 тыс. рублей или 26,7% к уточненному плану года.

В рамках подпрограммы проведены работы по капитальному ремонту жилых домов в городских и сельских поселениях района, в том числе:

Капитальный ремонт со сносом в 3 жилых домах:

по ул. Таежной, д. 4 в п. Аган;

по ул. Мира, д.10 в п. Зайцева Речка;

по ул. Лесная, д. 19 в с. Большетархово;

Капитальный ремонт без сноса завершен в 12 жилых домах:

по ул. Школьной, д. 6, кв. 14 в п. Аган;

по ул. Совхозная, д. 6 в с. Покур;

по ул. Садовая, д. 6 в д. Вампугол;

по ул. Набережная, д. 9 в д. Чехломей;

по ул. Центральная, д.7, кв. 1 в п. Зайцева Речка;

по ул. Школьная, д. 4, кв. 1 в п. Зайцева Речка;

по ул. Югорская, д. 3 в с. Варьеган;

по ул. Югорская, д. 12 в с. Варьеган;

по ул. Летная, д. 8 в с. Охтеурье;

по ул. Центральная, д. 35 в с. Охтеурье;

по ул. Новая, д. 6 в с. Охтеурье;

по ул. 1МКР, д. 4, кв. 2 в п. Ваховск.

Также заключены муниципальные контракты на проведение капитального ремонта со сроком исполнения в 2018 году по 3 жилым домам:

по ул. Центральная, д. 16 в с. Охтеурье;

по ул. Зеленая 9 в п. Ваховск;

по ул. Пролетарская, д. 11 в п. Зайцева Речка.

Отклонения фактически исполненных расходных обязательств от заплани-рованных в сумме 39 285,8 рублей, из них 13 956,74 тыс. руб. переходящие остатки по заключенным муниципальным контрактам со сроком исполнения в 2018 году по 3-м жилым домам, 22 465,95 тыс. руб. переходящие остатки в свя-зи с планируемым строительством в 2018 году после получения положительно-го заключения государственной экспертизы проектной документации 3-х жилых домов в с. Охтеурье, по ул. Центральная, д.4: В настоящее время ведется проце-дура расторжения контракта на выполнение проектных работ в судебном по-рядке. Судебное заседание назначено на март 2018 года; в п. Зайцева Речка по ул. Октябрьская, д, 3: В настоящее время проводится формирование земельного участка под строительство (объединение с земельным участком по ул. Октябрь-ская, д. 1). Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка планируется провести до 02.04.2018; в с. Покур по ул. Белорусская, д. 14: в настоящее время контракт на выполнение проектных работ расторгнут. Для прохождения государственной экспертизы необходимо дополнительно 677 000 руб.

По подпрограмме V «Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме «Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района» на 31.12.2017 года составляет 13 000,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2017 год составило 10 268,1 тыс. рублей или 79,0% к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2017 год

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План года (тыс. рублей) | Исполнение (тыс. рублей) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 "Градостроительная деятельность" |  | 5 156,04 | 5 131,04 | 99,5% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 111,04 | 5 111,04 | 100,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 350;Премии и гранты | 20,00 | 20,00 | 100,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 634;Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 25,00 | 0,00 | 0,0% |
| Подпрограмма 2 "Содействие развитию жилищного строительства" |  | 280 317,94 | 239 370,58 | 85,4% |
| Администрация Нижневартовского района | 322;Субсидии гражданам на приобретение жилья | 17 710,90 | 13 915,70 | 78,6% |
| Администрация Нижневартовского района | 412;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 247 351,35 | 210 290,75 | 85,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 414;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 255,69 | 15 164,13 | 99,4% |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |  | 1 467,76 | 1 438,50 | 98,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22,90 | 22,90 | 100,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 322;Субсидии гражданам на приобретение жилья | 1 444,86 | 1 415,60 | 98,0% |
| Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства" |  | 53 618,40 | 14 332,59 | 26,7% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 243;Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 53 611,40 | 14 329,59 | 26,7% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 852;Уплата прочих налогов, сборов | 7,00 | 3,00 | 42,9% |
| Подпрограмма 5 " Переселение жителей из населенного пункта с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района " |  | 13 000,12 | 10 268,11 | 79,0% |
| Администрация Нижневартовского района | 322;Субсидии гражданам на приобретение жилья объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 13 000,12 | 10 268,11 | 79,0% |
| Всего |  | 353 560,26 | 270 540,82 | 76,5% |

В рамках мероприятия субсидия предоставлена гражданам для переселения из д. Усть-Колекъеган.

Плановый объем финансирования на 2017 год за счет средств бюджета автономного округа – 11 399,81 тыс. руб., бюджета района – 1 408,96 тыс. руб.

Субсидии для приобретения жилых помещений в собственность предоставлены 4 семьям (11 человек).

Гражданами приобретено 7 жилых помещений в пгт. Излучинск общей площадью 228 кв. м.

По состоянию на 01.01.2018 освоено 10 268,11 тыс. руб. в том числе из средств бюджета автономного округа – 9 138,62 тыс. руб., из средств бюджета района – 1 129,49 тыс. руб.

Образовавшийся остаток 2 540,66 тыс. руб., из них:

1 750,00 тыс. руб. – 29.12.2017 платежное поручение на сумму 1 750,00 тыс. руб. было возвращено банком по причине уточнения реквизитов получателя. 10.01.2018 в департамент строительства автономного округа направлен пакет документов для подтверждения потребности в использовании остатка.

790,665 тыс. руб. - отклонения фактически исполненных расходных обязательств от запланированных возникли в связи с перерасчетом квадратных метров, приходящихся на каждого члена семьи-участника мероприятия.