**Информация о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Плановое значение показателя на 2022 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2022[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 9% | 15% | 18% | 20% | 22% | 110% |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100% |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % |  | 90% | 100% | 90% | 100% | 111% |
| Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100% |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования** **на 2022 год****тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 31.12.2022, тыс. рублей** | **Фактическое исполнение на 31.12.2022,** **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 31.12.2022,** **тыс. рублей** |
| Всего, в том числе: | **24 205,9** | **24 205,9** | **24 205,9** | **0,0** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 2 555,4 | 2 555,4 | 2 555,4 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 1 633,8 | 1 633,8 | 1 633,8 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 16 377,3 | 16 377,3 | 16 377,3 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 3 639,4 | 3 639,4 | 3 639,4 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Муниципальное образование – городское поселение Излучинск Нижневартовского района** |  |  |  |  |
| *«Устройство пешеходных тротуаров в пгт. Излучинск (3 этап)»* | **20 449,1** | **20 449,1** | **20 449,1** | **0,0** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 1 088,8 | 1 088,8 | 1 088,8 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 696,1 | 696,1 | 696,1 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 15 776,2 | 15 776,2 | 15 776,2 | 0,0 |
| Бюджет поселения Излучинск | 2 888,0 | 2 888,0 | 2 888,0 | 0,0 |
| **Муниципальное образование – сельское поселение Ваховск Нижневартовского района** |  |  |  |  |
| *«Благоустройство общественной территории по ул. Таежная в п. Ваховск (устройство спортивной площадки), 1 этап»*  | **3 756,8** | **3 756,8** | **3 756,8** | **0,0** |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) | 1 466,7 | 1 466,7 | 1 466,7 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (субсидия) | 937,7 | 937,7 | 937,7 | 0,0 |
| Бюджет муниципального района (в том числе межбюджетные трансферты поселениям района) | 601,1 | 601,1 | 601,1 | 0,0 |
| Бюджет поселения Ваховск | 751,3 | 751,3 | 751,3 | 0,0 |

1. В соответствии с соглашением №2021-F10058-8 от 20.04.2021, дата достижения результата – 31.12.2022 [↑](#footnote-ref-1)