администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18.05.2011 г. Нижневартовск | № 790 |
| --- | --- |

## О внесении изменений в постановление администрации района от 07.10.2009 № 1171 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2012 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы района от 28.01.2011 № 131, от 18.04.2011 № 11«О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 08.12.2010 № 118 «О бюджете района на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов», учитывая постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2010                № 298-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на перспективу до 2015 года», распоряжение администрации района от 24.12.2010 № 920-р «О выполнении рекомендаций Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                    по принятию долгосрочных целевых программ», на основании постановления администрации района от 16.06.2009 № 638 «О долгосрочных целевых программах»:

1. Внести изменения в постановление администрации района                           от 07.10.2009 № 1171 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2012 годы»:

1.1. Продлить срок реализации Программы на 2013 год.

1.2. В наименовании и по всему тексту постановления слова «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района                  на 2010–2012 годы» заменить словами «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2013 годы» (далее – Программа) в соответствующих падежах.

1.3. Пункты 2–4 изложить в новой редакции:

«2. Финансирование мероприятий Программы осуществлять за счет средств бюджета автономного округа, бюджета района.

3. Определить общий объем финансирования Программы на 2010–2013 годы за счет бюджета автономного округа, бюджета района – 61122 тыс. руб.,             в том числе:

в 2011 году – 29958,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 18532,0 тыс. руб.;

в 2013 году – 12632,0 тыс. руб.

из них:

за счет средств бюджета автономного округа:

на 2011 год – 12632,0 тыс. руб.;

на 2012 год – 12632,0 тыс. руб.;

на 2013 год – 12632,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

на 2011 год – 17326,0 тыс. руб.;

на 2012 год – 5900,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4. Департаменту финансов администрации района (А.И. Кидяева) включить Программу в перечень целевых программ на 2010–2013 годы, подлежащих финансированию, с предельным объемом ассигнований в бюджете района:

за счет средств бюджета автономного округа:

на 2011 год – 12632,0 тыс. руб.;

на 2012 год – 12632,0 тыс. руб.;

на 2013 год – 12632,0 тыс. руб.;

за счет средств бюджета района:

на 2011 год – 17326,0 тыс. руб.;

на 2012 год – 5900,0 тыс. руб.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.5. Приложения 1, 2 к долгосрочной целевой программе «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3.

2. Комитету экономики администрации района (А.Ю. Бурылов) внести изменения в реестр целевых программ района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011.

4. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству          В.И. Пегишева.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

## Приложение 1 к постановлению

## администрации района

от 18.05.2011 № 790

## Долгосрочная целевая программа

## «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2013 годы»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2013 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | постановление администрации района от 28.09.2009 № 1106 «О разработке долгосрочной целевой программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2012 годы» |
| Разработчик Программы | управление жизнеобеспечения поселений администрации района |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | управление жизнеобеспечения поселений администрации района |
| Муниципальные заказчики Программы | управление жизнеобеспечения поселений администрации района; муниципальное бюджетное учреждение «Управление капительного строительства по застройке Нижневартовского района» |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей района, сохранение целостности и обеспечение развития электрических сетей муниципального образования Нижневартовский район. Задачи Программы: снижение потерь в электросетях, увеличение надежности электроснабжения населенных пунктов; возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса |
| Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации Программы) | строительство высоковольтных линий; строительство трансформаторной подстанции КОС в сельском поселении Ларьяк; замена вводных участков электрических сетей в жилые дома; уровень обеспеченности населения электроснабжением. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010–2013 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | определить общий объем финансирования Программы на 2010–2013 годы за счет бюджета автономного округа, бюджета района – 61122 тыс. руб., в том числе: в 2011 году – 29958,0 тыс. руб.; в 2012 году – 18532,0 тыс. руб.; в 2013 году – 12632,0 тыс. руб. из них: за счет средств бюджета автономного округа: на 2011 год – 12632,0 тыс. руб.; на 2012 год – 12632,0 тыс. руб.; на 2013 год – 12632,0 тыс. руб. за счет средств бюджета района: на 2011 год – 17326,0 тыс. руб.; на 2012 год – 5900,0 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются денежные средства: бюджета Ханты-Мансийского автономного округа; бюджета района. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям. Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год. Предельные объемы ассигнований утверждаются в бюджете района, ежегодно, решением о бюджете на очередной финансовый и плановый период. Финансирование Программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на перспективу до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2010 № 298-п, путем заключения соглашений о реализации Программы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности) | увеличение протяженности высоковольтных линий на 16200 м; увеличение количества трансформаторных подстанции; увеличение отремонтированных участков вводных электрических сетей в жилые дома протяженностью 600 м; сохранение уровня обеспеченности населения электроснабжением. |

I. Характеристика проблемы

Внутрипоселковые электрические сети 0,4 кВ населенных пунктов района введены в эксплуатацию в семидесятые годы и ранее, в основном, выполнены на деревянных опорах и эксплуатируются в сложных климатических условиях.

Морально и физически устаревшее оборудование внутрипоселковых сетей (степень износа – от 30% до 85%) имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей. Отклонения напряжения у потребителей энергии не соответствуют требованиям действующих Правил устройства электроустановок.

Проблемное состояние электрических сетей в поселках не позволяет осуществлять подключение новых мелкопромышленных потребителей и потребителей коммунально-бытового сектора, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения.

Проведя анализ схемы существующего электроснабжения муниципальных образований, можно сделать общие выводы:

строительство электросетевых объектов велось в хаотичном порядке, вследствие чего не выдерживается равномерное распределение нагрузок, центры питания находятся вне центра нагрузок, искажена конфигурация цепи;

ведомственная принадлежность электрических сетей и отсутствие специализированных эксплуатирующих организаций в прошлом наложила негативный отпечаток на техническую эксплуатацию и состояние электрических сетей;

наличие децентрализованного электроснабжения населенных пунктов;

часть энергетического оборудования морально устарело, имеет большой процент износа, выработки моторесурсов;

высокий процент аварийных ситуаций на воздушных линиях возникает вследствие высоких ветровых нагрузок;

техническое состояние оборудования не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам                      в электроснабжении потребителей.

Своевременная реконструкция электрических сетей населенных пунктов является залогом успешной работы предприятий коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период осенне-зимнего максимума.

В мероприятиях по проведению реконструкции воздушных линий 0,4 кВ необходимо предусмотреть замену неизолированного провода на самонесущий изолированный провод СИП, замену деревянных опор на металлические и железобетонные и прокладку новых кабельных линий, что позволит:

снизить эксплуатационные затраты, вызванные высокой надежностью изолированного провода;

снизить электрические потери в линиях из-за уменьшения более,            чем в 3 раза реактивного сопротивления по сравнению с неизолированным проводом воздушных линий;

сократить сроки монтажных и ремонтных работ;

снизить несанкционированные подключения к линиям, а также случаи вандализма и воровства;

повысить пожаробезопасность воздушных линий электропередач за счет исключения коротких замыканий при схлестывании проводов и применения грозозащитных устройств;

повысить надежность электроснабжения потребителей.

Это позволит сократить количество аварийных отключений и предотвратить электротравматизм на производстве.

Экономическая эффективность реконструкции внутрипоселковых сетей 0,4 кВ обусловлена повышением надежности электроснабжения потребителей, снижением потерь в электрических сетях, увеличением пропускной способности, а также улучшением условий проживания людей.

С целью выравнивания тарифов на электрическую энергию, производимую в зонах централизованного и децентрализованного электроснабжения                на территории района, для сохранения социальной стабильности необходимо обеспечить покрытие убытков энергоснабжающих организаций в зоне децентрализованного электроснабжения, возникающих в связи с реализацией электрической энергии по социально-ориентированным тарифам населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса.

На эти цели в программе предусмотрены ресурсы.

Реализация мероприятий, в конечном итоге, направлена на обеспечение энергетической безопасности района в целом и имеет положительные тенденции в обеспечении стабильного и качественного энергоснабжения конечных потребителей, в том числе и населения.

II. Основные цели и задачи Программы

с указанием целевых показателей

Основной целью Программы является обеспечение энергетической безопасности района в целом. Достижения основной цели Программы предполагается путем решения поставленных задач в сфере энергоснабжения.

Цели Программы:

обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей района, сохранение целостности и обеспечение развития электрических сетей муниципального образования Нижневартовский район.

Задачи Программы:

снижение потерь в электросетях, увеличение надежности электроснабжения населенных пунктов;

возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса.

Важнейшими целевыми показателями являются:

строительство высоковольтных линий;

строительство трансформаторной подстанции КОС в сельском поселении Ларьяк;

замена вводных участков электрических сетей в жилые дома;

уровень обеспеченности населения электроснабжением.

III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий изложен в приложении 1 к долгосрочной целевой программе «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010–2013 годы».

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач для достижения цели в комплексе в течение всего срока реализации Программы.

Реализация мероприятий в 2010 году направлена на формирование балансовой принадлежности электрических сетей района, исполнение мероприятий за счет средств, предусмотренных в бюджете района по соответствующему главному распорядителю.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования Программы являются денежные средства

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, бюджета района.

Определить общий объем финансирования Программы на 2010–2013 годы за счет бюджета автономного округа, бюджета района – 61122 тыс. руб.,             в том числе:

в 2011 году – 29958,0 тыс. руб.;

в 2012 году – 18532,0 тыс. руб.;

в 2013 году – 12632,0 тыс. руб.

из них:

за счет средств бюджета автономного округа:

на 2011 год – 12632,0 тыс. руб.;

на 2012 год – 12632,0 тыс. руб.;

на 2013 год – 12632,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета района:

на 2011 год – 17326,0 тыс. руб.;

на 2012 год – 5900,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, бюджета автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год. Предельные объемы ассигнований утверждаются в бюджете района, ежегодно, решением о бюджете на очередной финансовый и плановый период.

Финансирование Программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы               и на перспективу до 2015 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2010 № 298-п, путем заключения соглашений о реализации Программы.

Субсидии из бюджета автономного округа бюджету района на частичное софинансирование недополученных доходов организациями (далее – Организация), осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса (далее – Субсидии), предусматриваются в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год                и на плановый период.

Финансирование недополученных доходов организациями осуществляется из средств бюджета автономного округа и бюджета района.

Доля частичного софинансирования из бюджета автономного округа недополученных доходов организациями равна 60%, доля бюджета района 40%.

Субсидии предоставляются бюджету района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в составе расходов бюджета автономного округа на очередной финансовый год.

После принятия бюджета автономного округа и бюджета района на очередной финансовый год и плановый период между Департаментом и администрацией района осуществляется заключение соглашений о частичном софинансировании недополученных доходов организациями (далее – Соглашение).

Субсидии ежеквартально перечисляются Департаментом финансов автономного округа бюджету района согласно утвержденной сводной бюджетной росписи расходов автономного округа.

Администрация района заключает с организацией договор на возмещения недополученных доходов от реализации электрической энергии населению              и приравненным к категории потребителям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов (далее – Договор) и направляет в Департамент заверенную копию Договора для заключения Соглашения между Департаментом              и администрацией района.

Договор содержит следующие положения:

сведения о размере субсидии, предоставляемой организации;

сроки платежей недополученных доходов;

сроки предоставления отчетности организацией об использовании субсидии по установленным договором формам;

обязательство организации покупать у производителей электроэнергию             в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа на соответствующий период;

ответственность сторон за нарушение условий договора;

порядок возврата субсидии в случае нарушения организацией условий договора;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Координатор Программы ежеквартально предоставляет в Департамент отчет в установленный срок по форме, утвержденной окружной программой,              и несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за качество предоставляемых отчетов, а также за обоснованность, своевременность и целевое использование средств бюджета автономного округа.

V. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – координатор Программы – управление жизнеобеспечения поселений администрации района.

Текущее управление Программой осуществляет начальник управления жизнеобеспечения поселений администрации района.

Муниципальный заказчик – координатор Программы – реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, организует размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе               и результатах целевой Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» формирует аукционную документацию для дальнейшего размещения муниципального контракта в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. Ежеквартально представляет координатору Программы информацию о ходе реализации программных мероприятий и использовании финансовых средств.

Исполнителями Программы являются муниципальные заказчики и юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с муниципальными контрактами. Исполнители осуществляют реализацию мероприятий на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Организации, получившие субсидии, ежеквартально предоставляют отчет об использовании субсидии по формам, установленным договором, и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава района.

## Приложение 2 к постановлению

## администрации района

## от 18.05.2011 № 790

## «Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2011–2013 годы»

## Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы

## «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса

## Нижневартовского района на 2011–2013 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Цель – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей района, сохранение целостности и обеспечение развития электрических сетей муниципального образования Нижневартовский район |
| 1. Задача – снижение потерь в электросетях, увеличение надежности электроснабжения населенных пунктов |
| 1. | Формирование балансовой принадлежности электрических сетей района | управление жизнеобеспечения поселений администрации района | 2010 год | - | - | - | - | - | за счет основной деятельности муниципального заказчика–координатора |
| 2. | Строительство ВЛ 6 кВ и трансформаторной подстанции в с. Ларьяк | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 3700 | - | 3700 | - | - | бюджет района |
| 3. | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на строительство ВЛ-0,4 кВ в с. Покур | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 год | 2200 | - | 2200 | - | - | бюджет района |
| 4. | Замена железобетонных, деревянных опор на металлические (анкерные): д. Вата – 38 шт.; п. Зайцева Речка – 39 шт. | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2012 год 2012 год | 1064 1092 | - | - | 1064 1092 | - | бюджет района |
| 5. | Замена старых опор на металлические (промежуточные): д. Вата – 50 шт.; п. Зайцева Речка – 35 шт. | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2012 год 2012 год | 900 630 | - | - | 900 630 | - | бюджет района |
| 6. | Замена вводного кабеля на жилой дом в пгт. Излучинске по: ул. Набережной, д. 10 (4-й подъезд L=300 м); ул. Строителей, д. 1 (последний подъезд L=300) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2012 год 2012 год | 650 650 | - | - | 650 650 | - | бюджет района |
| 7. | ПИР на прокладку кабеля |  |  | 140 | - | - | 140 | - | бюджет района |
| 8. | Восстановление асфальтового покрытия |  |  | 774 | - | - | 774 | - | бюджет района |
| Итого по разделу 1 |  | 11800 |  | 5900 | 5900 | -- | бюджет района |
| 2. Задача – возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса |
| 1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациями | управление жизнеобеспечения поселений администрации района | 2011–2013 годы | 37896,0 |  | 12632,0 | 12632,0 | 12632,0 | бюджет округа |
|  |  |  |  | 11426,0 |  | 11426,0 | -- | -- | бюджет района |
| Итого по разделу 2 |  | 49322,0 |  | 24058,0 | 12632,0 | 12632,0 |  |
| Итого по Программе, в том числе |  | 61122,0 |  | 29958,0 | 18532,0 | 12632,0 |  |
| бюджет округа |  | 12632,0 | 12632,0 | 12632,0 |  |
| бюджет района |  | 17326,0 | 5900,0 | -- |  |

## .».

## Приложение 3 к постановлению

## администрации района

## от 18.05.2011 № 790

## «Приложение 2 к долгосрочной целевой программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2011–2013 годы»

## Система показателей, характеризующих результаты эффективности программы долгосрочной целевой

## программы «Централизованное электроснабжение и реконструкция электросетевого комплекса

## Нижневартовского района на 2011–2013 годы»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Источники финансирования | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей |
| 1. | Строительство высоковольтных линий (м) | 0 | - | - | 16200 | - | 16200 |
| 2. | Строительство трансформаторной подстанции КОС в с.п. Ларьяк (шт.) | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Замена вводных участков электрических сетей вводов в жилые дома (м) | 0 | - | - | 600 | - | 600 |
| 4. | Уровень обеспеченности населения электроснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## .».