**Информация о ходе реализации регионального проекта «Жилье»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Плановое значение показателя на 2022 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 08.12.2022[[1]](#footnote-1)** | **Исполнение (%)** |
| **Результат 1** Обеспечен ввод жилья в субъекте, млн.кв.м | 0,014 | 0,0162270 | 0,015256 | 0,0165 | 0,0122068 | 74% |

Сведения о расходах Нижневартовского района в целях достижения результатов реализации регионального проекта в 2022 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Предусмотрено средств на реализацию показателя/мероприятия[[2]](#footnote-2), тыс. рублей** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 08.12.2022, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 08.12.2022,**  **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 08.12.2022,**  **тыс. рублей** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Итого по показателю/мероприятию, в том числе:* |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (справочно) |  |  |  |  |
| Объём софинансирования (%) |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |  |

1. В соответствии с соглашением №2021-F10058-8 от 20.04.2021, дата достижения результата – 31.12.2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Не предусмотрено финансирование в рамках достижения результата регионального проекта «Жилье» не территории Нижневартовского района (соглашение №2021-F10058-8 от 20.04.2021) [↑](#footnote-ref-2)