
****

**«Формирование комфортной городской среды»**

**В рамках регионального проекта в 2019 году:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория регионального проекта | Объём финансирования на 2020 год, в том числе: | бюджет района | бюджет поселений | бюджет округа | федеральный бюджет | Исполнение на 31.12.2020 от годового объёма финансирования (%) | Исполнено в 2020 году, в том числе: | бюджет района | бюджет поселений | бюджет округа | федеральный бюджет |
| Нацпроект  «Жилье и городская среда»  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 27 820,3 | 17 144,62 | 6 097,23 | 2 792,86 | 1 785,60 | 100,0 | 27 820,3 | 17 144,62 | 6 097,23 | 2 792,86 | 1 785,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Категория регионального проекта** | **Декомпозированный показатель** | **Целевое значение показателя на 2020 год (всего)** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **Достижение показателя на 31.12.2020** |
|  | Нацпроект  «Жилье и городская среда»  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | 12 | 5 | 5 | 8 | 12 | 15 |
|  | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. (м/показатель) | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Количество благоустроенных мест общего пользования, ед. (м/показатель) | 11 |  |  | 8 | 3 | 11 |

В 2020 году целевой показатель выполнен в полном объеме.

**В рамках регионального проекта в 2019 году:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория регионального проекта | Объём финансирования на 2019 год, в том числе: | бюджет района | бюджет округа | федеральный бюджет | Исполнение на 31.12.2019 от годового объёма финансирования (%) | Всего исполнение в 2019 году, в том числе: | бюджет района | бюджет округа | федеральный бюджет |
| Нацпроект Жилье:  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 32 199,6 | 25 367,6 | 4 583,3 | 2 248,7 | 87,7%[[1]](#footnote-1) | 28 244,4 | 21 412,4 | 4 583,3 | 2 248,7 |

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по Нижневартовскому району установлены целевые показатели, которые достигнуты на 100%:

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды составляет 9% (1490 чел.) от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,

в рамках государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды благоустроены 4 общественные территории – в пгт. Новоаганск, с. Корлики, д. Чехломей, с. Охтеурье.

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 11 ед.;

количество благоустроенных мест общего пользования составило 9 ед.

Риски не исполнения отсутствуют, мероприятия за 2019 год выполнены в полном объеме.

1. экономия по результатам торгов [↑](#footnote-ref-1)