администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05.12.2023 г. Нижневартовск | № 1289 |
| --- | --- |

# Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

# (С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 25.03.2024 № 349)

# (С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 25.03.2024 № 350)

# (С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 10.04.2024 № 449)

# (С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.06.2024 № 798)

# (С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.07.2024 № 919)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 17.09.2021 № 1663 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 05.03.2022 № 373 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 20.05.2022 № 1107 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 09.06.2022 № 1314 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 04.07.2022 № 1447 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 19.07.2022 № 1568 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 29.08.2022 № 1826 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 04.10.2022 № 2034 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 01.11.2022 № 2180 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 21.11.2022 № 2295 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 24.11.2022 № 2367 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 06.12.2022 № 2452 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 09.01.2023 № 14 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 21.02.2023 № 172 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 24.03.2023 № 282 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 18.05.2023 № 476 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 14.06.2023 № 585 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 27.06.2023 № 633 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 14.07.2023 № 688 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 15.08.2023 № 774 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 01.09.2023 № 840 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 19.09.2023 № 928 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 08.11.2023 № 1173 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района».

3. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности администрации района:

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru;

опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района Е.Н. Корчагину.

Глава района Б.А. Саломатин

(Приложение изложено в новой редакции постановлением Администрации от 25.03.2024 № 349)

Приложение к постановлению

администрации района

от 05.12.2023 № 1289

Муниципальная программа «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Паспорт муниципальной программы

«Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

(далее – муниципальная программа, район)

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы района по развитию жилищно-коммунального комплекса, строительства, энергетики, транспорта и связи |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района |
| (Строка «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изменена постановлением Администрации от 14.06.2024 № 798) |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования. |
|  | 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры. |
|  | 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта. |
|  | 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения. |
|  | 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства. |
|  | 6. Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 973 481,2 тыс. руб. |
| (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изменена постановлением Администрации от 10.04.2024 № 449) (Строка «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изменена постановлением Администрации от 19.07.2024 № 919) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - |

(Раздел 1 изменен постановлением Администрации от 25.03.2024 № 350)

2. Показатели муниципальной программы

(Раздел 2 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 14.06.2024 № 798)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышение качества жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы* | единиц, | - | 2022 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | Стратегия социально-экономического развития Нижневартовского района до 2036, утвержденная решением Думы района от 21.12.2023 № 896 | отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района | - |
| 2. | Доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год** | процент | 96,4 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района | - |

3.Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение качества жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 1.2. | Доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года, от общего количества запланированных муниципальной программой на год | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы

(Раздел 4 изложен в новой редакции постановлением Администрации от 14.06.2024 № 798)

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования» |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов образование « |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее ‒ МКУ «УКС»), управление образования администрации района | - |  |
| 1.1.1. | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция) объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление образования администрации района | - |  |
| 1.2.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов образовательных организаций муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 2. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры» |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Культурная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | срок реализации-2024 год |  |
| 2.1.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объекта учреждений культуры муниципальной собственности |  |
| 2.2. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 2.2.1. | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция)объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 2.3.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов учреждений культуры муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 3. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 3.1.1. | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция)объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 3.2.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов учреждений спорта муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 4. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» |  |  |
| 4.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям администрации района | - |  |
| 4.1.1. | Создание объектов капитального строительства | Строительство (реконструкция) объектов | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС», управление по жилищным вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям администрации района | - |  |
| 4.2.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов организаций административного назначения муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 5. | Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-отдел организации строительства и реализации программ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности администрации района, МКУ «УКС» | - |  |
| 5.1.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципальной собственности | для завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 6. | Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию-МКУ «УКС» | - |  |
| 6.1.1. | Осуществление функционирования МКУ «УКС» | у | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год; Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |

*Региональный проект «Культурная среда» реализуется в муниципальной программе «Культурное пространство Нижневартовского района»

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 25.03.2024 № 350)

(Раздел 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 19.07.2024 № 919)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 648 427,7 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 973 481,2 |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 |
| бюджет автономного округа | 8 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 598,4 |
| местный бюджет | 632 794,3 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 957 847,8 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов образование» (всего), в том числе: | 9 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 358,9 |
| местный бюджет | 9 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 358,9 |
| 1.1.1 Мероприятие (результат) «Строительство ливневой канализации здания, расположенного по адресу: д. Вата, ул. Лесная, д.36 («МБОУ «Ватинская ОСШ») (всего), в том числе: | 9 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 358,9 |
| местный бюджет | 9 358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 358,9 |
| 1.2.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» (всего), в том числе: | 65 582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 582,2 |
| местный бюджет | 65 582,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 582,2 |
| 1.2.1 Мероприятие (результат) «Выполнены проектные работы по реконструкции под гостиницу части здания школы на 100 мест с детским садом на 45 мест, расположенного по адресу: с. Корлики ул. Дружбы, д.2а (МБОУ «Корликовская ОСШ»)» (всего), в том числе: | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| местный бюджет | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 1.2.2 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт детских спортивно-игровых площадок и благоустройство территории здания муниципальной общеобразовательной многопрофильной средней школы № 1, расположенного по адресу: пгт. Излучинск, ул. Школьная д.5 (МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» в пгт. Излучинск), (всего), в том числе: | 11 741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 741,4 |
| местный бюджет | 11 741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 741,4 |
| 1.2.3 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт помещения детского сада на 55 мест (детское дошкольное учреждение «Солнышко»), расположенного по адресу: п. Аган, ул. Лесная, д.10 (МБОУ «Аганская ОСШ»)» (всего), в том числе: | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| местный бюджет | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 |
| 1.2.4 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт здания школы на 530 мест, расположенного по адресу: пгт. Новоаганск ул. Лесная д.12а (МБОУ «Новоаганская ОСШ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова»)» (всего), в том числе: | 12 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 195,7 |
| местный бюджет | 12 195,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 195,7 |
| 1.2.5 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт объекта МБОУ «Чехломеевская ОШ» в д. Чехломей» (всего), в том числе: | 5 025,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 025,4 |
| местный бюджет | 5 025,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 025,4 |
| 1.2.6. Мероприятие (результат) «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту дошкольного учреждения (помещение детского сада), расположенного по адресу: д. Вата, ул. Лесная д.36, пом.1002 (МБОУ «Ватинская ОСШ»)» (всего), в том числе: | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 |
| местный бюджет | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 |
| 1.2.7 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт помещения детского сада «Лесная сказка», расположенного по адресу: пгт. Новоаганск, ул. Энтузиастов д.12а (МБДОУ Новоаганский ДСКВ «Лесная сказка»)» (всего), в том числе: | 3 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 688,4 |
| местный бюджет | 3 688,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 688,4 |
| 1.2.8 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт помещения детского сада «Снежинка», расположенного по адресу: пгт. Новоаганск, ул. Мира д.22 (МБДОУ «Новоаганский ДСКВ «Снежинка»)» (всего), в том числе: | 3 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 301,0 |
| местный бюджет | 3 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 301,0 |
| 1.2.9 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт здания детского сада на 50 мест, расположенного по адресу: с. Варьеган ул. Центральная, д.17 («МБДОУ «Варьеганский ДСКВ «Олененок»)»(всего), в том числе: | 7 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 658,0 |
| местный бюджет | 7 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 658,0 |
| 1.2.10 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт здания школы на 784 учащихся, расположенного по адресу: пгт. Новоаганск, ул.70 лет Октября, д.6а (МБОУ «Новоаганская ОСШ № 1»)» (всего), в том числе: | 13 533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 533,0 |
| местный бюджет | 13 533,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 533,0 |
| 1.2.11 Мероприятие (результат) «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту объекта МАУ ДО «Спектр» ул. Школьная, д.12а» (всего), в том числе: | 419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,3 |
| местный бюджет | 419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,3 |
| 2.1. Региональный проект «Культурная среда» (всего), в том числе: | 22 507,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 507,6 |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 |
| бюджет автономного округа | 8 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 598,4 |
| местный бюджет | 6 874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 874,2 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт объекта МАУ «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел» по ул. Рыбников д.8 в п. Аган» (всего), в том числе: | 22 507,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 507,6 |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 |
| бюджет автономного округа | 8 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 598,4 |
| местный бюджет | 6 874,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 874,2 |
| 2.2. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (всего), в том числе: | 251 856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251 856,5 |
| местный бюджет | 251 856,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251 856,5 |
| 2.2.1 Мероприятие (результат) «Строительство объекта «Культурно образовательный комплекс в с. Ларьяк» (всего), в том числе: | 122 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 617,1 |
| местный бюджет | 122 617,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 617,1 |
| 2.2.2 Мероприятие (результат) «Строительство объекта «Сельский дом культуры в д. Вата» (всего), в том числе: | 129 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 239,4 |
| местный бюджет | 129 239,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 239,4 |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» (всего), в том числе: | 5 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 684,4 |
| местный бюджет | 5 684,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 684,4 |
| 2.3.1 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт здания Центра детского творчества, расположенного по адресу: пгт. Новоаганск. ул. 70 Лет Октября, д.24 (МАОДО «Новоаганская ДШИ»)» (всего), в том числе: | 2 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 561,6 |
| местный бюджет | 2 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 561,6 |
| 2.3.2 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт здания Дома культуры, расположенного по адресу: пгт. Новоаганск, ул. Центральная, д.13А (РМАУ «Дворец культуры «Геолог»)» (всего), в том числе: | 1 866,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 866,5 |
| местный бюджет | 1 866,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 866,5 |
| 2.3.3 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт объекта «МАУ МБ сельская библиотека по ул. Геологов, д.15» (всего), в том числе: | 1 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,3 |
| местный бюджет | 1 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 256,3 |
| 3.1. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта «(всего), в том числе: | 77 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 383,4 |
| местный бюджет | 77 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 383,4 |
| 3.1.1 Мероприятие (результат) «Строительство объекта «Легкоатлетический спортивный комплекс в пгт. Излучинск» (всего), в том числе: | 4 256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 256,4 |
| местный бюджет | 4 256,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 256,4 |
| 3.1.2 Мероприятие (результат) «Строительство объекта «Лыжная база в п. Ваховск» (всего), в том числе: | 21 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 707,5 |
| местный бюджет | 21 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 707,5 |
| 3.1.3 Мероприятие (результат) «Строительство объекта «Физкультурно-спортивный комплекс в с. Варьеган» (всего), в том числе: | 46 802,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 802,6 |
| местный бюджет | 46 802,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 802,6 |
| 3.1.4 Мероприятие (результат) «Проектирование газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка» в пгт. Излучинск» (всего), в том числе: | 4 616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 616,9 |
| местный бюджет | 4 616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 616,9 |
| 3.2.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 19 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 217,8 |
| местный бюджет | 19 217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 217,8 |
| 3.2.1 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт наружного освещения на территории Базы отдыха «Лесная сказка», («Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка» 2 очередь), в п.г.т. Излучинск» (всего), в том числе: | 5 601,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 601,6 |
| местный бюджет | 5 601,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 601,6 |
| 3.2.2 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт объектов на территории Базы отдыха «Лесная сказка», («Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка» 2 очередь), в п.г.т. Излучинск» (всего), в том числе: | 823,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,0 |
| местный бюджет | 823,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 823,0 |
| 3.2.3 Мероприятие (результат) «Выполнено комплексное благоустройство территории Базы отдыха «Лесная сказка», («Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка» 2 очередь), в п.г.т. Излучинск» (всего), в том числе: | 9 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 605,7 |
| местный бюджет | 9 605,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 605,7 |
| 3.2.4 Мероприятие (результат) «Выполнен снос объектов имущества на территории Базы отдыха «Лесная сказка», («Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка» 2 очередь), в п.г.т. Излучинск» (всего), в том числе: | 2 243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 243,3 |
| местный бюджет | 2 243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 243,3 |
| 3.2.5 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт 5 блока МОМСШ № 1, расположенного по адресу: пгт. Излучинск, ул. Школьная, д.5 (ВОК «Бригантина») (всего), в том числе: | 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,2 |
| местный бюджет | 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,2 |
| 4.1. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» (всего), в том числе: | 34 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 034,2 |
| местный бюджет | 34 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 034,2 |
| 4.1.1 Мероприятие результат «Реконструкция автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинск» (всего), в том числе: | 34 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 034,2 |
| местный бюджет | 34 034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 034,2 |
| 4.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» (всего), в том числе: | 23 978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 978,3 |
| местный бюджет | 23 978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 978,3 |
| 4.2.1 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт административного здания Нижневартовского района, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 6 в г. Нижневартовск», (всего), в том числе: | 2 901,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 901,7 |
| местный бюджет | 2 901,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 901,7 |
| 4.2.2 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт гаража на территории административного здания Нижневартовского района, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.6 в г. Нижневартовск (всего), в том числе: | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 |
| местный бюджет | 171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 |
| 4.2.3 Мероприятие (результат) «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту административного здания Нижневартовского района, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 6 в г. Нижневартовск (замена лифтового оборудования)», (всего), в том числе: | 549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,6 |
| местный бюджет | 549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 549,6 |
| 4.2.4 Мероприятие (результат) «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту объекта «Переустройство жилых помещений 177-178 по ул. Дружбы Народов д. 7 г. Нижневартовск» (всего), в том числе: | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| местный бюджет | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 |
| 4.2.5 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт нежилых помещений административного здания, расположенного по адресу: ул. Энергетиков, д. 6 в пгт. Излучинск» , в том числе: | 3 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 555,5 |
| местный бюджет | 3 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 555,5 |
| 4.2.5.1 «Нежилое помещение № 1002 ЗАГС (всего), в том числе: | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 |
| местный бюджет | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 300,0 |
| 4.2.5.2 «Нежилое помещение № 1003 Военкомат (всего), в том числе: | 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,5 |
| местный бюджет | 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,5 |
| 4.2.6 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт хлебопекарни с магазином, расположенных в пом. 1001 по адресу: по ул. Новая, д.18а в с.п. Покур» (всего), в том числе: | 7 052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 052,5 |
| местный бюджет | 7 052,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 052,5 |
| 4.2.7 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт административного здания, расположенного по адресу: ул. Индустриальная, д.16, г. Нижневартовск (всего), в том числе: | 227,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,9 |
| местный бюджет | 227,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,9 |
| 4.2.8 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт автовокзала вахтовых перевозок, расположенного по адресу: ул. Энергетиков, д.10 в пгт. Излучинск (замена дорожных плит на прилегающей территории)» (всего), в том числе: | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 781,2 |
| местный бюджет | 781,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 781,2 |
| 4.2.9 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт административно-гостиничного здания, расположенного по адресу: ул. Мирюгина, д.11 в с. Ларьяк» (всего), в том числе: | 6 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 265,3 |
| местный бюджет | 6 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 265,3 |
| 4.2.10 Мероприятие (результат) «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту объекта: «Аптека по адресу г. Нижневартовск ул. Дружбы Народов д. 12а» («Центральная районная аптека № 144») (всего), в том числе: | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 4.2.11 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт административного здания по адресу: ул. Мирюгина, д. 5б, с. Ларьяк (нежилые помещения № 3,4,5, каб.11) (всего), в том числе: | 1 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 703,2 |
| местный бюджет | 1 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 703,2 |
| 5.1 Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» (всего), в том числе: | 83 602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 602,3 |
| местный бюджет | 83 602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 602,3 |
| 5.1.1 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства», в том числе: | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| местный бюджет | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 5.1.2 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Рыбников, д.14 в п. Аган» (всего), в том числе: | 2 731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 731,5 |
| местный бюджет | 2 731,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 731,5 |
| 5.1.3 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Кедровая, д.4 в д. Вата» (всего), в том числе: | 1 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 827,2 |
| местный бюджет | 1 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 827,2 |
| 5.1.4 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Школьная, д.8 в с.п. Зайцева Речка» (всего), в том числе: | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
| местный бюджет | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 |
| 5.1.5 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пролетарская, д.13 в с.п. Зайцева Речка» (всего), в том числе: | 2 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 509,4 |
| местный бюджет | 2 509,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 509,4 |
| 5.1.6 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Садовая, д.6 в д. Вампугол» (всего), в том числе: | 1 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 278,5 |
| местный бюджет | 1 278,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 278,5 |
| 5.1.7 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Новая, д.21 в п. Аган» (всего), в том числе: | 1 820,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 820,3 |
| местный бюджет | 1 820,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 820,3 |
| 5.1.8 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Набережная, д.4 в с. Варьеган» (всего), в том числе: | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| местный бюджет | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| 5.1.9 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дружбы, д.19 в с. Корлики» (всего), в том числе: | 5 489,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 489,1 |
| местный бюджет | 5 489,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 489,1 |
| 5.1.10 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Восточная, д.11а в с. Корлики» (всего), в том числе: | 7 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 334,5 |
| местный бюджет | 7 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 334,5 |
| 5.1.11 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, д.3 в с. Корлики» (всего), в том числе: | 5 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 654,2 |
| местный бюджет | 5 654,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 654,2 |
| 5.1.12 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Рыбников, д.18 в п.Аган» (всего), в том числе: | 1 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 704,1 |
| местный бюджет | 1 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 704,1 |
| 5.1.13 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Островная, д.6 в с.п. Зайцева Речка» (всего), в том числе: | 4 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 440,0 |
| местный бюджет | 4 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 440,0 |
| 5.1.14 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Таежная, д.5 в п. Аган» (всего), в том числе: | 3 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 617,9 |
| местный бюджет | 3 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 617,9 |
| 5.1.15 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Новая, д.13 в п. Аган» (всего), в том числе: | 5 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 529,6 |
| местный бюджет | 5 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 529,6 |
| 5.1.16 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Набережная, д.9 в д. Чехломей» (всего), в том числе: | 5 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 209,1 |
| местный бюджет | 5 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 209,1 |
| 5.1.17 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Набережная, д.36 в с.Большетархово» (всего), в том числе: | 854,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,8 |
| местный бюджет | 854,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 854,8 |
| 5.1.18 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Кедровая, д.3 в д. Пасол» (всего), в том числе: | 504,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,1 |
| местный бюджет | 504,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504,1 |
| 5.1.19 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Айваседа Мэру, д.22 в с. Варьеган» (всего), в том числе: | 2 964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 964,1 |
| местный бюджет | 2 964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 964,1 |
| 5.1.20 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Осипенко, д.31 в с. Ларьяк» (всего), в том числе: | 2 926,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 926,4 |
| местный бюджет | 2 926,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 926,4 |
| 5.1.21 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Таежная, д.4 в с. Корлики» (всего), в том числе: | 4 652,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 652,2 |
| местный бюджет | 4 652,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 652,2 |
| 5.1.22 Мероприятие (результат) «Выполнен текущий ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, д.17, корп.1, кв.113 в г.Нижневартовск» (всего), в том числе: | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,3 |
| местный бюджет | 599,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,3 |
| 5.1.23 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: ул. Осипенко, д.3 в с. Ларьяк» (всего), в том числе: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 5.1.24 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Юбилейная, д.25 в п.Ваховск» (всего), в том числе: | 4 263,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 263,4 |
| местный бюджет | 4 263,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 263,4 |
| 5.1.25 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: пер. Кооперативный, д.6 в с.Охтеурье» (всего), в том числе: | 4 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 599,7 |
| местный бюджет | 4 599,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 599,7 |
| 5.1.26 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 2 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Белорусская, д.17 в с. Покур» (всего), в том числе: | 3 716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 716,3 |
| местный бюджет | 3 716,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 716,3 |
| 5.1.27 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт жилых помещений, расположенных в д. Вата по адресам: ул. Лесная д.2 кв.2, ул. Лесная д. 4 кв. 1, ул. Лесная д. 4 кв. 2, ул. Лесная д. 4 кв. 1,2 ул. Лесная д.12 кв.3, ул. Лесная д.14 кв.1, ул. Кедровая д.2 кв.1, ул. Кедровая д.2 кв.2, ул. Кедровая д.4 кв. 2, ул. Кедровая д.8 кв.1, ул. Кедровая д.8 кв.2, ул. Кедровая д.14 кв. 2, ул. Кедровая д.16, ул. Центральная д.11 кв.1, ул. Центральная д. 19 кв. 2, ул. Школьная д. 15, ул. Победы д. 4» (всего), в том числе: | 1 882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 882,0 |
| местный бюджет | 1 882,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 882,0 |
| 5.1.28 Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Набережная, д.8 в с.Большетархово» (всего), в том числе: | 1 600,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,6 |
| местный бюджет | 1 600,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,6 |
| 6.1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (всего), в том числе: | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| местный бюджет | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| 6.1.1.Мероприятие результат «Обеспечено функционирование МКУ «УКС» (всего), в том числе: | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| местный бюджет | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |

«.

(В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» строки «Муниципальная программа (всего), в том числе:», «местный бюджет», 1,2, 1.2.5, 5.1, 5.1.1 изложены в новой редакции, раздел дополнен строкой 1.2.11 постановлением Администрации от 10.04.2024 № 449)

(В разделе 5 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» строки 2.3, 2.3.3, 4.2, 4.2.3, 4.2.3.1, 5.1, 5.1.9 изложены в новой редакции, приложение дополнено строками 5.1.13, 5.1.14 постановлением Администрации от 14.06.2024 № 798)