администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 05.12.2023 г. Нижневартовск | № 1289 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 17.09.2021 № 1663                     «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 05.03.2022 № 373 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 20.05.2022 № 1107 «О внесении изменений в приложение                                                  к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 09.06.2022 № 1314 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 04.07.2022 № 1447 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 19.07.2022 № 1568 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 29.08.2022 № 1826 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 04.10.2022 № 2034 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 01.11.2022 № 2180 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 21.11.2022 № 2295 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 24.11.2022 № 2367 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 06.12.2022 № 2452 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 09.01.2023 № 14 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 21.02.2023 № 172 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 24.03.2023 № 282 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 18.05.2023 № 476 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 14.06.2023 № 585 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 27.06.2023 № 633 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 14.07.2023 № 688 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 15.08.2023 № 774 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 01.09.2023 № 840 «О внесении изменений в приложение                                              к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 19.09.2023 № 928 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 08.11.2023 № 1173 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района».

3. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности администрации района:

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru;

опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района Е.Н. Корчагину.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению администрации района

от 05.12.2023 № 1289

Муниципальная программа «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Паспорт муниципальной программы

«Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

(далее ‒ муниципальная программа, район)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | заместитель главы района – начальник управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее ‒ МКУ «УКС») |
| Период реализации муниципальной программы | 2024‒2030 годы |
| Цели муниципальной программы | повышение качества жизни населения района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования |
|  | 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры |
|  | 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта |
|  | 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |
|  | 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |
|  | 6. Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 397 646,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры | - |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Повышение качества жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы* | единиц, | - | 2022 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | Стратегия социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная решением Думы района от 15.10.2014 № 561 | МКУ «УКС» | - |
| 2. | Доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год** | процент | 96,4 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | МКУ «УКС» | - |

*- рассчитывается с нарастающим итогом

** - в расчете показателя не учитываются мероприятия, по которым заключены муниципальные контракты со сроком исполнения, переходящим на следующие года.

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Повышение качества жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 1.2. | Доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования» |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов образование » |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление образования и молодежной политики администрации района | - |  |
| 1.1.1. | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция) объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление образования и молодежной политики администрации района | - |  |
| 1.2.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов образовательных организаций муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 2. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры» |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Культурная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | срок реализации – 2024 год |  |
| 2.1.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объекта учреждений культуры муниципальной собственности |  |
| 2.2. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов культуры » |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 2.2.1. | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция)объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 2.3.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов учреждений культуры муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 3. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта » |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 3.1.1 | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция)объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района | - |  |
| 3.2.1 | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов учреждений спорта муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 4. | Подпрограмма «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» |  |  |
| 4.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |  |
| 4.1.1. | Создание объектов капитального строительства | строительство (реконструкция) объектов | увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |  |
| 4.2.1. | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов организаций административного назначения муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 5. | Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС», управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | - |  |
| 5.1.1 | Проведение капитального ремонта объектов | выполнен капитальный ремонт объектов жилого фонда муниципальной собственности | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года от общего количества запланированных муниципальной программой на год |
| 6. | Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС» | - |  |
| 6.1.1. | Осуществление функционирования МКУ «УКС» | обеспечено функционирование МКУ «УКС» | доля завершенных работ по капитальному ремонту объектов по итогам текущего года, от общего количества запланированных муниципальной программой на год, увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы |

*Региональный проект «Культурная среда» реализуется в муниципальной программе «Культурное пространство Нижневартовского района»

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 72 592,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 397 646,0 |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 |
| бюджет автономного округа | 8 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 598,4 |
| местный бюджет | 56 959,2 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов образование» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Региональный проект «Культурная среда» | 17 370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 370,5 |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 |
| бюджет автономного округа | 8 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 598,4 |
| местный бюджет | 1 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 737,1 |
| 2.1.1. Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт объекта МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» в с. Аган» (всего), в том числе: | 17 370,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 370,5 |
| федеральный бюджет | 7 035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 035,0 |
| бюджет автономного округа | 8 598,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 598,4 |
| местный бюджет | 1 737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 737,1 |
| 2.2. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов культуры», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (всего), в том числе: | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| местный бюджет | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| 6.1.1. Мероприятие результат «Обеспечено функционирование МКУ «УКС» (всего), в том числе: | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |
| местный бюджет | 55 222,1 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 54 175,6 | 380 275,6 |