Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального комплекса Нижневартовского района»

(далее - муниципальная программа, район)

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы района – начальник управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района (далее-Управление) |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
|  | 2. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
|  | 3. Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
|  | 4. Повышение уровня благоустройства территорий района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Градостроительная деятельность |
|  | 2. Содействие развитию жилищного строительства. |
|  | 3. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
|  | 4.Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района. |
|  | 5. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами. |
|  | 6. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов. |
|  | 7. Повышение энергоэффективности в отраслях экономики. |
|  | 8. Формирование комфортной городской среды. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 566 396,5 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Комфортная и безопасная среда для жизни/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | на момент окончания реализации муниципальной программы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение объема жилищного строительства | млн. кв. м | 0,017 | 2022 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,030 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление | Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв. м | 18,3 | 2022 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 19 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление | - |
| 1.3. | Общая площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. чел. | га | 1,3 | 2022 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | - |
| 1.4. | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда | млн. кв. м | 0,006 | 2022 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,039 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.5. | Количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного жилищного фонда | человек | 28 | 2022 | 28 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |
| 1.6. | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия | семей | 9 | 2022 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 44 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |
| 1.7. | Сохранение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | процент | 90 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление | - |
| Цель 2.Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | процент | 71 | 2022 | 73 | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 | Статистическая форма № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата | Управление | - |
| 2.2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением | процент | 93,1 | 2022 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | Статистическая форма № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», ежегодно утверждаемая приказом Росстата | Управление | - |
| Цель 3. Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение численности животных без владельцев, обитающих на территории района, до 10% | единиц | 324 | 2022 | 292 | 262 | 236 | 213 | 191 | 172 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 10.12.2019 № 89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | Управление | - |
| Цель 4. Повышение уровня благоустройства территорий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | 20 | 2022 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды) | единиц | 2 | 2022 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление | Улучшение качества городской среды в полтора раза |
| 4.3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | процент | 100 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление | Улучшение качества городской среды в полтора раза |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель «Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение объема жилищного строительства | млн. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,019 |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,4 |
| 1.3. | Общая площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. чел. | Га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 |
| 1.4. | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда | млн. кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,006 |
| 1.5 | Количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного жилищного фонда | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1.6. | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
|  | Сохранение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство на уровне 90%. | Процент |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |
| 2. | Цель «Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 2.2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,9 |
| 3. | Цель «Обеспечение безопасности населения при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение численности животных без владельцев, обитающих на территории района, до 10% | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 |
| 4. | Цель «Повышение уровня благоустройства территорий района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 4.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды) | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| 4.3. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление градостроительной деятельности» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | - |  |  |
| 1.1.1. | Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства | Разработаны проекты планировки и межевания территорий населенных пунктов, в том числе выполнение инженерных изысканий. | Сохранение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, Увеличение объема жилищного строительства |  |
| 2. | Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 2024-2026 годы |  |  |
| 2.1.1. | Стимулирование жилищного строительства | Региональным проектом предусмотрено достижение показателя | Увеличение объема жилищного строительства |  |
| 2.2 | Муниципальный проект «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2024-2030годы |  |  |
| 2.2.1. | Стимулирование жилищного строительства | Создание (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры |  | Увеличение объема жилищного строительства |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | - |  |  |
| 2.3.1. | Стимулирование жилищного строительства | Приобретены жилые помещения для реализации полномочий по улучшению жилищных условий граждан района | Увеличение объема жилищного строительства; Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; Общая площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства, Общее количество квадратных метров расселенного аварийного и непригодного жилищного фонда; Количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного жилищного фонда |  |
| 3. | Подпрограмма Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; | - |  |  |
| 3.1.1. | Улучшение жилищных условий граждан | Предоставлена государственная поддержка на приобретение или строительство жилых помещений | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района. | - |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Переселение жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью Нижневартовского района» |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для переселения жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | - |  |  |
| 4.1.1. | Стимулирование жилищного строительства | Приобретены жилые помещения на переселение граждан из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью | Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия |  |
| 5. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |
| 5.1. | Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) модернизация объектов системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее – МКУ «УКС») | - |  |  |
| 5.1.1. | Создание, реконструкция объектов капитального строительства | Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда; Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением. |  |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, МКУ «УКС» | - |  |  |
| 5.2.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Выполнены работы по капитальному ремонту (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, для обеспечения бесперебойного функционирования таких систем в осенне-зимний период |  |  |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, МКУ «УКС», администрациями городских и сельских поселений района | - |  |  |
| 5.3.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Выполнение мероприятий по обеспечению надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечению стабильной и благополучной эпизоотической обстановки в районе. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда; Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением; Снижение численности животных без владельцев, обитающих на территории района, до 10% |  |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | - |  |  |
| 5.4.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения); предоставлена субсидия на возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; предоставлена субсидия на финансовое возмещение затрат, связанных с предоставлением коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение), не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по коммунальным услугам | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда; Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением; |  |
| 6. | Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» |  |  |  |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | - |  |  |
| 6.1.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг | Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа − Югры по социально ориентированным тарифам; Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения); Предоставлена субсидия на финансовое возмещение затрат, связанных с предоставлением услуги по теплоснабжению, не учтенных Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в тарифе по услуге теплоснабжения. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда; Доля площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением; |  |
| 7. | Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» |  |  |  |
| 7.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, МКУ «УКС» | - |  |  |
| 7.1.1. | Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в районе | Реализованы энергосберегающие проекты в муниципальных бюджетных учреждениях района | - |  |
| 8. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
| 8.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, МКУ «УКС», администрациями городских и сельских поселений района | 2024-2030годы |  |  |
| 8.1.1. | Создание условий для реализации мероприятий по благоустройству территорий района с участием заинтересованных граждан, организаций. | Предоставлены субсидии городским и сельским поселениям на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий поселений Нижневартовского района, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, Количество благоустроенных общественных территорий (включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды), Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  |
| 8.2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды в Нижневартовском районе» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, МКУ «УКС», администрациями городских и сельских поселений района | - |  |  |
| 8.2.1. | Создание условий для реализации мероприятий по благоустройству территорий района с участием заинтересованных граждан, организаций. | Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий поселений Нижневартовского района, в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам | Количество благоустроенных общественных территорий (включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды), |  |
| 8.3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Нижневартовском районе» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района, МКУ «УКС», администрациями городских и сельских поселений района | - |  |  |
| 8.3.1. | Создание условий для реализации мероприятий по благоустройству территорий района с участием заинтересованных граждан, организаций. | Реализованы инициативные проекты, ставшие победителями в региональном конкурсе инициативных проектов. | Количество благоустроенных общественных территорий (включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды) |  |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 385671,9 |  | 304319,0 | 336589,7 | 134954,0 | 134954,0 | 134954,0 | 134954,0 | 1566396,5 |
| федеральный бюджет | 5461,8 |  | 199,4 | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5812,4 |
| бюджет автономного округа | 250056,8 |  | 199637,1 | 189977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639671,8 |
| местный бюджет | 130153,3 |  | 104482,5 | 146460,6 | 134954,0 | 134954,0 | 134954,0 | 134954,0 | 920912,3 |
| объем налоговых расходов (справочно) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | 9211,9 |  | 9211,9 | 9211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27635,7 |
| бюджет автономного округа | 8198,6 |  | 8198,6 | 8198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24595,8 |
| местный бюджет | 1013,3 |  | 1013,3 | 1013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3039,9 |
| 1.1.1. Мероприятие (результат) «Разработаны проекты планировки и межевания территорий в пгт. Излучинск, в том числе выполнение инженерных изысканий» (всего), в том числе: | 9211,9 |  | 9211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18423,8 |
| бюджет автономного округа | 8198,6 |  | 8198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16397,2 |
| местный бюджет | 1013,3 |  | 1013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2026,6 |
| 1.1.2. Мероприятие (результат) «Разработаны проекты планировки и межевания территорий в пгт. Новоаганск, в том числе выполнение инженерных изысканий» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 9211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9211,9 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 8198,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8198,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 1013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1013,3 |
| 2.1.Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Муниципальный проект «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства» (всего), в том числе: | 168568,4 | 86674,5 |  | 87421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342664,4 |
| бюджет автономного округа | 150025,9 | 77140,3 |  | 77140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304306,5 |
| местный бюджет | 18542,5 | 9534,2 |  | 10281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38357,9 |
| 2.3.1. Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения для реализации полномочий по улучшению жилищных условий граждан района» (всего), в том числе: | 168568,4 | 86674,5 |  | 87421,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет автономного округа | 150025,9 | 77140,3 |  | 77140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304306,5 |
| местный бюджет | 18542,5 | 9534,2 |  | 10281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38357,9 |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» (всего), в том числе: | 2764,2 | 3903,3 |  | 4266,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10934,4 |
| федеральный бюджет | 204,0 | 199,4 |  | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,6 |
| бюджет автономного округа | 2423,2 | 3509,9 |  | 3903,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9836,7 |
| местный бюджет | 137,0 | 194,0 |  | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,1 |
| 3.1.1. Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по постановке на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера» (всего), в том числе: | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 |
| бюджет автономного округа | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |  |  |  |  | 72,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии молодым семьям на приобретение жилья» (всего), в том числе: | 2740,2 | 3879,3 |  | 4242,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10862,4 |
| федеральный бюджет | 204,0 | 199,4 |  | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554,6 |
| бюджет автономного округа | 2399,2 | 3485,9 |  | 3879,6 |  |  |  |  | 9764,7 |
| местный бюджет | 137,0 | 194,0 |  | 212,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,1 |
| 3.1.3. Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для переселения жителей из населенных пунктов с низкой плотностью населения и труднодоступной местностью» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) модернизация объектов системы теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (всего), в том числе: | 55869,9 | 57596,1 |  | 83963,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 408001,6 |
| федеральный бюджет | 3622,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3622,0 |
| бюджет автономного округа | 21879,9 | 44668,1 |  | 31320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97868,0 |
| местный бюджет | 30368,0 | 12928,0 |  | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 306511,6 |
| 5.2.1. Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (всего), в том числе: | 46210,3 | 57596,1 |  | 83963,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 398342,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 17049,8 | 44668,1 |  | 31320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93037,9 |
| местный бюджет | 29160,5 | 12928,0 |  | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 52643,1 | 305304,1 |
| 5.2.2. Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: «Сети водоснабжения п. Аган» (ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27; ул. Советская, дома 27, 31; ул. Рыбников, д. 3)» (всего), в том числе: | 9659,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9659,6 |
| федеральный бюджет | 3622,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3622,0 |
| бюджет автономного округа | 4830,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4830,1 |
| местный бюджет | 1207,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1207,5 |
| 5.3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» (всего), в том числе: | 3902,1 | 3653,3 |  | 3536,5 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23091,9 |
| бюджет автономного округа | 902,1 | 653,3 |  | 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2091,9 |
| местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
| 5.3.1. Мероприятие (результат) «Выполнено мероприятие по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» (всего), в том числе: | 3902,1 | 3653,3 |  | 3536,5 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 23091,9 |
| бюджет автономного округа | 902,1 | 653,3 |  | 536,5 |  |  |  |  | 2091,9 |
| местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21000,0 |
| 5.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» (всего), в том числе: | 64395,6 | 65915,8 |  | 65915,8 | 65915,8 | 65915,8 | 65915,8 | 65915,8 | 459890,5 |
| местный бюджет | 64395,6 | 65915,8 |  | 65915,8 | 65915,8 | 65915,8 | 65915,8 | 65915,8 | 459890,5 |
| 5.4.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на приобретение энергоносителей (нефть, электроэнергия) для надежного снабжения населения района коммунальными ресурсами (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) » (всего), в том числе: | 38929,2 | 35712,7 |  | 35712,7 | 35712,7 | 35712,7 | 35712,7 | 35712,7 | 253205,4 |
| местный бюджет | 38929,2 | 35712,7 |  | 35712,7 | 35712,7 | 35712,7 | 35712,7 | 35712,7 | 253205,4 |
| п. Аган | 2145,0 | 793,2 |  | 793,2 | 793,2 | 793,2 | 793,2 | 793,2 | 6904,2 |
| д. Вата | 190,4 | 190,4 |  | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | 1332,8 |
| п. Ваховск, с. Охтеурье | 19021,1 | 17156,4 |  | 17156,4 | 17156,4 | 17156,4 | 17156,4 | 17156,4 | 121959,5 |
| п. Зайцева Речка, д. Вампугол | 5556,5 | 5556,5 |  | 5556,5 | 5556,5 | 5556,5 | 5556,5 | 5556,5 | 38895,5 |
| с. Ларьяк, с. Корлики | 5168,7 | 5168,7 |  | 5168,7 | 5168,7 | 5168,7 | 5168,7 | 5168,7 | 36180,9 |
| с. Покур | 6847,5 | 6847,5 |  | 6847,5 | 6847,5 | 6847,5 | 6847,5 | 6847,5 | 47932,5 |
| 5.4.2. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (всего), в том числе: | 25466,5 | 30203,1 |  | 30203,1 | 30203,1 | 30203,1 | 30203,1 | 30203,1 | 206685,1 |
| местный бюджет | 25466,5 | 30203,1 |  | 30203,1 | 30203,1 | 30203,1 | 30203,1 | 30203,1 | 26685,1 |
| п. Аган | 1435,3 | 2934,8 |  | 2934,8 | 2934,8 | 2934,8 | 2934,8 | 2934,8 | 19044,1 |
| д. Вата | 608,7 | 641,0 |  | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 4454,5 |
| п. Ваховск, с. Охтеурье | 14678,2 | 17419,7 |  | 17419,7 | 17419,7 | 17419,7 | 17419,7 | 17419,7 | 119196,1 |
| п. Зайцева Речка, д. Вампугол | 3086,1 | 3249,7 |  | 3249,7 | 3249,7 | 3249,7 | 3249,7 | 3249,7 | 22584,4 |
| с. Ларьяк, с. Корлики | 2738,1 | 2883,3 |  | 2883,3 | 2883,3 | 2883,3 | 2883,3 | 2883,3 | 20037,7 |
| с. Покур | 2920,0 | 3074,7 |  | 3074,7 | 3074,7 | 3074,7 | 3074,7 | 3074,7 | 21368,2 |
| 6.1. Комплекс процессных мероприятий «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения» (всего), в том числе: | 75706,9 | 77364,1 |  | 82274,0 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 288925,2 |
| бюджет автономного округа | 64060,7 | 65466,9 |  | 68878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198406,5 |
| местный бюджет | 11646,2 | 11897,2 |  | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 90518,7 |
| 6.1.1. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам» (всего), в том числе: | 46591,4 | 47621,1 |  | 48786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142998,8 |
| бюджет автономного округа | 46591,4 | 47621,1 |  | 48786,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142998,8 |
| 6.1.2. Мероприятие (результат) «Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения Нижневартовского района по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения» (всего), в том числе: | 29115,5 | 29743,0 |  | 33487,7 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 145926,4 |
| бюджет автономного округа | 17469,3 | 17845,8 |  | 20092,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55407,7 |
| местный бюджет | 11646,2 | 11897,2 |  | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 13395,1 | 90518,7 |
| 7.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения энергетической эффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.1. Мероприятие (результат) «Реализованы энергосберегающие проекты (мероприятия) в жилищном фонде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2. Мероприятие (результат) «Реализованы энергосберегающие проекты (мероприятий) в муниципальных бюджетных учреждениях» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.3. Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по повышению энергоэффективности на объектах коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.4. Мероприятие (результат) «Проведены информационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижневартовского района, в том числе проведено информирование населения и предпринимательского сообщества о преимуществах и порядке использования объемов микрогенерации, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | 5252,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5252,8 |
| федеральный бюджет | 1635,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1635,8 |
| бюджет автономного округа | 2566,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2566,4 |
| местный бюджет | 1050,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,6 |
| 8.1.1. Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий поселений района» (всего), в том числе: | 5252,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5252,8 |
| федеральный бюджет | 1635,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1635,8 |
| бюджет автономного округа | 2566,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2566,4 |
| местный бюджет | 1050,6 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,6 |
| 8.2.Комплекс процессных мероприятий «Формирование комфортной городской среды в Нижневартовском районе» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Нижневартовском районе» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |