**Информация о ходе реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»**

Достижение на территории муниципального образования Нижневартовский район значений показателей и результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **Фактическое значение показателя за 2019 год** | **Фактическое значение показателя за 2020 год** | **Фактическое значение показателя за 2021 год** | **Плановое**  **значение показателя на 2022 год** | **Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2022** | **Исполнение (%)** |
| **Показатель 1** Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 100% |
| **Показатель 2** Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек | 4,859 | 9,718 | 14,577 | 19,436 | 19,436 | 100% |

Сведения о финансовых расходах Нижневартовского района на реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя/ мероприятия** | **План финансирования**  **на 2022 год**  **тыс. рублей[[1]](#footnote-1)** | **Фактически поступило в бюджет муниципального образования из автономного округа по состоянию на 31.12.2022, тыс. рублей** | **Фактически использовано средств на 31.12.2022,**  **тыс. рублей** | **Остаток средств по состоянию на 31.12.2022,**  **тыс. рублей** |
| Всего,  в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (субсидия) |  |  |  |  |
| Объём софинансирования (%) |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района (доля софинансирования) |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального района (сверх доли софинансирования) |  |  |  |  |

1. Софинансирование в целях достижения результатов регионального проекта не предусмотрено [↑](#footnote-ref-1)