ОТЧЕТ

по итогам работы управления жизнеобеспечения поселений

Нижневартовского района за 2011 год

Численность населения района, которому оказываются жилищные и коммунальные услуги - 36,358 тыс. человек.

Общая площадь жилищного фонда по Нижневартовскому району на 1 января 2012 года составила (оценка) 579,318 тыс. м2. За 2011 год введено в действие 16 дома, 210 квартира общей площадью 10,672 тыс. кв. м.

Из общей площади жилищного фонда в 2011 году удельный вес площади жилья оборудованного (оценка):

горячим водоснабжением составляет – 63,98%,

центральным отоплением составляет – 90,62%,

канализацией составляет -83,85%.

Произведено собственными источниками и приобретено у НВ ГРЭС

306,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Отпущено потребителям 1 618,3 тыс. м3 воды. Пропущено через водоочистные сооружения 1 160,6 тыс. м3 сточных вод.

В рамках муниципальной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009-2014 годы» разработаны и выполнены в 2011 году мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2014 годов муниципального образования Нижневартовский район.

В 2011 году для реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2014 годов муниципального образования Нижневартовский район из средств бюджета района выделено 203,072 млн. рублей, из средств окружного бюджета 12,921 млн. рублей. Кроме того, собственные средства предприятий жилищно-коммунального комплекса на подготовку ОЗП запланированы в размере 48,635 млн. рублей.

Силами муниципального унитарного предприятия «Сельское ЖКХ», открытых акционерных обществ «Излучинское МКХ», «Аганское МЖКУ», «ЮТЭК-НВР», муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» по застройке Нижневартовского района» и привлеченных подрядных организаций в населенных пунктах района выполнены работы, необходимые для обеспечения бесперебойного функционирования систем инженерной инфраструктуры.

В пгт. Новоаганске и с. Варьеган качественно и в срок выполнены работы по замене сетей тепло-водоснабжения и канализации. За летний период было заменено 0,937 км тепловых сетей и 0,240 км канализационных, на общую сумму 12 373 тыс. руб., освоение составило 100 %. Выполняли работы подрядные организации ООО «ТрансСтройМонтаж» и индивидуальный предприниматель Алексеева В.Д.

В пос. Зайцева Речказаменен участок сетей тепловодоснабжения по ул. Пролетарская, выполнен монтаж новой теплотрассы, сети опрессованы, выполнены работы по спайке водопровода и изоляции, подрядчик ООО «Стройэлектросервис»

В с. Охтеурьевыполнены работы по замене участка тепловодосетей по ул. Цветочная, по замене водовода и теплоизоляции, теплотрасса под нагрузкой.

В пос. Аганвыполнены работы по замене участка теплотрассы по ул. Рыбников, теплотрасса опрессована.

В с. Ларьяквыполнены работы по подключению к центральным сетям тепловодоснабжения жилых домов по ул. Титова, д. 27, д. 29, работы по внутренней разводке системы отопления, подрядчик ООО «Стройэлектросервис».

Выполнены работы по зачистке емкости РВС-2000 м3, подрядчик МУП«Сельское жилищно-коммунальное хозяйство»;

В с. Корлики осуществлена поставка дизельных электростанций, оборудование смонтировано, произведена пуско-наладка, работы выполнены качественно и в срок.

В пгт. Излучинске в летний период 2011 года были выполнены работы по замене 4 участков тепловых и водопроводных сетей. За летний период было заменено 1,846 км тепловых сетей и 0,240 км водопроводных, на общую сумму 6 121 тыс. руб., освоение составило 100 %.

Выполнены работы по ремонту железобетонных перегородок на канализационных очистных сооружения, подрядчик ООО «Сантехмонтаж».

Фактически за 2011 года освоено из средств бюджета района – 172,436 млн. рублей, из средств окружного бюджета – 12,899 тыс. рублей, из средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 48,617 млн. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Нижневартовского района на 2011 год запланированы средства из бюджета района в сумме 11,148 млн. рублей на приобретение коммунальной техники. Фактически приобретено техники для нужд района за 2011 год на сумму 8,598 млн. рублей.

Разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нижневартовский район на 2010 – 2020 годы».

На реализацию мероприятий Программы запланированы из средств бюджета района денежные средства в сумме 16,245 млн. рублей, предусмотренных на выполнение работ по установке приборов учета в зданиях, строениях, учреждениях, находящихся в муниципальной собственности на территории район. Из средств округа на реализацию мероприятий программы запланированы денежные средства в размере 1,515 млн. рублей.

В 2011 году были установлены приборы учета в 38 зданиях, находящихся в муниципальной собственности, заключены контракты на энергетическое обследование 9-ти бюджетных учреждений.

Фактически освоено из средств бюджета района за 2011 года 9,605 млн. рублей.

Разработана и согласована муниципальная целевая программа Нижневартовского района «Чистая вода» на 2011-2013 годы».

На реализацию мероприятий Программы были запланированы из средств бюджета района денежные средства в сумме 18,6 млн. рублей, фактически за 2011 год освоено из средств бюджета района 5,352 млн. рублей.

В 2011 году выполнена поставка, монтаж и пуско-наладка мембранных фильтров доочистки воды в 7-и муниципальных общеобразовательных учреждениях в пгт. Новоаганск. Проводились работы по капитальному ремонту водопроводных сетей с закольцовкой трассы, капитальному ремонту водоочистного комплекса «Импульс» с заменой насосного оборудования в с. Покур.

В 2011 году началась работа по проектированию канализационных очистных сооружений бытовых сточных вод в с. Покур и с. Ларьяк, проектированию и бурению артезианской скважины для технических нужд котельной «Техснаб» в пгт. Новоаганск, проектированию накопительного резервуара чистой воды на водоочистных сооружениях в пгт. Новоаганк. Завершение данных мероприятий планируется в начале 2012 года.

Разработана и согласована муниципальная целевая программа "Наш дом" в Нижневартовском районе на 2011 - 2013 годы".

На реализацию мероприятий Программы запланированы денежные средства из бюджета района – 14,093 млн. рублей, из бюджета округа – 22,089 млн. рублей.

Фактически освоено средств за 2011 года из средств местного бюджета 11,283 млн. рублей, из средств окружного бюджета 5,817 млн. рублей.

На территории городского поселения Новоаганск создана конкурсная комиссия по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Определены подрядные организации ООО «ИНТЭК», ООО «Управляющая компания «ПРОГРЕСС». Выполнены работы по капитальному ремонту одного многоквартирного дома, заключен контракт на благоустройство 6-ти придомовых территории по адресам: ул. Береговая, д.7; ул. Мира, д.3; ул. Мира, д. 4; ул. Мира, д. 7; ул. Мира, д. 8; ул. Техснаб, д.77.

В рамках муниципальной целевой программы «По поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории муниципального образования Нижневартовский район на 2011-2012 годы» проведена работа по установки приборов учета.

На реализацию мероприятий Программы в 2011 году запланированы денежные средства из бюджета района – 1,55 млн. рублей, фактически освоено денежных средств 1,453 млн. рублей. Выполнены работы по установки приборов учета энергоресурсов в 5-ти многоквартирных домах пгт. Новоаганск.

Разработана муниципальная целевая программа Нижневартовского района «Централизованное энергоснабжение и реконструкция электросетевого комплекса Нижневартовского района на 2010-2013 годы» и мероприятия этой программы.

Для реализации мероприятий данной Программы в 2011 году запланированы денежные средства из бюджета района в размере 1,567 млн. рублей, средства из окружного бюджета – 35,077 млн. рублей. Фактически освоено из средств бюджета района 0,454 млн. рублей, из средств окружного бюджета 25,252 млн. рублей.

В целях сокращения дебиторской и кредиторской задолженности в жилищно-коммунальной отрасли предприятиями ежемесячно проводится мониторинги расчетов, составляются акты сверок, проводятся переговоры с должниками, согласовываются графики погашения задолженности, ведется претензионно - исковая работа с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Во исполнение мероприятий по сокращению дебиторской задолженности в отрасли ЖКХ за 2011 года направленно в судебные органы 287 исковых заявлений о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Отключено от источников горячего водоснабжения 21 должников;

Сумма взысканной задолженности – 6 698 007,01 рублей;

Заключено 480 соглашений о постепенном погашении задолженности за коммунальные услуги.

Фактическая собираемость установленных платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги за 2011 год составила 97,53%.

Выполнено капитального ремонта жилого фонда в жилищно-коммунальном хозяйстве района за 2011 г. на сумму – 38,281 млн. руб.

Благоустройству уделяется большое внимание. В 2011 году выполнялись работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения, содержанию кладбищ, текущему содержанию объектов благоустройства. На эти цели было запланировано из средств бюджета района и бюджета округа 166,66 млн. рублей, фактическое освоение за 2011 год составило из средств местного бюджета - 88,207 млн. рублей, из средств окружного бюджета - 48,27 млн. рублей.

Одним из звеньев управления жилищным фондом должно стать самостоятельное управление недвижимостью и сферой услуг граждан, объединившихся в сообщества типа ТСЖ, ЖК, созданием управляющих компаний на базе существующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В результате проведения органами местного самоуправления информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации среди населения, проведения собраний собственников жилья по созданию ТСЖ созданы ТСЖ «Наш дом», ТСЖ «Уют» и ТСЖ «Комфорт» в пгт. Излучинск и ТСЖ «Геолог» в пгт. Новоаганск. Доля товариществ собственников жилья составляет в районе 12,6 % к общему количеству многоквартирных домов.

Основные задачи,

стоящие перед управлением жизнеобеспечения поселений на 2012 год

В дальнейшем повышение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг потребителям, повышения комфортности проживания в жилых домах населения района.

Проведение мероприятий по реализации муниципальных целевых программ, развитию и модернизации жилищно-коммунального комплекса района, оптимизация хозяйственной деятельности предприятий сферы ЖКХ. Внедрение новейших технологий в производство.

Приоритетными направлениями работы является развитие энергоэффективных инноваций, энергосбережение в сфере ЖКХ, сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе, пропаганда энергосбережения, модернизация котельных, модернизации и строительство новых канализационных сетей, очистных сооружений в поселениях района.